# Формуляр за кандидатстване с проект 
по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи.

- Описание на проекта (цели, основни дейности)

Целта на проекта е да се повиши използването на ЕВИ при крайното потребление в сектор домакинства чрез финансиране закупуването на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и фотоволтаични системи. Проектът предвижда финансирането на два вида мерки за възобновяема енергия в домакинствата: - Изграждане на слънчеви системи за БГВ Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е 50% от стойността на системата, но не повече от 1 265,50 лв., а за домакинство, което получава енергийни помощи – 100% от стойността на системата, но не повече от 2 531 лв.; - Изграждане на фотоволтаични системи до 3 kW Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е 50% от стойността на системата, но не повече от 3 955,50 лв., а за домакинство, което получава енергийни помощи – 100% от стойността на системата, но не повече от 7 911 лв. Инсталираните машини и съоръжения трябва да бъдат нови – „втора ръка“ не са допустими за финансиране. Едно домакинство може да кандидатства само за една от двете мерки. Делът на домакинствата, получаващи енергийни помощи, е определен по данни на Министерството на труда и социалната политика – за отоплителния сезон 2019/2020 г. на 252 616 домакинства е предоставена целева помощ за отопление. При уточняване на този дял са ползвани и индикатори за бедност и социално включване и комбиниран индикатор „Население в риск от бедност или социално изключване“ на изследване на НСИ от 2019 г. Стойността на системите по отделните мерки, а оттук и максималния размер на безвъзмездното финансиране е определена с маркетингово проучване. Проектът ще спомогне за намаляване на енергийната бедност чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и технологии за оползотворяване на ЕВИ в домакинства и помощта е съвместима с вътрешния пазар съгласно чл. 107, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Проектът насърчава равните възможности за всички, независимо от пол и етническа принадлежност, религия или вероизповедание, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. Финансираните проекти ще се основават на общите ценности на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинствата. Проекта отговаря на виждането за стратегическа автономност и сигурност, като ще допринесе за намаляване на енергийната и ресурсната зависимост на домакинствата и ще използва нови и иновативни технологии, включително за ЕВИ. В същото време ще осигури по-широко пазарно проникване на новите технологии и ще допринесе за подкрепата на местният инсталаторски бизнес и запазването на работни места. Проекта ще се изпълнява следвайки принципа за ненанасяне на значителни вреди по смисъла на Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088. Крайни бенефициенти по дейностите от проекта са домакинства и не се прилага режим на държавна помощ.

- Бенефициент.

Министерството на енергетиката е управляващ орган. Общинските администрации са допустими бенефициенти. Краен бенефициент (ползвател) на помощта ще бъдат български домакинства –очакваме да се включат 8 342 домакинства, от които 2 086 получаващи енергийни помощи. Министерството на енергетиката ще сключва договори с общините бенефициенти, които разпределят финансовия ресурса на своята територия. Допустимите ползватели на помощта трябва да бъдат притежатели на самостоятелни обекти, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи.

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи

година, тримесечие дейности, етапи; 2021; 2022; 2023; 2024. Q3; Q4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q1; Q2; Q3; Q4. Сформиране на екипа на администратора на помощта и определяне на правилата, по които ще се отпускат средствата по програмата. Подписване на договори с бенефициенти-те общински администрации. Кандидатства-не на домакинствата. Изпълнение на мерките за ЕВИ при домакинствата.

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

В 6-месечен срок

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (републикански бюджет, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Общият планиран ресурс е 31 997 342,00 лв., в т. ч. 19 999 644,00 лв. от Инструмента за възстановяване и устойчивост и 11 997 698,00 лв. собствено финансиране от крайните бенефициенти (ползватели) на помощта, с период на изпълнение 2021 – 2024 г.

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 100%;

- Индикатори

- Индикатор(-и) за резултат

Договорени финансови средства: - Начална стойност – 0 [30.09.2021] - Междинна стойност – 2 799 950,16 лв. [31.12.2021] - Междинна стойност – 13 999 750,80 лв. [30.06.2022] - Крайна стойност – 19 999 644,00 лв. [31.12.2023] Договорените финансови ресурси ще бъдат разпределени между общинските администрации, които не са със занижено качество на въздуха (виж т. 8.2 по-долу) съгласно определени установени критерии. След това общините ще идентифицират крайните бенефициенти (домакинства) на общинско ниво. Разпределението ще се извърши по следния график – 14% до 31.12.2021 г. и още 56% до 30.06.2022 г., което представлява общо 70% от финансовите ресурси. Обикновено има по-активни и по-малко активни общини. Напредъкът във финансирането на домакинствата в общините ще бъде преразгледан до второто тримесечие на 2023 г., след което останалите 30% от финансовите ресурси ще бъдат преразпределени между общинските администрации до края на 2023 г.

- Индикатор(-и) за ефект

Годишни енергийни спестявания: - Начална стойност – 0 [30.06.2021] - Междинна стойност – 6 735 MWh/г. [2022] - Междинна стойност – 13 473 MWh/г. [2023] - Крайна стойност – 22 456 MWh/г. [2024] Допълнителни индикатори: Годишно намаление на емисиите на CO2 - Начална стойност – 0 [30.06.2021] - Междинна стойност – 3 751 тона CO2eq/г. [2022] - Междинна стойност – 7 504 тона CO2eq/г. [2023] - Крайна стойност – 12 508 тона CO2eq/г. [2024]

Брой на подпомогнатите домакинства, които ще се възползват от ЕВИ: 8 342 домакинства

- Начална стойност – 0 домакинства [30.06.2021] - Междинна стойност – 2 502 домакинства [2022] - Междинна стойност – 5 005 домакинства [2023] - Крайна стойност – 8 342 домакинства [2024]

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Да

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

100%

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

6 месеца според подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ – до края на 3-тото тримесечие на 2022 г.

- Демаркация и допълняемост

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

Проектът допълва Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, като е насочен главно към мерки, които не са допустими по тази програма. По тази програма не са допустими бенефициенти домакинства в 1-фамилни жилищни сгради.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

По проекта ще бъдат предоставени средства на общински администрации, които не са бенефициенти на средства за интервенции за подмяна на отделни уреди за отопление на твърдо гориво с екологични и енергийноефективни уреди / системи в общините със занижено качество на въздуха.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017 – 2020 г.? Моля, опишете как.

Препоръка № 3 на Комисията относно Препоръките на Съвета относно Националната програма за реформи за 2020 г. изрично призовава България „да съсредоточи инвестициите в областта на зеления и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката, включително във въгледобивните региони“. Прилагането на мярката ще допринесе директно за стимулиране на зеления и цифровия преход и насърчи внедряването на технологични решения за по-ефективно управление и използване на енергията.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Проектът се отнася към реформата: “Предоставяне на информация на принципа на обслужване на едно гише”. Проектът за финансово подпомагане на мерки за повишаване ефективността и използване на енергия от възобновяеми източници при крайните потребители допринася за изпълнението на следните цели от Националната програма за реформи, актуализация 2020 г. или накратко "Национална програма за реформи за 2020 г.": По точка 3.3 „Национални цели по пакет „Климат – енергетика““ са посочени конкретни политики и мерки за постигане на целите, които са валидни и по отношение на националните цели в областта климат – енергетика по стратегията „Европа 2020“. Националните цели в областта на декарбонизацията, заложени в ИНПЕК, са, както следва: Достигане на дял на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия от 27,09 %; Постигане на 27,89 % намаление на потреблението на първична енергия и 31,67 % намаление на крайното потребление на енергия до 2030 г., спрямо референтния сценарий PRIMES 2007 г.; 0 % увеличение на емисиите на парникови газове до 2030 г. спрямо 2005 г. за секторите извън европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Съотносими цели за устойчиво развитие на ООН: Цел № 7 „Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички“ – Подцел 7.3 „Да се удвои глобалният процент на подобрение на енергийната ефективност до 2030 г.“ Цел № 8 „Стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички“ – Подцел 8.4 „До 2030 г. да се подобрява постепенно глобалната ресурсна ефективност при потреблението и производството и да се насърчи отделянето на икономическия растеж от влошаването в околната среда, в съответствие с 10-годишната рамка на програмите за устойчиво потребление и производство, като развитите страни са водещи“

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Проектът допринася за целите Националната програма за развитие: България 2030, а именно – проектът допринася пряко за ос на развитие 2: „Зелена и устойчива България“, Приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“, като подпомага по-голяма енергийна ефективност на енергийните компании и на потребителите, намаляване на разходването на енергия от бизнеса и създаването на предпоставки за разпространението и ефективното управление на микромрежи за възобновяема енергия.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Проектът допринася за изпълнение на целите определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“, по т. 2.2. – Измерение „Енергийна ефективност“. Постигането на целите за повишаване на енергийната ефективност е стратегически свързано с обновяването на сградния фонд, като приоритет ще се дава на енергийната ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници в сградния сектор. Проектът ще допринесе пряко, в качеството на алтернативна мярка, и за постигането на националната кумулативна цел на България за енергийна ефективност, определена съгласно изискванията на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС (изменена с Директива (ЕС) 2018/2002).

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към отпускането на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.