# Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в Р България

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

Съгласно Националната инвентаризация на парникови газове сектор „Енергетика“ е най-големият източник на емисии на парникови газове в България с над 70% от общите емисии в страната. Около 45% от брутното производство на електроенергията в страната е от въглища. Електроцентралите „ТЕЦ Марица Изток – 2“, „Контур Глобал Марица Изток 3“, „Ей и Ес - 3С Марица Изток 1“ и „ТЕЦ Бобов дол“ произвеждат значителна част от електроенергията в страната. Тези електроцентрали използват лигнитни и кафяви въглища и нямат достъп до подходяща инфраструктура, която да позволи промяна на горивната база. По данни от годишните им доклади, изготвяни съгласно изискванията на ЕСТЕ, тези четири електроцентрали са източник на около 45% от емисиите на парникови газове от сектор „Енергетика“ в страната. Проектът цели да се създаде възможност за постепенното преустановяване използването на въглища и поетапна замяна на горивната база във въглищни региони в страната чрез използването на алтернативни екологосъобразни енергоносители като водорода. Това ще доведе до намаляване и в последствие елиминиране на емисиите на парникови газове, включително от производството на електроенергия от твърдо гориво в тези региони. Чрез създаването на инфраструктура, подходяща за пренос водород, реализацията на проекта ще създаде условия за широкомащабно реформиране на енергийния сектор в страната, изразяващо се в постепенна декарбонизация на енергетиката и икономиката. Проектът включва комплекс от дейности за осигуряване на нова довеждаща газопроводна инфраструктура, както следва: - Подпроект 1: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на инфраструктура, подходяща за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива, за захранване на „ТЕЦ Марица Изток – 2“, „Контур Глобал Марица Изток 3“, „Ей и Ес - 3С Марица Изток 1“ и други потребители в източномаришкия въглищен басейн – газопроводи с обща дължина около 125 км. - Подпроект 2: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на инфраструктура, подходяща за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива, за захранване на „ТЕЦ Бобов дол“ и други потрбители в региона – газопроводи с обща дължина около 50 км. С цел осъществяване на прехода на икономически обоснована цена и гарантиране на сигурност, надеждност и непрекъсваемост на енергоснабдяването в страната и региона се предвижда до наличието на достатъчно производствени мощности за водород газопроводната инфраструктура да се използва за пренос на нисковъглеродни газообразни горива и техните смеси в различни съотношения (водород, биогаз, природен газ). В тази връзка инфраструктурата ще бъде свързана със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като Подобект 1 ще бъде свързан и с IGB (Интерконектор „Гърция-България“). В допълнение реализирането на проекта ще даде тласък в развитието и на газоразпределителната инфраструктура в тези региони, осигурявайки възможност за доставки на нисковъглеродни газообразни горива, в т.ч. водород, и за други потребители, като по-малки промишлени и административни обекти и битови потребители (домакинства). По този начин проектът ще позволи внедряване на иновативни технологии и ще допринесе за намаляване, както на емисиите на парникови газове, така и за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици и вредни вещества в България. Проектът съответства на визията на Пътната карта за водород в Европа, според която за осъществяването на прехода към декарбонизирана енергийна система се изисква мащабно използване на водород. Според Пътната карта водородът ще има и системна роля за прехода към възобновяеми енергийни източници. В България е налице интерес към водородните технологии и около 10 организации и компании вече членуват в Европейския алианс за чист водород. Проектът съответства на принципите за равенство между половете и равни възможности за всички. Проектът съответства на принципите за отворена стратегическа автономия и на въпросите по сигурността. Проектът ще допринесе за декарбонизацията на икономиката и енергетиката и ще осигури ускорено навлизане на нови и иновативни технологии. Проектът ще се реализира при спазване на изискванията и в съответствие с целите на таксономията на ЕС и на принципа за „ненанасяне на значителни вреди". Мярката е допустима за област на намеса 027 съгласно приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост с коефициент на изменение на климата от 100% и коефициент за целите в областта на околната среда от 40%.

- Бенефициент.

Предвижда се бенефициент по проекта да бъде „Булгартрансгаз“ ЕАД в качеството му на сертифициран независим оператор на преносна система.

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи.

- Начало: не по-късно от м. декември 2021 г.; - Провеждане на процедури по ЗОП (подготвителни дейности до получаване на разрешение за строеж): 6 месеца, не по-късно от м. юни 2022 г.; - Проектиране и разрешителни по ЗУТ, ЗООС и др.: 12 месеца, не по- късно от м. юни 2023 г.; - Провеждане на процедури по ЗОП (работно проектиране, доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация): 6 месеца, не по-късно от м. декември 2023 г.; - Изграждане на газопреносна инфраструктура: 18 месеца, не по-късно от юни 2025 г.; - Въвеждане в експлоатация: 1 месец, не по-късно от юли 2025 г. Индикативният график за реализацията на проекта е представен в таблицата: година; 2021; 2022; 2023; 2024; Юли 2025. тримесечие; IV; I; II; III; IV; I; II; III; IV; I; II; III; IV; I; II; III. Подпроект 1:; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V. Избор на изпълнител за проектиране и др. дейности до получаване на разрешение за строеж; V; V; V. Проектиране и разрешения по ЗУТ, ЗООС и др., вкл. получаване на разрешение за строеж; V; V; V; V. Избор на изпълнител за работно проектиране, доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация; V; V; V. Работно проектиране, доставки на материали и оборудване. Строително-монтажни дейности по изграждане; V; V; V; V; V; V. Изпитване и въвеждане в експлоатация; V. Подпроект 2:; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V; V. Избор на изпълнител за проектиране и др. дейности до получаване на разрешение за строеж; V; V; V. Проектиране и разрешения по ЗУТ, ЗООС и др., вкл. получаване на разрешение за строеж; V; V; V; V. Избор на изпълнител за работно проектиране, доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация; V; V; V. Работно проектиране, доставки на материали и оборудване. Строително-монтажни дейности по изграждане; V; V; V; V; V; V. Изпитване и въвеждане в експлоатация; V.

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

Изпълнението на проекта може да започне в срок от два месеца след неговото одобрение във връзка с необходимостта от подготовка на документацията, нужна за провеждане на процедурите по ЗОП.

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Индикативната стойност на финансовия ресурс, необходима за реализация на проекта проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в Р България е в размер на 243 995 273.55 евро. Индикативно разпределение на финансовия ресурс по подпроекти, като е възможно да се наложи прехвърляне на разходи от един подпроект в друг. Подпроект 1; Планиран бюджет, Евро. Проектиране и разрешения по ЗУТ, ЗООС и др., вкл. получаване на разрешение за строеж; 4 670 330.00. Изграждане нa трасе диаметри Dn1000 (40inch) и Dn700 (28inch) общо около 125 км; 180 762 854.05. - Изграждане на трасе с диаметър Dn1000; 118 399 500.80. - Изграждане на трасе с диаметър Dn700; 62 363 353.25. Общо Подпроект 1; 185 433 184.05. Подпроект 2. Проектиране и разрешения по ЗУТ, ЗООС и др., вкл. получаване на разрешение за строеж; 1 868 132.00. Изграждане нa общо трасе с диаметър Dn700 (28inch) около 50 км; 56 693 957.50. Общо Подпроект 2; 58 562 089.50. ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:; 243 995 273.55. Настоящият проект има „допълнителна“ добавена стойност към основния сценарий на развитие на инфраструктурата на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Проектът е с висока обществена значимост и от изключителна важност за успешната реализация на планираното реформиране на енергийния сектор с цел декарбонизация и постигане на нетни нулеви емисии на парникови газове до 2050 г. Проектът е необходима предпоставка за стимулиране на развитието и е в синергия с други проекти, включващи внедряване на иновативни технологични решения за производство и използване на нисковъглеродни горива, вкл. „зелен“ водород, произведен на база възобновяема енергия. В тази връзка и за осигуряване на изпреварващо развитие на водородопригодна инфраструктура, способна да покрие търсенето на услуги по пренос в условията на целенасочено развитие на производството и употребата на водородно гориво, е необходимо значителна част от необходимите инвестиции да бъде осигурена с безвъзмездни средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост. За изпълнението на този проект „Булгартрансгаз“ ЕАД се нуждае от финансиране под формата на безвъзмездна финансова помощ, тъй като тя значително ще ускори изпълнението на дейностите и достигането на крайната цел създаване на условия за използване на водородно гориво и декарбонизация на икономиката. Изпълнението на дейностите към момента не е стартирало, тъй като използването на бъдещата инфраструктура е свързано с извършването на допълнителни инвестиции от потребителите, в т.ч. дружествата, опериращи (притежаващи) топлоелектрическите централи. Поради това, чрез използването на безвъзмездна финансова помощ и стриктен надзор над изпълнението на всички взаимосвързани дейности от страна на националните и европейски регулаторни органи ще се ограничи рискът, който „Булгартрансгаз“ ЕАД поема, свързан с евентуална ниска използваемост на новата инфраструктура в първите години поради забавено изпълнение на дейности при потребителите, което може да доведе до затруднения при изплащане на инвестицията на Дружеството. Поради това, чрез намалението на риска, който носи Организатора на проекта, безвъзмездната финансова помощ значително ще ускори изпълнението му и ще предостави възможност за завършването на инфраструктурата в най-кратки срокове. Също така, безвъзмездната финансова помощ ще подпомогне Дружеството в набирането на кредитно финансиране, което е необходимо за изпълнението на проекта, тъй като ще предостави достатъчна сигурност за необходимостта от новата инфраструктура и ползите, които носи за обществото – както екологични, така и социални. Предвижда се 222 035 698.93 евро (91% от планираните разходи) за осъществяване на проекта да бъдат чрез финансирани от Инструмента за възстановяване и устойчивост. Останалите 21 959 574.62 евро (9% от планираните средства) ще бъдат осигурени от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства и/или привлечено финансиране. Посоченият размер на безвъзмездното финансиране ще осигури срочна и бърза реализация на проекта, като намали рисковете пред „Булгартрансгаз“ ЕАД, които биха могли да забавят изпълнението му, както и ще ограничи бързото повишение на тарифите за достъп и пренос до газопреносната мрежа на Дружеството, вследствие необходимостта от срочно изплащане на новата инфраструктура, което би имало негативни социални последствия за българските потребители. Финансирането на проекта със средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост не представлява държавна помощ и не подлежи на нотификация пред ЕК. Съгласно Ръководствотo относно държавна помощ за RRF, както и предоставена от DG COMP Аналитична рамка за енергийна инфраструктура, в определени случаи, например наличие на естествен монопол, може да бъде изключено наличието на държавна помощ. Когато не е налице законов монопол на ОПС, за обхватни мрежови инфраструктури за газ или електричество, за които е икономически неизгодно репликиране от пазарните участници, може да се изключи ефект върху търговията между страните членки или изкривяване на конкуренцията, по отношение на изграждането, усъвършенстването или поддръжката на електрически или газови мрежи от ОПС, в случаите в които едновременно: Инфраструктурата няма пряка конкуренция, което е възможно, когато мрежата на ОПС не може да бъде репликирана по икономически причини и съответно няма други оператори, освен ОПС; Алтернативното финансиране в мрежова инфраструктура, в допълнение към финансирането от ОПС, е незначително в сектора и засегнатата държава-членка; Инфраструктурата не е предназначена избирателно да облагодетелства определено предприятие или сектор, а осигурява ползи за обществото като цяло, което е обичайния случай за мрежите на ОПС, тъй като достъпът и използването на инфраструктурата са предмет на изискванията за достъп на трети страни по Третия енергиен пакет. Аналитичната рамка за енергийна инфраструктура, предоставена от DG COMP, изрично посочва видове енергийна инфраструктура, за които потенциалния ефект върху търговията или изкривяването на конкуренцията не може да бъде изключено и не попада в дефиницията за законов или естествен монопол. По отношение на газовата инфраструктура, изрично са посочени газохранилища, терминали за втечнен природен газ, газопроводи за внос и интерконектори. Новата инфраструктура, предмет на настоящото проектно предложение, ще бъде част от мрежовата газопреносна инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Новата инфраструктура ще бъде пригодна за пренос на водород, биогаз, синтетичен метан, природен газ и други газообразни нисковъглеродни горива и техните смеси. Наличието на тази инфраструктура в посочените райони от една страна ще създаде условия за ускорено извеждане на въглищата от енергийния микс. Същевременно тя ще даде възможност за интегриране на възобновяеми и нисковъглеродни газове (включително биометан, водород или синтетичен метан) в съществуващата мрежа за природен газ, допринасяйки за постигане на целите за декарбонизация и постигане на нетни нулеви емисии на парникови газове до 2050 г. Новата инфраструктура е предназначена за ползване от всички желаещи потребители в съответния регион, включително ТЕЦ на въглища, по-малки промишлени и административни обекти и битови потребители (където е необходимо – чрез местни разпределителни мрежи). Всички пазарни участници ще имат равен, прозрачен и недискриминационен достъп до новата инфраструктура при пазарни условия по тарифи, регулирани от независимата Комисия за енергийно и водно регулиране. Планираните в проекта дейности ще бъдат предмет на процедури за обществени поръчки по Закона за обществените поръчки. Наличието на държавна помощ за изпълнение на проекта се изключва поради следните факти: На ниво собственик/оператор - „Булгартрансгаз” ЕАД оперира в условията на естествен монопол. Дружеството е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Компанията е собственик и оператор на националната газопреносна мрежа (НГПМ), газопреносна мрежа за транзитен пренос (ГМТП) и на Подземно газохранилище Чирен (ПГХ „Чирен”). Към момента дружеството е единствено в страната, притежаващо лицензии за пренос на природен газ. Следва да се отчете фактът, че изграждането на мрежа за пренос на природен газ е капиталоемка инвестиция, чийто период на изплащане надхвърля 15 години. Също така, оперирането на преносна мрежа изисква издаване на съответната лицензия от Комисията за енергийно и водно регулиране. За издаване на такава лицензия е необходимо потенциалният оператор да докаже, че разполага с достатъчни ресурси – капитал, квалифициран персонал в тази специфична област и техника, с които да обезпечи безопасната експлоатация на преносната мрежа. Взимайки предвид, че мрежата за пренос на природен газ е част от критичната инфраструктура на България, което налага значителни рестрикции и високи изисквания към дейността на оператора, както и капиталоемкостта и дългите срокове на изплащане на евентуална инвестиция, не може да се очаква репликиране на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД и наличието на друг оператор на друга газопреносна мрежа. - Настоящият проект разглежда изграждане на газопроводи, пригодни за пренос на водород, които по същество представляват разширение на съществуваща мрежова газопреносна инфраструктура. В България няма алтернативно финансиране в мрежова преносна инфраструктура за газообразни горива. Наличието на настоящи или бъдещи инвестиции в газохранилища, терминали за втечнен природен газ, газопроводи за внос и интерконектори не следва да бъде взимано предвид, с оглед ясното разграничение в предоставените от DG COMP насоки между тези видове инфраструктура и мрежовата преносна инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Настоящият проект не предвижда финансиране на газохранилища, терминали за втечнен природен газ, газопроводи за внос и интерконектори. - Помощта няма да доведе до предимство за „Булгартрансгаз” ЕАД на ниво дружество. Дружеството генерира основно приходи от предоставянето на достъп до и пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа с множество входни и изходни точки. Цените на тези услуги са регулирани от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Ценовото регулиране за дейността "пренос на природен газ" се извършва от КЕВР по метода "горна граница на приходи", съгласно „Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД. Съгласно Методиката от регулаторната база на активите се изключва стойността на активите, които са придобити чрез финансиране или по безвъзмезден начин, в т.ч. за сметка на такса присъединяване, по грантови схеми, дарения, помощи и др. - „Булгартрансгаз” ЕАД не упражнява същата дейност в други страни и/или географски райони. - С реализацията на проекта ще се даде възможност за интегриране на възобновяеми и нисковъглеродни газове (включително биометан, водород или синтетичен метан) в мрежата за природен газ. В съответствие със Закона за енергетиката, БТГ води отделна счетоводна отчетност за всяка дейност, подлежаща на лицензиране. В тази връзка помощта за изграждане на инфраструктура за една дейност няма възможност да бъде прехвърлена за други изпълнявани от оператора дейности и по този начин да стане обект на кръстосано субсидиране между отделните дейности. На ниво потребител - Инфраструктурата, предмет на проекта, не е предназначена избирателно да облагодетелства определено предприятие или сектор, а осигурява ползи за обществото като цяло. Помощта няма да доведе до предимство на ниво потребител. Енергийната инфраструктура, предмет на проектното предложение не е предназначена за използване от конкретен потребител. Всички потенциални ползватели на инфраструктурата ще се ползват от равен и недискриминационен достъп до инфраструктурата, в съответствие с установените съществуващи пазарни правила при преноса на газообразни горива. Всички ползватели на мрежата имат недискриминационен достъп до инфраструктурата при цени, определени от независим енергиен регулатор, в съответствие с установените пазарни условия. Съгласно притежаваните Лицензии за пренос на природен газ № Л-214-06 и № Л-214-09 от 29.11.2006 г. БТГ е длъжен да осигури равнопоставен достъп на ползвателите на мрежата. На ниво изпълнител - Помощта няма да доведе до предимство на ниво изпълнител. Изпълнението на дейностите по проекта e предмет на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки. При условие че процедурите са конкурентни, прозрачни, недискриминационни, равнопоставени и безусловни, се допуска, че тези сделки съответстват на пазарните условия, следователно подпомагането няма да представлява помощ за изпълнителите на дейностите по проекта.

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР), вкл. доставка на материали и оборудване – 97.3% - Труд (Консултантски услуги – проектиране и свързани дейности, необходими за получаване на разрешение за строеж) – 2.7%

- Индикатори

- Индикатор/и за резултат

Одобрение на проекта на прединвестиционен етап

- Начална стойност – 0 – Публикувани обявления за ОП за проектиране [30.12.2021 година] - Междинна стойност – Подписани договори с изпълнители за дейности до получаване на разрешение за строеж за двата подпроекта [30.06.2022 година] - Междинна стойност – Одобрени ПУП за двата подпроекта [31.05.2023 година] - Междинна стойност – Становища по ОС за двата подпроекта [31.05.2023 година] - Междинна стойност – Одобрени инвестиционни проекти за двата подпроекта [31.05.2023 година] - Крайна стойност – 2 – Издадени 2 бр. разрешения за строеж [30.06.2023 година]

Инфраструктура, пригодна за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива, бр.

- Начална стойност - 0 – Публикувани обявления за ОП за работно проектиране, доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация за двата подпроекта [01.07.2023 година] - Междинна стойност - Подписани договори с изпълнители за дейности до получаване на разрешение за строеж за двата подпроекта [31.12.2023 година] - Междинна стойност – Доставки и строително-монтажни работи за изграждане на двата подпроекта [30.06.2025 година] - Крайна стойност – 2 - Предаване на изградените обекти на Възложителя [15.07.2025 година]

- Индикатор/и за ефект

Инфраструктура, пригодна за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива, въведена в експлоатация

- Начална стойност – 0 [2022 година] - Крайна стойност – 2 [31.07.2025 година]

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Да, проектът ще се реализира чрез възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

Всички дейности по проекта ще бъдат предмет на обществена/и поръчка/и по ЗОП, съответно 100% от финансовият ресурс ще бъде усвоен чрез процедури по ЗОП.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

Проекта ще се реализира при следния прогнозен график за провеждане на процедури по ЗОП: Начален месец (T0)+ месеца; Т0+3; Т0+6; Т0+9; Т0+12; Т0+15; Т0+18; Т0+21; Т0+24; Т0+27; Т0+30; Т0+33; Т0+36. Подпроект 1 – Дейности до разрешение за строеж; V; V; V. Подпроект 2 – Дейности до разрешение за строеж; V; V; V. Подпроект 1 – Работно проектиране, доставка на материали, изграждане и въвеждане в експлоатация; V; V; V. Подпроект 2 – Работно проектиране, доставка на материали, изграждане и въвеждане в експлоатация; V; V; V.

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

Не е приложимо. В Р България не са изпълнявани сходни проекти за инфраструктура, подходяща за пренос на водород.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

Не е приложимо. В Р България не са предвидени за изпълнение сходни проекти за инфраструктура, подходяща за водород.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

Предложеният проект допринася за изпълнение на специфични препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2019-2020 г. Проектът включва инвестиции в областта на енергийната инфраструктура и енергийната ефективност (Препоръка №3 относно националната програма за реформи на България за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2019 г. – COM/2019/512), като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката. В допълнение проектът има пряк принос за изпълнение на заложените в Пакета “Чиста енергия за всички европейци“ цели, свързани със сигурността на снабдяването, чистото и ефективно производство и използване на енергия и ресурси, намаляването на емисиите на парникови газове и вредни вещества и постигането на въглеродна неутралност до 2050 г., вкл. във въгледобивните региони.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Реализирането на проекта има фундаментално значение за енергийните потребители, вкл. за функционирането на електроцентралите, които понастоящем използват въглища и са един от основните източници на замърсяване на атмосферния въздух. Изграждането на инфраструктурата, предмет на проекта, предоставя реална възможност за замяна на използваните твърди горива, с което ще допринесе за значително ускоряване на прехода към чиста енергия и намаляване на емисиите от въглерод-интензивни горива като въглищата. Проектът осигурява икономически и екологично ефективна възможност за реформиране на енергийния сектор с цел декарбонизация и постигане на нетни нулеви емисии на парникови газове до 2050 г. Проектът ще създаде значителна добавена стойност и ще допринесе съществено за изпълнението на националните и европейските секторни политики в областта на енергетиката. Създаването на инфраструктура за пренос на водород ще стимулира въвеждането на иновативни технологии, включително чрез разширяване на географски разпръснатото производство на енергия от възобновяеми източници, като един от перспективните методи за последващо производство на водород по технологията Power to Gas, при запазване на сигурността и гъвкавостта на енергийната система.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Проектът е в съответствие със заложените принципи и области в Годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г., като допринася за постигане на заложените инициативи по отношение на въвеждане на чисти технологии и ускорено използване на възобновяеми енергийни източници, като един от водещите перспективни методи за производство на водород по технологията Power to Gas. Допълнително проектът създава условия за трансформиране на енергийния сектор и достигане на целите на ЕС в областта на чистата енергия в дългосрочен хоризонт - 2050. Изпълнението на проекта ще допринесе за ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика в България, с намаляване на емисиите, укрепване на адаптирането към изменението на климата, развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Реализирането на проекта е в съответствие с изпълнението на целите на Националната програма за развитие Р България 2030. Използването на енергия от водород и нисковъглеродни горива чрез изграждане на инфраструктура за пренос с цел захранване на на потребители във въглищни региони, вкл. електроцентралите „ТЕЦ Марица Изток – 2“, „Контур Глобал Марица Изток 3“, „Ей и Ес - 3С Марица Изток 1“ и „ТЕЦ Бобов дол“, реално ще допринесе за постигане на енергетика с ниски нива на вредни емисии. Възможността за използване на чиста енергия за захранване на най-големия източник на емисии в сектор Енергетика, би имал дългосрочен ефект върху развитието и прехода към нисковъглеродна енергетика и постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г. Конкретно, реализацията на проекта ще има принос за изпълнението на следните цели, заложени по Ос на развитие №2 „Зелена и устойчива България“ на Националната програма за развитие Р България 2030. Основният фокус на тази ос на развитие е устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план. Проектът съответства на заложените приоритети „П4. Кръгова и нисковъглеродна икономика“ и „П5. Чист въздух и биоразнообразие“, като ще има принос за постигане на заложените критерии по отношение на намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на населението, живеещо при наднормени нива на замърсяване с ФПЧ10.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Изграждането на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива във въглищни региони в Р България проектът ще позволи замяна на въглищата, използвани като гориво от потребителите, вкл. електроцентралите „ТЕЦ Марица Изток – 2“, „Контур Глобал Марица Изток 3“, „Ей и Ес - 3С Марица Изток 1“ и „ТЕЦ Бобов дол“, с водород и нисковъглеродни газообразни горива. Реализацията на проекта ще осигури възможност за осъществяване на прехода към нисковъглеродна енергетика на икономически обоснована цена при запазване на сигурността, надеждността и непрекъсваемостта на енергоснабдяването в страната и региона. Замяната на използваните въглища първоначално с нисковъглеродни газообразни горива и техните смеси в различни съотношения (водород, биогаз, природен газ), а в последствие с водород, ще доведе до постепенно и икономически целесъобразно значително намаление на емисиите на парникови газове, резултат от използването на въглища. Пълната замяна на използваните към момента въглища с водород в тези региони ще доведе до намаляване с около 30% на националните брутни емисии на парникови газове спрямо 2018 г. По този начин реализацията на проекта отговаря на основните цели, заложени в Националния интегриран план „Енергетика и климат“: - стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката; - развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика; - намаляване зависимостта от внос на горива и енергия; - гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители.

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.