# Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

Подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България чрез създаване на условия за устойчиво управление на пътната безопасност.

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

2.1 КОНТЕКСТ И ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТА: Днес транспортният сектор претърпява дълбоки трансформации - технологични, икономически и социални. От съществено значение е не само оползотворяването на потенциала на тези промени, но и противодействието на съпътстващите рискове. С нарастване интензивността на придвижване се увеличава и взаимодействието между хората и транспортната система. Така явлението пътнотранспортен травматизъм се разгръща със значими социално-икономически последици, които Световната здравна организация нарича „епидемия”. През 2019 г. по българските пътищата от пътнотранспортни произшествия (ПТП) са загинали 628 души, a 1 937 са тежко ранени. България отбелязва относително ниски нива на безопасност на движението по пътищата (БДП) спрямо средните за ЕС. Европейската практика показва, че системните усилия, влагани в създаване на институционален капацитет за управление на БДП, дават висок резултат, като редица страни-членки имат реални постижения и доказани обществени ползи в областта. В сравнителен план, България тепърва започва този процес по нов, координиран и систематизиран начин, докато повечето европейски държави вече отчитат дългогодишен опит в ефективно противодействие на пътнотранспортния травматизъм, като всеки следващ планов период надгражда предходния. Социално-икономическите разходи вследствие на пътните инциденти представляват между 1% и 3% от брутния вътрешен продукт на държавите. Годишните разходи за пътнотранспортния травматизъм е трудно да бъдат точно оценени, но световният опит сочи, че те значително надвишават средствата, вложени в превенция. Нивата на инвестициите за БДП в обществения сектор също не могат еднозначно да бъдат определени, тъй като много вложени средства, свързани с безопасността, са включени в категории разходи в секторите транспорт, регионално развитие, здравеопазване, вътрешен ред, образование и др. Независимо от размера им тези инвестиции ще останат дисперсни и оттам ниско ефективни, ако не бъдат целенасочено систематизирани и подходящо координирани. През 2019 г. ЕК обяви цел за намаляване наполовина на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата до 2030 г. в сравнение с 2020 г. За изпълнение на общоевропейските цели националната политика на Република България в областта на БДП изисква ангажирането на все по-голямо обществено внимание и ресурс за ефективно противодействие на пътнотранспортния травматизъм. Ето защо, приетата с Решение 775/26.10.2020 г. Национална стратегия за БДП в Република България за периода 2021-2030 г. интегрира подхода „безопасна система“, съгласно който хората ще допускат грешки и могат да попаднат в пътнотранспортни произшествия, но стремежът винаги следва да е насочен към създаване на пътнотранспортна среда, която е щадяща и смекчава нежеланите тежки последици. 2.2 ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Общата цел на проекта е подобряване безопасността на българските пътища в съответствие с приоритетите на европейската и националната политика в областта, като постигането на тази цел е свързано с осигуряване на дългосрочни социално-икономически ползи за обществото, за които проектът пряко ще допринесе. 2.3 СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Специфичната цел на проекта е ограничаване риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия и намаляване на травматизма чрез целенасочено въздействие върху ключови процеси от управлението на пътната безопасност. - ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 2.4.1 Мерки за оптимизиране на дейностите по управление на безопасността на републиканските и общинските пътища Основание за дейността: 1/ От една страна, развитието на републиканските пътища е възпрепятствано от системен недостиг на инвестиции. Съществуващата републиканска пътна мрежа се нуждае от мащабни ресурси за подобряване на безопасността й, както по отношение на стратегически подобрения, така и по отношение на текущо поддържане. Липсата на достатъчен финансов ресурс обуславя все още незадоволителното техническо състояние на определени елементи от системата, ниските експлоатационни характеристики и изразените териториални различия. Един от основните недостатъци на предоставяните от стопанисващите републиканските пътища услуги е остарялото или изобщо липсващото съвременно оборудване, което да гарантира безопасни условия за ползвателите и работниците, а състоянието на крайпътното пространство е един най-изразените проблеми. 2/ От друга страна, анализът на общинските пътища в страната, предоставен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, показва, че над 11 хил. км от тях се нуждаят от ремонт и/или реконструкция, като в лошо състояние са определени над хиляда трасета с обща дължина близо 5 хиляди километра. В този контекст, стопаните на пътища - Агенция „Пътна инфраструктура“ и българските общини са изправени пред сериозни предизвикателства, изискващи поддържането на трудно постижим баланс между планиране на капиталови инвестиции и системно насочване на ресурси за текущо пътно поддържане, като подобренията се извършват бавно и при силно ограничен човешки и финансов ресурс. В същото време развитата и нискоконфликтна пътна инфраструктура е предпоставка за безопасна мобилност на хора и стоки, икономически растеж, конкурентоспособност и териториално сближаване. Това изисква съвместима и взаимосвързана транспортна мрежа, която може да предложи достъпност, оптимални връзки между видовете транспорт, управление на трафика въз основа на обща база данни, сигурност, намалено въздействие върху околната среда, рентабилност и оптимизация на разходите за експлоатация и поддръжка. Ето защо са необходими целенасочени инвестиции в подпомагане дейностите по управление на безопасността на пътищата, в т.ч. осигуряване на обучение за повишаване квалификацията на заетите в пътното поддържане и набавяне на подходяща специализирана механизация. Описание на дейността: - а) Разработване и интегриране на софтуерни приложения за: - управление и приоритизация на дейностите по републиканските и общинските пътища за осигуряване на пътната безопасност на база наличната информация за състоянието им, посредством вградени алгоритми за моделиране на бъдещото им състояние в рамките на разполагаемите финансови, материални, нематериални и човешки ресурси. Функционалностите на това приложение са свързани със: създаване на подробна база данни за състоянието на всички елементи на пътната инфраструктура, в т.ч. и съгласно наличната и допълнително изисквана от общините/областни пътни управления информация; оценка на състоянието на пътната инфраструктура; разработване на методика за управление и приоритизация на дейностите по развитие на инфраструктурата съобразно планираните бюджетни средства; ефективно планиране на дейностите по текущо пътно поддържане. Към момента стопаните на пътища не разполагат с никакви софтуерни приложения/системи, които да позволяват ефективно управление и приоритизация на дейностите по републиканските и общинските пътища. В този смисъл дейността не предполага надграждане на вече съществуваща база, а създаване на изцяло нов софтуерен продукт. - национална електронна система за подаване и обработване сигнали, свързани с безопасността на пътната инфраструктура. Системата, която се предвижда да бъде изградена, ще обхваща в своята функционалност сигнали, които касаят както републиканските, така и общинските пътища и улици. Също така, новата система предполага подаване на сигнали директно от потребител, като в зависимост от вида на сигнала информацията постъпва в реално време от съответния подател, насочва се към конкретната администрация, управляваща пътя за предприемане на действие и обратна връзка към подателя, и е видима за всички абонати на приложението. Тези четири ключови функционалности (по отношение на обхвата на вида пътища, подателите на сигнала, пренасочването, обратната връзка по сигнала и визуализацията му) не позволяват самостойното използване на съществуващата, поддържана от АПИ система ЛИМА, която технически не е подходяща да изпълнява така описаните функционалности, но не се изключва използването на нейни съществуващи функционалности, които да бъдат надградени с новата система. б) Набавяне на оборудване, обезпечаващо нуждите по текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища. Цялостната оценка на пътната мрежа, която ще бъде осъществявана от ДАБДП, предвижда извършването на преки коригиращи действия, които да отстранят констатираните с оценката слабости. С мярката се предвижда обезпечаване на техническата възможност областните пътни управления, като териториални структури към Агенция „Пътна инфраструктура“, да предприемат тези коригиращи действия, като администрация, управляваща пътя. По-конкретно, дейността включва: - 27 бр. мултифункционална модулна специализирана техника за подпомагане на дейностите по пътно поддържане; - 2 бр. специализирани превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение посредством физически разделители; Ефект от дейността: - по-безопасни условия за ползвателите на пътя: подобрена разпознаваемост на пътната среда и визуално възприятие; подобрена реакция при инциденти; усъвършенствано управление на пътнотранспортните потоци; подобрени безопасност и комфорт на пътуване; - по-безопасни условия за работещите на пътя; - подобрено управление на пътната безопасност на републиканско и общинско ниво; - оптимизирани разходи на държавата; - удължен експлоатационен живот на пътната инфраструктура; - повишена производителност на администрацията; - подобрено състояние на крайпътното пространство; - подобрена транспортна свързаност; - осигурени предпоставки за повишена конкурентоспособност, устойчиво развитие на районите на страната и преодоляване на териториалните дисбаланси. 2.4.2 Мерки за подпомагане дейността на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Основание за дейността: Съгласно Директива 2019/1936 на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури до края на 2024 г. държавите членки следва да са извършили първата цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа. Приложното поле на Директивата покрива цялата трансевропейска пътна мрежа, автомагистралите, първокласните пътища и всички останали пътни участъци, реализирани със средства от фондове на ЕС, за периода от 2010 г. насам. Обхватът на оценката изисква събиране на комплекс от данни, които могат да се разделят условно на изходни-статични (проектни характеристики, транспортни потоци, аварийност, интелигентните транспортни системи и центрове), които могат да бъдат предоставени от компетентните институции, и експлоатационни-динамични (поведение на водачите, интензивност на движението, действителна средна скорост на движение, организация и безопасност на движението и транспортно-експлоатационно състояние), които са променливи и следва да бъдат определени на място. Наличните данни за проектните характеристики могат да не са актуални и/или геореферирани, и е необходимо да се предвиди материално-техническа обезпеченост за набавянето им при обследване на място. ДАБДП, като координатор на изпълнението на държавната политика в областта на БДП, се явява обединяващо звено, което следва да изпълни процедурата по цялостна оценка на пътната безопасност, за което се предвиждат нормативни промени в Закона за пътищата. За осъществяване на тази стратегическа задача е необходимо набавяне на съответното оборудване. Описание на дейността: - Осигуряване на 2 бр. специализирано оборудване (мобилна лаборатория) за оценка на състоянието на пътната безопасност при обследване на пътища, включително близки до пътя обекти, с оглед установяване на конкретни проектни характеристики, експлоатационни показатели на пътната повърхност и тяхното функционално състояние. Ефект от дейността: - Повишен капацитет на администрацията на ДАБДП; - изпълнени национални задължения, произтичащи от измененията и допълненията в Директива 2008/96; - осигурена актуална (дигитализирана) единна база-данни за състоянието на пътната инфраструктура; - подобрена безопасност на пътната инфраструктура; - подобрено качество на предоставяната услуга по безопасно и комфортно пътуване. 2.4.3 Мерки за подобряване на условията на движение в районите на ГКПП Основание за дейността: Управлението на тежкотоварните транспортни потоци и обезпечаването на безопасността на всички участници в движението в районите на ГКПП Капитан Андреево, ГКПП Русе, ГКПП Видин и др. пунктове представляват сериозно предизвикателство, тъй като системно се наблюдават: образуване на колони от голям брой тежкотоварни МПС, което води до повишен риск от ПТП; нерегламентиран престой; замърсяване на околната среда; затрудняване на трафика; повишаване на разходите за отговорните институции, както и за участниците в движението като ползватели на пътя; намаляване на общественото благосъстояние вследствие на повишени разходи и пропуснати ползи. Описание на дейността: Въвеждане на система за управление на преминаването на трансграничния тежкотоварен трафик чрез специализирано мобилно приложение, предназначено за ползвателите на пътя. Дейността ще се извършва в сътрудничество с ГД „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“. Системата ще включва следните функционалности: 1/ проверка за натовареността на ГККП в реално време: Информацията за натовареността на подходите към ГКПП ще се осигурява от изградено видеонаблюдение на определени участъци. За разлика от съществуващи алтернативни приложения (напр. Google maps, WAZE), настоящата система ще разграничава движението по видове потоци (леки автомобили, тежкотоварни автомобили, автобуси), което е ключово за функционалността ѝ; 2/ регистрация на времеви пояс за преминаване през граница на конкретно МПС: всеки водач на тежкотоварен автомобил ще има възможност за заявяване на времеви интервал, в който ще премине конкретен ГКПП. Приложението ще дава информация за свободните времеви интервали, чрез което ще се избегне струпването на автомобили; 3/ указване на възможни регламентирани места за престой: чрез тази функция потребителите ще получат информация за местата, където могат да използват регламентираното време за почивка, както и престоя по време на различните видове ограничения на движението по пътищата; 4/ предоставяне на информация за налични паркинги за почивка: в допълнение към горната функция, се предвижда подаване на информация към потребителите относно това колко е натоварен конкретното място за отдих и дали ще има възможност да го използва; други. Ефект от дейността: - подобрена безопасност чрез намаляване на риска от настъпване на ПТП; - подобрена мобилност чрез съкращаване на времето за пътуване; - по-добро планиране на пътуванията на тежкотоварните автомобили; - подобрен комфорт на пътуване; - съхранена околна среда чрез намаляване на вредните емисии от МПС, както и предотвратено замърсяване на прилежащото към пътя пространство с битови и биологични отпадъци; - стимулирано изграждане на паркинги във вътрешността на страната; - намалени публични разходи за поддържане на пътната инфраструктура, в т.ч. на прилежащото към пътя пространство. - ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ, ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ И ДРУГИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТА: А) Настоящият проект ще бъде изпълнен при спазване на принципа за равни възможности, като не създава предпоставки за допускане на пряка или косвена дискриминация въз основа на расов или етнически произход, пол, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Реализацията на нито една от предвидените проектни дейности се базира на спазване на концепцията за равенство и недискриминация в контекста на конституционните традиции на държавите-членки, правото на ЕС и правата на човека, защитени с Европейската конвенция за правата на човека. Проектът в пълна степен отчита и зачита принципа на равенството между половете като основна ценност на ЕС, основно право и ключов принцип на Европейския стълб на социалните права. В практически аспект проектните дейности ще способстват за осигуряване на по- всеобхватна и единна основа за повишаване административни и технически капацитет на държавната администрация за управление на пътната инфраструктура на централно, областно и общинско ниво, което е инвестиция в човешки капитал, в условията на равенство и зачитане на правата на всички целеви групи. Б) ПРИНЦИП ЗА НЕНАНАСЯНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИ ВРЕДИ Цел; Да; Не; Обосновка. Смекчаване на последиците от изменението на климата:; Не; Счита се, че мярката няма или има незначително предвидимо въздействие върху целта. Емисиите от оборудването, предвидено в рамките на инвестицията, са въпрос на реорганизация на вече осъществяваните дейности и следователно могат да компенсират подобни дейности, които вече се извършват. Инвестициите, насочени към цифровизацията на управлението на товарния трафик, могат да бъдат разгледани в контекста на област 063а и могат частично да допринесат за намаляването на парниковите газове чрез по-добро управление на транспортните потоци. Във всеки случай това няма да доведе до значителни допълнителни емисии.. Адаптиране към изменението на климата:; Не; Счита се, че мярката няма или има незначително предвидимо въздействие върху целта. Тя не оказва неблагоприятно въздействие върху настоящия и очаквания бъдещ климат, върху самата дейност или върху хората, природата и активите, нито вреди на адаптирането към изменението на климата. Характерът на мярката е такъв, че да оптимизира организационния капацитет за изпълнение на определени задачи, без да променя естеството им, по-специално по отношение на въздействието им върху адаптирането към изменението на климата.. Устойчивото използване и опазване на водните и морските ресурси:; Не; Счита се, че мярката няма или има незначително предвидимо въздействие върху целта. Дейностите не са свързани с използването на водни обекти (повърхностни или подземни). Мярката е насочена към подобряване на организационния и техническия капацитет на публичните органи, отговорни за управлението на пътната безопасност, и няма пряко въздействие върху управлението и опазването на водите.. Кръговата икономика, включително предотвратяването и рециклирането на отпадъци:; Не; Счита се, че мярката няма или има незначително предвидимо въздействие върху целта. Тя не оказва неблагоприятно въздействие върху кръговата икономика. Целта ѝ е да оптимизира организационния капацитет за изпълнение на определени задачи, без да се променя естеството им.. Предотвратяване и контрол на замърсяването на въздуха, водите или земята:; Не; Счита се, че мярката няма или има незначително предвидимо въздействие върху целта. Чрез намаляване на опашките от тежкотоварни автомобили по границите тя дори намалява замърсяването на местно равнище от струпването на хора, чакащи да преминат границите.. Опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите:; Не; Счита се, че мярката няма или има незначително предвидимо въздействие върху целта. Тя е насочена към подобряване на капацитета за поддържане на съществуващата инфраструктура и подобряване на управлението на движението по съществуващите пътища. Изпълнението на проекта всъщност може да намали вредното въздействие върху видовете чрез подобряване на транспортните потоци и избягване на задръстванията.. На база горната таблица, проектните дейности не водят до екологични вреди. В този смисъл инвестицията е в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди, т.е. проектът: 1. Не води до значителни емисии на парникови газове, с което да възпрепятства смекчаването на последиците от изменението на климата. 2. Не води до неблагоприятно въздействие върху настоящия и очаквания бъдещ климат, върху самата дейност или върху хората, природата или активите, като не нанася вреди на адаптирането към изменението на климата. 3. Не нанася вреди на устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси, не влошава доброто екологично състояние или добрия екологичен потенциал на водните обекти, включително на повърхностните и подземните води, и на морските води. 4. Не нанася вреди на кръговата икономика, включително предотвратяването на образуването на отпадъци и рециклирането, като не води до неефективност при използването на материали или при прякото или непряко използване на природни ресурси, до увеличаване на генерирането, изгарянето или обезвреждането на отпадъци. 5. Не нанася вреди на предотвратяването и контрола на замърсяването, като не води до значително увеличаване на емисиите на замърсители във въздуха, водите или земята. 6. Не нанася вреди на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите, като не вреди на доброто състояние и устойчивостта на екосистемите, не влошава природозащитния статус на местообитанията и видовете, включително на тези, които са от интерес за Съюза. Следва да се добави, че инвестициите, предвидени в проект, са насочени към изпълнение на реформа „Концептуално ново управление на безопасността на движението по пътищата в единна интегрирана стратегическа рамка за периода 2021-2030 г.“, в чиято основа и визия стои концепцията за безопасна универсална мобилност, в условията на хармонично взаимодействие между човека, пътя и околната среда. По-конкретно, реформата е насочена към шест тематични направления, едното от което е свързано с развитие на автомобилния парк в посока екологичност и ресурсна ефективност. В) ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ Бенефициент по плана е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която ще изпълнява проекта в партньорство с Агенция „Пътна инфраструктура“ с оглед функциите на същата. При изпълнение на плана, двете публични институции действат в качеството си на публични органи или в условията на законово възложени единствено на тях дейности и не се конкурират с икономически субекти на пазара. Дейностите по проекта (на ниво инвестиция) не се явяват държавна помощ при следните аргументи: - Дейност № 2.4.1.а) (първо тире) за разработване и внедряване на софтуерно приложение за управление и приоритизация на дейностите по републиканските и общинските пътища за осигуряване на пътната безопасност на база наличната информация за състоянието им, посредством вградени алгоритми за моделиране на бъдещото им състояние в рамките на разполагаемите финансови, материални, нематериални и човешки ресурси, касае дигитализация на публичната администрация. Дейността няма икономически характер и е в изпълнение на възложените по закон правомощия на стопаните на пътищата. Разработването и внедряването на приложението се предвижда да бъде възложено, чрез провеждане на открита, недискриминационна процедура за възлагане на обществена поръчка, а последващото използване е за целите на оптимизация на процесите по управление на поддържането на пътищата от стопаните на пътя, които отговарят за това. - Дейност № 2.4.1.а) (второ тире) за разработване и внедряване на национална електронна система за подаване и обработване сигнали, свързани с безопасността на пътната инфраструктура е насочена отново към дигитализация на публичната администрация за предоставяне на услуги на потребителите на пътно-транспортната система и гражданите. Това е задължение, което произтича от ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1936 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури и чл. 36н от Закона за пътищата. Съгласно член 6д „Доброволно публикуване на информация“ от Директива (ЕС) 2019/1936, държавите-членки на ЕС могат да създадат национална система за доброволно публикуване на информация, достъпна онлайн за всички ползватели на пътя, за да се улесни събирането на данни за събития, предавани от ползвателите на пътя и от превозните средства, както и всяка друга свързана с безопасността информация, която се възприема от съответното публикуващо лице като действителен или потенциален риск по отношение на безопасността на пътната инфраструктура. Разработването, внедряването и последващото поддържане на системата ще бъде извършено чрез провеждане на открита, недискриминационна процедура за възлагане на обществена поръчка. Достъпът до платформата за всички ползватели (физически и юридически лица), се предвижда да бъде свободен. Предвижда се администрациите, управляващи пътя, да публикуват в платформата информация за предприетите от тях мерки, във връзка с получените сигнали. Дейността, която ще се провежда чрез платформата няма икономически характер, а е в изпълнение на обществени функции на администрациите управляващи пътя. - Дейност №2.4.3 за разработване и внедряване на система за управление на преминаването на трансграничния тежкотоварен трафик чрез специализирано мобилно приложение, касае дигитализация на публичната администрация. Задължението за Република България за осигуряване на подобна информационна система произтича от ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/962 на Комисията от 18 декември 2014 година за допълнение на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата – съгласно Приложение – Категории данни /посочени в чл. 2, 8, 9, 10 и 12/, т. 3, буква „д“ видовете данни за движението включват по - конкретно време за изчакване на граничните контролно – пропускателни пунктове към държави, които не са членки на ЕС. ДИРЕКТИВА 2010/40/ЕС на европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт, Приложение I - Приоритетни области и действия /посочени в чл. 2 и 3/ – Приоритетна област II: Непрекъснатост на ИТС услугите за управление на движението и товарните превози, спецификациите и стандартите за непрекъснатост и оперативна съвместимост на услугите по управление на движението и товарните превози и по – специално по мрежите TEN-T включват следното: т. 1.3 Определянето на минималните необходими изисквания за непрекъснатост на ИТС услугите за управление на превоза на товари по транспортните коридори и при различните видове транспорт, въз основа на улесняването на електронния обмен между съответните информационни/контролни центрове и различните заинтересовани страни на данни за движението по пътищата и на информацията презгранично, и където е целесъобразно – между региони или между градските и междуградските области. Разработването и внедряването на системата ще се възложи по реда на Закона за обществени поръчки, чрез открита и недискриминационна процедура, която ще осигури ефективното взаимодействие между различните публични органи, за осигуряването на необходимата информация на ползвателите. Дейността, която ще се осъществява чрез платформата от страна на администрациите няма икономически характер, а е административна услуга. Достъпът за ползватели на системата ще бъде недискриминационен и открит като ще се осъществява след регистрация. - Дейност № 2.4.1.б) по набавяне на оборудване, обезпечаващо нуждите по текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища. Съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за пътищата, републиканските пътища се управляват от държавната институция - Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Дейността по управление на пътищата включва тяхното текущо поддържане (чл. 19, ал. 2, т. 1 от Закона за пътищата). Съгласно чл. 47, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности, а съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-19 ОТ 12 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТИЩАТА, поддържането на пътищата включва комплекс от дейности и системни грижи за осигуряване на необходимите условия за непрекъсната безопасна и нормална експлоатация на пътя, за предпазване на пътищата от преждевременно износване, за охрана, за осъществяване на мерките за защита на пътните съоръжения и принадлежности, както и за реда за водене на техническата отчетност на пътищата (чл. 2, ал. 1). Дейностите по поддържане на държавните пътища са вменени на АПИ, която изпълнява ролята на оператор на републиканските пътища, законово определен като единствен такъв. Предвиденото оборудване, ще се използва за изпълнение на част от функциите вменени на АПИ. Закупуването на оборудването ще бъде обезпечено чрез провеждане на открита, недискриминационна процедура по реда на Закона за обществените поръчки, а при последващите експлоатация на оборудването АПИ ще разчита на вътрешен човешки ресурс. Не се предвижда Агенция „Пътна инфраструктура“ да извършва такива дейности, чрез направената инвестиция, извън възложените й по закон правомощия. - Дейност № 2.4.1.б) по набавяне на оборудване, обезпечаващо изпълнението на задължението за осигуряване на безопасно движение по пътищата, чрез организация на движението, посредством снабдяване с два бр. специализирани превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение посредством физически разделители. Съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за пътищата, републиканските пътища се управляват от държавната институция - Агенция „Пътна инфраструктура“. Дейността по управление включва организация на движението. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, Агенция „Пътна инфраструктура“ има задължение да организира движението по пътищата така, че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от моторните превозни средства. Съгласно чл. 2, от Чл. 2. (1) Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата, организирането на движението по пътищата трябва да осигурява: бърз, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари; удобство на участниците в пътното движение; ефективно използване на пропускателната способност на изградената пътна мрежа и нейното обзавеждане; спазване на изискванията за опазване на околната среда и ограничаване на вредните въздействия от автомобилния транспорт, в т.ч. въздействия от шум, вибрации, газове и др. Това се постига чрез: разделяне и разпределение на транспортните и пешеходните потоци по вид, място и време; канализиране на движението по предназначение и цели чрез пътеуказателна сигнализация. В този смисъл, оборудването е предназначено за осигуряване на функциите на АПИ, като оператор на републиканската пътна мрежа. - Дейност № 2.4.2 по набавяне на оборудване, обезпечаващо изпълнението на процедури по управление на безопасността на пътната инфраструктура, чрез осигуряване на 2 бр. специализирано оборудване (мобилна лаборатория) за оценка на състоянието на пътната безопасност при обследване на пътища, включително близки до пътя обекти, с оглед установяване на конкретни проектни характеристики, експлоатационни показатели на пътната повърхност и тяхното функционално състояние. В Директива (ЕС) 2019/1936 се регламентира прилагането в държавите-членки на ЕС процедури за управление на безопасността на пътната инфраструктура. Директивата урежда пет вида процедури: оценка на въздействието върху пътната безопасност, одити за пътна безопасност, цялостни и периодични инспекции за пътна безопасност и цялостни оценки на безопасността на пътната мрежа. Ключов момент от Директива (ЕС) 2019/1936 е въвеждането на нов вид процедура - цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, целяща периодично оценяване на безопасността на пътната инфраструктура. Държавите-членки трябва да гарантират, че констатациите от цялостните оценки на безопасността на пътната мрежа водят до последващи действия – или целенасочени инспекции за пътна безопасност, или преки коригиращи действия. Директива (ЕС) 2019/1936 предвижда процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура да се прилагат както за пътищата от трансевропейската пътна мрежа, така и за автомагистралите, първокласните пътища в държавите-членки по смисъла на директивата и за пътищата, завършени с финансиране от Европейския съюз. Предвид разширеното приложно поле на нормативния акт, и обстоятелството, че от бюджета на ЕС са били предоставени значителни финансови средства за изграждане и реконструкция на пътища, се предвижда процедурите за управление на безопасността да се прилагат за републиканска пътна мрежа и за общински пътища в страната. Съгласно чл. 19б ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ планира, организира и провежда цялостните оценки на безопасността на пътната мрежа. Съгласно чл. 19б ал. 1, т. 5 от Закона за пътищата, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ подпомага изпълнението и осъществяването на контрол на останалите процедури за управление на безопасността на пътната инфраструктура. С оглед обезпечаване изпълнението на тези нормативно определени задължение е необходимо осигуряването на мобилните лаборатории. Закупуването на мобилните лабораториите ще бъде извършено чрез провеждан на открита, недискриминационна процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ не действа като икономически субект при извършването на дейността, нито ще участва на потенциален пазар за извършване на сходни дейности. Дейностите на ниво реформа също не се явяват държавна помощ, тъй като реформата засяга нормативно определени изисквания към управлението на пътната инфраструктура и безопасността на движение по пътищата.

Бенефициент.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи.

Проектното изпълнение е предвидено с максимална продължителност 36 месеца. За паралелното изпълнение на всички проектни дейности се открояват следните четири етапа: 1/ подготовка на документации за обществени поръчки по ЗОП: 9 месеца; 2/ провеждане на обществени поръчки /до избор на изпълнител: 12 месеца; 3/ изпълнение на договорите за обществени поръчки: 12 месеца; 4/ интегриране на мерките в съществуващите системи: 9 месеца. Забележка: продължителността за всеки отделен етап е представена съгласно най-времеемкия елемент от съставните части на проектните дейности. Тежестта на елемента време за всеки един от горните етапи, за всяка отделна проектна дейност, е представена в таблицата по-долу. се; ок; не; де; ян; фе; ма; ап; ма; юн; юл; ав; се; ок; ное; де; ян; фе; ма; ап; ма; юн; юл; ав; се; ой; но; де; ян; фе; ма; ап; ма; юн; юл; ав. 2021; 2022; 2023; 2024. Месец от изпълнение-то на проекта; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36. Дейност 2.4.1 Мерки за оптимизиране на дейностите по управление на безопасността на републиканските и общинските пътища. Етап 1 Подготовка на документация за участие. Етап 2 Провеждане на процедура по ЗОП. Етап 3 Изпълнение на договор за обществена поръчка. Етап 4 Интегриране на мерките в съществуващите системи. Дейност 2.4.2 Мерки за подпомагане дейността на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Етап 1 Подготовка на документация за участие. Етап 2 Провеждане на процедура по ЗОП. Етап 3 Изпълнение на договор за обществена поръчка. Дейност 2.4.3 Мерки за подобряване на условията на движение в районите на ГКПП. Етап 1 Подготовка на документация за участие. Етап 2 Провеждане на процедура по ЗОП. Етап 3 Изпълнение на договор за обществена поръчка. Етап 4 Интегриране на мерките в съществуващите системи.

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

Изпълнението на проекта може да започне до 2 месеца след неговото одобрение.

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Източникът на финансиране на предвидените дейности е европейски, чрез Recovery and Resilience Facility. По дейност 2.4.1: - Софтуерни приложения за: а/ управление и приоритизация на дейностите по пътищата за осигуряване пътната безопасност на база наличната информация за състоянието им, посредством вградени алгоритми за моделиране на бъдещото им състояние в рамките на разполагаемите ресурси: 1 000 000 лв. б/ национална електронна система за подаване и обработване на сигнали, свързани с безопасността на пътната инфраструктура: 500 000 лв. - 27 бр. мултифункционална модулна специализирана техника за подпомагане дейностите по пътно поддържане: 27 бр. х 200 000 лв./бр.; общо: 5 400 000 лв. - 2 бр. специализирани превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение посредством физически разделители: 1 бр. х 400 000 лв. за механизация лек тип и 1 бр. х 1 600 000 лв. за механизация тежки физически разделители – стоманобетонни; общо: 2 000 000 лв. По дейност 2.4.2: - 2 бр. специализирано оборудване за оценка на състоянието на безопасността на движение по пътищата (мобилни лаборатории) общо: 2 100 000 лв. По дейност 2.4.3: - Система за управление на преминаването на трансграничния тежкотоварен трафик чрез специализирано мобилно приложение: 1 000 000 лв. ОБЩО: 12 000 000 лв. Забележка: Подробна обосновка на заложените разходи е приложена към проектно предложение.

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР): 0% Физически капитал (закупване на машини и съоръжения): 79.2% Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация): 0% (Забележка: включено в сумата за закупуване на физически капитал) Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги): 0% Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер): 20.8%

- Индикатори

- Индикатор/и за резултат

1 бр. софтуерно приложение за управление и приоритизация на дейностите по пътищата 1 бр. софтуерно приложение за национална електронна система за подаване и обработване на сигнали, свързани с безопасността на пътната инфраструктура 1 бр. софтуерно приложение за управление на преминаването на трансграничния тежкотоварен трафик 27 бр. мултифункционална модулна специализирана техника за подпомагане на дейностите по пътно поддържане 2 бр. специализирани превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение посредством физически разделители 2 бр. специализирано оборудване за оценка на състоянието на безопасността на движение по пътищата (мобилни лаборатории)

1 бр. софтуерно приложение за управление и приоритизация на дейностите по пътищата Начална стойност - 0 [2021] Междинна стойност - 0 [2022] Междинна стойност - 0 [2023] Крайна стойност - 1 [1во тримесечие на 2024] 1 бр. софтуерно приложение за национална електронна система за подаване и обработване на сигнали, свързани с безопасността на пътната инфраструктура Начална стойност - 0 [2021] Междинна стойност - 0 [2022] Междинна стойност - 0 [2023] Крайна стойност - 1 [1во тримесечие на 2024] 1 бр. софтуерно приложение за управление на преминаването на трансграничния тежкотоварен трафик Начална стойност - 0 [2021] Междинна стойност - 0 [2022] Междинна стойност - 0 [2023] Крайна стойност - 1 [1во тримесечие на 2024] 27 бр. мултифункционална модулна специализирана техника за подпомагане на дейностите по пътно поддържане Начална стойност - 0 [2021] Междинна стойност - 0 [2022] Междинна стойност - 0 [2023] Крайна стойност - 27 [1во тримесечие на 2024] 2 бр. специализирани превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение посредством физически разделители Начална стойност - 0 [2021] Междинна стойност - 0 [2022] Междинна стойност - 0 [2023] Крайна стойност - 2 [1во тримесечие на 2024] 2 бр. специализирано оборудване за оценка на състоянието на безопасността на движение по пътищата (мобилни лаборатории) Начална стойност - 0 [2021] Междинна стойност - 0 [2022] Междинна стойност - 2 [4то тримесечие на 2023] Крайна стойност - 2 [2023]

- Индикатор/и за ефект

По дейност 2.4.1: - Подобряване процесите за управление на пътната безопасност и намаляване на пътнотранспортния травматизъм от страна на стопаните на пътя - създаден технически и кадрови капацитет в 27-те областни пътни управления за оптимизиране на дейностите по поддържане на републиканската пътна инфраструктура - Подобряване процесите на управление на всички елементи на БДП и намаляване на пътнотранспортния травматизъм от страна на ДАБДП като координиращо националната политика по БДП звено и от страна на МВР, АПИ и общините като основни заинтересовани страни, чрез своевременни действия по сигнали за рискове или проблеми, свързани с пътната безопасност – брой отработени сигнали - Подобряване на планирането, координацията и партньорството в областта на БДП за намаляване на пътнотранспортния травматизъм чрез оптимизиране и приоритизиране на мерките в общите планове за действие на национално ниво и в областните план-програми на база заключенията от прилагането на методиката за управление на дейностите по пътната инфраструктура – изготвени обобщен план за действие и областни план-програми По дейност 2.4.2: - Подобряване процесите на управление на пътната безопасност и намаляване на пътнотранспортния травматизъм – създаден технически и кадрови капацитет в ДАБДП за извършване на цялостна оценка на безопасността на пътищата - Подобряване процесите на управление на пътната безопасност чрез извършена оценка на безопасността на пътната мрежа (част от цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа) - обследвани километри от мрежата По дейност 2.4.3: - Повишена удовлетвореност на водачите на тежкотоварни МПС, преминаващи ГКПП, от подобрената мобилност, измерена чрез мобилното приложение въз основа на петобална скала и целева средна оценка от 3

По дейност 2.4.1: - Подобряване процесите за управление на пътната безопасност и намаляване на пътнотранспортния травматизъм от страна на стопаните на пътя - създаден технически и кадрови капацитет в 27-те областни пътни управления за оптимизиране на дейностите по поддържане на републиканската пътна инфраструктура Начална стойност - 0 [2021] Междинна стойност - 0 [2022] Междинна стойност - 0 [2023] Крайна стойност - 27 [2024] - Подобряване процесите на управление на всички елементи на БДП и намаляване на пътнотранспортния травматизъм от страна на ДАБДП като координиращо националната политика по БДП звено и от страна на МВР, АПИ и общините като основни заинтересовани страни, чрез своевременни действия по сигнали за рискове или проблеми, свързани с пътната безопасност – брой отработени сигнали Начална стойност - 0 [2021] Междинна стойност - 0 [2022] Междинна стойност - 50 [2023] Междинна стойност – 100 [2024] Крайна стойност - 150 [2024] - Подобряване на планирането, координацията и партньорството в областта на БДП за намаляване на пътнотранспортния травматизъм чрез оптимизиране и приоритизиране на мерките в общите планове за действие на национално ниво и в областните план-програми на база заключенията от прилагането на методиката за управление на дейностите по пътната инфраструктура – изготвени обобщен план за действие и областни план-програми Начална стойност - 0 [2021] Междинна стойност - 0 [2022] Междинна стойност - 0 [2023] Крайна стойност - 1 обобщен план за действие на национално ниво и 28 областни план-програми, приети на годишна база [2024] По дейност 2.4.2: - Подобряване процесите на управление на пътната безопасност и намаляване на пътнотранспортния травматизъм – създаден технически и кадрови капацитет в ДАБДП за извършване на цялостна оценка на безопасността на пътищата Начална стойност - 0 [2021] Междинна стойност - 0 [2022] Междинна стойност - 1 [2023] Крайна стойност - 1 [2024] - Подобряване процесите на управление на пътната безопасност чрез извършена цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа - обследвани километри от мрежата чрез специализираните мобилни лаборатории Начална стойност - 0 [2021] Междинна стойност - 0 [2022] Междинна стойност - 5 000 км. [2023] Междинна стойност - 8 000 км. [2024] Крайна стойност - 13 000 км [2024] По дейност 2.4.3: - Повишена удовлетвореност на водачите на тежкотоварни МПС, преминаващи ГКПП, от подобрената мобилност, измерена чрез мобилното приложение въз основа на петобална скала и целева средна оценка от 3 Начална стойност - 0% [2021] Междинна стойност - 0% [2022] Междинна стойност - 0 [2023] Крайна стойност - 20% [2024] Забележка: междинните стойности на индикаторите (за 2022 г. и 2023 г.) са подадени като 0 предвид на това, че съгласно графика за изпълнение на проекта през втората година от проектното изпълнение (2022 г.) се предвижда изпълнение на договорите за обществените поръчки, резултатите от които се предвиждат да са налични през 2023 г.

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Да.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовия ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

Всички проектни дейности са предмет на обществена поръчка.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

За паралелното изпълнение на всички проектни дейности се открояват следните етапи: - Подготовка на документации за обществени поръчки по ЗОП, в т.ч. междуинституционално съгласуване за случаите, в които е приложимо: 9 месеца; - Провеждане на обществени поръчки до избор на изпълнител: 12 месеца; - Изпълнение на договорите за обществени поръчки: 12 месеца; - Интегриране на мерките в съществуващите системи при/след изпълнение на договорите: 9 месеца. Забележка: продължителността за всеки отделен етап е представена съгласно най-времеемкия елемент от съставните части на проектните дейности. Тежестта на елемента време за всеки един от горните етапи, за всяка отделна проектна дейност, е представена в графика на изпълнението в табличен вид в т.4. 2.4.1 Мерки за оптимизиране на дейностите по управление на безопасността на републиканските и общинските пътища Процедури по ЗОП – 4 бр.: - Услуга: софтуерно приложение за управление и приоритизация на дейностите по пътищата за осигуряване на пътната безопасност - Услуга: софтуерно приложение за национална електронна система за сигнали по отношение на безопасността на пътната инфраструктура - Доставка: 27 мултифункционална модулна специализирана техника за подпомагане на дейностите по пътно поддържане - Доставка: 2 бр. специализирани тежки превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение посредством физически разделители. 2.4.2 Мерки за подпомагане дейността на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Процедури по ЗОП – 1 бр.: - Доставка: 2 бр. специализирано оборудване (мобилна лаборатория) за оценка на състоянието на пътната безопасност при обследване на пътища 2.4.3 Мерки за подобряване на условията на движение в районите на ГКПП Процедури по ЗОП – 1 бр.: - Услуга: мобилно приложение за управление на преминаването на трансграничния тежкотоварен трафик Дейност; Процедура по ЗОП и възложител; Подготовка на документация за участие; Провеждане на процедура по ЗОП; Изпълнение на договор за обществена поръчка. 2.4.1; Услуга: софтуерно приложение за управление и приоритизация на дейностите по пътищата за осигуряване на пътната безопасност Възложител: АПИ; 5 месеца; 12 месеца; 12 месеца. Услуга: софтуерно приложение за национална електронна система за сигнали по отношение на безопасността на пътната инфраструктура Възложител: ДАБДП; 3 месеца; 12 месеца; 12 месеца. Доставка: 27 специализирани автомобила за подпомагане на дейностите по пътно поддържане Възложител: АПИ; 5 месеца; 12 месеца; 6 месеца. Доставка: 2 бр. специализирани тежки превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение посредством физически разделители Възложител: АПИ; 5 месеца; 12 месеца; 6 месеца. 2.4.2; Доставка: 2 бр. специализирано оборудване (мобилна лаборатория) за оценка на състоянието на пътната безопасност при обследване на пътища Възложител: ДАБДП; 3 месеца; 12 месеца; 12 месеца. 2.4.3; Услуга: мобилно приложение за управление на преминаването на трансграничния тежкотоварен трафик Възложител: ДАБДП; 9 месеца; 12 месеца; 12 месеца. Забележка: Предвижда се три от поръчките да бъдат проведени от АПИ, като партньор по проекта, с оглед на това, че е самостоятелен възложител с функционална компетентност за използването на резултата от поръчките, както и че притежава техническа компетентност за подготовка на техническите задания. По отношение на тези поръчки ДАБДП ще осъществи предварителен преглед на документацията за възлагане на обществени поръчки и ще контролира изпълнението на договорите, с цел постигане на заложените резултати. Взаимоотношенията между ДАБДП и АПИ ще бъдат уредени в нарочно споразумение.

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

Не са изпълнявани сходни проекти.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

Неприложимо.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

Проектът ще допринесе за изпълнение на следните препоръки: - подобряване ефективността на публичната администрация (препоръки 2020 г.): един от основните недостатъци на предоставяните от стопаните на пътя услуги (АПИ/ОПУ) е остарялото или изобщо липсващото съвременно оборудване, което да гарантира високо ниво на услугите и безопасни условия за ползвателите на пътя и за работещите. От друга страна, изпълнението на функционалните задачи на ДАБДП също изисква съответния административен и технически капацитет. Интегрирането на софтуерни приложения (за управление и приоритизация на дейностите по пътищата за осигуряване на пътната безопасност и за подаване и обработване сигнали, свързани с безопасността), както и използването на специализирано оборудване от страна на АПИ/ОПУ и ДАБДП ще повиши капацитета и съответно функционирането (производителността) на администрациите, защото ще подобри нивото на разполагаемите ресурси за извършване на дейностите. Това ще даде пряк ефект върху качеството на административните ресурси, които ще бъдат насочени към: приоритизиране на дейностите по пътна безопасност; процедиране на постъпили сигнали, в т.ч. от граждани; поддържане на безопасно състояние на пътищата и управление на безопасността им. - насърчаване на икономическата политика, свързана с устойчивостта на транспорта (препоръки 2019 г.): чрез изпълнението на проекта ще се подобрят условията за извършване на цялостна оценка на качеството и безопасността на пътната мрежа в страната и ще се подобри пътнотранспортна свързаност между районите, което пък ще способства за стимулиране на инвестициите и икономическо развитие като цяло. Всяка една от предвидените в проекта дейности е насочена към устойчивост на транспорта, тъй като инвестира в неговата безопасност, привлекателност и функционалност – аспекти, които пряко обуславят нивото на развитие на сектора. В резултат се подобрява общата мобилност на населението, като се подпомага промишлеността и търговията, защото транспортът играе ролята на свързващо звено между производителите, от една страна, и суровините, трудовия пазар и потребителите, от друга. Устойчивостта се измерва и с това, че с нарастването на броя на пътуващите и увеличаването на транспортирането на стоки и услуги икономическият растеж и стимулираната икономическа активност ще се извършват в условията на по-високо ниво на безопасност, като присъщите рискове на всяка икономическа дейност са смекчавани от по-подготвена да ги посрещне среда.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Да. Настоящият проект допринася за изпълнението на реформа в областта на БДП чрез изцяло нов подход на управление на държавната политика по безопасност на движението по пътищата в единна интегрирана стратегическа рамка за периода 2021-2030 г. Ключови етапи и цели на реформата: Ключов етап 1: Разработване, консултиране и приемане на Национална стратегия за БДП в Република България за периода 2021-2030 г. и План за действие към нея. Качествен индикатор за етапа: Постигнат национален консенсус между институциите на централно, областно и общинско ниво, както и привлечено участие на представители на неправителствения, академичния и научния сектор. Времева рамка: трето тримесечие на 2020 г. Описание: Процесът на разработване, консултиране и приемане на Стратегията и Плана беше продължителен и многоаспектен. В него взеха участие голям брой институции на централно, областно и общинско ниво, както и представители на неправителствения сектор, научните и академичните среди, което в голяма степен допринесе за консенсусния характер на стратегическата и планова рамка, подготвена в условията на конструктивен партньорски дебат и широк обществен консенсус. За приемане на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и План за действие 2021 – 2023 г. към нея, на основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, беше инициирана процедура за приемането на документите. Цел 1.1: Осигуряване на широк обществен дебат и национален консенсус при планиране на новата политика по БДП, както и изразяване на политическата воля на правителството на Република България за приемане на новата политика по БДП за периода 2021-2030 г.; Количествен индикатор на целта: Решение на Министерския съвет за приемане на Стратегията и Плана за действие към нея. Времева рамка: трето тримесечие на 2020 г. Ключов етап 2: Въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 Качествен индикатор за етапа: Приемане на ЗиД на Закон за пътищата. Времева рамка: първо тримесечие на 2021 г. Описание: Проектът на ЗиД на Закона за пътищата е подготвен съвместно между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, като с него се транспонират изискванията на европейска Директива (ЕС) 2019/1936. Със законопроекта се въвеждат нови и детайлизират съществуващите процедури по пътна безопасност, като те ще бъдат пет вида: оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна безопасност, цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, целенасочени и периодични инспекции за безопасност. На база на тези промени Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ се определя като отговорна институция да извърши първата цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа на Република България, включена в обхвата на Директива (ЕС) 2019/1936.Предвижда се да бъде създадена и единна електронна платформа, в която всички ползватели на пътната инфраструктура (в това число граждани и юридически лица) да подават сигнали, които директно ще постъпват към институцията стопанисваща пътя. По този начин се цели да се подобри оперативността и набирането на информация за проблеми на инфраструктурата, които могат да повлияят на безопасността на движението. Администрациите, управляващи пътя, ще бъдат длъжни да публикуват в платформата информация за предприетите от тях мерки, във връзка с получените сигнали. Цел 2.1: Цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа; Количествен индикатор на целта: брой обследвани километри от пътната мрежа. Времева рамка: последно тримесечие на 2024 г. В този смисъл, за пръв път новата рамкова политика по БДП вече използва понятието „БДП“ в реформиран контекст, като обвързва ангажиментите на компетентните държавни структури в единна стратегическа рамка, подчинена на стандартизирани механизми за планиране, изпълнение, наблюдение, докладване и оценка на политиката. Чрез реализацията на проекта ще се обезпечи пълноценното изпълнение на стратегията (реформата). В допълнение, безопасността на движението по пътищата е комплексна система, която включва широк спектър от секторни политики, като настоящият проект се характеризира със специално отношение към сектор транспорт. На национално ниво са приети Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. и Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022 г., като стратегическите цели на транспортната политика до 2030 г. са: повишаване на ефективността и конкурентоспособността на транспортния сектор; подобряване на транспортната свързаност и достъпност; ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор. В допълнение, цел на политиката 3 в Споразумението за партньорство: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност е насочена именно към осигуряване на предпоставки за повишаването на конкурентоспособността на икономиката чрез подобряване на транспортната свързаност и достъпност, както и на адекватна транспортна инфраструктура като ключов елемент от бизнес средата. В този смисъл, проектът допринася за изпълнение на стратегическите цели в сектор транспорт в посока интегрирана и конкурентоспособна устойчиво развита транспортна система, отговаряща на икономическите, социалните и екологичните потребности, която да създава необходимите предпоставки за подобряване на мобилността на хора и стоки, което ще насърчи развитието на вътрешния пазар и конкурентоспособността, териториалното, икономическо и социално сближаване и опазването на околната среда.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Да. Проектът допринася за аспектите на устойчивото икономическо развитие, което има за цел да отговори на потребностите на настоящото поколение без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди. Проектът се базира на цялостен подход, обединяващ икономически, социални и екологични съображения, които се подсилват взаимно. Националната визия за БДП за периода 2021-2030 г. въплъщава желаното състояние в бъдещето, основаващо се на начина, по който различните компоненти на пътната система си взаимодействат хармонично. По-конкретно, чрез проекта се работи целенасочено към постигане на визията за „универсална безопасна мобилност“ 2021-2030 г., която: - Интегрира жизненоважни знания и умения за опазване живота и здравето на човека при взаимодействие с пътната система. - Не създава предпоставки за рискови ситуации, породени от средата. - Компенсира човешките грешки, намалява тежестта им и смекчава последиците от тях. - Не натоварва околната среда и я съхранява за идните поколения. - Гарантира правото на свободно придвижване за всеки член на обществото. - Осигурява достъп до работното място, дома и обществените услуги. - Прави мобилното население културно и социално динамично. - Стимулира икономическото развитие и увеличава благосъстоянието. - Ангажира отговорността и обединява ресурсите на обществото. Транспортът играе ключова роля за развитието на всяко модерно общество като средство за икономическо развитие и предварително условие за постигане на социално и регионално сближаване. Транспортният сектор на България е от изключителна значимост за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и за обслужване на населението. В развитието на районите на България се наблюдават значителни териториални различия, които са обосновани както исторически - България дълго време е част от кохортата държави от Източния блок, в който влизат по-бавно развиващи се държави, така и въз основа на географските дадености на страната - сложен релеф и ясно изразени четири климатични сезона. Тези предпоставки са допринесли за установяване на значителни териториални дисбаланси, които влияят силно на икономическото развитие и благосъстояние на обществото. Неравенства в страната се наблюдават по отношение на екологията, транспорта, социалното дело, здравеопазването и др. Проектът допринася за частично преодоляване на тези неравенства като по отношение на икономическото развитие ще бъдат реализирани следните положителни ефекти: 1. Цялостната оценка на качеството и безопасността на пътната мрежа в страната ще предостави възможност за ранжиране и приоритизиране на мерките за подобряване на качеството и безопасността на пътища, които се намират в по-слабо развити райони, и ще способства за устойчивото им икономическо развитие. 2. Подобрената пътнотранспортна свързаност ще допринесе за повишаване на привлекателността на районите, ще създаде нови условия за инвестиции икономическо развитие и ще повлияе благоприятно на общественото благосъстояние. Проектът допринася за частично преодоляване на тези неравенства като по отношение на социалното развитие ще бъдат реализирани следните положителни ефекти: 1. Цялостната оценка на качеството и безопасността на пътната мрежа в страната ще предостави възможност за ранжиране и приоритизиране на мерките за подобряване на качеството и безопасността на пътища, които се намират в по-слабо развити райони на страната. Реализацията на мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата ще допринесе за подобряване на пазара на труда чрез по-широко използване на човешки ресурс от засегнатите райони. 2. Подобрената пътнотранспортна свързаност ще допринесе за по-добра реализация на кадри в райони, съседни на района, в който се реализират мерките. Проектът допринася за частично преодоляване на тези неравенства като по отношение на екологията ще бъдат реализирани следните положителни ефекти: 1. Ще се създадат предпоставки за намаляване на времето за престой на територията на Република България на транзитно преминаващи тежкотоварни автомобили, с което ще се намали количеството на вредните емисии. 2. Ще се създадат предпоставки за намаляване на времето на престой на автомобили, които се движат по участъци с реверсивно движение, с което ще се намали количеството на вредните емисии. 3. Ще се удължи експлоатационният живот на пътищата, тъй като ще се въведе механизъм за контрол на качеството и безопасността им. Това ще позволи по-точно планиране на мерки за рециклиране на износените асфалтобетонни пластове.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Да. Проектът допринася за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030. Основната цел на политиката по приоритет 7 Транспортна свързаност е осигуряването на по-добра свързаност и достъпност на населените места в страната. Усилията за подобряване на съществуващата инфраструктура, в т.ч. за автомобилен транспорт, ще доведат до подобряване на условията за бизнес и търговия, като същевременно ще способстват и за постигането на по-високо ниво на безопасност в транспортната система на страната. Приоритетът има значителна роля в изпълнението на Цел 3 „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“ и Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“ от Целите за устойчиво развитие на ООН. Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 поставя изричен акцент в текста си, че усилията за подобряване на качеството на пътната инфраструктура в страната, както и за осигуряването на по-ефективни транспортни услуги и универсална безопасна мобилност, ще бъдат продължени. Освен към подобряване на качеството на наличната транспортна инфраструктура, ще продължи работата по въвеждане на цифрово предаване на информация за товарни превози, което ще допринесе за намаляване на административната тежест и подобряване на логистичните операции.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Да. Въпреки че реализирането на проекта не е пряко свързано с постигане на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“, същият ще доведе до намаляване на вредните емисии на транспортния сектор, тъй като ще въздейства пряко върху задръстванията в районите на ГКПП.

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.