# Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

„Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в София“.

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

Проектът „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в София“ включва два участъка от екологичният масов градски транспорт обособени в следните лотове: - Лот 1 - участък МС”Хаджи Димитър”-ж.к.Левски с дължина 3км и 3 метростанции; - Лот 2 - участък ул.Шипка-кв.Гео Милев-ж-к-Слатина-Зала Арена армеец/ Техпарк София-бул. Цариградско шосе с дължина 6 км и 6 метростанции. Столицата на Р. България, заедно с живеещите и временно пребиваващите в нея надхвърля 1,6 млн. население. Транспортната и екологична обстановка в града е изключително тежка и сложна. Ежедневно в него се формират големи задръствания от лични и обществени превозни средства. От една страна това води до ниски скорости на пътуванията, а от друга води до влошена екологична и транспортна обстановка в града и околностите. Поради тази причина, въпреки различните мерки за ограничаване на замърсяването на въздуха, в отделни дни замърсяването в някои райони значително превишава санитарните норми. Практиката и опита в другите страни показва, че една от най- ефективните мерки се явява развитие на подземен скоростен масов метротранспорт. В контекста на зелената сделка метрото в София е един от най-големите зелени инфраструктурни проекти в Р. България. Със средства от ОПТТИ 2014-2020г през 2016-2020г се изградиха първите два участъка от Линия 3 на метрото оборудвани с нови системи за управление и безопасност произведени и монтирани от Сименс и нов модел влакове на същата фирма. Предвид сложните геоложки условия и слабите почви по трасето на централния участък строителството на тунелите е извършено с немска тунелопробивна машина с противоналягане в забоя. За постигане на предвидените значителни екологични, транспортни и социални ефекти от линията, следва да се завършат и другите два участъка от Линия 3 обособени като следните два лота на настоящия проект: Лот 1 – участък МС”Хаджи Димитър”-ж.к.”Левски” Участъкът е с дължина 3 км и 3 метростанции и преминава покрай ж.к.Хаджи Димитър, Производстена зона Хаджи Димитър, ж.к. Сухата река, кв. Левски и ж.к. Левски. Общият брой на живеещите и работещите в горепосочените части на града е около 90 хил. души. В по-голямата си част трасето е разположено под южното платно на бул. Владимир Вазов или успоредно на него. Строителството на участъка включва реконструкция на засяганата инженерна инфраструктура, изграждане на конструкциите на метростанциите и тунелите- в т.ч. изкопни работи, укрепване на изкопите с масивни стоманобетонни стени включвани в конструкциите на съоръженията, изграждане на вътрешните стоманобетонни конструкции на метростанциите и пристанционните съоръжения, изпълнение на релсови пътища и контактна мрежа, електроподстанции и външни връзки за захранване на трасето от градските ел. подстанции, ел. мрежи, системи за управление, безопасност и комуникации /6 системи/, архитектурни работи в метростанциите - довършителни работи в служебните помещения за разполагане на оборудването на системите за управление и функциониране на метрото и представителни части на станциите - входове, подлези, входни вестибюли и перонни участъци, възстановяване на терена и околното пространство след завършване на строителството и единични, комплексни изпитания и въвеждане в експлоатация. Предвидено е строителството на метростанциите да се извършва по така наречения полуоткрит /Топ даун/ метод - две от тях и по открит метод-метростанцията в ж.к.Левски. Тунелите в по-голямата част от трасето ще се строят по Нов австрийски тунелен метод, а в участъка между първата и втората метростанция в ж.к.Левски-кв.Левски - по открит способ. Системите за диспечерско управление, безопасност за движението на влаковете (СВТС) и функциониране (електро с подстанции, вентилация, комуникации и др.) са изцяло съвместими с тези на изградения през 2016-2020г първи етап от линията. За повишаване на безопасността на пътниците всички перони на станциите са отделени от влаковете с прозрачни отваряеми перонни преградни врати с височина 1,6 м. Лот 2 - участък „ул.Шипка-кв.Гео Милев-ж.к.Слатина-Зала Арена Армеец/Тех парк София-бул. Цариградско шосе” Участъкът е с дължина 6км и 6 метростанции и преминава през плътнозастроените квартали - кв.Гео Милев, ж.к. Слатина, ж.к. Хр.Смирненски, Зала Арена Армеец с капацитет 18 хил.души и новия Тех Парк София с перспективен брой работни места от над 40 хил. души, кв. Полигона и ж.к.Младост. Трасето преминава изцяло подземно, както 5 от метростанциите е предвидено да се изграждат по т.н. полуоткрит /Топ даун/ метод и една по открит способ. Първата метростанция е ситуирана в плътно застроена част на изключително оживеното кръстовище на бул. Ситняково и ул. Гео Милев, вторта е на кръстовището на ул. Н. Коперник и ул. Гео Милев с прилежащи плътни жилищни и адмистративни застройки. Следващите две метростанции са разположени в значителния по големина ж.к. Слатина, по-голямата част от който няма добри транспортни връзки с централната част на града. Меростанцията пред Тех Парк София и Зала Арена Армеец с единия от входовете си е предвидена да обслужва най-голямата спортна и концертна зала в страната с капацитет 18 хил. зрители, а с другите два- новоизграждания голям Тех Парк София. Част от сградите от първия етап от този Тех Парк вече са построени и функционират, като там в момента се изгражда и т.н. суперкомпютър. След цялостната реализация на Тех Парк София през следващите години се предвижда в него да има разкрити над 40 хил. работни места. Последната метростанция от участъка е разположена на най-голямата входно-изходна артерия на София - бул. Цариградско шосе, продължаваща извън града в магистрала Тракия. Тя освен да обслужва плътнозастроените територии с жилищни и административни и търговски сгради на ж.к. Младост и кв. Полигона има и важно буферно значение за навлизащите в града автомобили. Поради тази причина над съоръженията за смяна на посоката на движение на влаковете след станцията по проекта е предвиден подземен буферен паркинг. Строителството на участъка включва реконструкция на засяганата инженерна инфраструктура, изграждане на конструкциите на метростанциите и тунелите- в т.ч. изкопни работи, укрепване на изкопите с масивни стоманобетонни стени включвани в конструкциите на съоръженията, изграждане на вътрешните стоманобетонни конструкции на метростанциите и пристанционните съоръжения, изпълнение на релсови пътища и контактна мрежа, електроподстанции и външни връзки за захранване на трасето от градските ел. подстанции, ел. мрежи, системи за управление, безопасност и комуникации /6 системи/, архитектурни работи в метростанциите- довършителни работи в служебните помещения за разполагане на оборудването на системите за управление и функциониране на метрото и представителни части на станциите - входове, подлези, входни вестибюли и перонни участъци, възстановяване на терена и околното пространство след завършване на строителството и единични, комплексни изпитания и въвеждане в експлоатация. В участъка от трасето на Лот 2 има сложни инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия-високо ниво на подземните води, на много места оводнени пясъци и меки глини, преминаване на две места под р.Слатинска и други. Изхождайки от това, с оглед безопасно изграждане на тунелите в тези условия и избягване на неблагоприятни последици за разположените до трасето масивни сгради, в проекта за участъка е предвидена единствено приложимата в случая безопасна технология за строителство на тунелите - с тунелопробивна машина с херметична забойна камера и противоналягане в забоя. Системите за управление, безопасност и функциониране на Лот 2 са изцяло съвместими с тези на изградения първи етап от Линия 3. Основната част от необходимия подвижен състав за Етап 1 и 2 от Линия 3 – 20 влака е доставен от фирма Сименс. Съгласно договора за доставка със фирма Сименс за експлоатацията на Лот 1 и 2 на Линия 3 се доставят още 10 влака с финансиране от Столична община Доставката на 10те влака не е част от настоящия проект. За повишаване на безопасността на пътниците всички перони на станциите са отделени от влаковете с прозрачни отваряеми перонни преградни врати с височина 1,6 м. По трасето на участъка на Лот 2 живеят или работят над 160 хил.души с тенденция към нарастване. Ежедневно по бул. Цариградско шосе влизат в града над 45 хил. автомобила. При високи екологични стандарти, предвидените участъци от проекта с обща дължина 9 км и 9 метростанции, ще осигуряват бързо и ефективно обслужване на голям брой пътници с интермодални връзки с националната ж.п. мрежа, с летището, а чрез буферни метростанции с паркинги на основните входно-изходни артерии на града - с основния автомобилен трафик към столицата. Общо за двата участъка като част от общ проект са направени транспортни проучвания за натоварвания с пътници (Приложение), които показват средногодишно превозване на около 26 млн.пътника. За проекта е направен и Предварителен икономически анализ на ползите ( Приложение). Ползите от реализацията на проекта са : - ще се увеличи броя на превозените пътници с метрото с 26 милиона пътника годишно; - ще се намалят вредните газове-парникови, фини прахови частици, оловни аерозоли и др. в града и региона с 1 387 тона годишно, след като е приспаднат косвеният ефект от емисиите за използваната електроенергия в метрото; - ще се намали броя на автомобилите в движение в града с 13 202 автомобила дневно; - ще се намали трафика с около 25% - гарантирана максимална скорост на пътуванията 80км/ч без да се влияе от трафик и атмосферни уславия при несравними комфорт и удобства - ще се увеличи средната скорост на придвижване с градския транспорт с над 2 пъти, - поради значително по-високата скорост на придвижване с метрото в сравнение с останалият транспорт, жителите на града ще спестят допълнително 12 830 човеко часа дневно. Този ефект ще нарастне значително при отчитане влиянието на намаления брой автомобили. Финансирането на изграждането на инфраструктурата по проекта не води до нарушаване на конкуренцията и въздействие върху търговията, не предоставя икономическо предимство за Метрополитен ЕАД и в тази връзка не включва предоставяне на държавна помощ, поради това, че има наличие на естествен монопол при изграждането на метро инфраструктурата и законов монопол при оперирането и изграждането ѝ. Метро инфраструктурата е публична общинска собственост, като изграждането и експлоатацията ѝ са възложени на Метрополитен ЕАД (100% общинска собственост) чрез договор за обществена услуга, който е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007. При изпълнението на проекта ще бъде спазен принципът за равенството между половете! При подготовката на проекта е извършена оценката съгласно принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (в съответствие с Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост), която е представена в Приложение 2 към ФК.

- Бенефициент.

Столична община – Метрополитен ЕАД

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи.

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

Лот 1 - има готов Идеен проект по всички части, одобрен линеен ПУП, издадено Решение по ОВОС, тръжните процедури за избор на изпълнители по обособени позиции и за Инженер-Конслутант са приключили и предстой сключване на договори за изпълнение до края на месец Февруари. Възможно начало на строителството – второ тримесечие на 2021г. Лот 2- има готов Идеен проект по всички части, Линеен ПУП и изменение на ОУП – в процедура, издадено Решение по ОВОС. През Януари е обявена процедура за избор на изпълнители за проектиране и строителство по обособени позиции, която се очаква да приключи през Септември 2021г. Предстой откриване на тръжна процедура за избор на Инженер-консултант в началото на месец Март и се очаква да приключи през Септември 2021г. Възможно начало на строителството –втората половина на 2021г.

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Лот 1- индикативна стойност – 217 465 416 лева / от Инструмент за възстановяване и устойчивост/. Индикативната стойност е резултат от проведени процедури за избор на изпълнители за инженеринг и за инженер-консултант по Закона за обществените поръчки. Лот 2- индикативна стойност – 548 020 000 лева / от Инструмент за възстановяване и устойчивост – 142 534 584 лева и нациоално съфиансиране – 405 485 416 лева/. Индикативната стойност е резултат от исторически данни от проведени процедури за избор на изпълнители по Закона за обществените поръчки за изграждане на метроучастъци и метростанции. Инвестиции по видове дейности; Стойност. Лот 1 – МС”Хаджи Димитър”-ж.к.”Левски”; 217 465 416. 1; Строително-монтажни работи и оборудване на Лот 1; 216 185 416. 2; Инженер консултант Лот 1; 1 280 000. Лот 2- „ул.Шипка-кв.Гео Милев-ж.к.Слатина-Зала Арена Армеец/Тех парк София-бул. Цариградско шосе”; 548 020 000. 3; Строително-монтажни работи и оборудване на Лот 2; 530 000 000. 4; Инженер консултант Лот 2 и управление на проекта; 18 020 000. 5; Общо; 765 485 416. Формирането на бюджета е представено в Приложение 1 към Формуляра за кандидатстване

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

- Изграждане на инфраструктура (СМР) –70% - Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) -27,4%% - Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) - % - разходите са част договорите за доставка на оборудването - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги и управление на проекта) – 2.6% - Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) - % - разходите са част договорите за доставка на оборудването

- Индикатори

- Индикатор/и за резултат

- Новоизградени метролинии – 9 км - Нови метростанции – 9 бр.

Новоизградените метролинии – 9 км - Начална стойност -0 [ 2021 година] - Междинна стойност – 3 км [2024 година] - Крайна стойност – 9 км [2025 година] Нови метростанции – 9 бр - Начална стойност -0 [ 2021 година] - Междинна стойност – 3 метростанции [2024 година] - Крайна стойност – 9 метростанции [2025 година] Междинна стойност (2024 г.) отговаря на очакваното завършване и въвеждане в екслоатация на Лот 1 с дължина 3 км и 3 метростанции Крайната стойност (2025 г.) отговаря на очакването 2025г. да бъдат завършени и въведени в експлоатация и двата участъка на проект Лот 1 с дължина 3 км и 3 метростанции и и Лот 2 с дължина 6 км и 6 метростанции

- Индикатори за ефект

Брой превозени пътници годишно - 26,366 милиона превозени пътници

Брой превозени пътници годишно - Начална стойност–0- 2021 [година] - Междинна стойност–10,4 милиона превозен пътници -2025[година] - Крайна стойност - 13,2 милиона превозени пътници – 30.06.2026[годишно] Междинна стойност (2025 г.) отговаря на прогнозният брой на пътниците по Лот 1 за енда пълна година след въвеждане на участъка в екслоатация Крайната стойност (30.06.2026г.) отговаря на прогнозният брой на пътниците по Лот 1 и Лот 2 за половин година след въвеждане и на двата участъка в екслоатация. Прогнозният брой на пътниците по Лот 1 и Лот 2 за една пълна година в екслоатация е 26,366 милиона превозени пътници След въвеждане на участъците в експлоатация, два пъти годишно на сайта на „Метрополитен“ ЕАД ще бъдат публикувани данните за броя на превозените пътници по Лот 1 и Лот 2

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Да. За изпълнението на проекта се предвижда провеждането на 4 процедури по ЗОП за избор на изпълнители

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

За Лот 1 се изискват процедури за избор на изпълнители и за избор на Инженер -консултант. Изхождайки от обема, сложността и спецификата на отделните видове работи и с оглед да не се ограничава конкуренцията процедурата за възлагане на строителството е разделена на Обособени позиции както следва: 3 Обособени позиции за метростанации и прилежащи тунели /с различни методи на строителство в отделните части/ и релсови пътища в тях, и една Обособена позиция за системи за управление, безопасност и функциониране за цялото трасе. За целия участък от Лот 1 е предвидена една процедура за избор на Инженер-Консултант. Предмет на обществената поръчка за строителство и Инженер –Консултант е 100% от средствата за участъка. За Лот 2 съгласно ЗОП се изискват процедури за избор на изпълнители. Процедурата за възлагане на изпълнението на участъка, съобразно спецификата на отделните участъци и съоръжения и с оглед осигуряване на възможност за повече участници е разделена на Обособени позиции както следва: три обособени позиции за метростанции и релсови пътища в прилежащите тунели; една Обособена позиция за строителство на тунела по щитов метод с тенулопробивна машина за целия 6 км участък и една Обособена позиция за системи за управление, безопасност и функциониране на метрото. За целия участък от Лот 2 е предвидена една процедура за избор на Инженер-Консултант. Предмет на обществената поръчка за строителство и Инженер –Консултант е 97,3% от средствата за участъка, 2,7% от средствата за участъка за управление на проекта, което ще се извърши от служители на „Метрополитен“ЕАД, които са на трудови договори.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

За Лот 1 през 2020г са проведени 2 тръжни процедури, 1 за инженеринг (процедурата включва 4 обособени позиции) и 1 за инженер консултант. Процедурите са приключени, като през месец Февруари 2021г ще бъдат сключени договори за изпълнение. За Лот 2 ще бъдат проведени 2 тръжни процедури, 1 за инженеринг (процедурата включва 5 обособени позиции) и 1 за инженер консултант. Тръжната процедура за изженеринг е обявена през месец януари с прогнозен срок на приключване лятото на 2021г. През месец март се предвижда обявяване на процедурата за избор на Инженер-Консултант за целия участък от Лот 2 с прогнозен срок на приключване лятото на 2021г. Очаквано подписване на договорите – второ полугодие на 2021г. За двата лота, като част от един общ проект са изготвени транспортни проучвания и Предварителен икономически анализ на ползите. Прогнозните стойности и графика на строителство са посочени в настоящата форма. Като общи показатели в описателната част на двата лота са посочени прогнозните натоварвания с пътници и основните ползи съгласно Предварителен икономически анализ на ползите.

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

През 2016-2020г със средства от ОПТТИ 2014-2020г се изгради първият етап на Линия 3 - Етап 1 МС“Х.Димитър“-МС“Красно село“ с дължина 8 км и 8 метростанции. Лот 1 от настоящия проект представлява продължение на Линия 3 в източна посока, като участъкът от този лот е свързан с Етап 1 на линията североизточно от МС“Хаджи Димитър“ при 100% съвместимост на габарити, релсови пътища и системи за управление, безопасност и функциониране. За целта източно от МС „Хаджи Димитър“ има предвидена възможност за изграждане на работна шахта за строителство на първата ОП от Лот 1 без това да влияе на извършваната експлоатация на действащия участък от Етап 1 от Линия 3. По този начин този лот осигурява връзка на източните квартали на града с централната му и западната му част чрез изградените Етап 1 и 2 на Линия 3 - кв.Красно село, ж.к.Овча Купел и кв.Горна Баня, като в кв. Горна Баня на съвместната ж.п. спирка с линията София –Перник и с крайградската ж.п.линия в това направление. Чрез връзката на Етап 1 с Линия 1 на МС Орлов мост и с Линия 2 на МС НДК се осигурява връзка на тези квартали с другите две линии на метрото, а чрез тях с останалите части на града, централната ж.п.гара и летището. С построяването на Лот 2 участъкът от Лот 1 ще има бърза и удобна транспортна връзка и с кв.Гео Милев, ж.к.Слатина и бул. Цариградско шосе. Лот 2 на настоящия проект представлява продължение на Линия 3 от ул. Шипка през кв. Гео Милев, ж.к. Слатина, зала Арена Армеец/Тех Парк София до бул. Цариградско шосе. При строителството на Етап 1 от линия 3 в мястото на връзката на участъка с Етап 1, с оглед строителство на участъка от Лот 2 без спиране на движението в действащия участък на линията, е изградена голяма трапецовидна шахта за отклонение от линията на това място. Участъка от Лот 2 представлява естествено продължение на Линия 3 в източна посока и освен бързо и ефективно транспортно обслужване на прилежащите на трасето територии осигурява връзка на участъка с централната градска част, кв. Красно село, ж.к. Овча купел и кв. Горна Баня в западна посока. В кв. Горна Баня на съвместната ж.п. спирка с линията София –Перник и с крайградската ж.п.линия в това направление. С изграждането на Лот 1 от настоящия проект прилежащите участъци от Лот 2 ще имат бърза и удобна транспортна връзка с ж.к.Хаджи Димитър, кв. Сухата река и ж.к. Левски. Чрез връзката на Етап 1 с Линия 1 на МС Орлов мост и с Линия 2 на МС НДК се осигурява връзка на прилежащите квартали от Лот 2 с другите две линии на метрото, а чрез тях с останалите части на града, централната ж.п.гара и летището. По този начин двата лота надграждат построените през периода 2016-2020/21г Етапи 1 и 2 от Линия 3. Те способстват в голяма степен за реализиране на прогнозните транспортни, екологични и социални ползи от цялата трета линия на метрото. Те осигуряват ефективно транспортно обслужване с най-екологичния и бърз градски транспорт на прилежащите райони, а така и осигуряват бързи и удобни връзки с всички големи жилищни квартали с централната градска част помежду тях и с националната ж.п. мрежа и летището. Дейностите, финансирани по проекта не се финансират и няма да бъдат финансирани от друг проект/програма или друга финансова схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

Няма предвидени други сходни проекти по линия на Споразумението за партньорство или централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход. По линия на ОПТТИ 2014-2020г са построени първите два етапа от Линия 3. За постигане на предвидените значителните транспортни, екологични и социални ползи от тези два етапа и от цялата Линия 3 е необходимо за бъдат изградени и двата лота от Етап 3 предвидени в настоящия проект. С двата лота от този проект ще се постигне почти двойно нарастване на обществени ползи от линията и ще нарасне значително транспортния, екологичния и социалния ефект от метрото за целия град.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

Проектът пряко допринася за изпълнение на препоръка №3 на ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ST 8173/20 - COM(2020) 502 final, относно националната програма за реформи на България за 2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2020 г., която гласи следното : 3. Да рационализира и да ускори процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа за МСП и самостоятелно заетите лица, като гарантира също така, че те имат непрекъснат достъп до финансиране и гъвкави условия за плащане. Да даде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и да стимулира частните инвестиции, за да се ускори икономическото възстановяване. Да съсредоточи инвестициите в областта на екологичния и цифровия преход, поспециално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката, включително във въгледобивните региони. С изпълнението на проектът ще продължи етапното разширение на метрото в София, като една ефективна, екологична и устойчива транспортна система, която да предоставя бързи, сигурни и удобни транспортни услуги по направление на най-натоварените пътнически потоци в града. Изграждането на двата участъка на Линия 3 ще продължи етапната реализацията на заложената в Общия устройствен план (ОУП) на София, схема за развитие на линиите на метрото и ще осигури директна и удобна транспортна връзка по направление на най-натоварените пътнически потоци в града. Благодарение на връзката между трите линии ще се осигури освен бърз и екологичен транспорт между най-големите жилищни комплекси в града по направленията с най-висок пътникопоток, но и възможност за интегрирана работа на системите метро, автомобилен, ж.п. и въздушен транспорт, което пряко води до още по-ефективното развитие на приоритета за интермодалност при превоза на пътници. Реализацията на двата участъка от Линия 3 ще доведе до увеличение на пътуванията с метро по съществуващите вече линии и ще се увеличи ефективността на цялата метро мрежа. Ще се повиши атрактивността на обществения транспорт, което ще доведе до намаляване на автомобилния трафик в следствие на прехвърляне на пътуващи с автомобили към метрото. В резултат на намаления трафик ще бъдат редуцирани вредните емисии от автомобилите и ще се подобри качеството на въздуха в града, ще се намалят пътно-транспортните произшествия и инцидентите и нивата на шум и вибрации в градската среда. С оптимизацията на градския автотранспорт и намалението на пътуванията с автомобили ще бъдат осъществени мерки свързани със стратегията за нисковъглеродно развитие на градските райони и смекчаване на въздействията върху изменението на климата.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор?Моля, опишете как.

Проектът ще допринесе за развитие на бърз масов градски транспорт, което ще спомогне за подобряване на условията на живот в града чрез осигуряване на бързо придвижване на големи групи хора, намаляване на трафика в града и в резултат на това задръстванията по натоварената улична мрежа и замърсяването на въздуха над него. Той ще спомогне за осигуряване на реформа в масовия градски транспорт чрез осигуряване на бързо и екологично придвижване на големи групи от хора по основните транспортни направления в града. Това в контекста на зелената сделка съвпада със стратегията на държавата и на Столичната община за внедряването на екологични видове транспорт и декарбонизацията на икономиката като цяло. Чрез извънуличното подземно разполагане на участъците от проекта това ще спомогне за реформата в градския транспорт на най-големия град в страната чрез увеличение на дела на екологичния транспорт, намаление на превозните средства на повърхността и свързаното с тях замърсяване на въздуха, намаление на времето за пътуване в обществения транспорт и значително подобряване на условията на живот в града. С проекта чрез най- мощния транспорт в града ще се осигурят бързи интермодални връзки с различните видове градски, регионален, крайградски, национален железопътен и въздушен транспорт. Чрез преки връзки с 3 железопътни гари, едната от които новоизграждана на Линия 3, ще се осигурят бързи връзки на пътниците, както с регионалните, така и влаковете от далечните маршрути на националната железопътна мрежа с отделните райони на града. Чрез изградената пряка съвместна инфраструкстурна връзка на лниниите на метрото с летището се осигуряват подобни бързи и устойчиви транспортни връзки на пътниците от въздушния транспорт с отделните части на града и с ж.п. гарите, а чрез тях с регионалните влакове и влаковете от далечните маршрути на националната железопътна мрежа.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Проектът чрез неговите големи обществени- транспортни, екологични и социални ползи допринася за подобряване на условията на живот в града, а оттам за подобряване на околната среда и повишаване на производителността на труда. По-бързото и удобно транспортно обслужване на големи групи пътници спомага за по-малко време за придвижване с обществения транспорт, а оттам за освобождаване на време на жителите на града, което може да се използва за лични нужди- почивка, образование или ефективна производствена дейност. Като се изхожда от факта, че в града се формира над 25% от БВП на страната това ще има значителни икономически измерения. Ще бъде изградена качествена инфраструктурата от гледна точка на нейната безопасност, сигурност, ефикасност, устойчивост на климатични условия, както и качеството на услугите и непрекъснатостта на транспортните потоци. Въвеждането, разгръщането и насърчаване разработването на иновативни технологии ще имат пряко въздействие върху устойчивото икономическо развитие чрез използване на доставки на материали и оборудване за обекта от различни райони на страната Също така, ще бъдат създадени нови работни места в процеса на изпълнението и при бъдещата експлоатация на проекта. В контекста на този показател проектът има изключително важно социално значение във връзка с откриване на над 2600 работни места от строителните фирми и доставчиците от различни производители в страната по време на строителството. В допълнение към това за подготовката и бъдеща експлоатация на участъците ще е необходимо откриването и на около 400 постоянни работни места. Предвидените дейности няма да имат отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, нито ще предизвикат увреждане на местообитания на видове в защитените зони от европейската мрежа Натура 2000. Не се очакват емисии на парникови газове в атмосферния въздух, тъй като дейностите не са свързани с генерирането на такива. Проектът, поради пряко изразения си екологичен характер, способства за намаление трафика и броя на автомобилите в движение, а оттам на замърсяването на въздуха над града. Всичко това ще има пряко въздействие и принос към зеления преход на Европа.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Проектът пряко допринася за постигане на Национален приоритет 5 „Чист въздух и биоразнообразие“ по Ос на развитие 2 „Зелена и устойчива България“ и Национален приоритет 5 „Транспортна свързаност“ по Ос на развитие 3 „Свързана и интегрирана България“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 По отношение на Национален приоритет 5 „Чист въздух и биоразнообразие“ проектът ще допринесе за постигане на основната цел на политиката в областта на опазването на околната среда за подобряване качеството на атмосферния въздух и в частност - намаляване на концентрацията на фини прахови частици (ФПЧ). Изпълнението на проектът допринася за постигане на Цел 13 „Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици“ , както и определени аспекти от Цел 8 „Стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички“ и Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“ от Целите за устойчиво развитие на ООН. Изпълнението на проектът допринася за реализацията на политиката по отношение на градовете, като бъде продължено развитието на метрото, като устойчива система на градски транспорт, целящи осигуряването на по-качествен и устойчив градски транспорт, благодарение на която намалява трафика на коли, които са едни от основните замърсители на атмосверният въздух в града. Именно във тази връзка в Национален приоритет 5 „Чист въздух и биоразнообразие“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 ясно е разписано, че в столицата ще продължи строителството на метрото, което значително ще облекчи трафика по най-натоварените отсечки на града и ще има положително влияние върху качеството на въздуха в града. По отношение на Национален приоритет 5 „Транспортна свързаност“ проектът пряко допринася за постигане на основната цел на политиката за осигуряването на по-добра свързаност и достъпност на населените места в страната. Развитието на метромрежата допринасят за подобряване на условията за бизнес и търговия, като същевременно способстват и за постигането на по-високо ниво на безопасност в транспортната система на града. Проектът допринася за изпълнението на Цел 3 „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“ и Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“ от Целите за устойчиво развитие на ООН. Проектът пряко допринася за постигане на целите заложени в Приоритет П7 – „Транспортна свързаност“ по Ос на развитие 3 „Свързана и интегрирана България“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, чрез осигуряване на транспортна свързаност с бърз и ефективен масов градски транспорт за превоз на големи групи хора, свързване на релсовия масов градски транспорт в столицата с крайградските ж.п. линии, а чрез тях и с разположените в региона малки и големи населени места, националната ж.п. мрежа и летището. Чрез изграждане на буферни станции с паркинги на края на двата участъка се осигурява връзка на навлизащите в града транспортни средства с мощен скоростен масов градски транспорт, което спомага за намаляване на броя на автомобилите навлизащи в града. Чрез проекта се осигурява изпълнение на целите на Националната програма за подобряване на условията на живот на жителите на града. Предвижда се намаляване на задръстванията по основните направления и на замърсяването на въздуха вследствие намаление на задръстванията и броя на движещите се автомобили. Практиката при строителство на предходните участъци от обекта показва, че жителите на града, при наличие на бърз и удобен транспорт по направление на участъците от него предпочитат на пътуването с метрото вместо с лични автомобили. Тези цели са приоритетни и за Програмата за развитие на столицата през следващите години, поради завишаване на изискванията за намаление на вредните емисии във въздуха над града и подобряване на условията на живот в града. Това е особено важно при непрекъснатото увеличаване на броя на автомобилите. Наред с това се предвижда увеличаване на средната скорост на пътуване с градския транспорт предимно за сметка на многократно по-високата скорост на пътуванията с метрото в сравнение с надземния транспорт. В участъците, където няма бърз масов градски транспорт, какъвто е метрото, средните скорости на пътуване в пиковите часове са изключително ниски 10-12км/ч , а в извън пиковите 16-18 км/ч. Поради исторически формираната улична мрежа с ограничена пропускателна способност и липса на възможности за разширение единствено настоящия проект е способен, заедно с намалението на трафика през следващите години да спомогне за увеличаване на скоростите на пътуване с масовия градски транспорт. Това заедно с намалението на броя на автомобилите в движение и на вредните емисии спомага за изпълнение на целите на Програмата за развитие чрез намаление на вредните емисии и подобряване на условията на живот в града и региона.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

В Интегрирания национален план „Енергетика и климат“ (ИНПЕК) са определени основните цели и мерки за осъществяване на националните политики в областта на енергетиката и климата, в контекста на европейското законодателство, принципи и приоритети за развитие на енергетиката. Първата основна цел на ИНПЕК е • стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката. В т. 1.2 Преглед на настоящата ситуация в областта на политиките на ИНПЕК е констатирана важността от предприемане на мерки в сектор „Транспорт“ се обуславя от факта, че той е един от най-големите емитери на парникови газове, бележещ постоянен растеж, но до голяма степен пренебрегван до скоро по отношение на влиянието му върху изменението на климата. В тази връзка основните мерки в сектора, съгласно ИНПЕК са насочени към оптимален баланс в използването потенциала на различните видове транспорт и са обособени в следните приоритетни оси: • намаляване на емисиите от транспорта; • намаляване на потреблението на горива; • диверсификация на превозите; Основният ефект от реализацията на проекта е увеличението на броя на пътуванията с един устойчив, ефективен и екологичен транспорт какъвто е метрото. Развиването на метромрежата увеличава цялостнана ефективност на транспортната система и обществения транспорт, което води до намаляване на автомобилния трафик в следствие на прехвърляне на пътуващи с автомобили към метрото. В резултат на намаления автомобилен трафик ще бъдат редуцирани вредните емисии от автомобилите и ще се подобри качеството на атмосферният въздух в града. Във връзка с горното, чрез облекчаването на автомобилният трафик в столицата проектът пряко допринася за постигане на определените национални цели за декарбонизация съгласно разписаното в 2.1 Измерение „Декарбонизация“ на Интегрирания национален план „Енергетика и климат“. Изпълнението на проекта, чрез облекчаване на автомобилният трафик в града ще допринесе за реализация на политиките заложени в Регламент (ЕС) № 2018/842 за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013, определя национални цели за секторите извън СТЕ (сграден фонд, селско стопанство, управление на отпадъците и транспорт). Проектът допринася и за постигане на определените национални цели за енергийна ефективност до 2030 г. разписани в т. Повишаване на енергийната ефективност в сектор Транспорт на раздел 3.2 Измерение „Енергийна ефективност“ на Интегрирания национален план „Енергетика и климат“. Като основните мерки, чрез които България се стреми да подобри енергийната ефективност в сектора, са определение: - Увеличаване дела на обществения електрически транспорт, чрез Подобряване на железопътната инфраструктура; Подновяване на подвижния състав на електрическия железопътен транспорт. Основните цели на политиката за намаляване на емисиите на парникови газове в сектор Транспорт на територията на Столична община се осъществяват най-добре чрез изграждането на екологичен, бърз и ефективен извънуличен електротранспорт какъвто е метрото. Прилагането на електробуси в последно време спомага също за намаляването на емисиите на парниковите газове, но те участват в общия надземен трафик и като го утежняват не позволяват постигането на максимален ефект, какъвто се постига с извънуличния бърз масов транспорт какъвто е метрото. Основните мерки, чрез които България се стреми да подобри енергийната ефективност в сектора, включва увеличаване дела на извънуличния обществен електрически транспорт чрез разширение на съществуващата градска железопътната инфраструктура и осигуряване на удобни интермодални буферни връзки с националната ж.п. мрежа, въздушния транспорт и автомобилния транспорт навлизащ в града.. Взимайки предвид заложените приоритети и мерки в ИНПЕК може да се направи заключението, че предложеният проект чрез осигуряването на бърз и удобен екологичен масов градски транспорт ще има принос за тяхното осъществяване в областта на енергийната ефективност на транспорта.

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.