Формуляр за кандидатстване с проект по

Механизма за възстановяване и устойчивост

| - Име на проект |
| --- |
| Пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи |
| - Описание на проекта (цели, основни дейности) |
| 2.1 КОНТЕКСТ И ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТА Мобилността в модерните общества оказва голямо влияние върху ежедневието: Чрез нея се определя как взаимодействат хората, икономиките и страните. Голяма част от европейските граждани живеят в градска среда, като над 60% обитават урбанизирани райони с над 10 000 жители. Градската мобилност е жизненоважна за европейските градове и допринася съществено за техния просперитет. Градските райони са двигателят за икономически растеж, заетост и конкурентоспособност, бъдейки основни генератори на знания и иновации. Европейските градове обаче все повече се сблъскват с неблагоприятните ефекти, причинени от транспорта и свързания с него трафик: 1/ Поради задръстванията по време на придвижване и други ограничения на свързаността, достъпът до стоки и услуги се влошава. Интензивният трафик възпрепятства икономическия подем и социалното включване, като струва близо 100 милиарда евро на европейските данъкоплатци. Трафикът е в пряка зависимост от ефективното функциониране на градския и междуселищния транспорт в общините, като транспортната осигуреност до голяма степен обуславя и достъпа до основни услуги за населението в градските райони. Достъпността на градската транспортна система за възрастни хора и лица с увреждания или намалена подвижност изисква също специален акцент. От една страна, всеки шести човек в ЕС има увреждане, вариращо от леко до тежко, което пречи на около 80 милиона души да участват пълноценно в обществения живот. От друга страна, населението в повечето страни от ЕС застарява. Възрастните граждани над 65 години представляват 24% от общото население към 2020 г., а към 2050 г. се очаква да достигнат 29%. Достъпният транспорт за тези категории хора е важна предпоставка за участие в икономическите, социалните и политическите процеси. 2/ Пътнотранспортните произшествия носят непосилна икономическа тежест за жертвите, за техните семейства и за националните икономики, съставляващи около 3% от годишния брутен вътрешен продукт. През изминалото десетилетие България постигна напредък в усилията за ограничаване на пътния травматизъм, но целта за намаляване броя на загиналите на пътя към 2020 г. наполовина спрямо 2010 г. не беше постигната. При ежегодно намаление от 5.29% за десетгодишния период броят на загиналите намаля с малко над 40% и достигна 463. Предвид площта и броя на населението в страната нивото на травматизма остава неприемливо високо. 3/ Замърсяването на околната среда от автомобилния транспорт, който причинява 57% от общите емисии на азотен оксид, 93% на въглероден оксид, 70% на CO2 и 83% на N2O, добива все по-тревожни размери. Според данните на Световната здравна организация България страда от хронично опасни за населението нива на фини прахови частици. Качеството на въздуха е важен елемент за осигуряване на устойчиво развитие на един град. Транспортът, промишлеността, електроцентралите, селското стопанство, домакинствата и управлението на отпадъците допринасят за замърсяването на въздуха в Европа. Емисиите на основните замърсители на въздуха са намалели през последните десетилетия, което води до общо подобряване на качеството му. Някои сектори, обаче, не са намалили достатъчно своите емисии, за да отговарят на стандартите за качество, или дори са увеличили емисиите на някои замърсители. Съществен дял от генерирания в жизнената среда шум се дължи на пътния трафик. Акцент следва да бъде поставен на: повишаване ефективността на транспортната система, като се възползват максимално от цифровите технологии, интелигентното ценообразуване и допълнително насърчаване на преминаването към видове транспорт с по-ниски емисии; ускоряване внедряването на алтернативна енергия с ниски емисии за транспорт, като модерни биогорива, възобновяема електроенергия и възобновяеми синтетични горива, и премахване на пречките пред електрификацията на транспорта; въвеждане на превозни средства с нулеви емисии. 4/ Паралелно с горните явления, ръстът в използването на частни автомобили, съпътстващ разрастването на градовете и увеличените пътувания до работното място, поставя изявен дисбаланс, тъй като развитието на обществения транспорт в много случаи не протича със същия интензитет. Традиционно пътната инфраструктура в градовете се фокусира главно върху моторизирания транспорт - често за сметка на безопасността на по-уязвимите участници в движението. На ниво ЕС между 20 и 40% от всички пътувания се извършват с велосипед или пеша. Ходенето е особено предпочитано от децата под 12-годишна възраст и хората на възраст над 75 години. Велосипедите се използват най-често от юноши от 12 до 17 години. Делът на загиналите пешеходци в ЕС е около 17%, а на загиналите велосипедисти - около 6%. Възрастовите групи с най-висок дял загинали пешеходци са децата под 10 години и хората на възраст над 65 години. Успокояването на движението като важно направление в общите усилия за устойчива градска мобилност все още е нова за общините тема, а тя е определяща за намаляване на неблагоприятните ефекти от моторизирания трафик. Мерките, насочени към контрол на скоростта, са спорадични, без да произтичат от концептуални политики за планиране на пътища, паркиране на превозни средства и насърчаване на алтернативни видове транспорт. В резултат на това пешеходците и велосипедистите като най-уязвими участници в движението споделят пътя с високоскоростни автомобили в условията на непрекъснат риск. Tези проблеми в своята съвкупност генерират не само големи разходи, но прогресивно намаляват качеството на живот и влияят отрицателно на общото благосъстояние. В същото време Европейската комисия стимулира разработването и прилагането на нови подходи за планиране на устойчива градска мобилност и иновативни решения чрез своите политики, чрез европейските структурни и инвестиционни фондове и чрез своите програми за финансиране на научни изследвания и иновации. През месец декември на 2020 г. Комисията прие Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност и План за действие, поставящи фокус върху фундаменталната трансформация на транспортния сектор в посока неговата еколгична устойчивост и безопасност. Както се посочва в Европейската зелена сделка, се цели 90% намаление на емисиите до 2050 г., осигурено от интелигентна, конкурентна, безопасна и достъпна транспортна система. Гарантирането, че тя е устойчива на бъдещи кризи, също е ключова цел на транспортната политика на ЕС. Съгласно тази стратегия, всички видове транспорт трябва да станат по-устойчиви, с широко достъпни зелени алтернативи и правилни стимули, които да стимулират прехода. До 2030 г.: по европейските пътища следва да има поне 30 млн. коли с нулеви емисии; 100 европейски града да са неутрални по отношение на климата; високоскоростният железопътен трафик да се удвои в цяла Европа; колективното пътуване под 500 км да бъде неутрално спрямо въглерода; автоматизираната мобилност да бъде внедрена в голям мащаб. Това включва поетапно осигуряване екологичен подвижен състав за обществения транспорт, включително градски и междуградски, и придружаващи дребномащабни интегрирани мерки като зарядни станции, интелигентни транспортни системи и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефективността, което ще допринесе за по-добра свързаност и засилване на връзките между градските и селските райони чрез развитието на функционални зони, като същевременно ще има принос за изпълнение на националните цели за декарбонизация и енергийна ефективност. Въпросът как да се подобри свързаността, като същевременно се намаляват задръстванията, пътните инциденти и замърсяването на околната среда, е сред основните предизвикателства за териториите: Ето защо съвременният европейски град трябва да търси и предлага по-балансирани и устойчиви решения за подобряване на мобилността, като отчете както специфичните за него обстоятелства, така и съществуващия местен потенциал. Просперитетът на градовете, свързващи пазарите и услугите като труд, търговия, инвестиции, образование, здравеопазване, развлечение, отдих и др. зависи в голяма степен от достъпността - пряко опосредствана от транспортните системи. Европейските градове са изправени пред предизвикателството как да подобрят мобилността, да осигурят достъпност и да създадат висококачествени и ефективни транспортни системи, като в същото време намалят задръстванията, замърсяването и произшествията. Така съвременните визии за развитието на градовете поставят все по-голям акцент върху човека и неговите нужди от устойчива мобилност (в три измерения: икономическа, социална и екологична) получават все по-голямо внимание: В исторически план използването на лични автомобили се е възприемало като приоритет, с превес над предлаганите възможности за обществен транспорт, колоездене или придвижване пеша. Това разбиране става все по-малко приложимо в настоящето, поради нарастващите ограничения за паркиране, придружаващите разходи и намалената ефективност. Необходим е концептуално нов подход към общата, рамкова организация на мобилността, като пътнотранспортната система все повече се ориентира към движението на хора, което предлага ефективни алтернативи на конвенционалния моторизиран трафик от лични превозни средства. Всички видове транспорт следва да станат по-устойчиви, с широко достъпни зелени алтернативи и правилни стимули, които да подпомогнат прехода. Съвременното развитие на градовете изискват заменянето на фрагментарните благоустройствени мероприятия с визии за цялостно и интегрирано въздействие върху средата и качеството на живот. Целенасоченото планиране и проектиране на пешеходна, велосипедна и транспортна (за обществен транспорт) инфраструктура са предпоставки за безопасността на уязвимите категории ползватели, чието придвижване в населените места се предвижда като приоритетен елемент на комуникационно-транспортните системи. Този процес в голяма степен взима под внимание принципите на интеграция и участие, за да се удовлетворят нуждите от мобилност на хората днес и утре, като се създаде по-добро качество на живот в градовете и техните околности, в т.ч. достъп до работни места и услуги за всички; подобряване на безопасността; намаляване на замърсяванията, парниковия ефект и консумацията на енергия; подобряване качеството на транспортиране на хора и стоки; повишаване цялостното качество на градската среда. Ефективният градски и междуселищен транспорт може значително да допринесе за постигане на цели в широк спектър от области на политиката, за които ЕС има компетентност. Постигането на целите, договорени на ниво ЕС, в т.ч. относно ефективността на транспортните системи, социално-икономическите аспекти, безопасността, енергийната зависимост, изменението на климата и др. зависи от целенасочените действия, предприети от националните, регионалните и местните власти. Инвестициите в алтернативен на частните автомобили транспорт в посока комфорт, ефективност, безопасност и комуникативност са неразделна част от цялостните усилия за развитие на съвременното градоустройство. Въз основа на горното настоящият проект се разработва, за да отговори на ключови предизвикателства, свързани с устойчивата мобилност, в контекста на европейските и национални политики в областта. 2.2 ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Целта на проекта е да допринесе за пълноценно разгръщане на концептуални политики, които да подпомогнат растежа на градовете и тяхната устойчивост, чрез изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност. Предвижда се проектът да се осъществи под формата на пилотна схема в подкрепа на реформата за устойчива градска мобилност, която въвежда изискване за съответствие на мерките за развитие на градския транспорт в общините с планове за устойчива градска мобилност, разработени като част от плановете за интегрирано развитие на общините. Пилотната схема има за цел да насърчи сформирането на партньорства за изпълнение на мерки в изпълнение на плановете за устойчива градска мобилност, като по този начин ще улесни подготовката и изпълнението на сходни проекти, които да бъдат финансирани със средства от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 2.3 ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА В така описания по-горе контекст, проектното предложение включва следния комплекс от логически обвързани дейности: Дейност 1: Интегриране на нулевоемисионни превозни средства на обществения транспорт в транспортната система на градовете. Описание: доставка на 68 бр. превозни средства (автобуси и/или тролейбуси) за градския и междуселищния обществен транспорт с нулеви емисии съгласно Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33 / ЕО за насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. Дейност 2: Изпълнение на съпътстващи интегрирани мерки за осигуряване на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт и за ИТС. Описание: Като съпътстващи мерки във всяко проектно предложение по схемата ще бъдат включени изграждането на зарядни станции, обслужващи превозните средства на обществения транспорт, както и разработването на ИТС и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт. Конкретните интегрирани мерки ще бъдат идентифицирани в предпроектните проучвания, като се предвижда чрез схемата да бъдат осигурени 27 бр. зарядни станции и в 10 общини да бъдат внедрени ИТС и/или други мерки за дигитализация на транспорта. Дейност 3: Изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти. Описание: Дейността включва изпълнение на мерки за развитие на пешеходната и вело- инфраструктура, в т.ч.: изграждане на пешеходни надлези – 5 бр.; изпълнение на осветеност на пешеходни пътеки – 200 бр. съоръжения; изграждане на велосипедна инфраструктура – 110 км; изпълнение на мерки за успокояване на движението на входовете на населените места – намаляване на скоростта чрез маркировка, настилка с различен цвят текстура, осветени и дублирани пътни знаци, стеснение на платното за движение, изграждане на разделетилен остров и комбинация от мерки в 10 общини. Дейност 4: Разработване/актуализиране на генерални планове за организация на движението. Описание: разработване/актуализация на ГПОД като основа за усъвършенстване на системата за регулиране на движението в зависимост от интензивността и характера му, при конкретните особености на застрояване на населеното място. С ГПОД се предлагат строителни мероприятия за реконструкции на улици, кръстовища, монтиране на светофарни уредби, изграждане на пешеходни подлези или надлези, обособяване на зони за паркиране, развитие на велосипедна инфраструктура и други дейности за подобряване условията на движение. С ГПОД се измерват параметрите на движението, изследват се основните закономерности на транспортните потоци и причините за възникването и формирането им, степента на използване на транспортните площи и прилежащите им територии, и се обследва регулирането на движението. Важен аспект е определянето на конфликтните точки в движението и изследването на причините за възникването им, с цел отстраняване на рискове за безопасността на движението. Изпълнението на горните дейности ще се осъществи чрез пилотна схема за подкрепа на интегрирани проектни предложения, която се основава на следния рамков механизъм: Фаза 1: Разпределение на наличния бюджет по настоящата рамкова схема между потенциални допустими бенефициенти - 40 градски общини от 6-те региона за планиране от ниво 2, в които има населени места над 15 000 жители, съгласно методология, основана на предварително разработени критерии, в т.ч. например: брой население; наличие на идентифициран проект/приоритет в Плановете за интегрирано развитие на общините/Плановете за устойчива градска мобилност; наличие на финансиран проект за градски транспорт по ОПРР 2007-2013/ОПРР 2014-2020/ОПОС 2014-2020; наличие на актуално проучване за осъществимост, идентифициращо необходимостта от обновяване на подвижния състав или изграждане на зарядни станции; състояние на безопасността на движението по пътищата в градове в контекста на инфраструктурата за защита на уязвимите участници в движението, определено след извършени огледи и анализ, които ще послужат като основа за идентифициране на инвестиционните нуждите в конкретните градове от страна на Държавна агенция „Безопасност на движението по птъищата“. Фаза 2: Подготовка, подаване и оценка на проектните предложения. Задължително изискване към проектите е да бъдат подготвени и изпълнявани в партньорство между една или няколко общини с един или няколко оператори на обществения транспорт. Фаза 3: Реализация на проектните предложения от отделните бенефициенти. Забележка: В случай че след провеждането на първата покана за кандидатстване за проекти все още има наличен бюджет, ще бъде организирана допълнителна покана за ресурсите, останали по схемата - този етап не е задължителен, само в случай на спестявания. 2.4 ХОРИЗОНТАЛНИ И ДРУГИ ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТА Проектното предложение е в съответствие с принципите на равенство между половете и равни възможности за всички, тъй като развитието на транспортните системи в градовете насърчава по-добра мобилност и достъп до основни услуги за цялото население на съответните територии, независимо от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст и сексуална ориентация. Освен това новият подвижен състав, за разлика от съществуващия автопарк, ще отговаря на всички стандарти за достъпност, като по този начин се гарантира зачитането на правата на хората с увреждания. Проектното предложение стриктно спазва принципа за ненанасяне на значителни вреди и ще осигури неговото ефективно прилагане в съответствие с Регламента за таксономията. Екологичните цели съгласно член 9 от Регламента не само няма да бъдат негативно повлияни от прилагането на мерките, но схемата ще допринесе за постигането на целите за климата. По-подробна обосновка е дадена в Приложение 1 към настоящия фиш. Разработването на ГПОД и мерките за безопасност на движението и за внедряване на ИТС попадат извън обхвата на провилата по държавните помощи. Същевременно по отношение на доставката на превозни средства и зарядни станции ще се изисква осигуряване на съответствие на проектните предложения с правилата за държавна помощ. Чистите превозни средства и инфраструктурата за зареждане попадат в обхвата на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО) и могат да бъдат подпомагани без предварително уведомление, ако са изпълнени приложимите изисквания на ОРГО. Друга възможност е възлагането от отговорните общини на задължение за обществена услуга на съответните транспортни оператори в съответствие с Регламент (ЕС) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно услугите за обществен пътнически транспорт по железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1191/69 и 1107/70 на Съвета, изменени с Регламент (ЕС) 2016/2338 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. В случай на действащ договор за обществена услуга, който трябва да бъде изменен в резултат на проекта, общините също ще вземат предвид горния регламент. |
| - Бенефициент |
| Бенефициент на настоящото проектно предложение (пилотна схема) е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Допустими бенефициенти по отделните проектни предложения, които ще бъдат подпомагани в рамките на предложената пилотна схема, ще бъдат партньорства на градски общини и оператри на обществения транспорт (включително междуселищен), действащи на съответната територия. В партньорствата могат да участват 40 градски общини от 6-те региона за планиране от ниво 2, в които има населени места над 15 000 жители (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, град Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански) – допустими по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Селските общини са допустими като асоциирани партньори по проектите при обосновка по отношение на връзките между селските и градските райони и функционалните зони. |
| - График за изпълнение на проекта, включително дейности, етапи |  |
| Подготовката и изпълнението на пилотната схема ще бъдат с максимална продължителност 60 месеца. За паралелното изпълнение на всички проектни дейности се открояват шест етапа с индикативна продължителност, както следва: 1/ Разработване и публикуване на Насоки за кандидатстване с отделни проектни предложения: 2 месеца. Насоките ще обясняват критериите за допустимост на бенефициентите, дейности и разходи, изисквания към партньорствата и подготовката на проекти, както и условията за изпълнение и плащания 2/ сформиране на партньорства и подготовка на роектни предложения, включително подготовка и актуализация на предпроектни проучвания: до 12 месеца. Очаква се някои от партньорствата да имат налични предпроектни проучвания, които могат да бъдат актуализирани в съответствие с изискванията на схемата. Такива партньорства ще могат да кандидатстват в рамките на 6 месеца от датата на отваряне на схемата. Другите партньорства ще се нуждаят от повече техническо време за изготвяне на необходимата проектна документация. 3/ оценка на отделните проектни предложения по схемата и подписване на договори за безвъзмездна финансова помощ с бенефициентите: 4 месеца. Предвижда се да бъдат обявени две покани за подаване на проектни предложения – една за партньорствата които разполагат с готови проучвания и втора – за тези, които се нуждаят от повече време за подготовка. Оценката и сключването на договори за всяка от двете покани ще отнеме 4 месеца (разпределени между 2 тримесечия), поради което в графика са отбелязани общо 4 тримесечия. 4/ подготовка и провеждане на обществени поръчки по ЗОП по отделните проектни предложения: до 12 месеца (поръчките за минимум 70% от средствата следва да са приключени до 9 месеца). 5/ изпълнение на договорите за обществени поръчки по отделните проектни предложения: до 36 месеца. 6/ окончателни плащания към бенефициентите и отчитане, включително отчитане изпълнението на пилотната схема: 3 месеца. етап; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.. 1/ разработване и публикуване на Насоки за кандидатстване с отделните проектни предложения в рамките на цялата рамкова схема; х. 2/ подготовка на отделните проектни предложения в рамките на цялата рамкова схема; х; х; х; х. 3/ оценка на отделните проектни предложения в рамките на цялата рамкова схема и подписване на договори за безвъзмездна финансова помощ с бенефициентите; х; х; х; х. 4/ подготовка и провеждане на обществени поръчки по ЗОП по отделните проектни предложения; х; х; х; х. 5/ изпълнение на договорите за обществени поръчки по отделните проектни предложения; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х. 6/ отчитане изпълнението на цялата рамкова схема; х; х. Забележка: всеки един от етапите е представен като максимална продължителност съгласно очакваната най-голяма продължителност на отделните му съставни части. Например – продължителността на етап 5 изпълнение на договорите за обществени поръчки по отделните проектни предложения е 24 месеца, като някои от поръчките може да се изпълнявт по-рано от този краен период, например – разработване/актуализация на ГПОД. |
| - Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след одобрението му? |
| Прилагането на схемата може да започне веднага след одобрението на НПВУ, което съгласно графикът, представен по-горе, е индикативно предвидено за трето тримесечие на 2021 г. |
| - Индикативен финансов ресурс по дейности, включително източници на финансиране (национален бюджет, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ) |
| Индикативният финансов ресурс за проектното предложение е 100 000 000 лв. европейско финансиране (безвъзмездна помощ) по Механизма за възстановяване и устойчивост. |
| - Примерно разпределение на финансовия ресурс в зависимост от вида на разходите |
| Близо 78% от средствата от общия финансов ресурс, предвиден за изпълнение на пилотната схема, е предназначен за закупуване на автобуси/тролейбуси и зарядни станции. 10% от средствата от общия финансов ресурс, предвиден за изпълнение на пилотната схема, са заделени за инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, и разработване/актуализация на ГПОД. Бюджетът ще се разпредели съобразно идентифицираните по градове инвестиционни нужди. За ИТС е заложена целева стойност – внедрени системи в 10 общини, като необходимият ресурс за постигането на целта възлиза на около 8% от бюджета. Остатъкът от средствата е предвиден за покриване на разходите за подготовка на проектите (включително предпроектни проучвания и друга проектна документация), както и разходи за управление и мерки за публичност и информация. Разпределението на финансовите ресурси по всеки отделен проект, подкрепен по рамковата схема, ще зависи от конкретния вид дейности, предвидени в съответния проект. |
| - Индикатори |
| - Индикатори за резултат |
| - Нови превозни средства (автобуси/тролейбуси) - целева стойност: 68 бр. - Нови зарядни станции за нуждите на обществения транспорт - целева стойност: 27 бр. - Внедрени ИТС за обществения транспорт в 10 общини. - Реализирани инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти: изградени пешеходни надлези – 5 бр.; изпълнена осветеност на пешеходни пътеки – 200 бр. съоръжения; изградена велосипедна инфраструктура – 110 км; изпълнени мерки за успокояване на движението на входовете на населените места – намаляване на скоростта чрез маркировка, настилка с различен цвят текстура, осветени и дублирани пътни знаци, стеснение на платното за движение, изграждане на разделетилен остров и комбинация от мерки – реализирани мерки в 10 общини. - Разработени/актуализирани ГПОД: 5 бр. в 5 общини. |
| - Индикатори за ефект |
| Намаляване на емисиите на парникови газове (тона еквивалент на CO2) - целева стойност: 4 179 Действителната целева стойност ще бъде преценена в проучванията за осъществимост на проектите по настоящата схема. Намаляването на емисиите на CO2 зависи от различни фактори като размер на града, генерирани в момента емисии, брой население, дължина на маршрутите на обществения транспорт и т.н. В момента тези фактори са неизвестни и не е възможно да се прогнозират или дефинират предварително реалните емисии на намаляване на CO2. За целите на настоящата схема целевата стойност се изчислява въз основа на данни и информация от подобен проект в община Габрово - единствената община от 40-те допустими бенефициенти по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, закупила електробуси и зарядни станции. Целевата стойност на показателя за CO2 по проекта на Габрово (956 тона еквивалент на CO2) се разделя на броя на закупените автобуси (14), което води до очакваното намаляване на емисиите, генерирани от 1 автобус (68,29). Данните са взети от проекта - http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Indicators?contractId=6zEUiIdUBpQ%3D&isHistoric=False. Тази единична стойност се умножава по броя превозни средства, предвидени в настоящата пилотна схема (68). Получената сума се намалява с 10% като предпазна мярка. Други проекти за превозни средства с нулеви емисии не могат да бъдат използвани, тъй като те се изпълняват в по-големи градове с различни характеристики с много по-голям брой население и частни автомобили отколкото са градовете в целевата зона по схемата. Население, ползващо се от интегрираните проекти (брой лица), за което ще се подобри мобилността от гледна точка на функционалност и безопасност - целева стойност: 1 445 434 Общият брой на населението за 2019 г. от 40-те допустими общини, според данните на Националния статистически институт, се приема като целева стойност. Действителният брой на населението, което ще се възползва, ще бъде оценено в предпроектните проучвания за проектите. Брой конфликтни точки на транспортните потоци, които ще са елеминирани - целева стойност: 300 Целевата стойност на индикатора може да бъде по-прецизно преценена след анализа на състоянието на БДП в отделните населени места и конкретните проектни предложения, които ще бъдат раззработени и подадени. Брой градове, които ще разполагат с концептуална планова основа за цялостна организация на движението – целева стойнност: 5 Посредством разработването на ГПОД ще се повиши цялостното ниво на организацията на движението като инженерна дейност от фундаментално значение за БДП, насочена към създаване на режим на движение на пътните превозни средства и пешеходците в населените места, които да осигурят висока пропускателна способност на уличната мрежа, най-малки задръжки и загуби от транспорта, условия за безопасност и удобство на превозите. Това ще подпомогне цялостния инвестиционния процес в градовете, свързан с инфраструктурното благоустрояване, като същият ще протича с повишена чувствителност по отношение на обхвата, съдържанието и стойността на всяка инвестиционна мярка, като се обърне внимание на: Обследването: Какво е нивото на пътнотранспортния травматизъм в общината? Какво е състоянието на общинската пътна и улична мрежа? Как е обезпечено пешеходното/велосипедното движение? Колко удобен, достъпен и безопасен е градският транспорт? Кои са конфликтните точки и опасните зони/участъци? Каква база данни е налична и какво следва да се надгражда?; Анализа: Кои са основните/системните причини за травматизма и какви са тенденциите спрямо преходни периоди? Каква е връзката между влаганите ресурси и наличните резултати, свързани с БДП? Какъв е наличният административен капацитет? Какви са нуждите от оптимизиране на процеса по управление на БДП? Върху кои от системните фактори, влияещи върху БДП, следва да се акцентира приоритетно според спецификите на населеното място? Приоритизацията: Тъй като нуждите са повече от наличните средства, кои са областите/участъците/обектите, в които, ако бъде инвестирано, ще се получи най-осезаемо повишаване на безопасността? Инвестирането в пътна инфраструктура в общо лошо състояние не означава автоматично, че ще има най-голям ефект за пътната безопасност! Каква е добавената стойност на всяка една инвестиция? От възможните методи и мерки кои са оптимални за конкретното място и контекст? Техническите решения: Интегрирани ли са елементите на безопасността при проектирането и изграждането/ремонта на всеки един пътен обект, в т.ч. в количествено-стойностните сметки? Отчита ли БДП дейностите по текущо и зимно поддържане? Създават ли елементите на пътната инфраструктура в своята съвкупност ясни послания към участниците в движението, така че да се намали в максимална степен вероятността от грешки на участниците в движението? Щадяща ли е пътната инфраструктура, така че да смекчава последиците от грешките на участниците в движението? Бюджетирането: Оптимизирани ли са разходите така, че мерките в инвестиционната програма за изграждане, ремонт и поддържане на пътната инфраструктура да включват аспекта на пътната безопасност? Предвидени ли са средства за отстраняване на проблеми, свързани с БДП? Какви са възможностите за целево бюджетиране на мерки по БДП от собствените бюджетни приходи? Какви са финансовите възможности за финансиране на проекти по Оперативна програма Развитие на регионите 2021–2027 г. и Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2021–2027 г.? Отчетен ли е фактът, че разходите за БДП са инвестиция в човешки капитал и благосъстояние? |
| - Изисква ли проектът процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП)? |
| Самата схема не изисква процедура за ЗОП, но изпълнението на предвидените дейности по отделните проекти в рамките на схемата изисква провеждане на процедури по ЗОП. Процедурите ще се изпълняват от бенефициентите по проектите във всички случаи, където е приложимо, в съответствие с нормативните изисквания, в т.ч. специфичните изисквания и добри практики, свързани с възлагане на „зелени“ обществени поръчки. |
| - Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовите ресурси ще бъдат предмет на обществената поръчка? |
| 78% от средствата от общия финансов ресурс за проектното предложение е предназначена за закупуване на автобуси/тролейбуси и зарядни станции. 10% от средствата от общия финансов ресурс за проектното предложение са предвидени за инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, и разработване/актуализация на ГПОД. 8% са за внедряване на ИТС. В този смисъл поне 96% от финансовия ресурс ще бъде предмет на обществени поръчки, доколкото въпросните дейности предполагат възлагане на строителство, услуги и доставки. |
| - Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е ориентировъчният график за нейното изпълнение? |
| Изпълнението на процедурите за ЗОП ще бъде отговорност на бенефициентите на отделните проекти, като срокът за провеждане на отделните процедури ще бъде различен за различните проекти, в зависимост от техните съдържание, обхват и бюджет. Съгласно индикативния график за цялата рамкова схема (т.4 по-горе) са предвидени 12 месеца за подготовка и провеждане на обществени поръчки по ЗОП (с включено време за евентуално обжалване), както и 36 месеца за изпълнение на договорите за обществени поръчки по отделните проектни предложения. |
| - Демаркация и допълняемост. |
| - Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти. |
| По оперативните програми, съфинансирани по ЕФРР, са изпълнявани сходни мерки през предходните два програмни периода. По Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 бяха подкрепени пилотни проекти за интегриран градски транспорт в 7-те големи града в България (София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен). Мерките включват закупуване на нов екологичен подвижен състав, развитие на Интелигентни транспортни системи за управление и контрол на трафика, билетни системи, мерки за подобряване на достъпността, инфраструктурни мерки и мерки за сигурност и безопасност – улици, зони за паркиране, пешеходни и вело алеи и др. Същите видове мерки са подпомагани и по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, като обхватът от бенефициенти бе разширен и допустими за подкрепа са 39 града. Проекти бяха подготвени от 14 градски общини (София, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Габрово, Перник, Дупница, Казанлък, Сливен, Благоевград, Велико Търново Добрич), 6 от тях – отново по-големите градове, подкрепени и в периода 2007-2013. В рамките на ОПРР са подкрепени и проекти за развитие на градска среда, в рамките на които са изпълнени редица благоустройствени мероприятия, свързани с безопасността и функционалността на пътната инфраструктура, в т.ч.: разработване на планове за управление на движението и въвеждане на Интелигентни транспортни системи (ИТС), включващи автоматизирани системи за управление и контрол на движението, за откриване на МПС и за локализация и осигуряване на предимство на МПС от обществения градски транспорт, системи за информация на пътниците в реално време, автоматизирани системи за продажба на билети, подсистеми за връзка, системи за видеонаблюдение за центровете за градска мобилност и др.; подобряване на достъпността на спирките на обществения градски транспорт и довеждащата до тях инфраструктура (подлези и надлези), като например: платформи и асансьори за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите и разписанията, информация, разбираема и подходяща за хора с намалено зрение или незрящи и др.; обновяване на транспортната инфраструктура, като например: гнездовата и контактната мрежа, подобряване на спирки, депа, бази за ремонт, поддръжка и оборудване; развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до по-отдалечени жилищни райони; осигуряване на системи за защита от шума, като например осигуряване на трамвайните линии с антивибрационни и шумозащитни елементи; разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, в това число закупуване на нов подвижен състав за нуждите на градския транспорт, който отговаря на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници в градския транспорт; изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези и др.; изграждане/обновяване/реконструкция на пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони, велосипедни алеи, паркинги за велосипеди, подлези, надлези, транспортна инфраструктура, включително свързани дейности, като поставяне на пътни знаци, информационни табели, маркировка и др., като част от интегрираната система за градски транспорт; обновяване на общински автогари и съответните предгарови пространства общинска собственост, автобусни спирки на градския транспорт, осигуряващи лесен трансфер към следващия по вид транспорт и логични връзки между елементите на инфраструктурата и други; изграждане/обновяване/реконструкция на зони за паркиране и други мерки по организация на паркирането в близост до ключови възли наобществения градски транспорт извън градския център. По Оперативна Програма "Околна среда" в двата периода чисти превозни средства за публичен транспорт са подкрепяни с цел превенция на замърсяването на въздуха в големите градове. Настоящата схема предвижда подкрепа за всички градски общини с изключение на 10 те най-големи (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград) и подобряване на предприетите мерки в градовете, където подобни проекти вече са финансирани на базата на техните планове за устойчива градска мобилност. Проектите по ОПРР 2007-2013, ОПРР 2014-2020 и ОПОС са финансирани без изискване за съответствие с план за устойчива градска мобилност. Освен това по-голямата част от подвижния състав, финансиран по ПРР 2007-2013 и ОПРР 2014-2020, не е с нулеви емисии. По тази причина се очаква новата схема да има по-голямо въздействие върху качеството на въздуха. В допълнение, предвидените в настоящата схема инфраструктурни мерки по пътната инфраструктура са по-голям акцент върху аспекта на безопасността. |
| - Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект. |
| В рамките на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие“, съфинансирани от ЕФРР, както и Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“, съфинансиран от ФСП, ще се подкрепят мерки за устойчива градска мобилност, като УО на ПРР ще отговаря за управлението и прилагането на настоящата схема по Инструмента за възстановяване и устойчивост и ще осигури демаркация между схемата и други процедури по ПРР на нивото на отделните операции, финансирани от различните инструменти. Предвидените разходи по настоящите дейности ще се допълват, без да се покриват/дублират с тези, финансирани от други източници. Настоящата схема ще послужи като пилотна инициатива, която да помогне да се натрупа опит и практика в сформирането на партньорства за изпълнение на интегрирани проекти за устойчива градска мобилност, които да бъдат надградени с проектите за устойчива градска мобилност по ПРР. |
| - Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как |
| Проектът ще допринесе директно за изпълнението на специфична препоръка 3 от Националната програма за реформи 2020 „...Да насочи инвестициите към зеления и дигиталния преход, по-специално към чисто и устойчиво производство и използване на ресурсите, екологична инфраструктура и устойчив транспорт, допринасящ за постепенна декарбонизация на икономиката, вкл. във въгледобивните региони.“ Съгласно Доклада на ЕС за 2020 г. В рамките на Европейския семестър „България продължава да е най-енергоемката икономика и икономиката с най-големи емисии на парникови газове в ЕС, далеч пред останалите“ и има възможност за значителни икономии на енергия в транспортния сектор. Докладът посочва, че транспортът е един от най-големите причинители на замърсяване, и по-специално прах, но делът на възобновяем транспорт в България остава много нисък. Автобусният транспорт и транспортът с личен автомобил е основният вариант за осигуряване на свързаност между отделните населени места, пътуване до работното място и достъп до базови услуги на населението. Въпреки това наличните транспортни средства за градски и междуградски транспорт са изключително стари и неудобни и трудно покриват екологичните изисквания. Схемата ще подпомогне замяната на остарелите транспортни средства с нов, по-удобен и екологичен подвижен състав, който ще стимулира повече хора да използват публичен транспорт вместо личен автомобил и ще намали емисиите на CO2 и замърсяването с ФПЧ, причинено от пътническия автомобилен транспорт. Това директно ще допринесе за изпълнението на Специфичната препоръка по отношение на устойчивия транспорт и декарбонизацията. Инвестицията е също така в съответствие със Специфична препоръка 3 за 2019 г. „Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата.“ В резултат на проекта се подобрява общата мобилност на населението, като се подпомага промишлеността и търговията, защото транспортът играе ролята на свързващо звено между производителите, от една страна, и суровините, трудовия пазар и потребителите, от друга. Устойчивостта се измерва и с това, че с нарастването на броя на пътуващите и увеличаването на транспортирането на стоки и услуги икономическият растеж и стимулираната икономическа активност ще се извършват в условията на по-високо ниво на безопасност, като присъщите рискове на всяка икономическа дейност са смекчавани от по-подготвена да ги посрещне среда. |
| - Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как. |
| Проектът допринася за изпълнение на следната реформа: Интегриране на устойчивата градска мобилност в стратегическото планиране и инвестиционния процес в областта на регионалното и пространственото развитие. Тази реформа е тясно свързана с две концептуални промени в: 1/ Регионалната политика в страната и въвеждането на нов регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти: Насърчаване на интегрирано териториално развитие в сътрудничество между всички нива на управление и всички заинтересовани страни на конкретната територия. С инициираните през 2020 г. изменения на нормативната уредба в областта на регионалното развитие (Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му) се въвеждат изискванията към системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, което e първа стъпка и необходима предпоставка за реформата в областта на градската мобилност. Стъпвайки на реформата за регионално развитие, реформата за устойчива градска мобилност има за цел да обвърже и интегрира планирането на мерките за устойчива градска мобилност с документите за стратегическо планиране на регионалното и пространствено развитие, а именно интегрираните териториални стратегии на общинско и регионално ниво. Градският транспорт и устойчивата градска мобилност са отговорност на общините, като до преди старта на реформата на регионалното развитие не е било въвеждано изискване към общините да подготвят планове за устойчива градска мобилност, нито такива са били изисквани при кандидатстване за подкрепа за градски транспорт с фондовете на ЕС. С реформата за градска мобилност се въвеждат именно такива изисквания и условия в отговор на препоръки на ЕК от Доклада за България за 2019 г . в рамките на Европейския семестър за изграждане на устойчиви мултимодални градски транспортни системи въз основа на планове за устойчива градска мобилност, които за предпочитане са част от интегрирани стратегии за териториално развитие. 2/ Националната политика по безопасност на движението по пътищата (БДП) и управлението й в условията на единна интегрирана стратегическа рамка за периода 2021-2030 г.: С приемането на Национална стратегия за БДП 2021-2030 г. и първия План за действие към нея за периода 2021-2023 г. страната ни положи основните на реформаторски и концептуално нов подход в управлението на БДП, който интегрира всички системни фактори с определящо влияние върху безопасността. Визията на Стратегията за безопасна универсална мобилност е насочена към мобилност, която: интегрира жизненоважни знания и умения за опазване живота и здравето на човека; не създава предпоставки за рискови ситуации, породени от средата; компенсира човешките грешки, намалява тежестта им и смекчава последиците; не натоварва околната среда и я съхранява за идните поколения; гарантира правото на свободно придвижване за всеки член на обществото; осигурява достъп до работното място, дома и обществените услуги; прави мобилното население културно и социално динамично; стимулира икономическото развитие и увеличава благосъстоянието; ангажира отговорността и обединява ресурсите на обществото. Изпълнение на насоките на ЕК за разработване на планове за устойчива градска мобилност като част от плановете за интегрирано развитие на общините, изготвяни съгласно Закона за регионалното развитие и съгласно препоръките на МРРБ, е залегнала като мярка в направлението „Щадяща пътна инфраструктура“, стратегическа цел „Интегриране на пътната безопасност в управлението на пътната инфраструктура на национално, областно и общинско ниво за ограничаване на отрицателните ефекти на транспортния сектор“. В допълнение, в рамките на стратегическа цел „Поддържане и развитие на ниско-конфликтна общинска и улична пътна инфраструктура, с ясни послания към участниците в движението и осигуряваща защитата от рисковете на градската среда“ се предвиждат мерки в общините за развитие на пътнотранспортната инфраструктура, изрично насочени към БДП, на база обследване, анализ, оценка на риска и приоритизация на нуждите, в контекста на обща концепция за устойчива градска мобилност. Специален акцент е поставен на уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, за които пътнотранспортната инфраструктура следва да осигурява разширен спектър на функционалност и защита. Рамковите политики, които могат да улеснят растежа на градовете и да гарантират тяхната устойчивост, следва да бъдат установени с адекватен реформаторски инструментариум за развитие на държавно ниво, за да помогнат създаването на по-благоприятни местни условия за повишено качество на живот, което стои в същината на настоящата реформа. Изпълнението на дейности за градско планиране и развитие следва да произтича от единна концепция за устойчива градска мобилност, която обвързва потенциала за растеж на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт. Единственото решение на съществуващите предизвикателства е установяването на механизъм и поетапното натрупване на методи и мерки, които в максимална степен да подпомогнат властите в прилагането на политики за по-чиста, по-интелигентна, по-безопасна и по-справедлива градска мобилност. Това включва: изясняване на институционалните роли; определяне и систематично прилагане на дългосрочна инвестиционна стратегия; цялостна координация на транспортната политика в градовете и агломерациите. Ключови етапи и цели на реформата: Ключов етап 1: Въвеждане на нови стратегически документи за пространствено и регионално планиране (Q3, 2020) Описание: Инициираните през 2020 г. изменения на ЗРР и Правилника за прилагането му (ППЗРР) са необходимо условие за реформата на устойчивата градска мобилност, тъй като те въвеждат изискванията към системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Очаква се градските общини да включат всички елементи на плановете за устойчива градска мобилност съгласно Концепцията за планове за устойчива градска мобилност (Приложение към Съобщение на Комисията COM (2013) 913) в своите Планове за интегрирано развитие на общините (ПИРО) за новия период и изпълнението на това условие е необходима предпоставка за получаване на подкрепа за устойчива градска мобилност със средства от ЕС. Въведените със ЗРР документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие на ниво регион (Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2 - ИТС) и ниво община (Планове за интегрирано развитие на общините - ПИРО) по същество представляват интегрирани териториални стратегии съгласно член 23 от проекта на регламента с общите разпоредби за ЕСИФ и ще формират основата за прилагането на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), подкрепени от политиката за сближаване в периода 2021-2027 г. Изготвянето на стратегиите се осъществява на базата на Методически указания, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството. В допълнение към публикуваните Методически указания, на градските общини са изпратени допълнителни указания с изискване за включване на всички елементи на плановете за устойчива градска мобилност съгласно Концепцията за планове за устойчива градска мобилност (Приложението към Съобщение на Комисията COM (2013) 913) в техните ПИРО за новия период, като изпълнението на това условие е необходима предпоставка за получаване на подкрепа за устойчива градска мобилност със средства от ЕС. По този начин се осигурява: съгласуваност на инвестициите в градска мобилност с останалите мерки на конкретните територии и междусекторна координация на мерките на местно ниво; намиране на устойчиви и интегрирани дългосрочни решения за подобряване на мобилността на населението и качеството на околната среда; засилване на функционалните връзки между градовете и околните населени места за развитие на по-интелигентни и по-зелени градове. Качествен индикатор: Закон за регионално развитие (ЗРР) и Правилник за прилагането му; Методически указания за разработване и изпълнение на стратегическите документи по ЗРР. Ключов етап 2: Разработване на Интегрирани териториални стратегии (ИТС) за развитие на райони за планиране от ниво NUTS 2, включващи елементи на устойчива градска мобилност Описание: ИТС на районите за планиране от ниво NUTS 2 определят целите и приоритетите за развитие на всеки от шестте региона в страната, както и мерките, необходими за тяхното изпълнение. Те са предпоставка за осъществяването на интегрирани териториални инвестиции, подкрепяни от ЕСИФ. ИТС също така дефинират пространствените модели за развитие и групиране на териториите според определени принципи, включително териториите със специфични характеристики, като ПИРО трябва да бъдат съобразени с тях. Те трябва да включват елементи за планиране на устойчивата градска мобилност на регионално ниво. Качествен индикатор: Приети Интегрирани териториални стратегии (ИТС) за развитие на регионите от ниво 2. Ключов етап 3: Разработване на Планове за интегрирано развитие на общините (ПИРО) с включени планове за устойчива градска мобилност Описание: ПИРО определят целите и приоритетите за развитие на съответната общинска територия, както и приоритетните мерки и инвестиции за изпълнение. Те са предпоставка за осъществяването на интегрирани териториални инвестиции, подкрепяни от ЕСИФ. Плановете за устойчива градска мобилност на общините трябва да са включени в тях, което е необходимо условие за подпомагане на мерки за устойчива градска мобилност на съответната община със средства от ЕС. Качествен индикатор: Приети Планове за интегрирано развитие на общините (ПИРО) Ключов етап 4: Разработване на Методически указания за подготовка/актуализация на генерални планове за организация на движението (ГПОД) Описание: ГПОД се разработват съгласно Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. ГПОД се разработват при реализиране на етапите на утвърдената комуникационно-транспортна система на населеното място или самостоятелно, когато населеното място няма утвърдена комуникационно-транспортна система. Актуализация на ГПОД се извършва при: промяна в пътнотранспортната обстановка в резултат на променена с повече от 30 на сто интензивност на транспортните и пешеходните потоци; нарастване на пътнотранспортната аварийност; увеличаване въздействието на автомобилния транспорт върху околната среда над допустимите норми за шум, вибрации, газове и други вредни емисии; несъответствие на съществуващата организация на движението с изискванията на действащата нормативна уредба. С цел определяне на унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на ГПОД следва да се разработят методически указания. Качествен индикатор: Разработени Методически указания за подготовка/актуализация на генерални планове за организация на движението (ГПОД) Ключови етапи и цели на инвестицията: Ключов етап 1: Разработване и публикуване на Пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи Описание: Етапът включва разработване на насоки за кандидатстване, които да определят условията и изискванията на схемата, начина на кандидатстване, критериите за подбор и условията за изпълнение на широк спектър от проекти, насочени към устойчиви транспортни системи. Качествен индикатор: Разработени и публикувани насоки за кандидатстване Цел 1: Интегриране на нулевоемисионни превозни средства на обществения транспорт в транспортната система на градовете Описание: Мярката включва доставка на превозни средства (автобуси и/или тролейбуси) за градски и междуселищен транспорт с нулеви емисии, съгласно Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33 / ЕО за насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. Количествен индикатор: Интегриран нов подвижен състав - 68 бр. Цел 2: Изпълнение на съпътстващи интегрирани мерки за осигуряване на зарядни станции за превозни средства на градския транспорт и за ИТС Описание: Мярката включва: електрически зарядни станции, обслужващи превозните средства на обществения транспорт и внедряване на ИТС в 10 общини. Количествен индикатор: Инсталирани зарядни станции - 27 бр. Цел 3: Изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти Описание: Мярката включва: Реализирани инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти: пешеходни надлези; осветеност на пешеходни пътеки; велосипедна инфраструктура; мерки за успокояване на движението на входовете на населените места – намаляване на скоростта чрез маркировка, настилка с различен цвят текстура, осветени и дублирани пътни знаци, стеснение на платното за движение, изграждане на разделетилен остров и комбинация от мерки. Количествен индикатор: Реализирани 300 инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти: изградени пешеходни надлези – 5 бр.; изпълнена осветеност на пешеходни пътеки – 200 бр. съоръжения; изградена велосипедна инфраструктура – 110 км; изпълнени мерки за успокояване на движението на входовете на населените места – намаляване на скоростта чрез маркировка, настилка с различен цвят текстура, осветени и дублирани пътни знаци, стеснение на платното за движение, изграждане на разделетилен остров и комбинация от мерки – реализирани мерки в 10 общини. Цел 4: Разработване/актуализиране на генерални планове за организация на движението Описание: Мярката включва: разработване/актуализация на ГПОД като основа за усъвършенстване на системата за регулиране на движението в зависимост от интензивността и характера му, при конкретните особености на застрояване на населеното място. С него се предлагат строителни мероприятия за реконструкции на улици, кръстовища, монтиране на светофарни уредби, изграждане на пешеходни подлези или надлези, обособяване на зони за паркиране, развитие на велосипедна инфраструктура и други дейности за подобряване условията на движение. С ГПОД се измерват параметрите на движението, изследват се основните закономерности на транспортните потоци и причините за възникването и формирането им, степента на използване на транспортните площи и прилежащите им територии, и се обследва регулирането на движението. Важен аспект е определянето на конфликтните точки в движението и изследването на причините за възникването им, с цел отстраняване на рискове за безопасността на движението. Количествен индикатор: 5 бр. разработени/актуализирани ГПОД |
| - Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как. |
| Проектът има принос към всеки от трите стълба за устойчиво развитие, а именно: Опазване на околната среда: замяната на остарелите транспортни средства на операторите на обществения транспорт с нов екологичен и иновативен подвижен състав и съпътстващите интегрирани мерки за чиста инфраструктура за зареждане ще допринесат за намаляване на емисиите от CO2 и подобряване на качеството на въздуха в съответните градове и територии и по този начин намаляване на последствията от човешката дейност върху изменението на климата. Икономически растеж: схемата ще подкрепи икономическото развитие и растежа чрез подобряване свързаността между отделните селища, дигитализация на транспорта и улесняване на пътуванията. Социална отговорност: подобрената свързаност ще има за резултат по-добър достъп на населението от малките населени места до основни услуги в градовете. Освен това новият подвижен състав, за разлика от настоящия, ще бъде в съответствие с всички стандарти за хората с увреждания, и следователно ще насърчи социалното включване на уязвимите групи. Проектът допринася за аспектите на устойчивото развитие, което има за цел да отговори на потребностите на настоящото поколение без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди. Проектът се базира на цялостен подход, обединяващ икономически, социални и екологични съображения, които се подсилват взаимно. Националната визия за БДП за периода 2021-2030 г. въплъщава желаното състояние в бъдещето, основаващо се на начина, по който различните компоненти на пътната система си взаимодействат хармонично. Като се вземе това под внимание, предложената схема ще допринесе за следните Цели за устойчиво развитие на ООН: ЦУР 1 “Изкореняване на бедността” – индиректно чрез подобряване на достъпа до базови услуги и икономически ресурси за всички мъже и жени, в частност на тези в бедност и в уязвимите групи. ЦУР 3 “Добро здраве” – Лошото качество на въздуха е причина за много заболявания вкл. и такива причиняващи смърт. По тази причина подкрепата за нов подвижен състав и чиста инфраструктура индиректно ще насърчи здравословния живот и благоденствието. ЦУР 8 “Сигурна работа и икономически растеж”, и в частност цел 8.4 “Постепенно повишаване до 2030 година на ресурсната ефективност в потреблението и производството в световен мащаб и стремеж за окончателно прекъсване на връзката между икономически растеж и разрушаване на околната среда в съответствие с десетгодишната рамка от програми за устойчиво производство и потребление и с водеща роля на развитите страни” – Интелигентните транспортни системи и чистият подвижен състав и инфраструктура за зареждане, подкрепени по схемата, допринасят за устойчивост и ресурсна ефективност при консумацията на енергия. Принос към потенциала за растеж чрез подкрепа на развитието на функционални зони, подобряване свързаността и взаимовръзките между отделните територии и селища, условия за мобилност на работната сила. ЦУР 9 “Иновации и инфраструктура”, в частност цел 9.4 “Модернизиране до 2030 година на инфраструктурата и преоборудване на промишлените отрасли с оглед превръщането им в устойчиви, с повишена ефективност на използване на ресурсите и усвояване на повече чисти и природосъобразни технологии и индустриални процеси, като всички страни предприемат действия в съответствие със своите възможности.” ЦУР 11 “Устойчиви градове и общности”, в частност целите: - 11.2 “Осигуряване до 2030 година на достъп за всички до безопасни, достъпни и устойчиви транспортни системи на приемливи цени, подобряване на безопасността по пътищата, особено чрез разширяване мрежата на обществения транспорт, като се обръща особено внимание на потребностите на хората в уязвимо положение, жените, децата, лицата с увреждания и по-възрастните хора.” – всички предвидени мерки по схемата имат пряк принос към тази цел. - 11.3 “Засилване до 2030 година на устойчивата и приобщаваща урбанизация и на капацитета за интегрирано, устойчиво и с широко участие планиране и управление на населените места във всички страни.” – Схемата е предназначена да бъде пилотна за насърчаване за приобщаващ и с широко участие подход „отдолу-нагоре“ и устойчив автомобилен транспорт в съответствие със съответните документи на местно и регионално ниво (ИТС). - 11.6 “Намаляване до 2030 година на вредното въздействие на градовете върху околната среда на глава от населението, включително като се обръща особено внимание на качеството на въздуха и управлението на градските и други отпадъци.” – Проектът допринася директно за подобряването на качеството на въздуха в градовете. - 11.A “Стимулиране на положителните икономически, социални и екологични връзки между градските, крайградските и селските райони чрез засилване на устройственото и стратегическото планиране на националното, регионалното и местното развитие.” – схемата ще има директен принос чрез подкрепа на свързаността и на връзките между градските, крайградските и селските региони в съответствие със съответните документи за развитие ПИРО и ИТСР за регионите от ниво 2. ЦУР 12 “Отговорно потребление”, цел 12.2 “Постигане до 2030 година на устойчиво управление и ефективно използване на природните ресурси.” – новият подвижен състав и инфраструктурата за зареждане ще намали употребата на изкопаеми горива в градския и междуградския транспорт и по този начин ще допринесе за устойчивото управление и използване на природни ресурси. ЦУР 13 “Борба с климатичните промени” – Като резултат от предвидената схема за подкрепа ще бъдат намалени емисиите от CO2 от транспортния сектор, който е един от основните източници на замърсяване на въздуха в България. Проектното предложение е разработено и в контекста на това, че: През месец февруари на 2020 г. третата глобална министерска конференция по БДП, състояла се в Стокхолм, Швеция, постави проблема в политическия дневен ред на възможно най-високо ниво. Приетата Стокхолмска декларация стана ключов маркер в усилията за намаляване на пътнотранспортния травматизъм, призовавайки към по-широко прилагане на подхода „безопасна система“. През месец август 2020 г. Генералната асамблея на ООН прие Резолюция A/RES 74/299 „Подобряване на глобалната пътна безопасност“. Този важен документ ангажира международната общност да намали броя на смъртните случаи по пътищата с 50% до 2030 г., каквато е целта и на рамковата политика на ЕС в областта. През месец декември 2020 г. ЕК прие Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност и План за действие, поставящи фокус върху фундаменталната трансформация на транспортния сектор в посока неговата безопасност. Както се посочва в Европейската зелена сделка, се цели 90% намаление на емисиите до 2050 г., осигурено от интелигентна, конкурентна, безопаснаи достъпна транспортна система. Гарантирането, че тя е устойчива на бъдещи кризи, също е ключова цел на транспортната политика на ЕС. |
| - Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как. |
| Националната програма за развитие има 3 стратегически цели: „Ускорено икономическо развитие”, “Демографски подем” и “Намаляване на неравенствата”. Предвидени са пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие с целеви политики и инвестиции, насочени към изпълнението на тези цели. Проектното предложение подкрепя прилагането на всички тях, но най-значим ще бъде приносът по приоритетите по Ос на развитие 2 „Зелена и устойчива България“ и Ос на развитие 3 „Свързана и интегрирана България“. Проектът предвижда пряко прилагане на Приоритет „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ по Ос на развитие 2, предвиждащ стимулиране на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни технологии и повишаване на делът на потреблението на възобновяема енергия. Приоритетът „Чист въздух и биоразнообразие“ от същата ос на развитие посочва, че главната цел на екологичната политика е да подобри качеството на въздуха и да намали концентрацията на ФПЧ. Както вече споменахме, транспортният сектор е един от основните източници на замърсяване в България и внедряването на нов чист подвижен състав на транспорта ще има директен принос към изпълнението на целите за качество на въздуха. Подкрепата за нов подвижен състав на междуградския транспорт по схемата също ще допринесе за Приоритет „Транспортна свързаност“ от Ос на развитие 3 от програмата България 2030. Въпреки това основният принос на схемата кум Ос на развитие 3 ще бъде в рамките на приоритет „Местно развитие“ – търсещ териториален фокус на интервенциите и насърчаване на интегрирания подход основан на мястото. Подкрепените проекти по предложената схема ще бъдат подготвени и чрез интегриран подход чрез партньорство и ще целят подобряване на взаимовръзките, между градски, крайградски и селски региони. Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 поставя изричен акцент в текста си, че усилията за подобряване на качеството на пътната инфраструктура в страната, както и за осигуряването на по-ефективни транспортни услуги и универсална безопасна мобилност, ще бъдат продължени. |
| - Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как. |
| Предложената схема допринася за прилагането на Интегрирания национален план „Енергетика и климат“ (ИНПЕК) по отношение на стълба „Декарбонизация“ на Енергийния съюз. ИНПЕК следва да осигури принос по общите цели на ЕС за декарбонизация до 2030 в сравнение с 2005, с намаляването на емисиите на парникови газове в секторите с търговия на квоти за емисии и в секторите без търговия на квоти за емисии в размер 43% и 30% съответно. Предложената схема ще допринесе за прилагането на следните цели на политиките, водещи до намаляването емисии от парникови газове в транспортния сектор: насърчаване производството и търсенето на електрически и нови екологични превозни средства, ускорено развитие на инфраструктурата за зареждане на електрически и хибридни превозни средства и организиране на кампании за повишаване на информираността и създаване на капацитет от заинтересовани страни по отношение на развитието на устойчива мобилност. Предвидените мерки в транспортния сектор ще имат незабавен ефект върху декарбонизацията и съгласно ИНПЕК, вкл. и други мерки: - Въвеждане на интелигентни транспортни системи по националната и градската пътна мрежа - Увеличаване дела на обществения електрически транспорт - железопътен, тролейбусен, трамваен, метро; - Увеличаване на дела на биогоривата. Предложената схема е в съответствие с тези мерки, тъй като ще подпомогне навлизането на ИТС, нов екологосъобразен подвижен състав и зарядна инфраструктура. |

Графикът ще бъде относим за определяне на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и е пряко свързан с изплащането на вноски за безвъзмездни средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.