# Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

Цел: Подобряване на управлението на количеството на водите чрез цифровизация на процеса и подобряване на контрола на използването на водите, за осигуряване на минимално допустимиия отток и подобряване на информацията за водните ресурси чрез автоматизиране на измерванията. Допълнителна цел на проекта е популяризиране на добри практики за използване на технологии за спестяване на вода и повторното й използване във всички сектори и намаляване на загубите на вода с цел подобряване на адаптацията към климатичните промени. Работата по проекта се предвижда да се организира в два етап – подготвителни дейности и същинско изпълнение Етап 1 Подготвителни дейности Предвиждат се организация и координация между бенефициента партньорите за изпълнение на дейностите по проекта. В края на този етап се предвижда подписвне на Партньорско споразумение, в което да бъдат определени ролите и задълженията за изпълнение на проекта и за устойчивост на резултатите след приключването му. Предвижда се също сформиране на координационна група с всички партньори и тематични координационни групи по специализирани въпроси, идентифициране на участниците в тези групи и сформиране на екип за управление на проекта и др. Етап 2 Изпълнение на проекта Дейност 1: Анализ и проектиране на интегрирана система за управление на количеството на водите (ИСУКВ) 1.1. Анализ на наличните и разработвани системи от партньорите и подготовка на концепция за ИСУКВ. Дейността включва анализ на данните и възможностите за интеграция между съществуващите и разработвани информационни системи (ИС) от партньорите по проекта и ИСУКВ; идентификация на необходимите допълнителни данни; разработване на цялостна концепция за изграждане на интегрирана информационна система и за обмяна на данните, необходимите комуникационни връзки и разположение на модулите на системата. 1.1.1. Разработка на концепция за връзката на ИСУКВ с други изградени системи и организацията за предаването на данните (МОСВ): При извършване на тази дейност следва да се вземат предвид и напрани анализ на съществуващите ИС и оценят нуждите на партньорите за разработване на отделните модули на ИСУКВ: А) МОСВ Съществуващи системи: - „Геоинформационна система за управление на водите и докладване (ГИСУВД)“, стопанисвана от ИАОС (изпълнена), в системата на МОСВ. - „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ), като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“. (в процес на изпълнение ) - „Разработване на информационна система (интернет платформа) за управление на риска от наводнения за достъп на различните компетентни органи, заинтересовани страни и обществеността, вкл. обезпечаване с необходимите лицензи, софтуер и хардуер“. (в процес на изпълнение) Предвиждани нови системи по проекта: - Системи за измерване нивото в язовирите в реално време: Предвижда се монтиране на нивомерни системи на всички комплексни язовири, в които няма налични или платирани с цел информация за обема на язовира в реално време. - Системи за измерване и наблюдение на екологичния отток: предвижда се монтиране на измервателни устройства на значими водоползватели и въвеждане на видеонаблюдени с възм за дистанционно отчитане и предаване на информацията ожност за наблюдение в реално време - Системи за контрол на иззетите водни количества: предвижда се монтиране на имервателни устройства на значими водоползватели, различни от съоръжения на ВиК, НС ЕАД и НЕК ЕАД за дистанционно отчитане и предаване на информацията за измерените водни количества към ИСУКВ - Интегрирана система за управление на количеството на водите – в системата ще постъпват данни от изброените по-горе системи, както и от планираните по проекта измервателни устройства от ВиК съоръжения, съоръжения на НЕК ЕАД и НС ЕАД и от метеорологични и хидрожки станции на НИМХ На този етап е необходимо също да се направи анализ на възможностите за извършване на водни баланси на принципа на водосбора на речните басейни чрез данните от съществуващите и предвиждани ИС в ИСУВК , възможностите за моделиране и създаване на симулационни сценарии за варианти на наличие на водни ресурси и на потребление и планират необходимите за целта дейности. Целтта е подобряване не само на оперативното управление на водите, но и в краткосрочен и дългосрочен план чрез събиране и систематизиране на данни, симулиране на варианти на развите и планиране на необходимите действия с цел справяне с проблеми от засушаване в резултат от изменението на климата и от недостиг на вода. Б) ВиК холдинг (МРРБ): Съществуващи ИС: Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) , с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ изпълнява проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-11/16.03.2016 г., в рамките на който са в процес на разработване следните информационни системи: - Единна информационна система за ВиК услуги и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК (ЕИС на ВиКУ) (в процес на изпълнение) - Информационна система за водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС). (в процес на изпълнение) В рамките на този проект се предвижда изграждане на система за мониторинг и контрол базирана на новите LPWAN технологии (основно LoRaWAN и NB-IoT, покриващи разстояния до 15+ km и захранвани от батерии издържащи до 10+ години). Платформата ще поддържа данни за местоположението на измервателните устройства, както и такива за ниво и дебит в реално време. Резултатите, които ще се постигнат: - Изградена мрежа с устройство за осъществяване на възможността за мониторинга в реално време. - Изградена платформа - Софтуера за мониторинг на местата за мониторинг и данни за ниво и дебит във всеки пункт. Ефектите, които ще се постигнат с извършване на предвидените мероприятия са както следва: - подобрено управление и контрол на водопотреблението; - отчитане в реално време на наличните водни количества и изпуснатите такива; - постоянен мониторинг водните количества на водиизточниците. В) „НС“ ЕАД (МЗХГ): За изграждането на единна информационна система за ефективно управление и контрол на водите е необходимо главната и второстепенна хидромелиоративната линейна инфраструктура (главни и второстопенни канали собственост на „НС“ ЕАД) да се обвърже с измервателните устройства за напорни и безнапорни течения. За да бъде възможен симултантен мониторинг следва да се изгради локална мрежа до всяка точка - измервателно устройство, чрез Point to Point устройство, която да осигурява директен път от една неподвижна точка до друга и да е интегрирана в цялостната система. Резултатите, които ще се постигнат: - Каналната мрежа посредством монтираните и въведени в експлоатация измервателни устройства ще се синхронизират и ще предават данни към софтуер за контрол и мониторинг на водните маси. - Изградена мрежа, чрез PointtoPoint устройство (форма на комуникация, която осигурява директен път от една неподвижна точка до друга) за осъществяване на възможността за мониторинга в реално време. Ефектите, които ще се постигнат: - получаване на данни в реално време за: - наличните водни количества в язовирите; - водовзетите от водните тела водни маси за завиряването на напоителната канална мрежа; - действително водоползваните такива за напояване; - движението на водните маси в каналната мрежа; - подобрено управление и контрол на водоснабдяването и водопотреблението; - постоянен мониторинг на протичащите водни количества и контрол по изпълнението на план-графика на МОСВ. Г) НЕК ЕАД (МЕ) НЕК ЕАД разполага с управляващи системи в 15 ВЕЦ и 4 ПС, като информацията от тях, се събира, обработва и анализира в централно управление ръчно. Нивата на язовирите стопанисвани от НЕК ЕАД се отчитат на всеки час в работно време, като информацията се въвежда ръчно. НЕК ЕАД разполага с автоматични метеорологични станции само на определени места, но информацията от тях също се обработва ръчно. В рамките на проекта за изграждане на ИСУКВ, като част от цялостната интегрирана система се предвижда да се разработи модул за нуждите на НЕК ЕАД. В модула трябва да постъпва информация в реално време от обектите за НЕК ЕАД, да се съхранява, обработва автоматично, анализира и архивира - данни за нивата в язовирите и изравнителите; наличните водни количества в язовирите и изравнителите; данни за притоците към язовирите и изравнителите; изпълнение на месечните графици на МОСВ; данни за разхода на водни количества в реално време, в това число разхода на водно количества за производство на електрическа енергия, разхода за екологични нужди, разход на води за други водоползватели и/или нужди. Модулът трябва да бъде интегриран със съществуващите управляващи системи и автоматизирани станции на НЕК, като събира в реално време и съхранява данните от тях. Данните в реално време ще позволят ефективно управление на наличните водни ресурси в съответния с нормативните изисквания. Модулът трябва да бъде интегриран с планирана ИСУКВ. Модулът трябва да събира данни в реално време и от допълнителната инфраструктура (измервателни уреди и системи), планирани за изграждане в настоящия проект, за следене и мониторинг на нивата на водите, разход на вода, притоци, екологични отоци. Модулът трябва да позволява в него да бъде включена информация от системите на НИМХ за актуалната хидрометеорологична обстановка, както и прогноза за очакваните притоци в водоемите за минимум 10 дни напред. Модулът трябва да бъде отворен за допълнителна интеграция с други официални източници по отношение на метрологията и управлението на водите. Системата трябва да обезпечи агрегиране на информацията от различните източници в реално време, съхранение, автоматизирана обработка, анализ и архивиране на данните. Системата трябва да разполага с индикативен потребителски интерфейс. Системата трябва да визуализира събраните данни в аналитичен вид – чрез динамични и странични графики и таблици, с възможност за създаване на отделни “работни плотове” (dashboards), в които може лесно и индикативно да се добавят графики и таблици по различни критерии и типове данни. Системата, също така, трябва да позволява бърз и лесен достъп до пълната база данни, с опция за експорт във външна за системата електронна таблица. Системата трябва да разполага с необходимото високо ниво на кибер защита и допълнителна резервираност. Системата ИСУКВ трябва да предоставя възможност за лесна интеграция и трансфер на данни със съществуващи и бъдещи информационни системи на НЕК ЕАД. Д) НИМХ (МОН): В НИМХ има изграден национален телекомуникационен център, в който в реално време постъпват част от данните от метеорологичната и хидроложката мониторингови мрежи на страната. При автоматизиране на по-голямата част от измерванията, се предвижда той може да бъде надграден с Център за хидрометеорологичен мониторинг за целите на управлението на водите. Центърът трябва да бъде оборудван със съвременна изчислителна и комуникационна техника, цифрови бази данни и числени метеорологични и хидроложки модели. Основна задача на този център ще е обслужването в реално време на държавните управленски органи в областта на водите с качествена и актуална хидрометеорологична информация и анализ. Този център ще бъде информационно интегриран към изгражданата по Проекта интегрирана система за управление на количеството на водите. 1.2. Избор на места за измерване и предаване на данни към ИСУКВ и и определяне спецификите на устройствата Предвижда се проучване и подбор на: подходящи места за монтиране на измервателни и мониторингови устройства, обезпечаване на свързаност на устройствата с ИСУКВ, с цел предаване на данни в реално време, определяне на вида и спецификите на устройствата който следва да се монтират, спрямо приложението им (например за напорни / безнапорни тръбопроводи, повърхностни водохващания, сондажни кладенци, метеорологични радиолокатори и др.), подготовка на спецификация на оборудването, проучване да телекуманикационни връзки и оценка на необходимостите, определяне на необходимите строително ремонтни дейности. Предвижда се извършване на тези дейности за ВиК сектора (ВиК холдинг), за енергетиката (стопанисваните от НЕК съоръжения), за напояване (стопанисваните от НС съоръжения) и всички останали водоползватели (енергетика, напояване, индустрия и др. (МОСВ). Също така се предвижда избор и определяне на места за измерване и видеонаблюдение на минимално допустимия отток в реките, както и техническо решение за обезпечаване на същото (устройства, свързаност и т.н.). 1.3. Проектиране на интегрирана система за управление на количеството на водите (МОСВ) Въз основа на извършените анализи и проучвания по под-дейност 1.1 и 1.2. се предвижда изготвяне на концепция за изграждане на ИСУКВ и обмена данните между съществуващите информационни системи, подготовка на идеен и технически проект за ИСУКВ, подготовка на технически изисквания за разработване на системата, подготовка на ТС за комуникационна свързаност и ТС за необходимия хардуер и софтуер, ТС за необходимото оборудване, строително – ремонти дейности и др. Дейност 2: Изграждане на Интегрирана система за управление на количеството на водите 2.1. Проектиране на ИСУКВ Разработване на техническия проект на ИСУКВ въз основа на извършения анализ и изготвени технически спецификации по дейност 1, която се предвижда да събира данните от измерванията на използваните водни количества в единна система, да интегрира данните за водни ресурси, постъпващи от НИМХ и да осъществи връзка с изградени ИС, имащи отношение към управление на количеството на водите и водната инфраструктура, както и данни за наблюдение за осигуряване на минимално допустимия отток в реките след водохващанията. Предвижда се проектиране на локалните мрежи и връзки при точките за измерване и изготвяне на технически проект за ИСУКВ. Планиране на Център за хидрометеорологичен мониторинг в НИМХ за целите на управлението на водите и необходимите подготвителни дейности. В системата ще постъпват данни от съоръжения във ВиК сектора, съоръжения за напояване, стопанисвани от НС ЕАД, съоръжения за производство на електроенергия, стопанисвани от НЕК и други съоръжения за водовземане от повърхностни и подземни води по информация от МОСВ. ИСУКВ следва да бъде реализирана като разпределена модулна информационна система, реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост с бъдещи разработки и нови функционалности. Взаимодействията между отделните модули в информационната система и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират под формата на уеб-услуги (Web Services). За всеки от отделните модули/функционалности на информационната система следва да се реализират приложни програмни интерфейси – Application Programming Interfaces (API). След мястото на водовземане от повърхностни води се предвижда да се монтират измервателни устройства за отчитане на минимално допустимия отток, вкл. и устройства за видеонаблюдение, запис и предаване на информация от наблюдението в реално време. Предвижда се системата да следи използваните водни количества и изпусканите водни количества в реките с цел осигуряване на минимално допустим отток след мястото на водовземане, включително обучение на персонала На комплексните и значими язовири от приложение 1 от ЗВ ще бъдат монтирани измервателни и наблюдателни устройства за наблюдение и предаване на хидроложка информация в реално време, което ще доведе до подобряване управлението на водите в комплексните и значими язовири както в оперативен така и в дългосрочен план. В зависимот от резултата на анализа по дейност 1 създаване на възможности за изготвяне на водни баланси по речни басейни и различни анализи за целите на управлението на водите. 2.1.1.Локални системи за ВиК системи и съоръжения - Осъществяване на интеграция със съществуващите ИС - Допълване на ИСУКВ с данни за нуждите на ВиК сектора в зависимост от резултатите от анализа по дейност 1 - Разработка на частта от ИСУКВ с информацията, неободима за нуждите на ВиК сектора. В системата трябва да постъпва информация в реално време от обектите, с монтирани измервателни устройства на водоизточниците, информация за местоположението на измервателните устройства - от системите за измерване на водно ниво и дебит и информация за разхода на водни количества в реално време. 2.1.2. Специализирана система за хидромелиоративни напоителни системи и съоръжения, собственост на „НС“ ЕАД (МЗХГ – НС ЕАД): - Разработка на частта от ИСУКВ със специализираните данни за нуждите на „НС“ ЕАД; - Измервателни устройства за интегриране в система за устойчив и ефикасен мониторинг на водите (МЗХГ – „НС“ ЕАД); - Мониторинг в реално време за нивата в язовирите и движението на водните маси в каналната мрежа. - Точно, ефективно, бързо и надеждно отчитане на измерванията. - Автоматизацията ще намали рисковете от допуснати грешки от човешки фактор. 2.1.3. Специализирана система и проектиране на локални системи за системи и съоръжения за производство на електроенергия, стопанисвани от НЕК ЕАД: Разработка на частта от ИСУКВ с информацията неободима за нуждите на НЕК ЕАД. В системата трябва да постъпва информация в реално време от обектите, стопанисвани от НЕК ЕАД. За нуждите на НЕК ЕАД, в интегрираната система трябва да постъпва следната информация: - Информация за наличния воден ресурс - от системите за измерване на водно ниво в язовирите и изравнителите (съществуващи системи и предвидени за изграждане в този проект); - Информация за притоци на вода - от хидрометрични съоръжения за измерване на притоци от водохващания, предвидени за изграждане в този проект; информацията от автоматични метеорологични станции, съществуващи и предвидени за изграждане в този проект; информация за актуалната хидрометеорологична обстановка и прогнозна от НИМХ; Системата трябва да позволява добавяне на прогноза и информация от други официални източници (възможност за лесна интеграция); - Информация за разхода на водни количества в реално време - разхода на вода за производство на електрическа енергия, разхода за екологични нужди, разход на води за други водоползватели и/или нужди. - Месечни графици на МОСВ и наложените ограничения за всяко едно съоръжение; - Заявени водни количества от други водоползватели; - Дигитализация на техническия мониторинг на язовирните стени и прилежащите им съоръжения, чрез осигуряване на цифрово наблюдение посредством високотехнологична апаратура – роботизирана система CCTV - самоходна камера и преносима, автономна, дистанционно управляема платформа за хидрографски проучвания; - Дигитализация на хидрологичен и метеорологичен мониторинг - чрез осигуряване на съвременни нивомерни уредби, преносими уреди за измерване на разход в безнапорни течения и автоматични метеорологични станции окомплектовани с необходимия хардуер и софтуер; - Информация от Център за дистанционно управление и наблюдение на помпени станции в системата на НЕК - с възможността за дистанционно управление ще бъде избегната загубата от прелели води, като в същото време поречията ще бъдат предпазени от вредното им въздействие. С подобреното управление на работата на помпените станции ще може да се съхрани по-голям воден обем, нужен за напояването в тракийското поле и за питейно и промишлено водоснабдяване в района. Хардуерните входни модули на системата следва да бъдат в близост до източника и точката на контролното измерване. Системата трябва да събира, обработва, анализира и архивира информацията в отделна развойна среда, от където данните да се предават към планираната за изграждане в настоящия проект на информационна система. Системата трябва да позволява визуализация на данните в няколко изнесени центъра, както и към други информационни системи, имащи отношение към процесите. Системата трябва да позволява визуализация на информацията в реално време и WEB достъп, съгласно предефинирани потребители и нива на достъп в следните обекти на НЕК ЕАД: - Администрацията в ЦУ на НЕК; - Администрацията на ПВЕЦ на НЕК ЕАД; - Администрацията на ПЯК на НЕК ЕАД; - Администрацията по язовирни райони; - Администрацията на Център помпени станции; - Администратори с неограничен достъп (с пълен достъп до цялата базата данни). Системата трябва да натрупва и запазва исторически всички следени и контролирани величини, както и да предоставя възможност за обработка и анализ на събраните данни. 2.1.4. Проектиране на системи и съоръжения за измерване на валежи и отток, в това число и мобилни съоръжения, стопанисвани от НИМХ НИМХ разполага с архивни данни от метеорологични измервания от 130 годишен период и хидрологични измервания от 100 годишен период. Тези данни са на хартиен носител и не са дигитализирани. Към момента по-малко от 20% от средствата за измерване са автоматични, с цифрова информация, останалите са с наблюдатели с информация на хартиен носител. Част от данните се предават на следващия ден. Това не позволява в реално време да има информация за валежи, повърхностни и подземни води на територията на страната, както и цифровизацията й. Осъществяването на подобряване на управлението на водите в количествен аспект е невъзможно, ако във всеки един момент няма цифрова информация за количеството им в повърхностните и подземни водни тела. Поради застаряване на населението и обезлюдяване на планинските села през последните 20 години няма кандидати за метеорологични наблюдатели. По тази причина в България бяха закрити почти всички планински метеорологични станции, което води до невъзможност за коректно определяне на снежните запаси в планините. Без познаването им водния баланс на страната не може да бъде определен с необходимата за практическо използване достоверност. Единственото решение е инсталиране на автоматични, метеорологични станции, оборудвани и със сензор за измерване на дебелина на снежната покривка. Националната хидрометеорологичната мрежа на НИМХ в момента включва общо 980 станции, от които 384 метеорологични, 573 хидроложки и 23 агрометеорологични. НИМХ разполага с една мобилна лаборатория за хидроложки измервания. Необходимо е автоматизиране на средствата за измерване в поне 129 метеорологични и 376 хидроложки станции и доставка на 10 бр. специализирани, мобилни метеорологични радари за площно измерване на валежи (дъжд и сняг). С това значително ще се подобри определянето на водните запаси на страната. В НИМХ има изграден национален телекомуникационен център, в който в реално време постъпват част от данните от метеорологичната и хидроложката мониторингова мрежа на страната. При автоматизиране на по-голямата част от измерванията, може да бъде надграден с Център за хидрометеорологичен мониторинг за целите на управлението на водите. Центърът трябва да бъде оборудван със съвременна изчислителна и комуникационна техника, цифрови бази данни и числени метеорологични и хидроложки модели. Основна задача на този център ще е обслужването в реално време на държавните управленски органи в областта на водите с качествена и актуална хидрометеорологична информация и анализ. Този център ще бъде информационно интегриран към изгражданата по Проекта интегрирана система за управление на водите в количествен аспект. 2.2. Разработване и внедряване на ИСУКВ 2.2.1. Разработка на специализиран софтуер внедряване на ИСУКВ, осъществянне на интеграция със същ. систевми, миграция на данни, обучение на експерти и гаранционна поддръжка Извършва се разработката на специализирания софтер. Извършва се интеграция на ИСУКВ и обмен на данни с ИС Извършва се дигитализация и миграция на данни информационно интегриране на Центъра за хидрометеорологичен мониторинг в НИМХ към ИСУКВ Обучение за ползване на ИСУКВ Пробна експлоатация на ИСУКВ и разработване на справки и анализи Въвеждане на ИСУКВ в експлоатация Гаранционна поддръжка минимално за срок от 24м 2.3. Оборудване на пунктовете За определените пунктове по дейност 1 се извършват строително-ремонтни дейност, доставка и монтаж на оборудване за измерване иззети на водни количества и водно ниво, налюдение за осигуряване на минимално допустимия отток и застраховка на оборудването Доставка и монтаж на автоматизирани хидложки и метеороложки станции, монтаж на радари, включително необходимите строително-ремонтни дейности. 2.3.1. ВиК системи и съоръжения - Проучване на местата за мониторинг и специфики на устройствата (напорни/безнапорни); Липсва актуална информация за съществуващото положение на наблюдаваните обекти. Голяма част от пунктовете не са снабдени с уреди за измерване на дебит. Необходимо е да бъдат изяснени също така и спецификите на потока и разделени на напорни и безнапорни водоизточници. - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на измервателни устройства. Голяма част от пунктовете за измерване нямат монтирани измервателни устройства. На местата, който има такива уредите са стари и не разполагат с импулсен извод или такъв няма възможност да бъде добавен. Съобразно диаметърът на тръбата и спецификите на потока ще се закупят и монтират съвременни уреди с възможност за комуникация. - Окомплектоване технология за измерване в реално време Предвижда се разход за устройство за отчитане на водомери с импулсен изход прикрепено към всеки уред. - Предвижда се изграждане на защитен модул за превенция от климатични и/или физически въздействия върху уредите с цел минимизиране на риска за устройствата и модулите за пренос на данни. - Допълнително аварийно захранване - За да се гарантира непрекъснатост на предаване на данни е необходимо да се предвиди допълнително аварийно захранване. 2.3.2. Хидромелиоративни системи и съоръжения на „НС“ ЕАД: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на измервателни устройства за изграждането на автоматизирани модулни контролно-измервателна система за контрол и мониторинг на водите при напорни и безнапорни течения, предаващи данни към софтуер. Ултразвуковите разходомерните устройства са два вида: - Ултразвукови разходомери за измерване при напорни течения - Ултразвукови разходомери за измерване при безнапорни течения Ултразвуковите разходомери са предназначени за прецизно измерване на ниво, разход и обемно количество на вода в открити канали и безнапорни тръбопроводи. Разходомерът измерва нивото и след линейна апроксимация определя моментните стойности на разхода, които се архивират, интегрират и визуализират. Може да се извежда текуща информация на дисплея за ниво, разход, температура, обемно количество, астрономично време, архив, статус, състояние на изходите и др. Архивира обемните количества и максималните нива за всеки час за последните поне 2 години. С възможност да се извлече информация от архива за отчетено количество за произволен период от време при задаване на начални и крайни дата и час. Този вид разходомерни устройства и съответните им количества са необходими за монтаж в/на хидромелиоративни съоръжения за напояване, находящи се на територията на клоновете на „НС“ ЕАД. Изборът на местата където ще бъдат монтирани измервателните устройства са определени от клоновата структура на „Напоителни системи“ ЕАД. 2.3.3. Съоръжения на НЕК ЕАД - Проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на Информационна система за ефективно използване на водните ресурси в системата на НЕК. Включва закупуване на софтуер и хардуер; - Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нивомерни системи за измерване на водното ниво в язовири и изравнители в реално време – 42 бр.; - Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за измерване на екологичен отток - 3 бр.; - Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за измерване на притоци от водохващания - 27 бр.; - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на разходомерни устройства за разход на вода за електропроизводство – 57 бр.; - Проектиране, доставка и СМР за център за дистанционно управление и наблюдение на помпени станции. Включва един център за 4 бр. помпени станции; - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични метеорологични станции, окомплектовани с необходимия софтуер – 10 бр.; - Доставка на преносими уреди за измерване на разход в безнапорни течения – 10 бр.; - Доставка на самоходна камера и преносима, автономна, дистанционно управляема платформа за хидрографски проучвания по 1бр.; 2.3.4. Системи за измерване МОСВ Предвижда се извършване на предвидените строително-ремонтни дейности, доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на разходомерни устройства, нивомерни устройства, устройства за видеонаблюдение, изграждане на автоматизирани модулни контролно-изервателни системи и системи за наблюдение на иззетите водни количества на съоръжения извън съоръженията за ВиК, системите и съоръженията стопанисвани от НС ЕАД и НЕК АД и монтиране на съоръжения на водохващания за водовземане от повърхностни води с цел осигуряване на минимално-допустимия отток в реките, изграждане на теллекомуникационни връзки. 2.3.5. Съоръжения за хидрометеорологичен мониторинг в реално време Изграждане на пунктове за разстановка на мобилните метеорадари и на постаменти, мерителни съоръжения и метеорологични мачти за автоматичните хидроложки и метеорологични станции в пунктовете за измерване. Изграждане на инфраструктура за оценка възрастта и ресурса на подземните води за различни хидрогеоложки региони в страната; Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични метеорологични, хидроложки ( вкл. хидрогеоложики ) станции и мобилни метеорадари Изграждане на телекомуникационни канали между средствата за измерване и Центъра за хидрометеорологичен мониторинг за целите на управлението на водите. Изграждане на телекомуникационни канали (основен и резервен) между Центъра за хидрометеорологичен мониторинг за целите на управлението на водите в НИМХ и ИСУКВ. 2.4. Закупуване на софтуер и хардуер, патенти и лицензи, съобразно идентифицирани в резултат на анализа по дейност 1, в това число: Сървърно и комуникационно оборуване, и лицензи за изграждане на отделна допълнителна вируална инфрастриктура. Сървъри, високопроизводителен изчислителен комплекс, компютърни периферии, телекомуникационни средства, резервно (автономно) ел. захранване, необходими за Центъра за хидрометеорологичен мониторинг в НИМХ. Специализиран софтуер, необходим в НИМХ за обработка на измерванията от метеорадарите, лицензи за компилатори и програмни езици необходими за числените метеорологични и хидроложки модели, бази данни, както и софтуерни продукти за информационно интегриране на Центъра за хидрометеорологичен мониторинг в НИМХ към изгражданата по Проекта ИСУКВ. Закупуване на необходимия хардуер и софтуер за работа на ИСУКВ и за локалните измервателни системи за предаване на даанни. 3. Дейности за насърчаване използването на водоспестяващи практики Предвижда проучване, се събиране и систематизиране на информация за добри практики и нови технологии за спесяване на вода и за повторното й използване минимално за следните сектори: домакинства, напояване, енергетика, индустрия и туризъм. За резултатите от това проучване ще бъдат подготввени информационни и обучителни материали. Ще бъде организирана информационна кампания и проведени тематични информационни срещи със заинтересовани страни с цел популяризиране на добрите практики и нови технологии и насърчаване внедряването на тези практики, използването повторно на води и нови технологии, които да подпомогнат постигането на целите за ефективно използване на водните ресурси и спестяването на води, а също така да подпомогнат управлението на водите с адаптационни мерки във връзка със засушаване иот климатични промени. 4.Управление и публичност Предвижда се сформиране на екип за управление на проекта и координация между партньорите. Предвижда се и създаване на техническо звено, което да подпомогне с необходимата техническа експертиза изпълнението на дейностите и координацията с партньорите, синхронизиране на изискванията при подготовка за възлагане на обществените поръчки с оглед постигането на единен резултат, станововища при приемане на резултати от възложени на външни изпълнители дейности и др. Също така се планират дейности за публичност и информация на проекта – предвижда се организиране на откриваща и закриваща конференция за представяне на проекта и постигнатите резултати, изготвяне на информационни и рекламни материали., изготвяне на уебсайт на проекта за публикуване на резултатите от проекта. Принцип за не нанасяне на значителна вреда Предвидените дейности по проекта не се очаква да нанесат значителни вреди по смисъла на член 17 от Регламента за таксономията върху смекчаването на последиците от изменението на климата, адаптирането към изменението на климата, устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси, кръговата икономика, предотвратяването и контрола на замърсяването, опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите. Мярката е определена с коефициент 100% подкрепяща екологичните цели и има съществен принос за устойчиво използване и опазване на водните ресурси. Мярката цели подобряване на управлението на водите и ефективността, включително чрез насърчаване на устойчивото използване на водите и повторно използване на водата и допринася за смекчаване на последиците от засушавания и в съответствие с условията на чл.16 от Регламента за таксономията. Мярката е оценена като 40% подкрепяща климатичните цели, тъй като има принос към адаптирането за изменението на климата предвид поставените цели за подобряване управлението на водите и ефективността на използване на водните ресурси във всички икономически сектори. Водните ресурси се оценяват като силно уязвими при изменение на климата и проявленията на засушаване, а от друга страна са важен фактор за икономическите дейности, човешкото здраве и околна среда. Извършена е оценка на проекта в съответствие с технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост. Част 1 от контролния списък за оценката съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди Моля, посочете кои от екологичните цели по-долу изискват оценка по същество на мярката съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди; Да; Не; Обосновка, ако е избрано „Не“. Смекчаване на изменението на климата; X; Предвидените дейности по мярката не са свързани с емисии на парникови газове като са взети предвид преките и непреки въздействия, свързани с жизнения цикъл и нямат никакво въздействие върху тази екологична цел като се вземат предвид преките и непреки въздействия през целия жизнен цикъл. Предвидените дейности включват изграждане на ИС и доставка и монтаж на оборудване – за отчитане на използваното количество вода и автоматизиране на мониторингоите станциии. При доставката на оборудването ще бъдат взети предвид критериите за енергийна ефективност.. Адаптиране към изменението на климата; Х. Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; Х; Мярката е определена с коефициент 100% подкрепяща екологичните цели по тази цел, тъй като има съществен принос за устойчиво използване и опазване на водните ресурси. Мярката цели подобряване на управлението на водите и ефективността, включително чрез насърчаване на устойчивото използване на водите и повторно използване на водата и допринася за смекчаване на последиците от засушавания и в съответствие с условията на чл.16 от Регламента за таксономията.. Кръгова икономика, включително предотвратяване на образуването на отпадъци и тяхното рециклиране; X; Мярката има незначително предвидимо въздействие върху тази екологична цел, като се вземат предвид както преките, така и първичните непреки въздействия през целия жизнен цикъл. Мярката няма да доведе до значителна неефективност при използването на ресурсите, нито до увеличаване на генерирането на отпадъци. Мярката има положителен ефект към намаляване консумацията на енергия, във връзка с подобряване на ефективността от използване на водните ресурси. Тръжните спецификации или спецификациите за възлагане на обществени поръчки ще съдържат специфични условия, свързани с принципа за ненанасяне на значителни вреди при извършване на ремонтните работи. Неопасните строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване (с изключение на естествено срещащи се материали, определени в категория 17 05 04 в списъка на ЕС за отпадъци), образувани на строителната площадка, ще бъдат подготвени за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване, включително операции по засипване, използващи отпадъци за заместване на други материали в съответствие с Европейското законодателство /Директива 2008/98/ЕО; Регламент(ЕС) №333/2011г.;Регламент (ЕО) №2150/2002г. и Регламент (ЕС) №305/2001г.) и българската законодателна рамка за третиране на строителните отпадъци.. Предотвратяване и контрол на замърсяването на въздуха, водите или земята; Х; Мярката има незначително предвидимо въздействие върху тази екологична цел, като се вземат предвид както преките, така и първичните непреки въздействия през целия жизнен цикъл. Мярката няма да доведе до замърсяване на въздуха, водите или почвата... Защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите; X. Част 2 от контролния списък за оценката съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди Въпроси; Не; Обосновка по същество. Адаптиране към изменението на климата: Очаква ли се мярката да доведе до по-голямо вредно въздействие на настоящия и очаквания бъдещ климат, върху самата мярка или върху хората, природата или активите?; X; Мярката е оценена като 40% подкрепяща климатичните цели , тъй като има принос към адаптирането за изменението на климата предвид поставените цели за подобряване управлението на водите и ефективността на използване на водните ресурси във всички икономически сектори. Водните ресурси се оценяват като силно уязвими при изменение на климата и проявленията на засушаване, а от друга страна са важен фактор за икономическите дейности, човешкото здраве и околна среда.. Опазване и възстановяване на биоразнообразието и на екосистемите: Очаква ли се мярката: i) да влоши в значителна степен доброто състояние и устойчивостта на екосистемите; или ii) да влоши природозащитния статус на местообитанията и видовете, включително тези от интерес за Съюза?; X; Мярката не се очаква да окаже да окаже отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие и екосистемите, включително да повлияе върху устойчивостта на екосистемите или да влоши природозащитния статус на местообитанията и видовете в защитените зони по Натура 2000, тъй като не се предвиждат изграждане на нова инфраструктура, а само монтаж на оборудване на вече изградена инфраструктура. Предвидените строително-ремонтни дейности са локален и ограничен характер. След определяне на вестоположенияга за монтаж на оборудване ще бъде извършено съласуване с компетентните власти за оценка на въздействие върху околната среда относно приложимата процедура.. Равенство между половете и равни възможности за всички При изпълнението на проекта ще се прилагат най-добрите практики при управлението на човешките ресурси, които гарантират равновесие между професионалния и личния живот, равенство между половете, раса и етническа принадлежност, религия и убеждения , възраст и сексулна ориентация като се осигури равнопоставеност в заплащането при изпълнение на дейности по проекта и при избора на експерти за изпълнение на дейности (избора ще се основава само въз основа на професионална квалификация, професионален опит и умения). Open strategic autonomy and security issues Изпълнението на този проект ще приложи цифрови технологии и ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на ЕС на световно ниво. При изпълнението на проекта ще бъдат взети всички мерки за високо ниво на киберсигурност в съответствие с изискванията на националното и Европейско законодателство и политиката на ЕС за киберсигурност. Изпълнението на дейностите ще бъде съобразено с отворената стратегическа автономия за нашите вериги на доставки по отношение на продуктите, услугите, инфраструктурата и технологиите от определящо значение. Трансгранични и мултинационални проекти Този проект няма трансграничен и мултинационален характер като изпълнение на дейностите. Процес на консултации и обсъждане с всички засегнати страни: Министерство на околната среда и водите проведе консултации по първи вариант на проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ),. На 16.11.2020 г. се проведе Висш Консултативен съвет по водите, в който участват заинтересовани страни от управлението на водите на национално ниво - представители общините, други държавни администрации, научните среди в сферата на управлението на водите, вкл. и Университета по архитектура, строителство и геодезия, Българската академия на науките и неправителствени организации. На заседанието бе представен проекта като всички партньори по проекта имаха презентации за дейностите по проекта. Проведено бе обсъждане като проекта срещна одобрение и подкрепа относно предвидените дейности. Изказано бе мнение от необходимостта за засилване на контрола за оситуряване на минимално допустимия отток и необходимост от видеонаблюдение. Препоръката е взета предвид при планиране на дейностите. На 18.11.2020 г. бе проведена виртуална среща с представители на бизнеса, работодателски, синдикални и неправителствени организации, академичните среди и експерти от МОСВ, на която бе представен НПВУ . На срещата бе представен проекта, който срещна подкрепа за реализацията му. Проектът на Национален план и проектите в областта на околната среда, вкл. този проект беше изпратен за предложения до членовете на Работна група 20 „Околна среда“ към Съвета по европейските въпроси и Националния експертен съвет по изменение на климата. Няма постъпили предложения по този проект. Изследване на приложимостта на законодателство в областта на държавните помощи Определението на понятието „държавна помощ” се съдържа в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Държавна помощ е всяка помощ, предоставена от държавата-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или предизвиква опасност от нарушаване на конкуренцията, поради поставяне в по- благоприятно положение на определени предприятия или производството на определени стоки, доколкото се засяга търговията между държавите-членки на ЕС. По правило предоставянето на държавни помощи е забранено като изключенията от тази забрана са нормативно уредени. Предоставянето на БФП се извършва в съответствие с европейското и национално законодателство в областта на държавните помощи. Целите на проекта „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ са подобряване управлението на количеството на водите чрез цифровизация на процеса и подобряване на контрола на използването на водите, осигуряване на минимално допустимия отток и подобряване на информацията за водните ресурси чрез автоматизиране на измерванията, включително доставка и монтаж на необходимото оборудване. Като допълнителна цел, заложена в проекта, е предвидено популяризиране на добри практики за използване на технологии за спестяване на вода и повторното й използване във всички сектори и намаляване на загубите на вода с цел подобряване на адаптацията към климатичните промени. Основна цел на проекта ще се реализира чрез изграждане на Интегрирана система за управление на количеството на водите (ИСУКВ). В рамките на проекта за изграждане на ИСУКВ, като част от цялостната интегрирана система, се предвижда да се разработи модул за данните от НЕК ЕАД, в който трябва да постъпва информация в реално време от обектите стопанисвани от НЕК ЕАД, да се съхранява, обработва автоматично, анализира и архивира - данни за нивата в язовирите и изравнителите; наличните водни количества в язовирите и изравнителите; данни за притоците към язовирите и изравнителите; изпълнение на месечните графици на МОСВ; данни за разхода на водни количества в реално време, в това число разхода на водно количества за производство на електрическа енергия, разхода за екологични нужди, разход на води за други водоползватели и/или нужди. Модулът трябва да бъде интегриран със съществуващите управляващи системи и автоматизирани станции на НЕК, като събира в реално време и съхранява данните от тях, а данните в реално време ще позволят ефективно управление на наличните водни ресурси в съответния с нормативните изисквания. Модулът трябва да бъде интегриран с планираната ИСУКВ и да събира данни в реално време и от допълнителната инфраструктура (измервателни уреди и системи) планирани за изграждане от дружествата партньори в проекта (НС, ВиК Холдинг, НИМХ) - за следене и мониторинг на нивата на водите, разход на вода, притоци, екологични отоци. Модулът трябва да позволява в него да бъде включена информация от системите на НИМХ за актуалната хидрометеорологична обстановка, както и прогноза за очакваните притоци в водоемите за минимум 10 дни напред. Модулът трябва да бъде отворен за допълнителна интеграция с други официални източници по отношение на метрологията и управлението на водите. От своя страна Системата ИСУКВ трябва да обезпечи агрегиране на информацията от различните източници в реално време, съхранение, автоматизирана обработка, анализ и архивиране на данните, като същевременно разполага с необходимото високо ниво на кибер защита и допълнителна резервираност. Дейностите по проекта (с изключение на част от дейностите, които ще се изпълняват от експерти на бенефициента и партньорите) ще се осъществяват от изпълнители, определени по реда на ЗОП, чрез провеждането на открита, прозрачна, достатъчно добре разгласена, недискриминационна и безусловна процедура съгласно параграф 91-108 от проекта на Съобщение на Комисията относно понятието за държавна помощ в съответствие с чл. 107, пар. 1 от Договора за функциониране на ЕС. Основен резултат по проекта е създаването и въвеждането в експлоатация на Интегрирана система за управление на количеството на водите, в която ще постъпват данните от изброените в проектния фиш ИС, както и от планираните по проекта измервателни устройства от ВиК съоръжения, съоръжения на НЕК ЕАД и НС ЕАД и от метеорологични и хидроложки станции на НИМХ. Всички събрани чрез реализацията на системата данни ( освен тези, които са определени и като класифицирана информация) ще бъдат публично достъпни и ще позволят и на други водоползватели и институции да подобрят процеса на управление на водностопанските системи и да вззимат информирати решения. Ползването на данни от ИСУКВ няма да е свързано със заплащане на такси и други плащания. В този смисъл партньорите по проекта, които извършват и стопанска дейност няма да бъдат облагодетелствани и да имат пазарно предимство пред други участници на пазара. Няма да бъдат общодостъпни единствено онези данни, отнасящи се до обекти на критичната инфраструктура, които са от значение за националната сигурност на страната и/или представляват държавна тайна. Достъпът до тези данни ще се осъществява в съответствие с действащото законодателство, отнасящо се до критичната инфраструктура в Република България като такъв ще бъде осигурен за субектите, определени по силата на това законодателство. Поради обстоятелството, че данните от системата ще са общодостъпни (с описаното ограничение по отношение на критичната инфраструктура) и достъпът до тях ще бъде безвъзмезден, на ниво потребители на данните от системата подпомагането не представлява държавна помощ. Бенефициент на проекта е МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ), (Дирекция Управление на водите ) е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София и с адрес бул. Княгиня Мария-Луиза No 22. Министерството е държавна администрация, която подпомага министъра на околната среда и водите при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Министърът на околната среда и водите, ръководи разработването и провеждането на държавната политика в областта на околната среда и водите в изпълнение на Конституцията и законите, като разработва с компетентните органи на изпълнителната власт (в секторните политики - транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и др.) политиката и стратегията за опазване на околната среда в Република България, ръководи чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) Националната система за мониторинг на околната среда; контролира състоянието на околната среда на територията на страната; координира контролните правомощия на другите органи на изпълнителната власт по отношение на околната среда; издава заповеди, разрешителни, инструкции и утвърждава методики; съвместно със заинтересуваните органи на изпълнителната власт издава норми за максимално допустими емисии и норми за максимално допустими концентрации на вредни вещества по компоненти на средата; утвърждава методики за оценка на въздействието върху околната среда; издава норми за рационално използване на възобновяеми и невъзобновяеми природни ресурси; осигурява събирането и предоставянето на информация за състоянието на околната среда; утвърждава методики за контрол на компонентите на околната среда; ежегодно внася в Министерския съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането му се публикува като Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда; организира и координира дейностите по Финансовия инструмент на Европейската комисия за околна среда "LIFE+". Министърът или оправомощено от него длъжностно лице управлява програми и проекти в сферата на своята компетентност, финансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд и други финансови инструменти на Европейския съюз (ЕС), както и от други международни финансови институции и донори, и осигурява ефикасното и правомерното управление на тези програми и проекти. Управлението на водите на национално ниво се осъществява от министъра на околната среда и водите в съответствие с чл. 9 ал. 2 от закона за водите. При изпълнение на тези правомощия министърът на околната среда и водите разработва и предлага за приемане от Министерския съвет Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения, разработва национални програми в областта на опазването и устойчивото развитие на водите, организира и ръководи мониторинга на водите, утвърждава районите със значителен потенциален риск от наводнения, издава разрешителни за водовземане и/или ползване и утвърждава режимни графици за водовземане от подробно изброени в чл. 151 ал.2 т.2 от закона за водите. При изпълнение на тези правомощия министърът на околната среда и водите се подпомага технически от дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. В съответствие с Устройствения правилнник на МОСВ (В сила от 01.10.2017 г.Приет с ПМС No 208 от 27.09.2017 г.Обн. ДВ. бр.80 от 6 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 8 януари 2019г., изм. ДВ. бр.23 от 19 март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2021г.) Дирекция "Управление на водите" осъществява управлението на водите на национално ниво чрез разработване на проекти на нормативни актове в областта на управлението на водите; управление на речните басейни, в т.ч. опазване на околната среда в морските води чрез участие в разработване и прилагане на стратегии и нормативни актове в областта на управлението на речните басейни; участие в разработването и прилагането на стратегии и нормативни актове в отраслите във водния сектор; координиране на разработването на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН), в т.ч. участие и методическо ръководство при разработване на ПУРБ и ПУРН, провеждане на процедури за издаване, изменяне, продължаване и прекратяване на разрешителните за ползване на воден обект; управление на риска от наводнение и на комплексните и значими язовири, провеждане на процедурите и подготовката на разрешителните за водовземане, когато компетентен орган по издаването е министърът на околната среда и водите; съставяне на годишни и месечни графици за водовземане от комплексните и значимите язовири по приложение No 1 към ЗВ и др. За постигане на устойчиво управление на количеството на водите е необходимо МОСВ да разполага с актуална информация в реално време за състоянието на води в цялата страна. Тъй като дейностите по управление на водите са дейности по упражняване на публична власт, присъщи на държавата и включени в правомощията на министерство на околната среда и водите, съгласно действащото законодателство, то подпомагането няма характера на държавна помощ, т.е. член 107, параграф 1 от ДФЕС не се прилага по отношение на МОСВ. Отделно от горното, с оглед на публично-правните функции на МОСВ при осъществяване на своите дейности, същата не преследва икономически интерес и не попада в обхвата на дефиницията „предприятие“ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС. Партньори по проекта са: „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД е еднолично акционерно холдингово дружество с държавно имущество в капитала. Явява се принципал на всички дружества с държавно участие и с предмет на дейност водоснабдяване и канализация. Негова цел е дългосрочното осигуряване на устойчив модел за финансиране на отрасъл ВиК и свързаните с това стратегически цели, гарантиране на качествени ВиК услуги при осигуряване на приемлива цена на предоставяната от ВиК операторите обществени услуги на потребителите. Дружеството е учредено въз основа и в изпълнение на Разпореждане №1 на Министерски съвет от 22 януари 2020 година. ВиК услугите имат характера на естествен монопол. Предвид спецификата на ползването на водата за питейно-битови нужди, липсва алтернатива за нейната доставка без извършването на съществени допълнителни инвестиции, а изграждането и паралелното съществуване на отделни водоснабдителни и канализационни системи на дадена територия би било икономически нецелесъобразно. Всички дейности, изпълнявани от ВиК Холдинга са свързани с активи, които ще бъдат изградени и/или реконструирани по процедурата, и които ще бъдат публична държавна и/или публична общинска собственост, в съответствие с чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите. В този смисъл, в рамките на процедурата, няма да се извършва трансфер на собственост на ВиК активи от общините към предприятия, извършващи стопанска (икономическа) дейност. След изграждането, реконструкцията и реконструкцията на тези обекти, те ще бъдат предоставени за управление на асоциациите по ВиК, съгласно чл. 198ж от Закона за водите. С оглед гарантиране на прозрачност и законосъобразност от страна на ВиК операторите ще бъде създадена специална инвестиционна сметка само за дейности, свързани с изградените по проекта активи, в която ще се заделя тази част от амортизационните отчисления, която се формира от активите, финансирани от проекта. Със средствата, натрупани по тази сметка, няма да се финансират поетите инвестиционни ангажименти на ВиК операторите (т.е. няма да доведат до спестяване на инвестиционни и оперативни разходи), като същите ще бъдат използвани единствено и само за поддръжка на активите, финансирани по проекта. Активите, които ще бъдат финансирани по проекта, са свързани и ще подпомагат предоставянето на същинската ВиК услуга, като в този случай подпомагането на проекта би могло да се счита за „непомощ“ на основанията, изложени в пренотификацията до Европейската комисия относно финансирането на ВиК сектора в България. При позицията на Република България относно наличието на държавна помощ са взети предвид няколко специфични фактора, въз основа на които се обосновава липсата на държавна помощ за: 1. Инвестиции за изграждането на ВиК инфраструктурата, съгласно т.221 от Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в чл. 107, § 1 ит Известието /ДФЕС/, представлява изграждане на всеобхватна мрежа, като се доказва, че са изпълнени условията, определени в т.221 от същото; 2. Финансирането на отрасъла, в частта на ВиК услугата, т.е. извън изграждането на инфраструктурата, като икономическа дейност, също не би представлявало държавна помощ, поради наличието на монопол; 3. За финансирането на инфраструктурата или ВиК оператор в рамките на концесията на територията на Столична община /с концесионер „Софийска вода“/ трябва да се извърши отделна оценка. Ресурсът, който „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще вложи/предостави, следва да се третира като публичен и попада в общия контекст на аргументите на Р България при пренотифицирането на финансирането с публични средства на ВиК инфраструктура, предвид което считаме, че не представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. Следва да се вземе предвид, че същото представлява финансиране на публична ВиК инфраструктура предназначена за предоставяне на ВиК услуги, предоставяни от дружества, действащи в условията на законен монопол, в затворен за конкуренция пазар и не може да бъде използвано за субсидиране или кръстосано финансиране на други дейности или услуги. Финансирането на ВиК отрасъла не е предназначено да облагодетелства избирателно конкретно предприятие или сектор и предоставя ползи за обществото като цяло. Крайната цел на публичното финансиране на ВиК отрасъла е повишаване на качеството на ВиК услугите, които се ползват от населението и от всички предприятия в обособената територия. Общо ВиК отрасълът може да се определи като отрасъл от обществен интерес. „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД (НС ЕАД) е един от партньорите в проект „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите. НС ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие. Основната дейност на напоителни системи е свързана с поддръжка на водностопанските системи и съоръжения за напояване и защита от вредно въздействие на водите, като стопаниссва язовири, включително такива по Приложение 1 от закона за водите, които са публична държавна собственост , без да получава овъзмездяване от държавата за тази услуга. Проектът „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ е с ясна екологична насоченост и ефектите, които се цели да се постигнат са към подобряване на управлението на водите, посредством изграждането на цифровизиран процес за контрол и мониторинг на водните ресурси. Като допълнителна цел е предвидено популяризиране на добри практики при използването на ефективни технологии за икономия на вода, повторното й използване както в екосистемите, така и в сектор „води“ за адаптиране към климатичните промени. Оценено е, че не е налице приложимост на правилата за държавна помощ по смисъла на Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/C 262/01), с оглед на участието на „НС“ ЕАД в Проекта, поради следните обстоятелства: 1. Не е държавна помощ по смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз, поради това, че планираните дейностите за реализацията на Проекта, а именно: доставка на измервателни устройства, монтажът им в хидромелиоративни съоръжения собственост на „НС“ ЕАД, въвеждането им в експлоатация и импортирането на получената информация от тях в единна система за управление на водите, няма да генерират печалба или конкурентни предимства за дружеството. Получените данни от устройствата ще са достъпни както за „НС“ ЕАД, така и за осигуряването на условия за цялостно наблюдение и контрол на водите от публичния орган – МОСВ. Публичността на тази информацията ще осигури недискриминационен и безвъзмезден достъп до нея, за нуждите на всеки субект. 2. Информацията генерирана в следствие на интегрирането на данни от устройствата към единната електронна системата ще се ползва, основно за контролната дейност осъществявана от МОСВ по смисъла на Закона за водите. Необходимостта от нейното акумулиране, обобщаване и анализиране е в пряка връзка с публичните функции на МОСВ. По отношение на всеки друг ползвател, информацията ще е публично-налична, с пряк и безплатен достъп, при равни и недискриминационни условия. Това потвърждава, че в случая изпълнението на проекта за „НС“ ЕАД не представлява държавна помощ по смисъла на точка 207 от Известие на Комисията относно понятието държавна помощ, посочено в чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/С 262/01). НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД (НЕК ЕАД) е еднолично акционерно дружество с основна дейност производството и търговията с електрическа енергия, като производството на електроенергия се осъществява посредством ВЕЦ и ПАВЕЦ. НЕК ЕАД също така стопанисва 21 язовири, публична държавна собственост, съгласно Приложение 1 от Закона за водите, без да получава овъзмездяване от държавата за тази услуга. Едноличен собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български енергиен холдинг ЕАД. НЕК ЕАД е публично предприятие, по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за публичните предприятия и търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския Закон и извършва икономическа дейност. Основна цел на проекта „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ е подобряване управлението на количеството на водите, чрез цифровизация на процеса и подобряване на контрола на използването на водите, за осигуряване на минимално допустимия отток и подобряване на информацията за водните ресурси чрез автоматизиране на измерванията. Като допълнителна цел, заложена в проекта, е предвидено популяризиране на добри практики за използване на технологии за спестяване на вода и повторното й използване във всички сектори и намаляване на загубите на вода с цел подобряване на адаптацията към климатичните промени. В рамките на проекта „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ се предвижда изграждането на Интегрирана система за управление на количеството на водите /ИСУКВ/, която ще консолидира в реално време данни от различни действащи и планирани за изграждане по текущия проект системи, измервателни системи от съоръжения във ВиК сектора, съоръжения за напояване, стопанисвани от НС ЕАД, съоръжения за производство на електроенергия, стопанисвани от НЕК и други съоръжения за водовземане от повърхностни и подземни води по информация от МОСВ. По проекта се планира изграждането на следните нови системи: • Системи за измерване нивото в язовирите в реално време: Предвижда се монтиране на нивомерни системи на всички комплексни язовири, в които няма налични или планирани с цел информация за обема на язовира в реално време; • Системи за измерване и наблюдение на екологичния отток: предвижда се монтиране на измервателни устройства на значими водоползватели и въвеждане на видеонаблюдение с възможност за дистанционно отчитане и предаване на информацията за наблюдение в реално време; • Системи за контрол на иззетите водни количества: предвижда се монтиране на измервателни устройства на значими водоползватели, различни от съоръжения на ВиК, НС ЕАД и НЕК ЕАД за дистанционно отчитане и предаване на информацията за измерените водни количества към ИСУКВ; • Системи и съоръжения за измерване на валежи и отток, в това число и мобилни съоръжения, стопанисвани от НИМХ; В ИСУКВ е предвидено да постъпва информация в реално време от обектите, стопанисвани от НЕК ЕАД и друга информация свързана с дейността на компанията, както следва: - Информация за наличния воден ресурс - от системите за измерване на водно ниво в язовирите и изравнителите (съществуващи системи и предвидени за изграждане в този проект); - Информация за притоци на вода - от хидрометрични съоръжения за измерване на притоци от водохващания, предвидени за изграждане в този проект; информацията от автоматични метеорологични станции, съществуващи и предвидени за изграждане в този проект; информация за актуалната хидрометеорологична обстановка и прогнозна от НИМХ; - Информация за разхода на водни количества в реално време - разхода на вода за производство на електрическа енергия, разхода за екологични нужди, разход на води за други водоползватели и/или нужди. - Месечни графици на МОСВ и наложените ограничения за всяко едно съоръжение; - Заявени водни количества от други водоползватели; - Дигитализация на техническия мониторинг на язовирните стени и прилежащите им съоръжения, чрез осигуряване на цифрово наблюдение посредством високотехнологична апаратура – роботизирана система CCTV - самоходна камера и преносима, автономна, дистанционно управляема платформа за хидрографски проучвания; - Дигитализация на хидрологичен и метеорологичен мониторинг - чрез осигуряване на съвременни нивомерни уредби, преносими уреди за измерване на разход в безнапорни течения и автоматични метеорологични станции окомплектовани с необходимия хардуер и софтуер; - Информация от Център за дистанционно управление и наблюдение на помпени станции в системата на НЕК - с възможността за дистанционно управление ще бъде избегната загубата от прелели води, като в същото време поречията ще бъдат предпазени от вредното им въздействие. С подобреното управление на работата на помпените станции ще може да се съхрани по-голям воден обем, нужен за напояването в тракийското поле и за питейно и промишлено водоснабдяване в района. С реализацията на проекта, практически ще се кумулира публично достъпна информация в реално време, която ще се съхранява, обработва автоматично, анализира и архивира. Това ще представляват данни за наличните водни количества в язовирите и изравнителите; данни за притоците към язовирите и изравнителите; изпълнение на месечните графици на МОСВ; данни за разхода на водни количества в реално време; прогнозни данни за валежи и т.н. Важно е да се отбележи, че се предвижда, данните в резултат от реализацията на проекта “Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ да бъдат публично достъпни, за ползване от всички заинтересовани лица, безвъзмездно и при равни и недискриминационни условия. Изключение от публичната достъпност касае само онези данни, отнасящи се до обекти на критичната инфраструктура, които са от значение за националната сигурност на страната и/или представляват държавна тайна, данни класифицирани от партньорите по проекта като търговска тайна и оперативни данни от дейността на дружествата партньори по проекта, като например данни за производството на електроенергия и други. Достъпът до тези данни ще се осъществява в съответствие с действащото законодателство, отнасящо се до критичната инфраструктура в Република България като такъв ще бъде осигурен за субектите, определени по силата на това законодателство. За популяризиране на проекта, постигнатите резултати от него и възможността за публичен достъп до информацията в резултат на неговото реализиране, се предвижда организиране на откриваща и закриваща конференция, изготвяне на информационни и рекламни материали, изготвяне на уебсайт на проекта за публикуване на резултатите от проекта. Проектът “Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ ще осигури необходимите условия за цялостно управление, наблюдение и контрол на водите от публичния орган МОСВ и са в изпълнение на публичните функции на МОСВ, по смисъла на Закона за водите. Основният продукт на проекта “Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ няма даде пазарно предимство на НЕК ЕАД, защото събираните данни, в резултат на реализиране на проекта ще бъдат публично достъпни, безвъзмездно и при равни и недискриминационни условия. Така на практика всички заинтересовани лица ще имат безвъзмезден достъп до данните за водния ресурс (включително и другите производители на електроенергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ в България и региона). Предвид публичната достъпност на информацията в резултат на реализиране на проекта “Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ и възможността за достъп до данните в реално време от всички заинтересовани лица, може да се заключи, че участието на НЕК ЕАД не поставя компанията в ситуация, при която нарушава конкуренцията в сектора, не поставя компанията в по-благоприятно положение и не създава несъвместима с вътрешния пазар конюнктура. Практически и към момента НЕК ЕАД осъществява измервания, подобни на предвидените в проекта. В този смисъл НЕК ЕАД разполага с управляващи системи в 15 ВЕЦ и 4 ПС, като информацията от тях, се събира, обработва и анализира ръчно. Нивата на язовирите стопанисвани от НЕК ЕАД и към момента се отчитат на всеки час в работно време, като информацията се въвежда ръчно. НЕК ЕАД и към момента разполага с автоматични метеорологични станции на определени места. НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ (НИМХ), в качеството му на партньор по проект „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“, подпомагането не представлява държавна помощ. НИМХ е юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката съгласно Постановление № 7 на МС от 14.01.2019 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на НИМХ. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Правилника, съобразно своя предмет на дейност, НИМХ има следните основни национални дейности: поддържане на системи за метеорологични, хидрологични и агрометеорологични наблюдения (мониторинг) на територията на Република България като регионален компонент от Глобалната интегрирана система за наблюдение на Световната метеорологична организация към ООН (СМО); контрол, обработка и анализ на информацията от хидрометеорологичния мониторинг; издаване на метеорологични, хидрологични и агрометеорологични прогнози; разработване и поддържане в оперативен режим на специализирани системи за ранно предупреждение в случаи на природни бедствия от хидрометеорологичен произход; изготвяне на оценки на потенциала на възобновяеми източници на енергия; научноизследователска, научноприложна и оперативна дейност, свързана с моделиране на метеорологичните и хидрологичните процеси и явления и разпространението на замърсители в атмосферата и морето; изучаване на климата, оценка на водните ресурси; фундаментални и приложни научни изследвания, подготовка на докторанти и на висококвалифицирани специалисти самостоятелно, както и съвместно с висши училища и научни организации; хидрометеорологично обслужване на държавните институции и обществото; други функции и дейности, установени в нормативен акт или възложени от министъра на образованието и науката. Видно от начина, по който са описани дейностите на института в Правилника, същият извършва както икономическа, така и неикономическа дейност. По силата на чл. 171, ал. 6 от Закона за водите, Националният институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката извършва и научни и приложни изследвания, оперативни дейности и развитие на технологиите в областта на мониторинга на количеството на водите и наносния отток, включително: 1. извършва: а) наблюденията на валежите и количеството на водите; б) поддръжката и развитието на мрежите за мониторинг; в) обработката и интерпретацията на данните, включително за плаващите наноси; г) организирането на базите данни; д) прогнозирането на наводнения и засушавания на територията на страната; 2. обработва и контролира информацията, изчислява водни количества и твърд отток и разработва оперативни хидроложки прогнози; 3. подготвя ежегодната оперативна оценка на ресурсите на повърхностните и подземните води; 4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) разработва и поддържа система за единен обмен на информацията на басейново и национално ниво между Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, басейновите дирекции за управление на водите и Националния институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката; 5.осигурява метеорологични прогнози, прогнози за валежите, снеготопенето и наводненията във връзка с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие; 6.извършва оценка на тенденциите и създава сценарии за климатични изменения и влиянието им върху ресурсите на повърхностните и подземните води на национално ниво; 7.извършва оценка на количеството на водите в повърхностните и подземните водни тела; 8.съставя националните водни и водностопански баланси; 9.осигурява необходимата информация и оценки за количеството на водите за изпълнение на: а) ангажиментите на Република България по докладване към Европейската агенция по околна среда съгласно изискванията на съответните ръководства за докладване и реда за подготовката на информацията, определен със заповед на министъра на околната среда и водите; б) ангажиментите на Република България при подготовката на националните доклади по директивите в областта на водите; в) дейностите по чл. 151, ал. 3, т. 5 и 6; 10.стопанисва и поддържа пунктовете и станциите за мониторинг на количеството на водите по чл. 13, т. 2, включително тези, включени в системите за ранно предупреждение, предназначени за наблюдение и прогнози на рисковите фактори, които могат да предизвикат наводнение. (7) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Оперативната информация по ал. 6, т. 1, буква "а" и т. 5 се предоставя ежедневно в Министерството на околната среда и водите и в басейновите дирекции. (8) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Изпълнението на дейностите по ал. 2, т. 2 и 3 на Националния институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката и Института по океанология при Българската академия на науките се финансира програмно целево от държавния бюджет по предложение на министъра на околната среда и водите. Съгласно чл. 173, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 от ЗВ в действащата му редакция, НИМХ предоставя в МОСВ данните, оценките, тенденциите в изменението и прогнозите за количеството и качеството на водите като същите се публикуват в Бюлетин за състоянието на водите на Република България. Следователно, съгласно нормативната уредба тези данни са общодостъпни за всички заинтересовани лица. МОСВ, отговарящо за публикуването на данните, получени от НИМХ, не начислява такси и не изисква да се извършват каквито и да било други плащания от трети лица, получаващи достъп до този бюлетин. В рамките на изпълнението на проекта няма да бъде подпомагана извършваната от НИМХ стопанска дейност по предоставяне на експертизи, консултации и научни разработки/продукти на трети лица срещу заплащане. НИМХ поддържа аналитична счетоводна отчетност, позволяваща ясно разграничаване на икономическата от неикономическата си дейност (включително по отношение на приходите и източниците на финансиране). От значение за определянето на вида на подпомагането е обстоятелството, че извършваният от НИМХ мониторинг на количеството на валежите, подземните и повърхностните води и наносния отток се финансира програмно целево от държавния бюджет. По силата на нормативната уредба, финансовите средства за мониторинг се предоставят на института ежегодно като за целта се сключват споразумения между МОСВ и НИМХ. Съгласно ЗВ средствата се предоставят целево - за покриване единствено на разходите на НИМХ за осъществения мониторинг на водите, резултатите от който имат пряко значение за опазването на човешкия живот и здраве. В рамките на настоящия проект средствата ще бъдат предоставени на НИМХ за автоматизиране на по-голямата част от измерванията и надграждане с Център за хидрометеорологичен мониторинг за целите на управлението на водите. Центърът ще бъде оборудван със съвременна изчислителна и комуникационна техника, цифрови бази данни и числени метеорологични и хидроложки модели. Основна задача на този център ще е обслужването в реално време на държавните управленски органи в областта на водите с качествена и актуална хидрометеорологична информация и анализ. Този център ще бъде информационно интегриран към изгражданата по Проекта интегрирана система за управление на количеството на водите. Тези дейности не попадат в определението за държавна помощ, тъй като според действащата нормативна уредба количествен мониторинг на водите може да се извършва единствено от НИМХ, не и от друг субект (чл. 171, ал. 6, т. 10 от ЗВ). В този смисъл не е налице икономическо предимство за НИМХ.

- Бенефициент. Бенефициент на проекта е МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ), е държавна администрация, която подпомага министъра на околната среда и водите при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Управлението на водите на национално ниво се осъществява от министъра на околната среда и водите в съответствие с чл. 9 ал. 2 от закона за водите и се подпомага технически от дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ" осъществява управлението на водите на национално ниво чрез разработване на проекти на нормативни актове в областта на управлението на водите; управление на речните басейни, в т.ч. опазване на околната среда в морските води чрез участие в разработване и прилагане на стратегии и нормативни актове в областта на управлението на речните басейни; участие в разработването и прилагането на стратегии и нормативни актове в отраслите във водния сектор; координиране на разработването на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН), в т.ч. участие и методическо ръководство при разработване на ПУРБ и ПУРН, провеждане на процедури за издаване, изменяне, продължаване и прекратяване на разрешителните за ползване на воден обект; управление на риска от наводнение и на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от закона за водите, провеждане на процедурите и подготовката на разрешителните за водовземане, когато компетентен орган по издаването е министърът на околната среда и водите; съставяне на годишни и месечни графици за водовземане от комплексните и значимите язовири по приложение No 1 към ЗВ и др. Партньори по проекта са: Български ВиК Холдинг“ ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД и Национален институт по хидрология и метереология. „БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ“ ЕАД (ВиК холдинг) е еднолично акционерно холдингово дружество с държавно имущество в капитала. Явява се принципал на всички дружества с държавно участие и с предмет на дейност водоснабдяване и канализация. Негова цел е дългосрочното осигуряване на устойчив модел за финансиране на отрасъл ВиК и свързаните с това стратегически цели, гарантиране на качествени ВиК услуги при осигуряване на приемлива цена на предоставяната от ВиК операторите обществени услуги на потребителите. Дружеството е учредено въз основа и в изпълнение на Разпореждане №1 на Министерски съвет от 22 януари 2020 година с принципал министъра на регионалното развитие и благоустройството. „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД (НС ЕАД) е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие с принципал министърът на земедеделието, храните и горите. Основната дейност е свързана със стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване и проектиране; научно-изследователска, развойна и инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд; доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване, мелиоративно и селскостопанско строителство; търговия в страната и чужбина; производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен материал, ел. енергия, риба и рибни продукти; извършване на специализирани работи и услуги в сферата на хидромелиорациите и строителството; отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради; обучение, квалификация и преквалификация на кадри за хидромелиоративното строителство. Дружеството има 14 регионални представителства в страната със статут на клонове, които извършват доставка на вода за напояване и други цели, отводняване и предпазване от заливане на земеделски земи, промишлени обекти, населени места и др. Изградени са 236 напоителни системи и голям брой напоителни полета, които обхващат общо 7 406 хил. дка, които се обслужват чрез 168 бр. язовири, напоитени помпени станции, катална мрежа и др. хидро-мелиоративни съоръжения. Дружеството стопанисва и съоръжения за предпазване от вредното влияние на водите, в т.ч. заливане на населени места, пътища, ж.п. линии, промишлени предприятия, земеделски земи и други важни от национален мащаб обекти, включително предпазните диги на р.Дунав. „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД (НЕК ЕАД) е еднолично акционерно дружество с основна дейност производството и търговията с електрическа енергия. Едноличен собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български енергиен холдинг ЕАД, чийто принципал е министърът на енергетиката. Компанията заема централно място в българската електроенергийна система, с инсталирана мощност от 2 737 MW. Компанията е най-големият производител на зелена електроенергия в България, с производство от 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ. НЕК ЕАД стопанисва съоръжения за водовземане и пренос на вода и др. и язовири, вкл. 21 язовира, публична държавна собственост, съгласно Приложение 1 от Закона за водите. НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ (НИМХ) е юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката съгласно Постановление № 7 на МС от 14.01.2019 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на НИМХ. НИМХ изпълнява следните основни национални дейности: поддържане на системи за метеорологични, хидрологични и агрометеорологични наблюдения (мониторинг) на територията на Република България като регионален компонент от Глобалната интегрирана система за наблюдение на Световната метеорологична организация към ООН (СМО); контрол, обработка и анализ на информацията от хидрометеорологичния мониторинг; издаване на метеорологични, хидрологични и агрометеорологични прогнози; разработване и поддържане в оперативен режим на специализирани системи за ранно предупреждение в случаи на природни бедствия от хидрометеорологичен произход; изготвяне на оценки на потенциала на възобновяеми източници на енергия; научноизследователска, научноприложна и оперативна дейност, свързана с моделиране на метеорологичните и хидрологичните процеси и явления и разпространението на замърсители в атмосферата и морето; изучаване на климата, оценка на водните ресурси; фундаментални и приложни научни изследвания, подготовка на докторанти и на висококвалифицирани специалисти самостоятелно, както и съвместно с висши училища и научни организации; хидрометеорологично обслужване на държавните институции и обществото; други функции и дейности, установени в нормативен акт или възложени от министъра на образованието и науката. По силата на чл. 171, ал. 6 от Закона за водите, НИМХ към министъра на образованието и науката извършва и научни и приложни изследвания, оперативни дейности и развитие на технологиите в областта на мониторинга на количеството на водите и наносния отток, включително: 1. извършва: а) наблюденията на валежите и количеството на водите; б) поддръжката и развитието на мрежите за мониторинг; в) обработката и интерпретацията на данните, включително за плаващите наноси; г) организирането на базите данни; д) прогнозирането на наводнения и засушавания на територията на страната; 2. обработва и контролира информацията, изчислява водни количества и твърд отток и разработва оперативни хидроложки прогнози; 3. подготвя ежегодната оперативна оценка на ресурсите на повърхностните и подземните води; 4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) разработва и поддържа система за единен обмен на информацията на басейново и национално ниво между Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, басейновите дирекции за управление на водите и Националния институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката; 5.осигурява метеорологични прогнози, прогнози за валежите, снеготопенето и наводненията във връзка с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие; 6.извършва оценка на тенденциите и създава сценарии за климатични изменения и влиянието им върху ресурсите на повърхностните и подземните води на национално ниво; 7.извършва оценка на количеството на водите в повърхностните и подземните водни тела; 8.съставя националните водни и водностопански баланси; 9.осигурява необходимата информация и оценки за количеството на водите за изпълнение на: а) ангажиментите на Република България по докладване към Европейската агенция по околна среда съгласно изискванията на съответните ръководства за докладване и реда за подготовката на информацията, определен със заповед на министъра на околната среда и водите; б) ангажиментите на Република България при подготовката на националните доклади по директивите в областта на водите; в) дейностите по чл. 151, ал. 3, т. 5 и 6; 10.стопанисва и поддържа пунктовете и станциите за мониторинг на количеството на водите по чл. 13, т. 2, включително тези, включени в системите за ранно предупреждение, предназначени за наблюдение и прогнози на рисковите фактори, които могат да предизвикат наводнение.

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи.

Продължителността на проекта е 59 м, като се предвижда да приключи най-късно до юни 2026 г. Етап 1 Преди реалното стартиране изпълнението на дейностите се предвижда Подготвителен етап с продължителност – до 5 м. Етап 2 Същинското изпълнение е с продължителност от от 6м до 59 м ( най-късно до юни 2026 г.) Дейност 1 Проектиране на интегрирана система за управление на количеството на водите (ИСУКВ) – започва от 6м и продължава до 23 м Дейност 2 Изграждане на Интегрирана система за управление на количеството на водите (ИСУКВ), вкл. доставка и монтаж на оборудване - започва от 24 м и продължава до 59 м. Дейност 3 Дейности за насърчаване използването на водоспестяващи практики - започва от 12 м и продължава до 35 м Дейност 4 Управление и публичност - Започва от 6м и продължава до 59 м

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

До 5 месеца Предвижда се Етап 1 Подготвителни дейности – с продължителност до 5м за създаване на необходимата организация между партньорите и бенифициента за изпълнение на дейностите по проекта. В този етап се предвижда сформиране на екип за управление на проекта, създаване на механизми за координация между партньорите при изпълнението на дейностите, наемане на техническо звено и оформяне на Партньорско споразумение с разпределение на задълженията и отговорностите между партньорите и бенефициента при изпълнението на дейностите по проекта и постигане на устойчивост на резултатите след приключването му. Етапът приключва с подписано Партньорско споразумение.

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Индикативната стойност на проекта е 134 830 млн. лв. Планирането на стойностите на дейностите е с ДДС. Финансирането на дейнот.стите по проекта е изцяло със средства по Мханизма за възстановяване и устойчивост. Разпределението на средствата по дейности е както следва: Дейност 1. Проектиране на интегрирана система за управление на количеството на водите (ИСУКВ) - 5 144 580 лв. Дейност 2 Изграждане на Интегрирана система за управление на количеството на водите (ИСУКВ) – 126 944 023 лв. Дейност 3 Дейности за насърчаване използването на водоспестяващи практики – 97 671 лв. Дейност 4 Управление и публичност - 2 643 725 лв. Приложен е бюджет бюджет на проекта и обосновка на стойностите. При остойностяването са изолзвани данни от сходни проекти, финансирани със средства на ЕС по оперативните програми, данни за които са налични в информационната система ИСУН 2020, изпълнени договори от обществени поръчки, възложени по реда на закона за обществените поръчки, информация за които е налична в партньорите по проекта или информациаонната система към Агенцията за обществени поръчки, в някои случаи са използани данни от пазарни проучвания и събиране на оферти, информация от каталози, налични в интернет, както и остойностяване на дейности на база на оценка за необходимото време, брой експерти и данни от Националния статистически институт за стойност на работната заплата.

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 2,13 % - Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 72,26 % - Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) – 0,1 % - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 16,24 % - Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) – 9,36 %

- Индикатори

- Индикатор/и за резултат

Етап 1 Подготвителни дейности за стартиране на проекта 5м – подписано Партньорско Спаразумение Q4 2021 Етап 2 Изпълнение на проекта Дейност 1 Проектиране на интегрирана система за управление на количеството на водите (ИСУКВ) - Анализ на наличните и разработвани системи от партньорите и подготовка на концепция за ИСУКВ 17м – Доклад с разработена концепция за ИСУКВ – Q4 2022 - Избор на места за предаване на данни към ИСУКВ на места за измерване и определяне спецификите на устройствата 17м- Доклад с резултатите от анализа и определени местоположения Q4 2022 - Подготовка на идеен проект за ИСУКВ и технически изисквания за разработка на технически проект, подготовка на ТС за комуникационни връзки 23м – Разработен идеен проект за ИСУКВ и ТС - Q2 2023 Дейност 2 Изграждане на Интегрирана система за управление на количеството на водите (ИСУКВ) - Проектиране на ИСУКВ – локални системи 31м – проект на локалните системи мрежи и съоръжения, част от ИСУКВ Q1 2024 - Разработване и внедряване на ИСУКВ 53м – Разработена ИСУКВ Q4 2025 59 м - Въведена в експлоатация ИСУКВ Q2 2026 47 м - информационно интегриран Център за хидрометеорологичен мониторинг за целите на управлението на водитекъм изгражданата по Проекта ИСУКВ - Q2 2025 47 м- Команден център за дистанционно управление и наблюдение на помпени станции в системата на НЕК - Q2 2025 - Оборудване на пунктовете за измерване, вкл. СМР, доставка и монтаж Оборудване на всички пунктовете за измерване водни количества и хидроложки и метереологични станции– 50 м Q3 2025 – 9830 бр., в т.ч.: - Монтирани системи за измерване на водно ниво – 68 бр. - Монтирани устройства за измерване на иззети водни количества – 8617 бр. - Монтирани системи за измерване на притока при водохващанията – 10 бр. - Монтирани системи за измерване на екологичен отток – 753 бр. - Монтирани автоматични метереологични станции – 139 бр. - Монтирани автоматични хидроложки станции – 242 бр. - Доставени специализирани, мобилни метеорологични радари за площно измерване на валежи (дъжд и сняг) на НИМХ – 1бр. 2.4. Закупуване на софтуер и хардуер, патенти, други права и нематериални активи 50 м - доставен и инсталиран хардуер и софтуер за ИСУКВ и за локалните системи и свързан Q3 2025 47 м - получаване в реално време на площни измервания на валежи (дъжд и сняг) за област 30 000 кв. км. Q2 2025 50 м – получаване в реално време на данни от всички автоматични станции и измерени водни количества Q3 2025 Дейност 3 Дейности за насърчаване използването на водоспестяващи практики 23м – извършено проучване на добри практики и изготвени информацонни материали- Q2 2023 29 м – проведени 5 бр. информационни срещи със заинтересовани страни Q4 2023 35 м – проведени 10 бр. информационни срещи със заинтересовани страни Q2 2024 Дейност 4 Управление и публичност 5м - сформиран екип за управление и координация на проекта, сформирано техническо звено – Q4 2021 11м - организирана откриваща конференция – Q2 2022 11м - изготвени рекламни материали - Q2 2022 11м – изготвен уебсайт на проекта - Q2 2022 59м - организирана закриваща конференция- Q2 2026

- Индикатор/и за ефект

Ефект от реализацията на проекта: Подобряване на контрола при използване на водите, подобряване на управлението, осигуряване на минимално допустим отток и надеждността на данните и оценките в резултат от автоматизиране на мониторинга, внедрените в работа системи и разработената и въведена в експллоатация ИСУКВ. Намаляване на грешката при определяне на снежните запаси в планините, спрямо сегашната и подобряване достоверността на оценката на водните запаси. Повишаване на знанията и квалификацията на обучените за работа с ИСУКВ

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Да, за голяма част от предвидените дейности: Разработване на концепция за ИСУКВ Анализ на местоположенията на точките за оборудване Проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация на ИСУКВ Оборудване – доставка и монтаж, строително-ремонтни дейности дейности Доставка на хардеур и софтуер

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

97 % от разходите ще са предмет на процедури по реда на ЗОП Разходи за анализ и избор на точки Разходи за изготвяне на концепция за ИСУКВ Разходи за проектиране, разработване и внедряване на ИСУКВ Разходи за закупуване на оборудване за измерване Разходи за закупване на автоматични метеорологични и хидроложки станции, мобилни метеорологични радари; Разходи по изграждане на информационен център в НИМХ; Разходи да високопроизводителна изчислителна техника, сървъри, периферия, и др. Разходи за придобиване на нематериални активи – Технологии, Софтуер Разходи за СМР Разходи за консултански услуги за подпомагане на управлението на проекта, координацията на дейностите и публичността

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

1. Проектиране на интегрирана система за управление на количеството на водите - идеен проект – 10-22м 2. Разработване и внедряване на ИСУКВ – от 28м до 59 м; 3.Строително-монтажни дейност, доставка и монтаж на необходимото оборудване за ИСУКВ - от 36 до 50 м; 4.Доставка на хардуер и софтуер от 42 до 50 м 5.Наемане на външни експерти за подпомагане на координацията на дейностите и осигуряване на необходимата експертиза при изпълнение на дейностите по проекта – 6 – 59 м 6.Дейности за подпомагане на управлението на проекта– 6-ви до 59-ти м; 7.Външни услуги за печат на информационни материариали и рекламни материали – 6-18 м 8.Външна услуга за разработка и поддръжка на уебсайт на проекта – 8м до 59 м

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

В системата на МОСВ е разработена Геоинформационна система за управление на водите и докладване (ГИСУВД) по проект BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване, финансиран по Програма БГ02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” на финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. Информационната система се стопанисва от ИАОС като публичната част е достъпна на следния адрес: http://gwms.eea.government.bg/giswmr/. Системата цели организиране на информацията в системата на МОСВ, имаща отношение към управлението на водите и плановете за управление на речните басейни (ПУРБ). Разработени са следните взаимосвързани модули: Администрация; Каталози и списъци; Райони за басейново управление; Водни тела; Зони за защита на водите; Източници на натиск; Мониторинг; Морска среда; Разрешителни; Контрол; Финанси; Икономически анализи и прогнози; Програми от мерки в ПУРБ; Докладване; Импорт и експорт на данни; Справки. Системата съдържа данни за издадените по закона за водите разрешителни, включително за разрешителните за водовземане от повърхностни и подземни води и извършвания от Басейновите дирекции и РИОСВ контрол. Системата има ГИС част, която визуализира цялата налична информация и е интегрирана с информационните системи за мониторинг на повърхностни и подземни води, поддържани в ИАОС и средата за междурегистров обмен на данни в ДА – Regix. За целите на управлението на водите е необходимо да се осигури интеграция на данните с предвижданата система, по отношение на измерване на използваните водни количества и данните за валежи и отток. В случай че не могат да се монтират измервателни устройства на всички водоползватели е целесъобразно да се създаде възможност на по-малките водоползватели сами да вписват използваните водни количества. Данните за реално използваните водни количества, данни за измерения минимално допустим отток и данните за наличните водни ресурси ще подобрят възможностите за управление на водите по отношение на количеството и съобразяване при издаване на разрешителните по ЗВ, осигуряване на минимално допустимия отток в реките, както и реална оценка на натиска от водовземане при разработването на ПУРБ. В процес на изпълнение е проект „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ), като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“. Целта на системата е предотвратяване и управление на риска от наводнения и настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда чрез централизираното събиране, обработване и анализ на информацията в реално време, което осигурява възможност за вземане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участници в процеса по управление, мониторинг на водите и стопанисване на водностопанските системи. Тази система е интегриран междуведомствен инструмент за оперативно управление. Основа на тази система е съществуваща хидроложка информационна система за получаване на данни в реално време, като ще прогнозира в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива вътрешните водни ресурси на страната, ще оценява риска от наводнения и ще изпълнява функции, свързани с управлението на водите. Задачите на проекта НСУВРВ са свързани с производство на информационни диагностични и прогностични продукти в реално време, които са базирани на оперативни данни в реално време. Проекта НСУВРВ събира и обработва така наречената оперативна (сурова) информация и произвежда продукт, който подпомага взимането на решения в процеса на управление в оперативен порядък. Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) за територията на цялата страна е предвидена за изграждане етапно, като първоначално е планирано създаването на НСУВ в реално време по поречието на р. Искър, а в последствие и за още 12 основни поречия в страната (Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски лом, Провадийска, Камчия, Тунджа, Марица, Арда, Места, Струма). Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ), като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ няма за цел да контролира използваните водни количества от титуляри на разрешителни, но интеграцията със Системата за контрол на иззетите водни количества от юридически лица от водния обект и контрол на изпусканите водни количества с цел осигуряване на минимално допустим отток в реките след мястото на водовземане ще подобри управлението на водите в реално време. Чрез заложените в Интегрирана система за управление на количеството на водите (ИСУКВ) монтиране на нови измервателни устройства, които ще подават в реално време информация за използвани води, за минимално допустим отток и за замерване на снежните запаси ще се разполага с допълнителна оперативна информация, която ще подобри прогностичния продукт на НСУВРВ и съответно ще се постигне оптималното и балансирано оперативно управление на водите. Втория етап на НСУВРВ ще вземе предвид резултатите от този проект и ще ги надгради. При стартиране на втората фаза на НСУВРВ за останалите 12 поречия ще се направи оценка на постигнатото от пилотния проект за река Искър, ще се извърши анализ на всички налични мониторингови пунктове, станции и системи изградени по други проекти, включително и този и при констатирана необходимост ще бъде препоръчано надграждане и/или изграждане на нови за постигане на целите свързани с предпазване от вредното въздействие на водите. Системата, предвиждана по този проект освен оперативното управление ще цели и подобряване на управлението на водите в краткосрочен и дългосрочен план чрез събиране и систематизиране на оперативните данни за водни ресурси и за използвани водни количества, ввъзможностите за анализ в предвиждата система, както и се очаква да се оцени възможности за моделиране и водни баланси на принципа а водосбора на речните басейни и създавене на симулационни сценарии. По отношение на информационна система (интернет платформа) за управление на риска от наводнения (ИСУРН) за достъп на различните компетентни органи, заинтересовани страни и обществеността, следва да се има предвид, че тя ще бъде уеб базирана геоинформационна система със специфични функционални възможности, специализирани инструменти и системни средства за управление на информацията и дейностите при управление на риска от наводнения, вкл. докладване към Европейската комисия. Тази информационна система по никакъв начин няма да дублира системата, която се предвижда да бъде изградена, съгласно настоящото проектно предложение. За целите на ИСУРН е удачно, данните за измерените валежни количества и отток, от съоръженията на НИМХ и МОН, в т.ч. и мобилни да бъдат импортирани, така че да могат да се ползват за следващите цикли на прилагане на Директивата за наводненията. Предвиден е малък проект „ВОДИ – КЛИМАТ – ЗАСУШАВАНЕ – налична информация и мерки“, който се финансира чрез Националния Доверителен Екофонд. Проектът има за цел Повишаване изучеността на взаимовръзката между климатичните промени и водите в страната и предвижда обобщаване на наличната информация, свързана с адаптирането на използването на водните ресурси към климатичните промени и идентифициране на видове мерки за адаптация към изменението на климата в сферата на водите за запазване на водните ресурси. По ОПОС 2014-2020 г се изпълнява проект за проект BG16M1OP002-1.013 „Доизграждане на мрежите за количеството на водите“ с бенефициент дирекция Управление на водите в МОСВ. Същият цели доизграждане на мрежата за мониторинг на количеството на водите“ за повърхностните и подземни води, но няма отношение към измерване количеството на използваните води. Проекта е в процес на изпълнение. Предвижда се организация на данните от новите пунктове. Препоръчително е да се осигури координация с новата система за управление на количеството на водите, която ще се осигури от МОСВ. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ изпълнява проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-11/16.03.2016 г. В рамките на този проект се проектира, разработва и внедрява Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите в съответствие с чл. 198р от закона за водите, който е в процес на изпълнение. Системата е базирана на съвременна гео-информационна сървърна технология, с възможности за интегриране на данни и генериране на справки и анализи в табличен и графичен формат. Системата е проектирана с възможност за обмен на данни с поддържаните информационни системи на МОСВ, АПИ, НКЖИ и АГКК, както и с Информационна система за водностопанските системи и съоръжения, която се разработва в рамките на същия проект. В рамките на същия проект се проектира, разработва и внедрява Информационна система за водностопанските системи и съоръжения (ИС за ВСС) съгласно чл. 178, ал. 1, т. 2 от Закона за водите въз основа на сключен договор след проведена обществена поръчка. В Информационна система за водностопанските системи и съоръжения се кумулират данни за изключително важни водностопански съоръжения – язовири, деривации, напоителни системи, резервоари, помпени и пречиствателни станции, довеждащи водопроводи, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения и др. В Информационната система за водностопанските системи и съоръжения се поддържа актуална информация за вида, местоположение, собственост, предоставени права за стопанисване, поддържане и експлоатация, технически параметри и други на водностопанските системи и съоръжения на територията на Република България от трите отрасъла – водоснабдяване и канализация, хидромелиорации и хидроенергетика. ИС за ВСС поддържа базови и специализирани данни. Специализираните данни включват данни за: • ВиК инфраструктурата (данни за довеждащи водопроводи, деривации и магистрални водопроводи, водоизточници; разрешителни за водовземане и ползване на воден обект; СОЗ, водовземно съоръжение, помпени станции; резервоари, ПСПВ, ПСОВ, довеждащи и отвеждащи колектори, външни канализационни колектори, точки на заустване на отпадъчни води, основна ВиК мрежа на населените места, водомерни устройства, ВЕЦ върху водопроводи (ако има такива) и др. За разрешителните и СОЗ данните са осигурени от МОСВ. • Хидроенергийни системи - деривации и съоръжения се осигуряват от „НЕК“ ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади“. • Хидромелиоративна инфрастурктура (данни от напорни и безнапорни течения) се осигуряват от „Напоителни системи“ АД. • За язовирите, които включват данни за технически паспорт, язовирна стена, предназначение на язовира, водовземни съоръжения; основен изпускател, наличие и характеристики на Контролно измервателна система (КИС), експлоатационни (помощни) сгради и съоръжения (помпени станции, електро подстанции, авариен склад и др.); ВЕЦ (ако има такава), параметри, собственик, ползвател, правно основание за собствеността, оператор, правно основание за оперирането, са осигурени към този момент от „НЕК“ ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади“ и „Напоителни системи“ ЕАД според тяхното предназначение. От МРРБ са предоставени технически паспорти на 10 броя язовири за питейно – битово водоснабдяване, които се експлоатират от ВиК оператори. Стартирана е подмярка, подпомагаща възстановяването на хидромелиоративната инфраструктура извън земеделските стопанства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. В процедурата № BG06RDNP001-4.010 за прием на проектни предложения по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г. "Напоителни системи" ЕАД, чрез ИСУН 2020 са подадени 26 проекти предложения за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване, вкл. доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на разходомерни устройства за 26-те обекта предмет на инвестицията. Предложените в настоящата апликационна форма измервателни устройства не се дублират т.е. няма да се монтират предвидените в настоящия План устройства в обекти подадени по подмярка 4.3 от ПРСР 2014-2020г. С финансовата помощ от Национална пътна карта за научна инфраструктура 2017 – 2023 (НПКНИ -национално финансиране) в момента се изгражда „Национален геоинформационен център“. Със средства по тази програма се автоматизират измерванията в част от валежомерните пунктове на НИМХ. Данните от тези пунктове ще бъдат включени в създаваната информационна система. Предвиденият проект ще надгради изградените и изпълнявани информационни система, свързани с управление на водите и водната инфраструктура, като интегрира и обедини данните в различните информационни системи и допълни липсваща информация за използвани водни количества на водоизточниците и водните ресурси. Предвижданата в проекта информационна система ще събере в единна система данните за използвани водни количества от големите водоползватели в различни сектори - ВиК, напояване, енергетика и икономически дейности, заедно с данните за ресурса, от мрежите за мониторинг на количеството на водите, което ще позволи подобряване на процеса на планиране и вземане на решения. За тази цел е необходимо и се предвиждат монтиране на измервателни устройства (там където липсват или надграждането им с възможност за предаване на данни) и предаване на данните от тях в единна система, която се състои от под-системи за различните сектори и прави връзка с изградените информационни системи. Предложените инвестиции в областта на Водоснабдяването с питейна вода, хидромелиорациите и производството на електроевертия от вода могат да бъдат определени като екологично устойчиви, предвид техния потенциален принос към три от шестте екологични цели на ЕС, заложени в чл. 9 на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (“Регламент за Таксономия”). Това са целите: „Смекчаване на изменението на климата“, „Адаптиране към изменението на климата“ и „Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси“.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

Следните описаните по точка а) проекти, се фитансирани със средства на ЕС чрез Споразумението за партньорство по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.: - проект BG16M1OP002-4.002-0001 „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ), като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ с бенефициент МОСВ, дирекция Управление на водите. - Информационна система (интернет платформа) за управление на риска от наводнения (ИСУРН) като част от проект ПУРН – втора фаза 2022-2027 г. - проект BG16M1OP002-1.013 „Доизграждане на мрежите за количеството на водите“ с бенефициент МОСВ, дирекция Управление на водите - проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, с бенефициен МРРБ, дирекция ВиК Проект „Геоинформационна система за управление на водите и докладване (ГИСУВД)“ е финансирана в рамките на ФМ на ЕИП с бенефициент ИАОС. Проект „ВОДИ – КЛИМАТ – ЗАСУШАВАНЕ – налична информация и мерки“ се финансира чрез Националния Доверителен Екофонд и е с бенефициент МОСВ, дирекция Управление на водите. Подадените, чрез ИСУН проектни предложения на „НС“ ЕАД, са на обща стойност 114 762 927,74 лв. без ДДС. Проектите по Мерки от ПРСР за програмния период 2014-2020 са финансирани от ЕЗФРСР като инструмент за подпомагане на ЕС. Проектът допълва горецитираните 26 проектни предложения подадени от "Напоителни системи" ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване, в рамките на бюджета по подмярка 4.3 от мярка 4. от ПРСР 2014-2020 г. в размер на 88 831 016,09 лв.без ДДС общо за всикчи дейности в т.ч. 3 499 640,00 лв. без ДДС за закупуването, монтажа и въвеждането в екслоатация на разходомерни устройва. Този бюджет е недостатъчен както за цялостна рехабилитация, така и за изграждане на интегрирана система за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите, а само за частична такава, което в минимална степен удовлетворява необходимостта от възстановяване и модернизация на наличната хидромелиоративна инфраструктура в Република България. Предвидените по този проект дейности и свързаните с тях разходи не се финансират и не са предвидени за финансиране в бъдеще по други проекти от Европейския съюз и/или националния бюджет, както и други донорски програми. В настоящия Проект разходите за предвидените дейности са допълняеми и не се дублират с проекти, които са финансирани от други източници.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

Програмата ще допринесе за изпълнение на Специфична препоръка 3 на Съвета на ЕС, отправени към България в рамките на Европейския семестър за 2019 г.: „ Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата.“ В параграф 14 от препоръките се посочва: „В България равнището на свързаност и пречистване на градските отпадъчни води е ниско, равнището на замърсяване на въздуха и на депониране на битови отпадъци е високо, а процентът на рециклиране е значително по-нисък от средния за Съюза. Необходими са инвестиции за насърчаване на устойчивото управление на водите, ресурсната ефективност и прехода към кръгова икономика. В допълнение, нуждите от инвестиции в сферата на енергетиката и смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него са значителни.“ В Национална програма за реформи 2020 за адресиране на дефицитите в развитието са изведени приоритети на политиката като в табл. 2.1.3: Описание на приоритети, адресиращи СП 3, част от Приложение 1 по отношение на „Води“ е изведен следната национална стратегическа цел: Предотвратяване или намаляване на въздействието от човешка дейност върху повърхностните и подземните води чрез прилагане на принципите за интегрирано управление. Интегрирано управление на водните ресурси и постигане на устойчиво потребление на ресурса за нуждите на населението и икономиката на страната. Опазване и подобряване състоянието на околната среда на морските води в Черно море. Тази цел е свързана с Цел на политиката/Специфична цел на ЕС: По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска/Насърчаване на устойчивото управление на водите. Специфична препоръка 3 към България за 2020 г.: „да съсредоточи инвестициите в областта на зеления и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката, включително във въгледобивните региони“. Проектът допринася и за постигане на цели за приета инициатива от Зелена сделка Обща програма за действие на ЕС в областта на околната среда до 2030 г. (COM (2020) 652 окончателен), която включва „ повишаване на адаптивния капацитет, укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта към изменението на климата“ и „опазване, запазване и възстановяване на биологичното разнообразие и подобряване на природния капитал (по-специално въздух, вода, почва и гори, сладководни, влажни и морски екосистеми) Предварителни условия за постигане на целите на програмата са: „Интегриране на устойчивостта на околната среда и климата в европейския семестър на икономическото управление, включително в националните програми за реформи и националните планове за възстановяване и устойчивост“ „ Използване на потенциала на цифровите технологии и технологиите за данни“. Проектът ще допринесе и за планирана инициатива от Зелената сделка Стратегия за адаптация към изменението на климата.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Проектът не е свързан с нова реформа, но допринася за подобряване управлението на количеството на водите в съответствие с приетата Стратегията към адаптиране към изменение на климата и Плана за действие към нея и продължаващата реформа във водния сектор. Проектът е в съответствие с планирани действия за повишаване на ефективността на водоползването и намаляване на загубите на вода: Инвестициите в модернизация на съществуващата хидромелиоративна инфраструктура, са средство за ограничаване на стресовото въздействие от засушаванията, водния дефицит и недостиг на вода, както и за подобрено управление и контрол на водопотреблението. Хидромелиорациите имат неотложната необходимост от прилагането на адекватна политика, която да доведе до ефективно управление на водите в Република България, предвид на което в НПВУ е включена инвестиция за тяхната модернизация. Съзадаването на интегрирана система за управление и мониторинг на хидромелиоративния фонд е от съществено значение както за икономиката на страната, така и ефективното управление на водите за адаптиране към изменението на климата. В ПРСР и по Плана за възстановяване и устойчивост са планирани проекти за подобряване на хидромелиоративната мрежа и намаляване на загубите на вода. В ОП „ОС“ 2014 – 2020 г., както и в проекта на ПОС 2021-2027 г. са планирани мерки и инвестиции във ВиК сектора, които включват и ремонт и реконструкция на водоснабдителните мрежи и намаляване на загубите на вода. Този проект цели да подпомогне изпълнението на мерките, свързани с подобряване на контрола при използването на водите и въвеждане на интелигентни технологии при измерване на използваните водни количества - дистанционни и дигитални методи за измерване и цифровизация при управлението на водите - изграждане на информационна система, която да обедини данните за използването на водите от различни сектори с данните от ресурса като подобри, включително и възможности за отчитане в реално време, като създаде възможност за подобряване на достоверността на информацията и подобряване обективността при вземане на решения. Тази система се предвижда да прави връзка с вече изградени или в процес на изграждане системи, свързани с управлението на водите и водната инфраструктура. Предвидени са също дейности за насърчаване използването на водоспестяващи средства и технологии и увеличаване на публичната подкрепа за това като средство за подобряване на водната ефективност и адаптация към засушаването и недостига на вода.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Проектът ще допринесе за постигане на цел 6 от целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 „Чиста вода и канализация“ за осигуряване на наличие на водни ресурси и устойчиво управление на водите и ВиК услугите за всички чрез опазване на водния ресурс и подобряване на контрола, подобряване ефективното използване на водите и осигуряване на достъп до вода за всички. Прилагането на проекта ще допринесе и за постигане на под-цел „6.4 До 2030 г. значително увеличаване на ефективността на водоползването във всички сектори и осигуряване устойчиво водовземане и снабдяване с прясна вода за справяне с недостига на вода и значително намаляване на броя на хората, страдащи от недостиг на вода“ и подцел „6.5 До 2030 г. да се въведе интегрирано управление на водните ресурси на всички нива, включително чрез трансгранично сътрудничество, ако е подходящо “ Проектът ще допринесе и за постигане на цел 13.2 „ Интегриране на мерките за изменение на климата в националните политики, стратегии и планиране“.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Проектът ще допринесе за целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 – ос на развитие 3: „Свързана и интегрирана България“, Приоритет 9 „Местно развитие“, Цел 6 „Осигуряване на достъпност и устойчиво управление на водата и канализацията за всички“ . Основната цел на подприоритета 9.3 е постигането на интегрирано и устойчиво управление на водите: опазване и подобряване състоянието на водите, постигане и поддържане на добро количествено, химично и екологично състояние на водните тела на територията на България . В области на въздействие 9.3.в Водни ресурси и екосистеми основна цел е интегрираното управление на повърхностните, подземните, крайбрежните и морски води и свързаните с тях екосистеми, като се намалява ефекта от изменението на климата – намаляване на последиците от наводнения и засушаване.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Проектът е в съответствие с Интегрирания национален план „Енергетика и климат“. Засилване на контрола на използване на водите ще намали загубите на вода и подобри контрола и ефективността на използването на водите, което ще допринесе и за подобряване на водната ефективност, а също и на енергийната ефективност чрез намаляване на консумацията на електроенергия за изземване и преработка на по-големи количества вода от необходимите.

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.