# Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа, управлявани от МВР

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

Основни цели: В съответствие на общата цел на Механизма за възстановяване и устойчивост за насърчаване икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза чрез повишаване на устойчивостта и капацитета за приспособяване на държавите членки, смекчаване на социалното и икономическото въздействие на кризата и подпомагане на екологичния и цифровия преход, като по този начин се допринася за възстановяване на потенциала за растеж на икономиките на Съюза, насърчаване на създаването на заетост след кризата с COVID-19 и насърчаване на устойчивия растеж е създаден План за възстановяване и устойчивост на Република България. В рамките на този план в Стълб 3, СВЪРЗАНА БЪЛГАРИЯ са групирани намеренията на правителството в следните ключови Области на политика: - Цифрова свързаност - Транспортна свързаност - Местно развитие Като основната цел в политика Местно развитие е осигуряване на предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на регионите на страната, както и насърчаването на местното развитие. Заложената от правителството цифрова трансформация на услугите и процесите на държавната администрация цели повишаване ефективността на държавното управление, ефективно справяне с основните социални предизвикателства и повишаване сигурността на гражданите. Цифровата трансформация, като процес на интеграция на цифровите технологии, е предпоставка за цялостно преобразуване на процесите и моделите на функциониране на системите за защита на населението, на системите за защита на обекти от критичната инфраструктура на държавата, на системите за превенция на битовата престъпност, на системите за наблюдение на обекти за пребиваване на многобройна група от хора, на системите за пътна безопасност. Като правило цифровизацията на процесите и моделите за защита на населението е продължителен процес във времето, базиран на изградената базова информационно - комуникационна инфраструктура и приемственост в приоритетите. Изграждането на национална безжична комуникационна мрежа за мобилни устройства /TETRA на МВР/ е от важно значение за реагиращите звена, грижещи се за сигурността на гражданите, превенция на престъпността и защита при природни бедствия и аварии. Системата притежава гъвкави технически механизми за управление на комуникационните групи на реагиращите органи, както по хоризонтала, така и по вертикала в процеса на управление и бързо прегрупиране в зависимост от конкретното събитие. В контекста на принос за икономическото и социално възстановяване от кризата, причинена от пандемията COVID-19, създаването на единна радиокомуникационна система ще помогне за подобряване на стабилността и устойчивостта на отговорните структури и ще спомогне за подобряване на тяхната готовност за кризисни ситуации. ТЕТРА системата на МВР ще се използва, като единна радиокомуникационна система за осигуряване на комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация в МВР както и другите държавни структури, имащи ангажименти по предотвратяване на кризи, аварии, бедствия и въпроси, свързани с националната сигурност. Използваната към момента в МВР радиокомуникационна среда е нехомогенна и се състои от изграждаща се ТЕТRA система, цифрови и аналогови мрежи. Сходно е състоянието и при останалите държавни органи и организации в Р България, които използват регионално изградени и различни като технология радиокомуникационни системи. Не са налични технически интерфейси, с които може да се осигури подходяща свързаност между системите. Това затруднява координацията и взаимодействието между реагиращите структури при изпълнение на съвместни дейности. Към момента достъп до услугите на ТЕТRA системата на МВР имат държавни органи като „Министерство на правосъдието“, “Министерство на икономиката и енергетиката – Атомна електроцентрала (АЕЦ) ,,Козлодуй”, Държавно предприятие (ДП) ,,Радиоактивни отпадъци”, Министерство на здравеопазването (МЗ), Прокуратура на Република България, Държавна агенция национална сигурност (ДАНС), Държавна агенция технически операции (ДАТО), Българска академия на науките (БАН), Национална служба за сигурност (НСО) както и Столична община. Потенциалните ползватели на системата могат да бъдат всички държавни институции, както и структури имащи ангажименти по предотвратяване на кризи, аварии, бедствия и въпроси, свързани с националната сигурност. Изграждането на национална безжична комуникационна мрежа за мобилни устройства TETRA ще доведе до ефективно оперативно взаимодействие на национално и регионално ниво. С оглед консолидиране на ресурсите и оптимизиране на финансовите средства за изграждане и поддържане на радиокомуникации за нуждите на отговорните национални институции, е целесъобразно изграждането и поддържането на единна национална радиосистема за Р България. С доизграждането на ТЕТРА системата на територията на цялата страна и покриването на Общо Европейските транспортни коридори Системата прераства в Единна платформа за координация и комуникция между различните реагиращи звена съгласно Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, Закона за защита при бедствия. Така чрез използването на единната платформа ще е възможно централизираното управление на силите и средствата участващи активно при реакции от кризи, бедствия, защита на населението и извършване на аварийно възстановителни дейности. Това са Национална система (НС) 112, Национална система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО), Единната спасителна система (ЕСС), Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на транспорта и информационните технологии и съобщения (МТИТС), Общини, Доброволните формирования, полиция, пожарна и Български червен кръст (БЧК), Планинско спасителна служба, Морска администрация, Български държавни железници (БДЖ) и други структури в Държавата. Всичко това е показано на Схема 1, на страница 27 от Бланката за кандидатстване. Превръщането на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене е едно от най важните условия за насърчаване на инвестициите и подем на икономиката, като способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. Възстановения потенциал за растеж на икономиката осигурява устойчивост на негативни външни въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел на правителството за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските и успешна зелена и цифрова трансформация на икономиката. Една от основните цели в Приоритет 8 „Цифрова свързаност“, Ос за развитие 3 „Свързана и интегрирана България“, Стълб „Свързаност“ е Цел 11 „Градовете и населените места да станат приобщаващи, сигурни, издръжливи и устойчиви“. С оглед на това, че основните усилия в Приоритет 8 Цифрова свързаност, са насочени към осигуряване на условия за цялостната цифровизация и развитие на ИКТ с осигурена необходимата цифрова инфраструктура, като платформа за предоставяне на разнообразни електронни услуги, комуникациите за сигурност (PPDR) е необходимо да следват същите тенденции за осигуряване на адекватна, модерна цифрова комуникационна среда на реагиращите звена за оповестяване и защита на населението при бедствия и аварии, опазване на обществения ред и противодействие на престъпността. За комуникация и координация на реагиращите структури при извънредни ситуации, бедствия и кризи в страните от Европейския съюз (ЕС) се използват радиокомуникационни системи изградени по стандарт ТЕТRA. Това е утвърденият от ,,Европейския институт по стандартизация в далекосъобщенията“ (ETSI) стандарт за комуникациите за обществена защита и помощ при бедствия (PPDR). Въз основа на ТЕТRA стандарта на европейско и регионално ниво се планира и осъществява транс-гранично взаимодействие. Друг акцент на стълб Свързана България, приоритет 9, е установяването на силен координационен механизъм с функции по надзор, контрол и управление на риска от бедствия, включително наводнения, свлачища и пожари. Изграждайки ТЕТРА системата чиито основни функционални характеристики - предаване на глас, кратки съобщени и GPS позициониране и др. ще послужи на реагиращите звена за контрол и управление на риска от бедствия и аварии и е основно средство за обмен на жизненоважна информация. ТЕТРА системата ще осигури и връзката между централните елементи и крайните акустични устройства на НСРПО (NEWDS). Изграждането на модерна цифрова радиокомуникационна среда по TETRA стандарт на територията на цялата страна и допълнителното и интегриране към системата NG112, ще спомогне в изключителна степен превръщането на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене, осигурявайки необходимите условия на държавните институции за адекватна свързаност и комуникация при изпълнение на основни функции по опазване на обществения ред и осигуряване на безопасност и защита на населението. Равенство между половете и равни възможности за всички Всяка организация, участваща в проект, трябва да се придържа към ценностите, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС): зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, където преобладават плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете. Проектът ще се изпълнява от служители на Министерството на вътрешните работи и подизпълнители чрез възлагане на основни дейности съгласно националния закон за обществените поръчки. Равенството между жените и мъжете, касаещо отношение и възможностите, условия на заетост и кариерното развитие се осигуряват от националната регулаторна рамка и вътрешните правила и политики за човешките ресурси в Министерството на вътрешните работи. Този набор от правни актове, правила и политики гарантира, че няма да има неравенство на основата на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация при наемане или управление на човешките ресурси в рамките на министерството. Националният закон за обществените поръчки е съобразен със законодателството на ЕС и осигурява равни възможности за всяко юридическо и физическо лице в процеса на провеждане на търга и изпълнение на доставки и услуги, финансирани от държавни организации по този закон. Всички дейности ще се извършват, като се вземат предвид равенството между половете и равните възможности за всички. Ще се осигури и насърчи равенството в предоставените възможностите за жените и мъжете. Ще им бъдат осигурени еднакви условия за кариерно развитие и те ще получат еднакво заплащане за труд с еднаква стойност. Връзка с трансгранични и многонационални проекти Проектът за изграждане на комуникационната система ТЕТРА на МВР като единна радиокомуникационна система на територията на Република България не представлява трансграничен или многостранен проект и в този смисъл дейностите в рамките на проекта не допринасят за изпълнението на трансгранични и многостранни проекти. Прилагане на принципа „да не се засяга значително постигането на посочените цели“ Проектът е насочен към развитие на специфична ИКТ инфраструктура и в тази връзка няма да нанесе значителна вреда на околната среда по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) № 2020/852. Предвидените за изпълнение дейности по проекта не противоречат на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088. Отчитайки целия жизнен цикъл, продуктите и услугите, предмет на проектното предложение не водят до значителни вреди върху околната среда по всички критерии, цитирани в чл. 17. Въпроси, свързани с откритата стратегическа автономност и сигурността (Open strategic autonomy and security issues) Целта на управлението на риска е минимизиране на загубите от потенциални нежелани събития, настъпили в резултат от реализиране на заплахи към информационната и комуникационна инфраструктура, които могат да засегнат функционалността и достъпността до информация. В МВР се извършва анализ и оценка на риска за мрежовата и информационната сигурност регулярно, или когато се налагат съществени изменения в целите, както и в информационната и комуникационната инфраструктура. Проектното предложение е изготвено след извършен анализ за сигурността и рисковете, като са съобразени следните стратегически документи, законови и подзаконови норми: - Стратегия за кибурсигурност на ЕС 2020- 2025 - Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза - Закон за киберсигурност - НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност - Национална стратегия „Киберустойчива България“ - Вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност (МИС) в Министерството на вътрешните работи (МВР) - Политиката за мрежова и информационна сигурност (МИС) в Министерството на вътрешните работи (МВР) Въз основа на направения анализ се счита, че рисковете свързани с ТЕТРА мрежата са свързани предимно със загубата на услуги за крайните потребители и благодарение на планираните технически и организационни мерки риска е оценен по скоро като „нисък“. Информационната сигурност е на високо ниво поради факта, че мрежата е самостоятелна без връзка с външни мрежи и защитена с криптиращ алгоритъм в радиочастта. Прилагат се високи изисквания и критерии по отношение на доставчиците на оборудване, като в същото време е осигурен широк достъп и възможност на поне трима производители да участват в доставките и изпълнението на проектите. В контекста на общата политика на цифровизация и превръщането на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене се залагат следните конкретни цели: - Изграждане на ТЕТРА системата на МВР като единна радиокомуникационна система за осигуряване на комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация на държавните структури, в т.ч. всички елементи на Единната Спасителна система /ЕСС/, НС 112, на всички нива при опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, оповестяване и защита на населението при бедствия и аварии, свързани със Закона за защита при бедствия и аварии. Преди изпълнението на проект „Развитие на комуникационната стистема ТЕТРА на МВР по външните граници“, финансиран по грантово споразумение H0ME/2016/ISFB/AG/EMAS/0033, „Незабавно укрепване на капацитета на интегрираните системи за наблюдение, комуникация и информация на външните граници на Република България“, постигнатото радиопокритие на системата ТЕТРА на МВР е 65%. След успешното му изпълнение, постигнатото радиопокритие на комуникационната система ТЕТРА се увеличи с 10% и към настоящия момент е 75%. С този проект ще се постигне национално покритие на системата ТЕТРА чрез добавяне на нови мрежови елементи, ще се увеличи броя на абонатите на системата от всички държавни институции, ще се увеличи капацитета и качеството на предоставяните услуги. Предвидено e радиопокритието на комуникационната система ТЕТРА да достигне 90% за носими TETRA радиотерминали и 95% за мобилни ТЕТРА радиотерминали на територията на Република България. При изграждането на системата основният фокус е насочен към покриване територията на населените места, основните Европейски транспортни коридори и зоните в които е разположена критична инфраструктура на територията на страната. - Използване на ТЕТРА системата като комуникационна среда за управление на елементите на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО), чрез комплекс от технически и организационни мерки, ориентирани към превенция и защита на населението и намаляване на възможните негативни последици от климатичните промени, чрез инфраструктурни мерки, допринасящи за управление на рисковете и системите за ранно предупреждение, включително техническият капацитет в прогнозирането и управлението на риска от бедствия. - Разгръщане на потенциала на ТЕТРА системата, с въвеждане на организационно-технически решения за свързване на ТЕТРА системата с такива системи, използвани от други държавни институции в България и такива на съседни държави. След изграждане, ТЕТРА системата на МВР ще се използва като единна радиокомуникационна система за осигуряване на комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация на държавните структури, в т.ч. министерства, местна власт и всички елементи на Единната Спасителна система /ЕСС/, при изпълнение на съвместни дейности, свързани с оповестяване и защита на населението при бедствия и аварии, опазване на обществения ред и противодействие на престъпността. Това включва интеграция с НС 112 и осигуряване на комуникационна среда за управление на елементите на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО). Системата ще бъде последна версия на технологичните решения, налични към момента, съобразени с всички изисквания на ЕС в областта на комуникациите за сигурност (PPDR) и добри практики. Предвижда се възможност за модулно надграждане на системата за осигуряване на широколентов достъп от типа LTE (или еквивалент) за бъдещо изграждане на инфраструктура в големите градове и международните транспортни коридори за осъществяване на широколентов достъп до данни на Единната спасителна система (ЕСС) и изпълнителната власт за бърз обмен на информация. За координация на реагиращите структури при извънредни ситуации, бедствия и кризи в страните от Европейския съюз (ЕС) се използват радиокомуникационни системи изградени по утвърден от ,,Европейския институт по стандартизация в далекосъобщенията“ (ETSI) стандарт – ТЕТRA. За реализация на този вид радиосистеми в международен план са хармонизирани определени честотни назначения, като България не прави изключение в това отношение. Въз основа на ТЕТRA стандарта на европейско и регионално ниво се планира и осъществява транс-гранично взаимодействие, чрез радиокомуникационните системи на реагиращите екипи на съседни държави. Специфични цели: - Постигане национално покритие на ТЕТРА системата чрез увеличаване броя на мрежовите елементи в порядъка на 95 % по територията на страната; - Оптимизиране плътността на покритие в големите градове, както и в обекти с национално значение; - Повишаване на капацитета на ТЕТРА системата, с цел създаване на възможност за увеличаване на броя на потребителите, които ще взаимодействат; - Поетапна замяна на локалните радиосистеми с централизираната ТЕТРА система на територията на страната; - Въвеждане на сервизно обслужване, като модел за осигуряване на висока степен на надеждност на елементите от ТЕТРА системата на МВР - Своевременно внедряване на нови технологични и софтуерни решения и клиентски приложения в ТЕТРА системата; - Осигуряване на резервирана свързаност на опорната мрежа на МВР; - Разширяване и модернизация на съществуващата радиорелейна мрежа за пренос на данни на територията на цялата страна; - Подготовка за внедряване и за бъдещо изграждане на LTE (или еквивалент) инфраструктура в големите градове и международните транспортни коридори за осъществяване на високоскоростен достъп до данни Единната спасителна система (ЕСС) и изпълнителната власт за бърз обмен на информация, както и интегриране с подобни системи изграждани от Предприятията предоставящи телекомуникационни услуги; - Използване на наличния и бъдещ капацитет на оптичната и друга свързаност, държавна собственост, за надграждане на опорната мрежа на ТЕТРА системата. Това ще доведе до възможност за надграждане на услугите на ТЕТРА системата с услуги за високоскоростен пренос на данни и достъп до информационни системи на ведомствено-публичната администрация. Дейности включени в тригодишния период: - Доставка, инсталиране, интегриране и въвеждане в експлоатация на нови стационарни и преносими базови станция по ТЕТРА стандарт или еквивалент и интеграцията им в съществуващата цифрова клетъчна радио система на МВР, включително осигуряващи системи, видеонаблюдение, проектиране, изграждане, свързване и интегриране и др. дейности за постигане на радио покритие на територията на Р България минимум 95%. Мрежовата свързаност е предвидено да е резервирана. Радиобазовите станции ще са с възможност за модулно надграждане, в бъдеще, за осигуряване на високоскоростен достъп LTE (или еквивалент); - Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация и интегриране на нови цифрови радиорелейни системи и подменени съществуващи за осигуряване на мрежова свързаност на новите и съществуващи обекти с ТЕТРА базови станции; - Хардуерно и софтуерно обновяване на съществуващите ТЕТРА централи и обучение за работа с тях; - Подмяна и/или обновяване на системите за мениджмънт на ТЕТРА абонати и комуникация/работни станции/сървърна система - 36 бр. работни места; - Обновяване до последна версия на софтуера за управление на мрежата на съществуващите мрежови елементи (ТБС), така че да позволява въвеждане на нови услуги за широколентов достъп; - Подмяна и/или обновяване на съществуващото смарт приложение, позволяващо GSM смарт телефон да се включва към ТЕТРА мрежата и доставка на 700 хибридни (смарт телефон с ТЕТРА) терминала; - Подмяна и/или обновяване на системата за мрежово управление (СМУ) и , доставка на работни станции; - Осигуряване на софтуер за включване на ТЕТРА радиотерминалите, за работа в системата (HLR); - Обновяване и реновиране на пасивни и помощни активни елементи, гарантиращи работоспособността на ТЕТРА системата на МВР за период от 3 години; - Доставка на сървърна система за виртуализационна среда за приложения и интеграционни решения за ТЕТРА системата на МВР; - Сървърна архитектура, обезпечаваща интеграция със системи на МВР, свързани с функционирнето на крайните устройства; - Доставка на крайни устройства и аксесоари за тях.

- Бенефициент.

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ - МВР

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи. Дейност; Месеци. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36. - Разходи персонал; х; х; х; х; х; х. 2. Доставка, инсталиране, интегриране и въвеждане в експлоатация на нови стационарни и преносими базови станция по ТЕТРА стандарт или еквивалент и интеграцията им в съществуващата цифрова клетъчна радио система на МВР, включително осигуряващи системи, видеонаблюдение, проектиране, изграждане, свързване и интегриране и др. дейности; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x. 3. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация и интегриране на нови цифрови радиорелейни системи и подменени съществуващи за осигуряване на мрежова свързаност на новите и съществуващи обекти с ТЕТРА базови станции.; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х. 4. Хардуерно и софтуерно обновяване на съществуващите ТЕТРА централи и обучение за работа с тях; х; х; х; х; х; х. 5. Подмяна и/или обновяване на системите за мениджмънт на ТЕТРА абонати и комуникация/работни станции/сървърна система - 36 бр. работни места; х; х; х; х; х; х. 6. Обновяване до последна версия на софтуера за управление на мрежата на съществуващите мрежови елементи (ТБС), така че да позволява въвеждане на нови услуги за широколентов достъп; х; х; х; х; х; х. 7. Подмяна и/или обновяване на съществуващото смарт приложение, позволяващо GSM смарт телефон да се включва към ТЕТРА мрежата и доставка на 700 хибридни (смарт телефон с ТЕТРА) терминала; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х. 8. Подмяна и/или обновяване на системата за мрежово управление (СМУ) и наблюдение, доставка на работни станции; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х. 9. Oсигуряване на софтуер за включване на ТЕТРА радиотерминалите, за работа в системата (HLR); х; х; х; х; х; х. 10. Обновяване и реновиране на пасивни и помощни активни елементи, гарантиращи работоспособността на ТЕТРА систематана МВР за период от 3 години; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х. 11. Доставка на сървърна система за виртуализационна среда за приложения и интеграционни решения за ТЕТРА системата на МВР; х; х; х; х; х; х. 12. Сървърна архитектура, обезпечаваща интеграция със системи на МВР, свързани с функционирането на крайните устройства; х; х; х; х; х; х. 13. Доставка на крайни устройства и аксесоари за тях; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х; х.

Предвижда се проекта да се изпълни за тригодишен период, като се осигури висока степен на надеждност на елементите от ТЕТРА системата на МВР и осигури обновяване и реновиране на пасивни и помощни активни елементи, гарантиращи работоспособността на ТЕТРА системата на МВР . Предвижда се проектът да се реализира на няколко етапа с дефинирани индикатори за резултат за всеки етап съгласно посочените в т. 6 междинни стойности.

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

Един месец

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Европейско финансиране 150 479 008,80 лева с ДДС. Министерството на вътрешните работи изпълнява проектите в качеството си на публична институция, юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Съгласно националното законодателство за облагане с ДДС, дължимият ДДС не се възстановява от МВР. В този смисъл дължимият ДДС се явява допустим разход по Механизма за възстановяване и устойчивост и като такъв е включен в бюджета на проекта. Бюджетът е разработен на базата на единични цени в лева, с включен ДДС. При изпълнение на проектa бенефициентът не се явява предприятие, извършващо икономическа дейност. Същият действа при упражняване на публични правомощия съобразно пар. 17 от Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в чл.107, пар.1 от ДФЕС. Държавна помощ по смисъла на чл. 107, пар. 1 от ДФЕС е всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки, и е несъвместима с вътрешния пазар. ” ”Предприятие” по смисъла на чл. 20, ал.2 от Закон за държавните помощи е всяко лице, което осъществява икономическа дейност без значение на неговата правноорганизационна форма, статут и начин на финансиране, независимо от това дали същото формира и разпределя печалба. Процедурите за избор на изпълнители в рамките на настоящия проект ще да бъдат извършвани по реда на ЗОП и ППЗОП по открит, прозрачен, в достатъчна степен публичен, недискриминационен и безусловен начин по смисъл на т. 89-96 от Известие на комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в чл.107, пар.1 от ДФЕС. В този смисъл, на ниво изпълнители, подпомагането също не следва да се счита за държавна помощ. Възстановяването на помощта, в случай че такава възникне, се осъществява по реда на Закона за държавните помощи. Бенефициентът по проекта ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за аналитичност в общата си счетоводна система, така че да бъде осигурено отчитане на дейностите по проекта чрез отделни аналитични счетоводни сметки. Това изискване ще се прилага в съответствие с националното законодателство, като счетоводните сметки, отчети, приходи и разходи/активи и пасиви, свързани с проекта, трябва да подлежат на ясно идентифициране и проверка. С подпомагането на бенефициента не е налице нарушаване на конкуренцията и подобряване на конкурентната му позиция в сравнение с други предприятия, с които се конкурира, по смисъла на чл. 107, пар. 1 от ДФЕС. Дейностите, които се извършват от него, в качеството му на орган, упражняващ публични правомощия са вменени с разпоредби на националното законодателство и не могат да бъдат разглеждани като либерализиран пазар. В този смисъл инвестирането на безвъзмездни средства не би могло да се разглежда като държавна помощ по смисъла на чл. 107, пар. 1 от ДФЕС.

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

- Изграждане на нови обекти (СМР) - 3% - Физически капитал (закупване на радиокомуникационно оборудване и дейности по въвеждането в експлоатация и интеграцията на оборудването, осигуряване на висока степен на надеждност на елементите от ТЕТРА системата на МВР, обновяване и реновиране на пасивни и помощни активни елементи, гарантиращи работоспособността на ТЕТРА системата на МВР, доставка на крайни устройства) - 68,25% - Човешки капитал (обучение на служители за поддръжка и работа с доставеното оборудване) - 0,5% - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) - 0,25% - Технология (разходи за придобиване на софтуер -) - 28%

- Индикатори

6.1. Индикатор/и за резултат

Брой доставени, инсталирани, интегрирани и въведени в експлоатация нови стационарни, с компактни размери и преносими базови станции по ТЕТРА стандарт или еквивалент и интеграцията им в съществуващата цифрова клетъчна радио система на МВР, включително проектиране, изграждане, свързване и интегриране.

- Начална стойност – 0 [ I-во шестмесечие на 2021 г. ] - Междинна стойност – 24 бр. [II-ро шестмесечие на 2021 г. ] - Междинна стойност – 64 бр. [ II-ро шестмесечие на 2022 г. ] - Крайна стойност – 109 бр. [ II-ро шестмесечие на 2023 г. ]

Доставени, инсталирани и въведени в експлоатация и интегриране на нови цифрови радиорелейни системи и подменени съществуващи за осигуряване на мрежова свързаност на новите и съществуващи обекти с ТЕТРА базови станции.

- Начална стойност – 0 [ I-во шестмесечие на 2021 г. ] - Междинна стойност – 115 бр. [ II-ро шестмесечие на 2021 г. ] - Междинна стойност – 193 бр. [ II-ро шестмесечие на 2022 г. ] - Крайна стойност – 330 бр. [ II-ро шестмесечие на 2023 г. ]

Доставена сървърна система за виртуализационна среда за инсталиране на приложения и интеграционни решения за ТЕТРА системата на МВР

- Начална стойност – 0 [ I-во шестмесечие на 2021 г. ] - Крайна стойност – 1 бр. [ I-во шестмесечие на 2022 г. ]

Хардуерно и софтуерно обновени съществуващи ТЕТРА централи

- Начална стойност – 0 [ I-во шестмесечие на 2021 г. ] - Крайна стойност – 2 бр. [ I-во шестмесечие на 2022 г. ]

Подменени и/или обновени системи за мениджмънт на ТЕТРА абонати и комуникация и система за мрежово управление и наблюдение

- Начална стойност – 0 [ I-во шестмесечие на 2021 г. ] - Крайна стойност – 2 бр. [ II-rо шестмесечие на 2021 г. ]

Подменен и/или обновен до последна версия софтуер за управление на мрежата, така че да позволява въвеждане на нови услуги за широколентов достъп

- Начална стойност – 0 [ I-во шестмесечие на 2021 г. ] - Крайна стойност – 1 бр. [ II-ро шестмесечие на 2022 г. ]

Подменено и/или обновено съществуващото смарт приложение, позволяващо GSM смарт телефон да се включва към ТЕТРА мрежата

- Начална стойност – 0 [ I-во шестмесечие на 2021 г. ] - Крайна стойност – 1 бр. [ I-во шестмесечие на 2023 г. ]

Доставени крайни устройства, за работа в системата за нуждите на всички държавни институции

- Начална стойност - 20 000 [ I-во шестмесечие на 2021 г. ] - Междинна стойност – 24000 бр. [ II-ро шестмесечие на 2022 г. ] - Крайна стойност – 34 000 [ I-во шестмесечие на 2023 г. ]

6.2. Индикатор/и за ефект

Увеличаване на капацитета и брой абонати на системата, за нуждите на всички държавни институции

- Начална стойност – 20 000 абонати [ I-во шестмесечие на 2021 г. ] - Междинна стойност – минимум 24 000 абонати [ II-ро шестмесечие на 2022 г. ] - Крайна стойност – минимум 34 000 абонати [ I-во шестмесечие на 2023 г. ]

Процент радиопокритие на територията на страната на комуникационната среда на ТЕТРА с възможност за използване от елементите на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО)

- Начална стойност – 75% [ I-во шестмесечие на 2021 г. ] - Междинна стойност – 80% [ II-ро шестмесечие на 2021 г. ] - Междинна стойност – 90% [ II-ро шестмесечие на 2022 г. ] - Крайна стойност – 90% за носими ТЕТРА радиотерминали и 95% за мобилни ТЕТРА радиотерминали [ II-ро шестмесечие на 2023 г. ]

7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Обществената поръчка за реализирането на проекта ще бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки. Възложител на обществената поръчка ще бъде дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР, като съответно структурата ще бъде и бенефициент. Предвиждат се 2 (две) обществени поръчки.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

99.75 %

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

30 месеца за изпълнение на договор за възлагане на ОП. Обект; Предмет на ОП; Прогнозна стойност на 0П съгласно искането лева без ДДС; Вид па процедурата; Време за подготовка; Време за провеждане на възлагането; Начален момент и срок за изпълнение на договора. Получавапе на заявления/ оферта/проскт и/предложения до дата; Работа на комисията и сключване на договор в дни. Доставка; Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа, управлявани от МВР; 124 500 044; открита; 28.02.2021; 05.04.2021; 30; 21.05.2021. Доставка; Доставка на крайни устройства и оборудване; открита; 28.02.2021; 05.04.2021; 30; 21.05.2021.

8. Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

До момента са реализирани голям брой проекти, финансирани с Европейски финансови инструменти и бюджетни средства, за обезпечаване комуникационните нужди на министерството чрез изграждане и разширяване на цифровата радиокомуникационна система по TETRA стандарт и радиорелейна преносна среда на МВР. Успешно са изпълнени проекти с които са осигурени трасетата на европейските инфраструктурни коридори и външните граници на страната, с което е осигурена надеждна и защитена съвременна комуникация между различни структури на министерството и е постигнат принос за покриване на техническите изисквания за присъединяване на страната към Шенгенското пространство. Изпълнени проекти: - 2002 – проект стартиран от Гранична полиция с TETRA централа, основни сървърни системи, 5 TETRA базови станции (TBS) и 500 абоната. Финансиране – програма ФАР. Открита процедура по ЗОП; - 2002 - 2008 – няколко малки проекта за разширяване на радиопокритието с доставка и инсталация на още 15 TBS. Финансиране по програма ФАР; - 2008 - 2017 – разширяване на системата: - Нова централа в Бургас, 8 TBS. Финансиране - Световна банка. Открита процедура по ЗОП; - 28 TBS, AVL за ГДБЗН. Финансиране – програма ФАР. Процедура по ЗОП – открита към пряко договаряне; - 50 TBS, Финансиране – Шенгенски финансов механизъм. Открита процедура по ЗОП; - Многогодишна програма по Фонд външни граници; - Финансиране по програма “Околна среда и води”, по линия на ГДПБЗН; - Финансиране от АЕЦ Козлодуй, във връзка с осигуряване на защита на населението в 30 км. зона около ядрената централа; - Норвежки финансов механизъм. - Проект „Доизграждане на сиренна система за защита на населението и обектите на Европейската Критична Инфраструктура“, Стара Загора по Фонд "Вътрешна сигурност", ГП 2017 - Проект „Развитие на комуникационната система TETRA по външните граници”, финансиран в рамките на Спешната помощ, отпусната на Република България по Фонд Вътрешна сигурност – Граници, грантово споразумение H0ME/2016/ISFB/AG/EMAS/0033, „Незабавно укрепване на капацитета на интегрираните системи за наблюдение, комуникация и информация на външните граници на Република България“ Всички тези проекти са надграждали постепенно ТЕТРА радиосистемата на МВР, като са добавяни нови мрежови елементи за увеличаване на радиопокритието, нови функционалности за увеличаване услугите на системата и нови терминални устройства за увеличаване броя на потребителите. Преди изпълнението на проект „Развитие на комуникационната стистема ТЕТРА на МВР по външните граници“, постигнатото радиопокритие на системата ТЕТРА на МВР е 65%. След успешното му изпълнение, постигнатото радиопокритие на комуникационната система ТЕТРА се увеличи с 10% и към настоящия момент е 75%. С този проект ще се постигне национално покритие на системата ТЕТРА чрез добавяне на нови мрежови елементи, ще се увеличи броя на абонатите на системата от всички държавни институции, ще се увеличи капацитета и качеството на предоставяните услуги. Предвидено e радиопокритието на комуникационната система ТЕТРА да достигне 90% за носими TETRA радиотерминали и 95% за мобилни ТЕТРА радиотерминали на територията на Република България. Радиокомуникационната система по TETRA стандарт на МВР и преносната радиорелейна среда на министерството да се използват както от МВР така и от други държавни организации при изпълнение на общи задачи свързани със защита на населението, опазване на обществения ред и др. В момента ТЕТРА системата се използва като комуникационна среда за управление на елементи от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО). Техническите решения са ориентирани към превенция и защита на населението и намаляване на възможните негативни последици от климатичните промени, чрез инфраструктурни мерки, допринасящи за управление на рисковете и системите за ранно предупреждение, включително техническият капацитет в прогнозирането и управлението на риска от бедствия. Предвижда се в бъдеще Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) да използва изцяло ТЕТРА системата, като комуникационна среда за управление на елементите, а именно за връзка между крайните устройства и елементите за централизирано управление. ТЕТРА системата на МВР ще се използва, като единна радиокомуникационна система за осигуряване на комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация на държавните структури, в т.ч. всички елементи на Единната Спасителна система /ЕСС/ и интеграция с Национална система 112. Използваната към момента в МВР радиокомуникационна среда е нехомогенна и се състои от изграждаща се ТЕТRA система, цифрови и аналогови мрежи. Сходно е състоянието и при останалите държавни органи и организации в Р България, които използват регионално изградени и различни като технология радиокомуникационни системи. Не са налични технически интерфейси, с които може да се осигури подходяща свързаност между системите. Това затруднява координацията и взаимодействието между реагиращите структури при изпълнение на съвместни дейности. Планирането, изграждането, развитието, управлението и осигуряване на висока степен на надеждност на елементите от ТЕТРА системата на МВР, обновяване и реновиране на пасивни и помощни активни елементи, гарантиращи работоспособността на ТЕТРА системата на МВР е предвидено така, че системите да обезпечат в радио комуникационно отношение изпълнението на задачите и отговорностите на ведомството, възложени и произтичащи от следните нормативни документи: - Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР); - Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи (ПУДМВР); - Закон за защита при бедствия (ЗЗБ); - Закон за движение по пътищата (ЗДвП); - Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата (ППЗДвП). За координация на реагиращите структури при извънредни ситуации, бедствия и кризи в страните от Европейския съюз (ЕС) се използват радиокомуникационни системи изградени по утвърден от ,,Европейския институт по стандартизация в далекосъобщенията“ (ETSI) стандарт – ТЕТRA. За реализация на този вид радиосистеми в международен план са хармонизирани определени честотни назначения, като България не прави изключение в това отношение. Въз основа на ТЕТRA стандарта на европейско и регионално ниво се планира и осъществява транс-гранично взаимодействие, чрез радиокомуникационните системи на реагиращите екипи на съседни държави. Страните членки на ЕС в момента имат изградени или са в процес на изграждане радиокомуникационни системи по TETRA стандарт. Това е ясна индикация, че тенденцията за изграждане на радиокомуникационна система на МВР по TETRA стандарт е в унисон с общите тенденции в Европа. Всичко това дава основание за заключението, че за ефективно оперативно взаимодействие на национално и регионално ниво, с оглед консолидиране на ресурсите и оптимизиране на финансовите средства за изграждане и поддържане на радиокомуникации за нуждите на отговорните национални институции, е целесъобразно изграждането и поддържането на единна национална радиосистема за Р България. Единната система за безопасност - ЕСБ (Unified Rescue System - URS) е комплекс от технически и организационни мерки за управление на реагиращите звена при действия, свързани с оповестяване и защита на населението при бедствия и аварии, опазване на обществения ред и противодействие на престъпността. ЕСБ (URS) включва следните основни технически елементи: Националната система за ранно предупреждение и оповестяване - НСРПО (National Early Warning and Disclosure System - NEWDS) и цифрова радиокомуникационна система ТЕТРА, която представлява комуникационна среда за управление (ТЕТРА централи, ТЕТРА базови станции-ТБС, радио-релейни системи осигуряване на свързаност между ТБС, софтуер за управление, софтуерни приложения и т.н.), взаимодействие и координация на държавните структури, в т.ч. министерства, местна власт, доброволни формирования и всички елементи на ЕСБ (URS), други технически съоръжения. ТЕТРА системата осигурява предаване на глас, кратки съобщения, GPS позициониране и др. за безжична комуникация между реагиращите звена. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване от техническа гледна точка е съвкупност от крайни устройства, чрез които се предава аудио информация за предупреждение на населението в засегнати от бедствия и аварии райони и централни елементи за управление, където постъпва информация за събития свързани с бедствия и аварии и се разпределя като предупредителна аудио информация на крайните устройства в засегнатите райони. За да се предаде информацията от централните елементи до крайните аудио устройства е необходима радиокомуникационна среда (безжична). ТЕТРА системата осигурява такава радиокомуникационна среда. Използвайки ТЕТРА системата освен за основните функционални характеристики - предаване на глас, кратки съобщения и GPS позициониране и за комуникационна среда на НСРПО (NEWDS) се постига ефективност в процеса на управление при бедствия и аварии. Изградените ТЕТРА системи в страните от ЕС имат такова предназначение, като самият стандарт е създаден с такава цел за специализираните нужди при оперативно управление на силите и средствата и реагиращите звена. Системата ТЕТРА ще бъде интегрирана с Националната система 112 (система NG112) и ще се използва за гласова комуникация на екипи от служби за спешно реагиране като спешна медицинска помощ, полиция, пожарна безопасност, планинска спасителна служба, морска администрация и др.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

Не са предвидени за изпълнение сходни проекти по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход. Демаркация и допълняемост с фондовете/инструментите в област „Вътрешни работи“ Проектното предложение допълва проекти, свързани с развитие и осигуряване на висока степен на надеждност на елементите от ТЕТРА системата на МВР,, които са финансирани в рамките на националната програма на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) 2014-2020 г. Демаркацията по отношение на подкрепата по фондовете в област „Вътрешни работи“ и Механизма за възстановяване и устойчивост ще се осигурява по линия на различните дейности/разходи, които се финансират/се очаква да бъдат финансирани с оглед спецификата на целите на съответните инструменти. През годините системата ТЕТРА се финансира от национален бюджет и в рамките на различни финансови инструменти в съответствие с техния обхват и специфични цели. През 2002 г. беше осигурено финансиране по програма ФАР, допълнително разширяване беше извършено в рамките на Инструмента Шенген, Фонда за външните граници и ФВС 2014-2020 г. Проектите и дейностите, които се финансират по ФВС 2014-2020 г. са насочени към осигуряване на ефективен граничен контрол на външните граници на ЕС и към увеличаване капацитета за ефективно управление на рискове и кризи, свързани със сигурността. С оглед изискванията за допустимост, с помощта на ФВС-Инструмент за граници и визи, ТЕТРА системата е разработена главно на външните граници с цел укрепване на комуникационните способности на Главна дирекция „Гранична полиция“ с цел изпълнение на задачите на граничното управление и контрол. Към момента в рамките на ФВС-Инструмент за полицейско сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи се изпълнява проект BG/2016/PR/0013, насочен към развитието и модернизирането на Националния и областните оперативни центрове с бенефициент Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и партньор дирекция „Комуникационни и информационни системи“. Основната цел на проекта е развитие и модернизация на оперативните центрове, осигуряващи взаимодействие на структурите за защита в районите на обекти от Европейската критична инфраструктура (ЕКИ) и на населението. Специфичната цел е увеличаване на капацитета за ефективно управление на рискове и кризи и защита на ЕКИ и подобряване на координацията на Единната спасителна система (ЕЕС). Изградени са различни елементи на базова инфраструктура за реакция при спешни повиквания, Проектът включва компонент, свързан с разширяването на радиопокритието на ТЕТРА системата, покриващ много ограничена територия на критичната инфраструктура, като същевременно запазва изискванията за допустимост на ФВС по отношение на рискове, свързани със сигурността. Развитието на системата ТЕТРА и Системата за ранно предупреждение беше подкрепено, за да се осигури бърза и точна реакция в областта на критичната инфраструктура, включително активите на Европейската Критична Инфраструктура. Финансирането за дейностите по проекта се предоставя с оглед приноса им към специфичната цел на ФВС, съгласно чл. 3, 2 (б) от Регламент 513/2014 - повишаване на капацитета за ефективно управление на свързаните със сигурността рискове и кризи и подготовка и защита на хората и критичната инфраструктура срещу терористични атаки и други инциденти, свързани със сигурността. По Норвежкия финансов механизъм беше осигурено финансиране за изграждане на комуникационната инфраструктура на радиокомуникационната система TETRA през част от българо-гръцките граници, които се използват като канали за нелегална миграция, трафик на наркотици и хора. Проектът е насочен към подобряване на възможностите на българските правоприлагащи органи за обмен на информация и осигуряване на комуникация с гръцките колеги. За следващия програмен период се очаква да продължи предоставянето на подкрепа за дейности, свързани с ТЕТРА системата,доколкото тe допринасят за целите на съответните инструменти: предотвратяване и борба с тероризма и радикализацията, трансграничната, тежка и организирана престъпност и киберпрестъпността (по фонд „Вътрешна сигурност“) и осигуряване на ефективно управление на външните граници (по Инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и за визите) и при спазване на приложимите ограничения, произтичащи от секторното законодателство по отношение на разходите за тях. Дейностите, включени в рамките на фондовете в област „Вътрешни работи“ за периода 2021-2027 г., свързани със системата ТЕТРА на МВР, предвиждат само следгаранционна поддръжка на вече установените системи ТЕТРА. По този начин ще бъде гарантирано спазването на принципа за допълняемост и липса на припокриване с дейностите, финансирани по ПВУ.Проектното предложение, предложено за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост е насочено към изграждане на ТЕТРА системата на МВР като единна радиокомуникационна система за осигуряване на комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация на държавните структури, в т.ч. всички елементи на Единната Спасителна система /ЕСС/ и НС 112 при изпълнение на съвместни дейности, свързани с оповестяване и защита на населението при бедствия и аварии, опазване на обществения ред и противодействие на престъпността. Една от основните цели на проекта е използване на ТЕТРА системата като комуникационна среда за управление на елементите на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО), чрез комплекс от технически и организационни мерки, ориентирани към превенция и защита на населението и намаляване на възможните негативни последици от климатичните промени. Значителен компонент от проекта е насочен към управление на рискове и реакция при бедствия и кризи от природен характер, тъй като анализите показват, че свързаните с климата събития като наводнения, бури, горещи вълни, снеговалежи и суши представляват близо 90% от всички големи бедствия в България. Обхватът и приложението на дейностите, включени в предложения проект надхвърлят областите на подкрепа на фондовете в област „Вътрешни работи“, тъй като действия, свързани с поддържането на обществения ред на национално равнище и управление на рискове и реакция при бедствия и кризи от природен характер не са допустими за финансиране по тях. Осигуряването на допълняемост, демаркация и недопускане на двойно финансиране по отношение на подкрепата, предоставяна по фондовете в област „Вътрешни работи“, ще бъде осъществено чрез съществуващите механизми за координация с други програми и инструменти, финансирани от ЕС. В допълнение към финансирането от ЕС ще бъде използвано и финансиране от националния бюджет.

9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

Проектът допринася пряко за изпълнение на част от препоръките на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г. дотолкова, доколкото осигуряването на адекватна високоскоростна свързаност и комуникация осигурява необходимите условия за работа на реагиращите структури на МВР и държавни структури ангажирани с опазване на обществения ред и защита на населението - Прокуратурата на РБ, главна дирекция „Охрана на съдебната власт“, Бюрото за защита при главния прокурор при Министерство на правосъдието на РБ, екипите на Спешна помощ при Министерство на Здравеопазването, АЕЦ „Козлодуй“, Националната система 112, органите на местното самоуправление и местната администрация, Столична община и др.

10. Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Към настоящия момент радиокомуникационните системи на МВР на 25% от територията на страната са стари аналогови изолирани радиомрежи, които нямат технически интерфейс помежду си. При съвместни мероприятия служителите не могат да комуникират през радиомрежите директно и това възпрепятства координацията на силите и средствата. С изграждането на ТЕТРА радиопокритие на територията на страната, координацията, управлението и взаимодействието ще се осъществява много по-лесно чрез надеждна директна комуникация както между структурите на МВР, така и между останалите ползватели на комуникационната система ТЕТРА. Проектът допринася и за устойчивостта на ниво политика. Съответствието на дейностите на проекта с ангажиментите на МВР и поставените от тях изисквания дава солидна основа както за по-нататъшното развитие на дейностите в тази посока, така и за осигуряване на устойчивост на резултатите. В сектор ,,Сигурност“ проектът допринася за уеднаквяване на средствата за радиокомуникация, подобрява в много висока степен координацията и управлението на реагиращите звена. Проектът способства за повишаване на мобилността на екипите и сигурността на комуникацията на ползвателите на системата ТЕТРА от Прокуратурата на РБ, главна дирекция Охрана на съдебната власт, Бюрото за защита при главния прокурор при Министерство на правосъдието на РБ, екипите на Спешна помощ при Министерство на Здравеопазването, АЕЦ „Козлодуй“, Националната система 112, органите на местното самоуправление и местната администрация, Столична община и др. ТЕТРА системата се използва за комуникационна среда на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението (НСРПО).Изграждането на единна комуникационна среда ще допринесе за повишаване на надеждността при провеждането на превантивна дейност и защита при бедствия.

11. Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Използваната към момента в МВР радиокомуникационна среда е нехомогенна и се състои от изграждаща се ТЕТРА система, цифрови и аналогови мрежи. Сходно е състоянието и при останалите държавни органи и организации в Р България, които използват регионално изградени и различни като технология радиокомуникационни системи. Не са налични технически интерфейси, с които може да се осигури подходяща свързаност между системите. Това затруднява координацията и взаимодействието между реагиращите структури при изпълнение на съвместни дейности. Използването на ТЕТРА системата на МВР за осигуряване на комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация на държавните структури, в т.ч. всички елементи на Единната Спасителна система /ЕСС/, НС 112, на всички нива при опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, оповестяване и защита на населението при бедствия и аварии, свързани със Закона за защита при бедствия и аварии ще способства за консолидиране на ресурсите и оптимизиране на финансовите средства, необходими за изграждане и осигуряване на висока степен на надеждност на елементите от ТЕТРА системата на МВР. С изграждането на ТЕТРА радиопокритие на територията на страната, координацията, управлението и взаимодействието ще се осъществява много по-лесно чрез надеждна директна комуникация както между структурите на МВР, така и между останалите ползватели на комуникационната система ТЕТРА. Ще се освободи честотен ресурс, използван към момента от различните радиосистеми, както от МВР, така и от всички останали реагиращи структури, свързани с опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, оповестяване и защита на населението при бедствия и аварии. Използването на единната комуникационна система ТЕТРА ще допринесе за повишаване сигурността на комуникацията на реагиращите структури, ангажирани с опазване на обществения ред и защита на населението, ще благоприятства координацията, управлението и ефективното оперативно взаимодействие между тях на национално и регионално ниво. Изграждането на единна радиокомуникационна система ще благоприятства процеса на подготовката за внедряване и за бъдещо изграждане на LTE (или еквивалент) инфраструктура в големите градове и международните транспортни коридори за осъществяване на високоскоростен достъп до данни за нуждите на Единната спасителна система (ЕСС) и изпълнителната власт за бърз обмен на информация. Това ще доведе до възможност за надграждане на услугите на ТЕТРА системата с услуги за високоскоростен пренос на данни и достъп до информационни системи на ведомствено-публичната администрация. Използването на единната радиокомуникационна система ще допринесе за повишаване на ефективността на управлението на силите и средствата на реагиращите звена от структурите на държавната администрация и доброволните формирования към ГДПБЗН и на местно ниво.

12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Изпълнението на проекта допринася за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, както в пряко отношение, свързано директно с основните оси на развитие, респективно приоритетите и целите свързани с тях, така и чрез индиректно подпомагане на изпълнение на други цели заложени в програмата. ТЕТРА системата има характер на осигуряваща система в комуникационно отношение. За успешното изпълнение на поставените цели важно условие е осигуряване на обществения ред и защита на населението. За правилното функциониране на реагиращите звена от първостепенно значение е осигуряване на адекватна комуникационна среда. Приоритет 8 ,,Цифрова свързаност“, Ос на развитие 3, Цел за устойчиво развитие 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене Приоритет 8 ,,Цифрова свързаност“, Ос на развитие 3 ,,Свързана и интегрирана България“, индикатор Стълб ,,Свързаност”. Приоритет 9 ,,Местно развитие“, Ос на развитие 3 ,,Свързана и интегрирана България“. Изграждане на модерна цифрова инфраструктура, която ще гарантира надеждна, защитена комуникация между структурите на държавната и местна власт, с което ще се постигнат целите по двата приоритета. Основен елемент във всички тези мерки е радиокомуникационната система ТЕТРА на МВР, като комуникационна среда за системите за ранно предупреждение и взаимодействие на реагиращите структури. Предвидените действия ще допринасят за изпълнението на отделните аспекти на Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене" и Цел 9 „Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на устойчива индустриализация иновации и укрепване на иновациите". Визията за цифрова трансформация е залегнала в нарочен документ, разработен в помощ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030. Изграждането на национална безжична комуникационна мрежа за мобилни устройства и терминали за данни /TETRA на МВР/ е от важно значение за реагиращите звена, грижещи се за сигурността на гражданите. Усилията на правителството ще бъдат насочени в увеличаване на капацитета и скоростта на мрежата чрез изграждане на единна широколентова комуникационна система за защита на населението и реакция при бедствия. Ефектът от надграждането ще е увеличаване капацитета на предаване на данни по защитени канали и освобождаване на честотен ресурс, който ще се предостави от регулаторния орган на други потребители. Цифровите технологии играят важна роля в изграждането и развитието на национална система за ранно предупреждение при опасност от или при възникване на бедствие. Усилията на институциите, отговорни за защитата на населението ще бъдат насочени към използването на цифровите технологии за развитие и модернизация на системата за ранно предупреждение, както и обновяване на информационно-комуникационната инфраструктура за използване на геопространствени данни, 4G и TETRA мобилни мрежи.

13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Системата ТЕТРА ще се използва и за системата на енергетиката и екологията с помощта на която ще се постигне Единна система за координация на екипите от различните структури и възможността за мониторинг на различни параметри ТЕТРА системата се използва за комуникационна среда на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Изграждането на единна комуникационна среда ще допринесе за повишаване на надеждността при провеждането на превантивна дейност и защита при бедствия.

Схема 1

Виж Приложение 1 „Идентифицирани рискове за сигурността при изпълнение на проект „Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиорелейна мрежа, управлявани от МВР“ към Бланката за кандидатстване.

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.