# Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

Доразвитие на информационните системи на съдилищата за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

В последния Доклад на Комисията до европейския парламент и Съвета за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 22.10.2019г., както и в Доклада относно върховенството на закона от 2020г., въвеждането на електронното правосъдие и балансираното управление на натовареността в съдилищата са дефинирани като значителни предизвикателства, за които ще са необходими трайни усилия през следващите години в контекста на осъществяваната съдебна реформа. Въвеждането на електронното правосъдие е една от ключовите стъпки за подобряване на достъпа до правосъдие в аспекта на подобряване на цифровизацията в съдебната система. Като част от цялостната стратегия за електронно правосъдие е създаден и функционира Единен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), разработен по проект на Оперативна програма „Административен капацитет“ и доразвит с проект № BG05SFOP001-3.001-0013/11.12.2017 г. с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, чиято основна задача е да осигури достъпа на гражданите до Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/. ЕИСС е система за вътрешна комуникация в съдебната система, а ЕПЕП има за задачи : осигуряване достъпа на участниците в съдебните дела до електронните папки на делата, електронното призоваване и участие в онлайн съдебни заседания. В настоящия момент ЕПЕП предоставя на участниците по делата единствено възможността да се прегледа съдържанието на електронната папка на съдебното дело и да се предаде призовка в случай, че съответното лице доброволно е направило регистрация в портала. Не са създадени и въведени заложените в чл.360в, ал.2 от Закона за съдебната власт функционалности на Единния портал за електронно правосъдие: да се извършват удостоверителни заявления и процесуални действия в електронна форма, тоест, да се заведе иск в електронна форма и да се участва онлайн в съдебни заседания чрез регистрация в ЕПЕП. Както се посочва и в доклада от 2020г., пандемията от COVID-19 показа недостатъците на съдебната система в областта на електронното правосъдие. Към този момент, въпреки последните законодателни изменения в Гражданско-процесуалния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Административно-процесуалния кодекс, които регламентират призоваването чрез портала, дистанционният достъп на участници в съдебните дела в открити съдебни заседания, липсва технологична възможност за дистанционно онлайн участие в съдебно заседание чрез сигурна електронна връзка, което може да рефлектира върху независимостта на съдебната система, както и удостоверено с времеви печат електронно призоваване. Особено отчетливо пандемията очерта проблема с електронното призоваване. Създадената Система за електронно призоваване, разработена по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“, Норвежки финансов механизъм и проект „Електронно правосъдие-проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, е тясно интегрирана с единния портал за електронно правосъдие – базата данни за делата, страните, адвокатите по дела, налични в ЕПЕП, се използва при работата на системата за електронно призоваване. Изключително належащо е надграждането и усъвършенстването на Системата за електронно призоваване с цел тя да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 г. на Европейския парламент и Съвета от 2014 г., относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, уреждащ електронното връчване на документи – следва да бъдат променени начините на връчване и съхраняване на отчета от него, така че да се използва време на връчване от услуга за точно време (timestemp service), от съответен регистриран доставчик на удостоверителни услуги, да се разшири технологичната обезпеченост за гарантиране ползването на системата от по-голям брой потребители и др.. Настоящият проект е насочен основно към подобряване на бизнес средата в България и достъпа до правосъдие на гражданите. Липсата на ефективно електронно правосъдие има директно влияние върху качеството и конкурентоспособността на бизнес средата. Текущата класация на страната в индекса „Ease of Doing Business Scores“ (на 61-во място) отчасти се обуславя от бавният темп на подобрение в няколко области, включително съдебната система и електронното правосъдие. В методологията на Световната банка за изчисляване на индекса „Ease of Doing Business Scores“ са включени няколко елемента, които попадат в приложното поле на настоящия проект. Това са възможностите: - да се заведе дело онлайн, включително без да се представят документите за завеждането на делото на хартиен носител; - да се уведоми другата страна по делото по електронен път, включително без необходимост да се предоставят документи на хартиен носител; - да се заплатят дължимите съдебни такси по електронен път, включително без необходимост от реален физически контакт за осъществяване на транзакцията; - да се публикуват решенията на всички нива по търговски дела онлайн. В допълнение на идентифицираните структурни предизвикателства по-горе, проектът допринася и за изпълнение на един от приоритетите от Актуализираната стратегия за съдебната реформа: Специфична цел 5: Електронно правосъдие /3.5.3Равнопоставен и максимално близък до гражданите и бизнеса достъп по електронен път до е-правосъдие и е-управление и превръщането му в предпочитан пред традиционния, ползващ документи на хартиен носител/. Реализирането на проекта ще доведе до увеличаване на ефективността в работата на съдилищата чрез автоматизиран обмен на данни и електронни документи между участниците в процеса на правораздаване. Също така въвеждането на инструменти за използване на електронното правосъдие ще повиши общественото доверие в съдебната система, като мярка за ограничаване на корупцията. Общата цел на проекта е подобряването на достъпа до правосъдие чрез развитие на информационните технологии в областта на електронното правосъдие. Специфичните цели на проекта са: 1. Създаване на възможност за гражданите и бизнеса да достъпват и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн /в електронна форма/; 2. Създаване на възможност за намаляване на административната тежест и на разходите в правораздавателния процес за гражданите и бизнеса, чрез цифровизация в съдебната система. Посочените цели ще бъдат осъществени с доразвитие и надграждане на съществуващия Единен портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/, регламентиран в чл.360в и сл. от Закон за съдебната власт и Единната информационна система на съдилищата, чрез няколко основни дейности по създаване на функционалности за: Дейност № 1 „Избор на изпълнител за доразвитие на Единния портал за електронно правосъдие за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие“ В рамките на Дейност № 1 ще бъдат извършени предвидените в нормативната уредба за обществените поръчки стъпки и процедури по подготовка, организиране и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Като резултат от изпълнението на Дейност № 1 ще бъде реализирано възлагане на изпълнението на Дейност № 2 чрез сключване на договор с избрания изпълнител. Дейност № 2 „Доразвитие на Единния портал за електронно правосъдие за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие“. В рамките на Дейност № 2 избраният изпълнител ще доразвие Единния портал за електронно правосъдие за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие разработване и внедряване на функционалности и съпътстващите ги решения за: 1.Извършване на удостоверителни изявления в електронна форма /подаване и получаване на документи, книжа по съдебните дела в електронна форма/; 2.Извършване на процесуални действия в електронна форма /участие в открити съдебни заседания чрез сигурна видеоконферентна връзка/; 3.Връчване на съобщения и призовки /включително задължително електронно призоваване за определен кръг субекти чрез законодателни промени/. Към този момент в ЕПЕП е реализирана функционалността за достъп до поддържаните от съдилищата електронни дела и публични регистри. Надграждането на ЕПЕП, респ. ЕИСС, практически ще предостави на всички лица - страни по делата, възможност да упражняват процесуалните си права онлайн /в електронна форма/. Всички електронни изявления на съда и страните следва да отговарят на Регламент (ЕС) №910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като ВСС и МП следва да утвърдят в рамките на посочените дейности стандарти за електронния формат на извършваните изявления, за сигурност на системата, за големината на файловете, за условията за идентификация на страните по делата при извършването на изявления и процесуални действия в електронна форма, за електронно уведомяване за плащане на дължимите държавни такси и разноски по сметка на съда, за условията за провеждане на видеоконференция чрез използване на сигурна връзка. От ключово значение за постигане на целите на проекта е извършването на детайлен анализ на приложимата правна рамка и осигуряване на възможност за взаимодействие на гражданите и бизнеса със съдебната власт изцяло по електронен път. При констатиране на пропуски или непълноти, в правната рамка въз основа на анализа, ще бъдат предложени конкретни изменения нормативни промени. В допълнение към правния анали ще бъде извършен и анализ на работните процеси и потребителските случаи, свързани с работата с ЕПЕП, с оглед пълна дигитализация и опростяване, както и прилагане на принципите за дигитално начало и еднократно събиране и многократно използване на данни („digital-by-default“ и „once-only“). Правният анализ и анализът на работните процеси и потребителските случаи ще бъдат извършени от избрания изпълнител в рамките на обществената поръчка. При реализирането на проекта ще бъде осигурено реализирането на изискванията на националната и европейска нормативната уредба по отношение на защитата на личните данни и мрежовата и информационна сигурност. Проектът е насочен към превръщането на ЕПЕП в дигитален фронт-офис на електронното правосъдие, и като такъв основната целева група, която ще се ползва от неговите резултати са гражданите, бизнеса и техните процесуални представители. Предвид тази целева група в проекта не са предвидени дейности за провеждане на обучения. За осигуряване на лесната и удобна работа с портала ще бъдат разработени електронни материали – наръчници, (видео) инструкции и др., които да подпомогнат гражданите, бизнеса и техните процесуални представители в работата с портала. Проектът е логически свързан с проекта за надграждане на ЕИСС, като реализирането на двата проекта ще доведе до постигането на общите им цели и резултати. Двата проекта адресират различни аспекти на електронното правосъдие (ЕПЕП - работа с външни потребители, ЕИСС – реализиране на процесите в съдебната система и работа с вътрешни потребители), като се допълват взаимно.

Осигуряване на съгласуваност с общи цели на Плана за възстановяване и устойчивост - Равенство между половете и равни възможности за всички При изпълнението на проекта ще се гарантира прилагането на принципа на равенството между половете и принципа на равните възможности. Равенството на половете включва гарантирането и насърчаването на равенството в третирането и възможностите между жените и мъжете във всички области, включително в рамките на обхвата на настоящия проект. За реализирането на нито една от дейностите по проекта няма да бъде допуснато отклонение от принципа на равенството между половете. Равни възможности са свързани с правото на всеки, независимо от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, на равно третиране и възможности по отношение на заетостта, социалната защита, образованието и достъпа до стоки и услуги, достъпни за обществеността. За реализирането на нито една от дейностите по проекта няма да бъде допуснато отклонение от принципа на равните възможности. - Отворени въпроси за стратегическа автономия и сигурност Проектът адресира установени нужди в областта на дигиталната трансформация на съдебната система в България. Една от тези нужди е свързана с осигуряването на адекватна информационна и киберсигурност на системите в съдебната власт. Сигурната идентификация на лицата също е съществен фактор за изграждане на доверие и широкото използване на дигиталния канал за комуникация. С оглед на това, проектът допринася значително по отношение на повишаване на сигурността, включително киберсигурността в съдебната система в България, като о този начин пряко подкрепя усилията за дигитална трансформация. Осигуряването на необходимото адекватно ниво на киберсигурност в е предпоставката за осигуряване на киберустойчивост и последващо развитие в областта. - Трансгранични и мултинационални проекти Неприложимо към настоящия проект. - Държавни помощи Неприложимо към настоящия проект. Режимът на държавни помощи е неприложим. Проектът е насочен към изпълнението на функции на държавни органи, които не са свързани с реализирането на икономическа дейност. - Do no significantly harm Проектът няма да доведе до реализирането на значителни вреди за екологичните цели, в нито една от шестте цели, свързани с околната среда, съгласно Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции. - Процес на консултации и обсъждане с всички заинтересовани страни Проведени са редица срещи на представители на Висшия съдебен съвет със заинтересовани страни – 6 срещи с Висш адвокатски съвет, среща с Асоциация на банките в България, Държавна агенция „Електронно управление“ и др. Обсъждани са ключови въпроси като възможни трудности пред реализацията на намеренията, идентификация и връчване на електронни документи в рамките на съдебния процес, реализирането на единна банкова сметка за заплащане на държавните такси, идентификация на адвокати в електронна среда и др.

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи. Общата продължителност за изпълнение на проекта е 25 месеца Месеци от изпълнението на проекта. Дейност; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. Дейност 1 „Избор на изпълнител за доразвитие на Единния портал за електронно правосъдие за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие“; Х; Х; Х; Х; Х; Х. Дейност 2 „Доразвитие на Единния портал за електронно правосъдие за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие“; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х. Организация и управление; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х.

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

Проектът може да стартира непосредствено след одобряване на Плана за възстановяване и устойчивост. Съгласно сега действащата уредба /пар.216-217 ПЗР на ЗСВ/, проектните функционалности на ЕПЕП са отчетени от законодателя като действащи, считано от 01.07.2021г., което налага максимално бързо изпълнение на проектните цели и дейности.

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Източник на финансиране - Европейско финансиране. Индикативният финансов ресурс за описаните дейности и постигане на целите е в размер на 1 300 000 (един милион и триста хиляди) лв. с ДДС, от които 1 235 000 лв. за доразвитие на Единния портал за електронно правосъдие за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие и 65 000 лв. непреки разходи. Стойността на проекта е изчислена на база на проведени от Държавна агенция „Електронно управление сходни обществени поръчки - за надграждане на разработения прототип до пълнофункционална система за управление на електронни форми (поръчката може да бъде намерена както следва: https://app.eop.bg/today/74031), за Надграждане на Система за е-Автентикация (https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/250) и за надграждане на Единния портал за достъп до електронни административни услуги с нови функционалности, гарантиране на работоспособността му и създаване на нови и актуализиране на съществуващи шаблони на сайтове на администрации (https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/284)

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 0 - Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) -0 % - Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) – 0 % - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 5 % - Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) – 95 %

- Индикатори

- Индикатор/и за резултат

1. За проекта като цяло Резултат: Реализиран инвестиционен проект Цел: 1 брой реализиран инвестиционен проект Индикатор за резултат: • Брой реализирани инвестиционни проекти Източник на информация: ЦАИС ЕОП, доклад за изпълнението на проекта 2. Дейност № 2 „Доразвитие на Единния портал за електронно правосъдие за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие“. Резултат: Единен портал за електронно правосъдие за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие, който изцяло отговаря на изискванията на Закона за съдебната власт и осигурява на гражданите и представителите на бизнеса възможност да достъпват и комуникират със съдебната система изцяло в електронна форма. Цел 1: Създаване на възможност за гражданите и бизнеса да достъпват и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн /в електронна форма/ чрез доразвитие и надграждане на Единния портал за електронно правосъдие; Индикатор за резултат: - Внедрена в реална експлоатация функционалност на Единния портал за електронно правосъдие осигуряваща възможност за гражданите и бизнеса да достъпват и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн не по-късно от 30.06.2023 г. Източник на информация: доклад за изпълнение на проекта Цел 2: Създаване на възможност за намаляване на административната тежест и на разходите в правораздавателния процес за гражданите и бизнеса, чрез цифровизация в съдебната система Индикатори за резултат: - Реализирана възможност за завеждане на дело онлайн, включително без да се представят документите за завеждането на делото на хартиен носител; - Реализирана възможност за уведомяване на страни по делото по електронен път, включително без необходимост да се предоставят документи на хартиен носител; - Реализирана възможност за заплащане на дължимите съдебни такси по електронен път, по намалена тарифа при електронно плащане, включително без необходимост от реален физически контакт за осъществяване на транзакцията;

- Брой реализирани инвестиционни проекти - Начална стойност – 0 бр. [при стартиране на проекта] - Междинна стойност – 0 бр. [I-во шестмесечие 2021 година - Междинна стойност – 0 бр. [II-ро шестмесечие 2021 година] - Междинна стойност – 0 бр. [I-во шестмесечие 2022 година] - Междинна стойност – 0 бр. [II-ро шестмесечие 2022 година] - Крайна стойност – 1 бр. [I-во шестмесечие 2023 година] - Внедрена в реална експлоатация функционалност на Единния портал за електронно правосъдие осигуряваща възможност за гражданите и бизнеса да достъпват и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн не по-късно от 30.06.2023 г. - Начална стойност – 0 % [при стартиране на проекта] - Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2021 година - Междинна стойност – 0 % [II-ро шестмесечие 2021 година] - Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2022 година] - Междинна стойност – 0 %. [II-ро шестмесечие 2022 година] - Крайна стойност – 100 % [I-во шестмесечие 2023 година] - Реализирана възможност за завеждане на дело онлайн, включително без да се представят документите за завеждането на делото на хартиен носител; - Начална стойност – 0 % [при стартиране на проекта] - Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2021 година - Междинна стойност – 0 % [II-ро шестмесечие 2021 година] - Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2022 година] - Междинна стойност – 0 %. [II-ро шестмесечие 2022 година] - Крайна стойност – 100 % [I-во шестмесечие 2023 година] - Реализирана възможност за уведомяване на страни по делото по електронен път, включително без необходимост да се предоставят документи на хартиен носител; - Начална стойност – 0 % [при стартиране на проекта] - Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2021 година - Междинна стойност – 0 % [II-ро шестмесечие 2021 година] - Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2022 година] - Междинна стойност – 0 %. [II-ро шестмесечие 2022 година] - Крайна стойност – 100 % [I-во шестмесечие 2023 година] - Реализирана възможност за заплащане на дължимите съдебни такси по електронен път, по намалена тарифа при електронно плащане, включително без необходимост от реален физически контакт за осъществяване на транзакцията; - Начална стойност – 0 % [при стартиране на проекта] - Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2021 година - Междинна стойност – 0 % [II-ро шестмесечие 2021 година] - Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2022 година] - Междинна стойност – 0 %. [II-ро шестмесечие 2022 година] - Крайна стойност – 100 % [I-во шестмесечие 2023 година]

- Индикатор/и за ефект

- Начална стойност - ………. [година] - Междинна стойност - ………. [година] - Крайна стойност - ………. [година]

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Да

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

Около 95 % от дейностите и финансовия ресурс ще са предмет на обществена поръчка. Тук се включва реализирането на Дейност 2 „Доразвитие на Единния портал за електронно правосъдие за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие“.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

Индикативния график за изпълнение на процедурата за избор на изпълнител ще е съгласно разпоредбите на ЗОП, като очакваният срок за сключване на договор с избрания изпълнител е до 6 месеца от началото на проекта.

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

Единният портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) е разработен и въведен в експлоатация по проект на Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.3-05. Резултатите от проекта включват: създаване на централизирано хранилище за електронно съдържание; разработване на единен интерфейс за осъществяване на електронен обмен на данни; и създаване на единен портал на органите на съдебната власт (Единен портал за електронно правосъдие). В изпълнение на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0013, процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, бяха извършени следните дейности: - Анализ на текущото състояние и ревизиране, прецизиране, стандартизиране, съгласуване и обсъждане на правилата и моделите за съдържание; - Надграждане на Единния портал за електронно правосъдие и внедряване на електронна услуга за подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК“; - Мигриране на 180 сайта на съдилища към Единния портал за електронно правосъдие. В рамките на проекта е извършена унификация на интернет страниците на съдилищата, включително потребителски интерфейси и структура на менютата. Извършено е централизиране на данните от деловодни системи, като е реализирано изпращане на данни от „САС Съдебно деловодство“ (деловодна информационна система) в ЕПЕП. Проектът доразвива Единния портал на електронното правосъдие, разработен по предходен проект по ОПАК. Целта на проекта е да се унифицира и централизира информацията от интернет сайтовете на съдилищата в Република България, чрез актуализирани в съответствие с промените в нормативната база единни шаблони, както и осигуряване на необходимата централизирана информация за ефективно използване на една нова електронна услуга, а именно „Подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК“. Към момента ЕПЕП не притежава функционалности за „Вход“ в портала или регистриране на потребителски профил. Необходимо е да се осигури регистрация и работата в портала след автентикация. Това ще създаде възможност за извършване на процесуални действия в електронна форма. Регистрацията в портала ще бъде възможна с нормативно установено средство за електронна идентификация/автентикация. Към момента ЕПЕП не притежава функционалност за подаване и получаване на документи по електронен път, които да могат да инициират започването, извършването и финализирането на съдебно производство, включително и получаването на крайния съдебен акт. Необходимо е да бъде разработена функционалност за извършване на процесуални действия в електронна форма в ЕПЕП и иницииране на обмен на данни с ЕИСС, в която да се регистрират документите, за да се образуват, провеждат и финализират нови съдебни дела, вкл. получаването на страните на крайния съдебен акт, удостоверен с времеви печат. Към момента ЕПЕП не притежава функционалност за онлайн заплащане на държавни такси за образуването и движението на всяко едно дело. Към момента ЕПЕП не притежава подходящ инструментариум за електронно призоваване от съда, както и възможности за провеждане на дистанционни съдебни заседания чрез видеоконферентна технология. Настоящият проект ще надгради и усъвършенства Единния портал за електронно правосъдие чрез създаване на възможности за участниците в съдебните дела за: 1. изцяло електронен достъп и електронен обмен до съдебните дела; 2. за дистанционно участие онлайн /електронна видеоконференция/чрез сигурна връзка в съдебни заседания; 3.за електронно призоваване, вкл. чрез въвеждане със съответни законодателни промени на задължително електронно призоваване на определени лица- държавни и общински институции и органи, адвокати, банки, застрахователни дружества, доставчици на услуги за потребители и др..

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

Проектът пряко допринася за постигане на основните цели, произтичащи от Стратегията за електронно управление в Република България за периода 2019 – 2023 г. и Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г. (Пътната карта). Настоящото проектно предложение адресира част от изпълнение на мярка 54 от Пътната карта - „Въвеждане в експлоатация и бъдещо развитие на ЕИСС и разработване и/или интегриране на нови функционалности в нея, ресурсно обезпечаване на нейното функциониране и на съдилищата с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на е-правосъдие, както и други проекти, свързани с основните цели на стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие – информационни системи, софтуер, функционалности и др.“. Реализирането на проекта ще подпомогне разрешаването на проблема с натовареността на магистратите и съдебните служители в Република България при реализиране на процесуалните им задължения, който е разпознат като един от основните проблеми пред ефективността, бързината, прозрачността и независимостта на съдебната система. Проблемът с натовареността на магистратите е във фокуса на редица структуроопределящи документи, като напр. Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, Доклада на ЕК за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 2018 г., приетите от ВСС резултати от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България, последните годишни анализи на СК на ВСС за натовареността, годишните доклади на ВКС и по-големите съдилища и др. Чрез използването на софтуера в администрацията, ще се постигне намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса (съкращаване на сроковете за предоставяне на административни услуги, повишаване на качеството и обема на същите, т.н.), ефективно управление на времето и ресурсите на администрацията, дигитализация и модернизация на процесите на управление и повишено качество на услугите. Осъществяването на проекта е от особена важност за продължаването на реформата в съдебната система и за въвеждането на електронното правосъдие, отчитайки най-съвременните тенденции в областта на електронното управление.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Правораздавателната дейност в Република България в момента е изправена пред редица предизвикателства, най-сериозните от които е противопоставянето между традиционните, установени практики и правила на работа на съдебната система и належащата нужда от осигуряване на достъпност на гражданите и юридическите лица от правосъдие чрез по-бърз, по-лесен достъп и по-висока прозрачност в целия правораздавателен процес при спазване на всички задължителни мерки за сигурност на информацията, конфиденциалност на данните и най-вече справедливост. Постигането на високоефективна правораздавателна дейност зависи от създаване на условия за дигитализиране на различните етапи на съдебния процес. Неефективно е създаване на условия и среда за електронно управление на дела в рамките на съдилищата (каквато възможност предоставя вече ЕИСС), ако гражданите и бизнеса са задължени да предоставят всички документи, иницииращи съдебни дела на хартия. Достъпът на гражданите до електронно правосъдие се осъществява чрез връзката между ЕИСС и ЕПЕП. Единният портал за електронно правосъдие е „лицето“ на правосъдието пред обществото и за да функционира пълноценно и ефективно е необходимо дигитализирането на съдебните процеси и достъпа до делата чрез електронните услуги, които съдебната власт. Чрез надграждането на ЕПЕП ще се постигне: - Оптимизиране в най-висока степен на процеса на комуникация между органите на съдебната власт и участниците в съдебните дела чрез използване на електронни инструменти за комуникация, при изрично изразено желание на гражданите и бизнеса – по-бърза комуникация и по-ефективна възможност за взаимодействие със съда без изискване за физическо присъствие; - Пълен достъп до електронното досие на делото в реално време, с възможност за проследяване хода на делото без да е необходимо наличието на хартиени екземпляри на съдебните актове по делата и заверен препис; - Спестяване на ресурси – времеви, финансови и транспортни за достъп до правосъдие чрез възможност за електронни волеизявления чрез подписване с КЕП; - Достъп до правосъдие чрез дистанционно пълноправно участие в съдебния процес, без изискуемото задължително физическо присъствие в съдебната зала при онлайн заседания; - Спестяване на финансови средства за заплащане на дължими суми и разходване на време за внасяне на суми чрез осигуряване на възможност за електронно заплащане на дължими суми през виртуални банкови сметки. - Спестяване на разходи от бюджета на съдебната система във връзка с призоваването. - Намаляване на времетраенето на съдебните дела чрез възможностите за дигитална комуникация между съда и участниците в делата.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие?

Допринася чрез трайно и ефективно спестяване на финансови и времеви ресурси- както за страните по съдебните дела, така и за самата съдебна система.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Да: устойчиво икономическо развитие.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Изготвил:

Тодор Димитров Събчев, Директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика “  в администрацията на ВСС, имейл:t.sabchev@vss.justice.bg, тел. номер: 02 930 49 36

Съгласували:

"Васил Руменов Пеловски, и.ф. Главен секретар на АВСС, Директор на дирекция „Човешки ресурси, административно и техническо обслужване  и класифицирана информация “ в администрацията на ВСС, имейл v.pelovski@vss.justice.bg, тел. номер 02 930 49 18

Маргарита Кирилова Радкова, Директор на дирекция „Бюджет и финанси “ в администрацията на ВСС, имейл: m.radkova@vss.justice.bg, тел. номер: 02 930 49 68"

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.