Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

Трансформация на съществуващата в Прокуратура на Република България информационна и комуникационна инфраструктура (ИКИ) в нов тип - отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена.

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

Настоящият проект е насочен към идентифицирани и поставени пред Република България структурни предизвикателства, свързани с подобряване на бизнес средата и въвеждането на електронно правосъдие. Тези две структурни предизвикателства са в определена степен са свързани, тъй като качеството на съдебната система и свързаните с нея процеси оказват пряко влияние върху качеството и конкурентоспособността на бизнес средата. Качеството на съдебната система е един от ключовите показатели, които Световната банка използва за индекса „Ease of Doing Business Scores“. На национално ниво институционалните недостатъци са идентифицирани и продължават да бъдат сред основните пречки пред инвестициите, като оказват отрицателно въздействие върху перспективите за растеж. Текущият ранг в индекса „Ease of Doing Business Scores“ (61-во място спрямо 50-то в индекса за 2017 година), се дължи на бавният темп на подобрение в няколко области, включително съдебната система и електронното правосъдие. Въпреки отчетеното подобряване на ефективността на съдебната система, налице са значителни предизвикателства, включително ефективността на наказателните разследвания, ефикасността и достъпността на съдебната система чрез инструменти за електронно правосъдие и ниското обществено доверие в институциите за борба с корупцията. Съществено системно предизвикателство е свързано и с цифровизацията. Докладът за България за 2020 г. в рамките на Европейския семестър отчита предприети стъпки по отношение на цифровата трансформация на страната. Сериозна пречка пред икономическия и социалния потенциал на страната са установените недостатъци във функционирането на институциите. Констатирана е хоризонтално изоставане в областта на електронното управление. Специално внимание следва да бъде обърнато на въпроси, свързани с киберсигурността и сигурността на критичната инфраструктура. Корупцията е друг компонент, който влияе отрицателно върху инвестициите. В доклада на Комисията от 2019 г. относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка е констатирано че ефектът от реформите ще се усети на по-късен етап, и на България тепърва предстои да постигне конкретни резултати в разследването и наказателното преследване на корупцията. В по-общ план се отбелязва, че институциите за борба с корупцията трябва да изградят обществено доверие и да придобият репутация на институции, действащи с независимост и професионализъм. Необходимо е адресирането на редица ключови предизвикателства, включително ефективността на наказателните разследвания, ниското обществено доверие в институциите за борба с корупцията и, въпреки някои подобрения, ефикасността и достъпността на съдебната система чрез електронни средства. Докладът относно върховенство на закона за 2020 г. за Република България също посочва предизвикателства по отношение на качеството на съдебната система в страната. Една от констатациите е необходимостта от подобряване на достъпа до правосъдие, включително и подобряване на цифровизацията в съдебната система. Докладът ясно посочва пандемията от COVID-19 като показател на недостатъците на съдебната система в областта на електронното правосъдие. Съгласно чл. 6а, ал. 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, по време на епидемична обстановка административните ръководители на съответния орган в съдебната власт предприемат мерки за защита на магистратите и служителите му и в зависимост от специфичния характер на извършваната работа могат да им възлагат дистанционна работа (от мястото на местоживеене) и работа от разстояние (при извършване на процесуално-следствени действия на местопрестъпление). Този начин на работа е свързан с изнасяне на работни места извън рамките на ИКИ, които трябва да функционират при адекватни условия по отношение на киберзащитата. Това изисква гъвкава, динамично-конфигурируема, отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена ИКИ, която да осигури нормална работа и сигурност по отношение на изтичането на чувствителни и лични данни и компрометирането на работата на системите. Прокуратурата на Република България заема ключово място в съдебната система на страната и дейностите и мерките, свързани с въвеждането на електронно управление, електронно правосъдие, дигитализация и цифрова трансформация ще бъдат неконсистентни при пропускане на институцията. Във връзка с предстоящото приключването на реформата по оптимизиране на съдебната карта и в контекста на пандемията, причинена от COVID-19, се извърши подробен анализ на компютърно-информационното осигуряване на ПРБ и се стигна до извода, че е налице необходимост от изграждането на нова отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена информационна и комуникационна инфраструктура в Прокуратура на Република България. Постигането на основната цел на проекта, ще има за резултат повишаване на ефективността на разследванията на корупционните престъпления. На следващо място ще се повиши компютърната квалификация на прокурорите и следователите. Посочените, резултати ще бъдат постигнати, чрез реализацията на специфичните цели на проекта за постигане на висока отказоустойчивост, защита и резервираност на вътрешния електронен обмен на документи между звената в ПРБ, техническо осъществяване на политиките за защитата на лични и чувствителни данни в електронните й масиви и електронна идентификация на потребителите на електронните системи в ПРБ и нивото на пряка комуникация с оперативни органи и инспектори в министерствата. При изпълнението на проекта ще се създадат предпоставки за автоматичен електронен обмен на информация между ПРБ и другите антикорупционни органи в България, като КПКОНПИ, МВР, ДАНС и др. Данните от тези бази ще бъдат достъпни и предоставени автоматизирано по сигурни електронни канали, чрез електронен обмен между ПРБ и КПКОНПИ, МВР, ДАНС и др. без опасност от изтичане на информацията и компрометиране на системите, от източника – ИКИ на ПРБ до реципиента. Възможността за предоставяне на такава информация е в съответствие с мярка 1, Раздел № II „Правна рамка за борба с корупцията“ от Приложение към т. 1 към Решение на Министерски съвет № 806 от 6 ноември 2020 г. за одобряване на План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и посочените предизвикателства, съдържащи се в Доклада на ЕК от 30 септември 2020 г. относно върховенството на закона за 2020 г., Ситуация в областта на върховенството на закона в България. Всички бази данни в ПРБ са изцяло централизирани по отношение на поддръжката и архивирането им и достъпът до тях ще се осъществява от: - вътрешни работните места включени в ИКИ на ПРБ, използвани от служители, натоварени да извършват съответните дейности по анализ, мониторинг, регистриране, обработка и справочно извличане на данни; - от изнесени работни места от ИКИ на ПРБ, използвани при работа от дистанция (при водене на разследване, претърсване и изземване, произшествия, работа от вкъщи и т.н.) от прокурори, следователи и служители. По този начин ще се намали времевия ресурс за изпълнение на служебните задължения на магистратите и служителите, ще бъде осигурен отдалечен достъп чрез защитен канал до информацията, необходима за разследване, както и ще има възможност за пряка комуникация с оперативни органи по време на разследването. Тази възможност е в съответствие мярка 2 от Приложение към т.1 – Решение на Министерски съвет № 806 от 6 ноември 2020 г. за одобряване на План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и посочените предизвикателства, съдържащи се в Доклада на ЕК от 30 септември 2020 г. относно върховенството на закона за 2020 г., Ситуация в областта на върховенството на закона в България, и е реална предпоставка за намаляване на времевия ресурс за протичане на производствата в досъдебна фаза, за ускорен и улеснен достъп до информацията, която се съдържа в информационните масиви на базите данни на ПРБ и която е необходима за бързо и качествено разследване. Чрез постигане на горепосочените резултати се адресират голяма част от мерките заложени в Плана за изпълнение на мерките в отговор на препоръките и посочените предизвикателства, съдържащи се в доклада на Европейската комисия от 30.09.2020 г., относно върховенството на закона за 2020 г., Ситуация в областта на върховенството на закона в България. Посочените резултати в цялост ще доведат до увеличаване на качеството на на разследването и обвинението и съответно до по-голям брой на осъдителните присъди. Дейността на ПРБ се отразява на всички аспекти на социално-икономическият живот в Република България. Засилената борба с корупцията ще спомогне за намаляване на сивия сектор в икономиката и ще допринесе за доверието на бизнеса и положителното отношение на гражданите, В резултат, постигнатите цели ще благоприятстват за увеличаване на икономическата активност, ускоряване растежа на икономиката и устойчива бизнес среда. Специфичните цели на проекта са свързани с осигуряване на капацитет за управление на изградената нова информационна и комуникационна инфраструктура, както и повишаване нивото на мрежова и информационна сигурност на информационните центрове за данни на Прокуратура на Република България, вкл. нейните структури по страната и клиентските работни станции. Във връзка с изложените по-горе аргументи, както и с оглед на националните цели и приоритети и дефинираните пред Република България структурни предизвикателства, описани по-горе, е необходимо да бъдат реализирани дейности за трансформация на съществуващата ИКИ в нов тип отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена информационна и комуникационна инфраструктура в Прокуратура на Република България. Специфичните цели на проекта са свързани с доставяне и внедряване на хардуерно оборудване и инсталиране на системен софтуер и повишаване нивото на мрежова и информационна сигурност на информационните центрове за данни на Прокуратура на Република България, вкл. нейните структури по страната и клиентските работни станции. Чрез изпълнението на проекта ще се повиши ефективността на съдебната система, като се създаде и внедри в експлоатация базовата информационна и комуникационна инфраструктура, която ще даде възможност на Прокуратурата на Република България успешно да заема своето място в екосистемата на електронното управление и електронното правосъдие. Резултатите от проекта са необходимата предпоставка да успешната последваща реализация и устойчивост на инвестициите, свързани други приложни информационни системи, регистри и бази данни, включително за целите на интеграцията на информационните ресурси не само в Прокуратурата на Република България, но и в цялата съдебна система. С оглед на това, проектът е необходим и структуроопределящ, тъй като засяга базови инфраструктурни нужди, които са в основата на дигитализацията и цифровата трансформация. Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на качеството на съдебната система чрез осигуряването на една от ключовите институции в нея адекватно във връзка с киберсигурността и възможностите за развитие на електронно правосъдие. Директно се адресират нужди по отношение на ефикасността и достъпността на съдебната система чрез инструменти за електронно правосъдие и ниското обществено доверие в институциите. Цифровата трансформация е невъзможна за реализиране без надеждна и киберсигурна информационна и комуникационна инфраструктура, с оглед на което проектът допринася и към усилията за извършване на цифров преход. Цифровизацията на съществуващите процеси в ПРБ и протичането им в отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена ИКИ е предпоставка за преминаване към работата с изцяло електронен документооборот, което неминуемо ще доведе и до реорганизацията и опростяването им. В момента процесите протичат успоредно - електронно и на хартиен носител с идеята за превенция на информацията, предвид липсата на сто процентова сигурност и липса на уязвимости по отношение на ИКИ. След постигане на основната цел на проекта - трансформация на съществуващата ИКИ в нов тип – (отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена ИКИ) ще се повиши надеждността по отношение на сигурността на обработката и съхранението на информацията в информационните масиви и системи на ПРБ, което ще е и предпоставка за отпадането на хартиения носител и преминаване към работа с изцяло електронен документооборот. Идентифицираните предизвикателства по отношение на киберсигурността се адресират адекватно в рамките на дейностите по проекта. Постигането на тези резултати ще се отрази не само в съдебната система, но и на качеството на бизнес средата в страната, по посока на нейното подобряване, включително чрез реализиране на дейности, които допринасят за повишаване на качеството на съдебната система. Дейностите по проекта са както следва: Дейност 1. Доставка и инсталация на централни процесорни блокове за обработка на информацията, софтуерни пакети и операционни системи за виртуализация и часовници за точно време. Дейност 2. Доставка и инсталация на дискови масиви за данни, хардуерни устройства и софтуерни пакети за създаването на резервни копия и възстановяване на данни. Дейност 3. Доставка и инсталация на система за управление на техническите уязвимости. Дейност 4. Доставка и инсталация на сървърни шкафове, аксесоари и инфраструктурни компоненти. Дейност 5. Доставка и инсталация на софтуерно дефинирана мрежа за пренос на данни. Дейност 6. Доставка и инсталация на 4000 бр. стационарни работни станции. Дейност 7. Доставка и инсталация на хардуерни устройства и софтуерни пакети за платформа за управление на събития и сигурността на информацията. Дейност 8. Доставка и инсталация на хардуерни устройства и софтуерни пакети за платформа за защита от съществуващи и новооткрити кибер заплахи. Дейност 9. Доставка и инсталация на система за защита от изтичане/загуба на данни от крайните точки и от мрежата. Дейност 10. Доставка и инсталация на система за управление и контрол на електронната идентичност и достъпа до информацията. Дейност 11. Доставка и инсталация на система за идентифициране, класифициране и защита на чувствителни данни. Дейност 12. Доставка и инсталация на софтуерни пакети и хардуерни устройства за дефиниране на опорна мрежа, мрежово оборудване за достъп до масивите за данни, защитни стени за интернет трафик и граничен слой, електронна поща и за локалната мрежа. Ще бъде осигурена гаранционна поддръжка на доставеното оборудване в размер на 60 (шестдесет) месеца, с изключение на работните станции, за които гаранцията е в продължение на 36 (тридесет и шест) месеца. Ще бъдат реализирана и съпътстваща дейност за организация и управление на проекта. Физическата топология на комуникационната инфраструктура ще следва географската организация на районите в ПРБ в национален мащаб – Дейности 4, 6 и 12. Логическата топология ще следва принципите на организацията на софтуерно дефинирана мрежа за пренос на данни – Дейност 5. Дейностите 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 и 11 от проекта ще бъдат изцяло централизирани по отношение на изграждането, управлението и мониторинга им. След като бъде въведена в експлоатация системата за управление и контрол на електронната идентичност (Дейност 10) ще се създаде възможност за осъществяване на свързаност и електронен трансфер на данни от деловодната система на прокуратурата към Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), към който в момента е свързана деловодната система на съда. Тази свързаността ще позволи да се изпращат документи изготвяни от магистрати (прокурори и следователи), касаещи съдебното производство към ЕПЕП, респ. към системата на съда, което е в съответствие с новите промени в НПК – чл. 247, ал. 2, влизащ в сила от 30.06.2021 г. Дейностите по проекта включват следните етапи: Етап 1 – „Подготовка и провеждане на процедура/процедури за избор на изпълнители за доставка и инсталация на хардуер и софтуер“. В рамките на Етап 1 ще бъдат извършени предвидените в нормативната уредба за обществените поръчки стъпки и процедури по подготовка, организиране и провеждане на процедура/процедури за избор на изпълнители. Етап 2 - „Доставка и инсталация на хардуер и софтуер, изграждане на отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена информационна и комуникационна инфраструктура в Прокуратура на Република България“ В рамките на Етап 2 ще се извърши същинското изграждане на отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена информационна и комуникационна инфраструктура в Прокуратура на Република България. С настоящия проект Прокуратурата на Република България предприема дейности за своята цифрова трансформация. Ключово изискванe за нейния успех е наличието на адекватна информационна и комуникационна инфраструктура, върху която да се развиват последващи целенасочени интервенции за преминаване от организация, базирана върху хартиени документи и процедури, към електронна такава. Наличието на отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена информационна и комуникационна инфраструктура ще даде технологичната основа за последващото организационно и методическо осигуряване на процесите на постепенно преминаване в практиката на прокуратурата от хартиен към електронен обмен в изпълнение на стратегията за електронно правосъдие, отнасяща се и до документооборота, генериран в хода на дейността по правоприлагането, осъществявано от органите на досъдебното производство в Прокуратурата на Република България. С цел регламентация на работата с електронни документи, обменът на електронни документи, както и във връзка с изпълнението на електронни услуги в Прокуратурата на Република България са утвърдени Правила за пилотно въвеждане на електронен документооборот и изпълнение на електронни услуги, като е въведен електронен документооборот и е осигурена възможност за предоставяне на отворени данни и електронни услуги на принципа на комплексното административно обслужване на гражданите и интуициите. Навременното изграждане на отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена информационна и комуникационна инфраструктура е необходимо за осигуряване на синергичен ефект с другите дейности на Прокуратурата на Република България, свързани с цифровата трансформация на институцията. Проектът не включва изграждане или надграждане на информационни системи, регистри или бази данни, както и предоставяне на нови или надграждане на съществуващи електронни услуги за гражданите или бизнеса.

- Бенефициент.

Прокуратура на Република България

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи.

Предвижда се проектът да се изпълни за период от 24 (двадесет и четири) месеца. Дейности/Месеци; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. Планираме тези четири дейности да бъдат в една обществена поръчка; Дейност 1.; Сформиране на екипи за управление и изпълнение на проекта и подготовка на техническите задания и документациите на обществените поръчки; Откриване на обществените поръчки в изпълнение на проекта и срок за подаване на офертите от потенциалните участници; Назначаване на комисии за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти от участниците; Сключване на договорите за възлагане на обществените поръчки; Изпълнение на доставка, тестване и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудването; Адаптиране на системите за сигурност към работната среда на ПРБ; Окончателно отчитане изпълнението на проекта. Дейност 2.. Дейност 3.. Дейност 4.. Планираме тези две дейности да бъдат в една обществена поръчка; Дейност 5.. Дейност 6.. Планираме тези шест дейности да бъдат в една обществена поръчка; Дейност 7.. Дейност 8.. Дейност 9.. Дейност 10.. Дейност 11.. Дейност 12.. Етап 1 - Сформиране на екипи за управление и изпълнение на проекта, откриване, провеждане и възлагане на планираните обществени поръчки по проекта.; Етап 2 - Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване и окончателното отчитане изпълнението на проекта..

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

След неговото одобрение, изпълнението на проекта може да започне в периода септември – декември 2021 г., като приключи респективно в периода септември-декември 2023 г., при обща продължителност на изпълнение 24 (двадесет и четири) месеца. Доставките и инсталацията ще бъдат извършени след подписване на договори с избрани изпълнители, в рамките на 14 месеца.

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Източник на финансиране - Европейско финансиране. Индикативният финансов ресурс за описаните дейности и постигане на целите е в размер на 36 млн. лв. с ДДС (18 406 507,72 € с ДДС). - Индикативният финансов ресурс за хардуер (физически капитал) и софтуер (технологии), в размер на 35 640 000,00 лв. с ДДС включва: 1. Доставка и инсталация на централни процесорни блокове за обработка на информацията, софтуерни пакети и операционни системи за виртуализация и часовници за точно време - 1 900 800 лв. с ДДС. 2. Доставка и инсталация на дискови масиви за данни, хардуерни устройства и софтуерни пакети за създаването на резервни копия и възстановяване на данни - 2 138 400 лв. с ДДС. 3. Доставка и инсталация на система за управление на техническите уязвимости - 237 600 лв. с ДДС. 4. Доставка и инсталация на сървърни шкафове, аксесоари и инфраструктурни компоненти - 178 200 лв. с ДДС. 5. Доставка и инсталация на софтуерно дефинирана мрежа за пренос на данни - 4 039 200 лв. с ДДС. 6. Доставка и инсталация на 4000 бр. стационарни работни станции - 4 752 000 лв. с ДДС. 7. Доставка и инсталация на хардуерни устройства и софтуерни пакети за платформа за управление на събития и сигурността на информацията - 1 782 000 лв. с ДДС. 8. Доставка и инсталация на хардуерни устройства и софтуерни пакети за платформа за защита от съществуващи и новооткрити кибер заплахи - 7 068 600 лв. с ДДС. 9. Доставка и инсталация на система за защита от изтичане/загуба на данни от крайните точки и от мрежата - 1 663 200 лв. с ДДС. 10. Доставка и инсталация на система за управление и контрол на електронната идентичност и достъпа до информацията - 1 603 800 лв. с ДДС. 11. Доставка и инсталация на система за идентифициране, класифициране и защита на чувствителни данни - 1 366 200 лв. с ДДС. 12. Доставка и инсталация на софтуерни пакети и хардуерни устройства за дефиниране на опорна мрежа, мрежово оборудване за достъп до масивите за данни, защитни стени за интернет трафик и граничен слой, електронна поща и за локалната мрежа - 8 910 000 лв. с ДДС. - Индикативният финансов ресурс за труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги и др. под), в размер до 360 000 лв. с ДДС включва: Разходи за трудови и приравнени към трудови възнаграждения, включително дължимите осигурителни вноски на работника и работодателя, разходи по договори за организация и управление на проекта, разходи за външни услуги, включително за разработване на технически спецификации и документация по реда на Закона за обществените поръчки, както и всички други разходи за труд, които могат да обезпечат успешната и законосъобразна реализация на проекта. Бюджетът за доставката на хардуерното и софтуерното оборудване е калкулиран на база изпълнявани идентични проекти/дейности в последните 12 месеца. Идентичен по обхват проект изпълнява Националната агенция по приходите, където обявена от Националния системен интегратор на изпълнителната власт съгласно Закона за електронното управление - „Информационно обслужване“ АД обществена поръчка е приключила. Поръчката е достъпна на в Профила па купувача на „Информационно обслужване“ АД - https://www.is-bg.net/bg/zop/9. Други две обществени поръчки, също проведени от „Информационно обслужване“ АД са основа за формиране на бюджета на проекта и налични в Портала за обществени поръчки на адреси - https://app.eop.bg/today/79528 и https://app.eop.bg/today/85164. Бюджетът за провеждане на обученията е калкулиран на база проучване в интернет от следните общодостъпни сайтове: - Обучение, свързано с виртуализацията: https://www.itce.com/bg/courses-catalogue/vmware-vsphere-install-configure-manage-v6-7-2/#register - Обучение, свързано с Windows Server administration: https://www.itce.com/bg/courses-catalogue/windows-server-2019-administration-2/ - Обучение, свързано с ОС Линукс и секюрити: https://www.it-training.pro/courses/lfs416-linux-foundation-linux-security/ - Обучение, свързано с мрежови заплахи и уязвимости, защита на данните приложенията и хостовете, идентифициране и внедряване на мерки и контрол: https://www.it-training.pro/courses/comptia-security-sy0-601-nov-2020 - Обучение, свързано с мрежова виртуализация и софтуерно-дефинирани мрежи(SDN): https://softuni.bg/trainings/3058/computer-networking-advanced-october-2020 - Обучение, свързано с управление и мониторинг на събития и сигурността: https://www.nobleprog.bg/cc/qradarsiem - Обучение, свързано с експлоатация на платформи за защита от съществуващи и новооткрити киберзаплахи: https://www.it-training.pro/courses/it22-information-security-course/

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 0 % - Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 58 % - Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) – 1 % - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 1 % - Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) – 40 %

- Индикатори

- Индикатор/и за резултат

- Център за управление на сигурността на информационните и комуникационни системи в ПРБ - 1 брой; Индикатор за резултат: 1 бр. изграден Център за управление на сигурността на информационните и комуникационни системи в ПРБ. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 1 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на дейност 7 - Изградена и функционираща единна защитена комуникационна система за сигурен обмен на данни - 1 брой; Индикатор за резултат: 1 бр. изградена и функционираща единна защитена комуникационна система за сигурен обмен на данни. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 1 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на следните дейности: Дейност 5,Дейност 8 и Дейност 12. - Изградени системи за сигурност - 6 броя; Индикатор за резултат: 6 бр. изградени системи за сигурност. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 6 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на следните дейности: Дейност 3, Дейност 9, Дейност 10 и Дейност 11. - Изградени центъра за данни - 2 броя; Индикатор за резултат: 2 бр. изградени центъра за данни. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 2 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на следните дейности: Дейност 1, Дейност 2, Дейност 4 и Дейност 12. - Доставени и инсталирани дискови системи - 2 броя; Индикатор за резултат: 2 бр. доставени и инсталирани дискови системи. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 2 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на Дейност 2 - Доставени и инсталирани сървърни системи - 4 броя; Индикатор за резултат: 4 бр. доставени и инсталирани сървърни системи. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 4 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на следните дейности: Дейност 1 и Дейност 4 - Доставени компютърни конфигурации - 4000 броя; Индикатор за резултат: 4000 бр. доставени компютърни конфигурации. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 4000 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на Дейност 11. - Обучени съдебни служители за работа със системи за виртуализация – 9 служителя Индикатор за резултат: 9 бр. обучени служители. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 9 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на Дейност 1 - Обучени съдебни служители за администриране на Windows Server – 100 служителя Индикатор за резултат: 100 бр. обучени служители. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 100 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на Дейност 2. - Обучени съдебни служители за администриране и настройка на сигурността на сървъри с операционни системи Linux – 9 служителя Индикатор за резултат: 9 бр. обучени служители. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 9 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на Дейност 3. - Обучени съдебни служители за дейности свързани с мрежови заплахи и уязвимости, защита на данните, приложенията и хостовете, идентифициране и внедряване на мерки и контрол – 120 служителя Индикатор за резултат: 120 бр. обучени служители. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 120 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на Дейност 9. - Обучени съдебни служители за работа с мрежова виртуализация и софтуерно-дефинирани мрежи (SDN)– 80 служителя Индикатор за резултат: 80 бр. обучени служители. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 80 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на Дейност 5. - Обучени съдебни служители за управление и мониторинг на събития и сигурността – 12 служителя. Индикатор за резултат: 12 бр. обучени служители. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 12 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на Дейност 7. - Обучени съдебни служители за експлоатация на платформи за защита от съществуващи и новооткрити киберзаплахи – 23 служителя Индикатор за резултат: 23 бр. обучени служители. Начална стойност – 0 [31.12.2021 година] Крайна стойност – 23 [31.12.2023 година] Източник на информация: ЦАИС ЕОП и от доклада за изпълнението на проекта. Индикаторът за резултат ще бъде постигнат при изпълнение на Дейност 8.

Начална стойност – 0% [31.12.2021 година] Междинна стойност 0 % [ 30.06.2022 година] Междинна стойност – 0 % [31.12.2022 година] Междинна стойност - 0% [30.06.2023 година] Крайна стойност – 100 % [31.12.2023 година]

- Индикатор/и за ефект

-

-

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Да, реализацията на проекта предвижда провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

С оглед характера на дейностите предвидени по проекта, всички дейности, с изключение на тези по управление на проекта, ще бъдат предмет на обществени поръчки.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

Индикативният график за изпълнението на процедурите по Закона за обществените поръчки е 9 (девет) месеца - за изготвяне на документация, провеждане на процедури и възлагане на обществените поръчки – Етап 1. Предвиден е срок 15 (петнадесет) месеца за доставка и инсталация след подписване на договори за обществени поръчки, като последния месец е предвиден за окончателно отчитане на проекта.

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

Към настоящия момент не са изпълнявани сходни проекти, независимо от източника им на финансиране, насочени към цялостната информационната и комуникационна инфраструктура на Прокуратурата на Република България. Текущо, в рамките на годишните бюджети, са обезпечавани най-належащите конкретни нужди. Изграждането на цялостна отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена информационна и комуникационна инфраструктура в Прокуратура на Република България се извършва за първи път. В периода 2017-2018 г. Прокуратурата на Република България реализира проект „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за комплексно административно обслужване на гражданите и институциите“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014–2020 г. Проектът е насочен към надграждане на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) и редизайн на Унифицираната информационна система (УИС). Изграждането, поддържането, използването и развитието на ядрото на ЕИСПП се извършва от Прокуратурата в Република България (чл. 379 ал.1 от Закона за съдебната власт). В рамките на проекта е разработен и портал, чрез който гражданите и институциите се регистрират и заявяват изпълнението на електронни услуги. Порталът за изпълнение на електронни услуги е част от сайта на Прокуратурата в Република България. Изграден е и портал за отворени данни, интегриран с този към Министерския съвет. В рамките на проекта е осигурено нормално и отказоустойчиво функциониране на ЕИСПП в съответствие с приетите правила за информационна сигурност, чрез осъвременяване и оптимизиране на технологичните и архитектурни решения в основния и рековери центрове (двата центъра съставляващи ядрото на ЕИСПП), с цел повишаване работоспособността и отказоустойчивостта на системата, минимизиране на времето за престой на ядрото на ЕИСПП при бедствия, аварии и технологични дейности, налагащи спирането в основния център и активирането на рековери центъра, запазвайки в пълен обем консистентността на информацията и функционалността на цялата система. Доставката на хардуер и комуникационно оборудване по проекта е на стойност около 180 000 лв. без ДДС. Изпълнението на дейностите по настоящия проект ще бъде съобразено с осигуряването на устойчивост на описаната в предходния параграф инвестиция.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

Не са предвидени.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

В Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка (Страсбург, 13.11.2018г., COM(2018) 850 final) и Техническия доклад, придружаващ Доклада (Страсбург, 13.11.2018 г., SWD(2018) 550 final) се посочва, че в по-дългосрочен план ще бъде необходимо да се осъществят реформи от по-структурен характер, които да гарантират ефективността и ефикасността на съдебната система, в това число разработването на решения в областта на електронното правосъдие. Препоръката относно националната програма за реформи на България за 2020 г. и съдържаща становището на Съвета относно конвергентната програма на България за 2020 г. ( ST 8173/20 - COM(2020) 502 final) посочва, че кризата, свързана с COVID-19, подчерта стратегическото значение на доброто функциониране на цифровото управление. Чрез внедряване на иновативни технологии за повишаване на информационната сигурност на ИКИ в ПРБ, използвани от служители и магистрати в условията на цифровата национална екосистема, проектът ще подобри достъпа до работа от разстояние и ще насърчи цифровите умения на персонала, което е важно условие за запазване жизнеспособността на икономиката в условията на пандемията от COVID-19 и други извънредни ситуации. За да се стимулира икономическото възстановяване се дава приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти. Също така е посочено, че икономиката на България е с най-интензивното използване на ресурси и енергия и с най-високите емисии на парникови газове в Съюза. Мерките за трансформиране, насочени към преодоляване на високата енергоемкост и неефективното използване на енергията и ресурсите в България, са на много ранен етап, което извежда приоритетност на инвестициите в областта на екологичния и цифровия преход. Чрез реализирането на проекта се създават базовите условия за цялостно и устойчиво внедряване на иновативни технологии в Прокуратурата на Република България и последователно и калкулирано развитие на електронното управление и електронното правосъдие. Проектът ще създаде съвременна, адекватна и сигурна база и условия за използване на информационните и комуникационни технологии и повишаване на информационната сигурност на информационните масиви и приложения, използвани от служители и магистрати в условията на цифровата национална екосистема. Чрез изпълнението на проекта ще се повиши ефективността на съдебната система, като се създаде и внедри в експлоатация базовата информационна и комуникационна инфраструктура, която ще даде възможност на Прокуратурата на Република България успешно да заема своето място в екосистемата на електронното управление и електронното правосъдие. Резултатите от проекта са необходимата предпоставка да успешната последваща реализация и устойчивост на инвестициите, свързани други приложни информационни системи, регистри и бази данни, включително за целите на интеграцията на информационните ресурси не само в Прокуратурата на Република България, но и в цялата съдебна система. С оглед на това, проектът е необходим и структуроопределящ, тъй като засяга базови инфраструктурни нужди, които са в основата на дигитализацията и цифровата трансформация. Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на качеството на съдебната система чрез осигуряването на една от ключовите институции в нея адекватно във връзка с киберсигурността и възможностите за развитие на електронно правосъдие. Директно се адресират нужди по отношение на ефикасността и достъпността на съдебната система чрез инструменти за електронно правосъдие и ниското обществено доверие в институциите. Изграждането и управлението на нова отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена информационна и комуникационна инфраструктура в Прокуратура на Република България ще осигури качествено ново ниво на непрекъсваемост на инфраструктурата и осигуряване на защитата на информационните масиви и системи, поддържани и развивани в Прокуратура на Република България. Проектът ще окаже съществено влияние и въздействие върху всички икономически и социални групи, консумиращи данни от тях – административни структури и органи, осигуряващи публични функции, органите на съдебната власт, като се повиши и общественото доверие в институцията. Сигурната и налични информационна и комуникационна инфраструктура е двигателят на търсенето и използването на продуктите и услугите, базирани на ИКТ и са основни фактори за успешна цифрова трансформация. Проектът допринася пряко за изпълнение на препоръките, свързани с дигитализация на услугите и развитие на електронното правосъдие - част от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейските семестър в периода 2017-2020, включително препоръките, отправени в Докладите за напредъка на Република България през последните две години - 2019 г. и 2020 г. („Докладите“). Без наличието на отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена информационна и комуникационна инфраструктура всички останали дейности биха били частични в своя успех и резултати, а цифровата трансформация – невъзможна. Проектът допринася пряко за изпълнение на препоръките, свързани с дигитализация на услугите и осъществяване на сигурна защита във връзка с нарастващите заплахи в сферата на киберсигурността - част от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейските семестър в периода 2017-2020, включително препоръките, отправени в Докладите за напредъка на Република България през последните две години - 2019 г. и 2020 г. („Докладите“). Проблемите в областта на киберсигурността и сигурността на критичната инфраструктура също трябва да бъдат изцяло разрешени. Осигуряване на ефективна киберзащита на информационните системи, поддръжани и развивани в ПРБ ще повиши нивото на непрекъсваемостта им, което ще рефлектира върху всички икономически и социални групи, консумиращи данни от тях – административни структури и органи, осигуряващи публични фунцкии. Ще се повиши и общественото доверие в институцията при гарантиране на превенция и защита от мащабни киберзаплахи и атаки. Сигурното киберпространство и доверието са двигатели на търсенето и използването на продуктите и услугите, базирани на ИКТ и са основни фактори за успешна цифровизация.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Проектът допринася за изпълнение на реформата в сектор „Правосъдие“, в съответствие с Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Стратегията посочва, че извършването на реформата в българската съдебна власт се случва в период, в който революцията в компютърните и информационните технологии напълно променя институционалните модели. В световен план има значително know-how в областта на е-правосъдието, което реално трансформира начина на работа и администриране на правосъдните институции и позволява качествен скок в нивото на тяхната прозрачност, ефективност и сигурност. Затова фундаментална цел на стратегията е да осигури извършване на технологичен скок в администрирането на съдебната власт. Завършването на закъснялото технологично преоборудване представлява цялостна трансформация на административните процеси в нейните институции, разглеждани като кибернетични единици. Така Стратегията предвижда действие за въвеждането на компютърни и информационни технологии при адекватни гаранции за сигурност като „гръбнак” на модернизацията на съдебната власт. Залага се качествен скок в ефективността на основата на технологичната модернизация. В тази връзка е формулирана и Специфична цел 5 „Електронно правосъдие“, в рамките на Стратегическа цел 3 „Ефективно администриране на съдебната власт“, съгласно която следва да бъде осигурено изграждане на оперативен капацитет за осигуряване процесите на поетапно въвеждане и прилагане на е-правосъдие в сектор „Правосъдие“, както и надеждна и сигурна е-комуникация между органите на съдебна и изпълнителна власт, граждани и бизнес. Предвижда се опериране с електронно съдържание от страна на служители и магистрати чрез преминаване от използването и водене на документи и дела на хартиен носител към електронни такива и нормативно обезпечаване за тяхното използване в съответствие с приетите стратегически документи в сектора, а достъпът и комуникация между регистрите - само по електронен път при предоставяне на гражданите и бизнеса на комплексно административно обслужване. Видно от общата и специфичните цели на проекта, както и описанието и обхвата на дейностите, резултатите от неговото реализиране са в основата на цялата екосистема на електронно правосъдие в Прокуратурата на Република България, а с това проектът допринася за изпълнението на специфичните цели, заложени в стратегията за продължаване на реформата в съдебната власт.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Изграждането и управлението на нова отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена информационна и комуникационна инфраструктура ще осигури ефективността на съдебната система и в частност на Прокуратура на Република България, както и ще укрепи върховенството на закона в Република България, които от своя страна са ключови елементи от общата стратегия за гъвкаво провеждане на реформи и инвестиции, включително от частния сектор, ще се повиши нивото на използваемост и информационна сигурност на информационните масиви и приложения, както и ще се подобри обмена на информация между държава, бизнес и общество. Изпълнението на проекта не представлява държавна помощ, съгласно чл. 107, т.1 от Договор за функционирането на Европейския съюз. Този извод се налага от факта, че реализацията на проекта, не нарушава конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, както и не засяга търговията между държавите-членки и не е несъвместима с вътрешния пазар. Още повече Прокуратурата на Република България е публичен орган и изпълнява властнически правомощия, които не са свързани с дейността на предприятия или производство на стоки. На следващо място, инвестицията по проекта не се асоциира с никоя от категориите помощ изрично посочени в чл. 1, т.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване), с оглед на което и не представлява изключение за предоставяне на държавна помощ по механизъм финансиран от държавата.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Изпълнението на проекта допринася за постигане целите на Националната програма за развитие България 2030, в пряко отношение, свързано директно с основните оси на развитие, респективно приоритетите и целите свързани с тях. Проектът допринася за изпълнение на Ос на развитие 3 „Свързана и интегрирана България“ и цел „Цифрова свързаност“ и Ос на развитие 4 „Отзивчива и справедлива България“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, които са насочени към изграждането на модерна и сигурна цифрова инфраструктура, като основа за предлагане на повече услуги чрез цифрово управление и сътрудничество и изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите. Цифровата свързаност е ядрото на цифровата трансформация, като е предвидено за развитието на ИКТ ще бъде осигурена необходимата цифрова инфраструктура. Основен фокус на подобряването на институционалната рамка и укрепване на независимостта на съдебната система ще бъде намаляването на административната тежест и повишаването на качеството на предоставяните услуги. За да се увеличи доверието в съдебната система следва да се продължат усилията за изграждане на електронно управление, чрез доизграждане на необходимата инфраструктура. С оглед на гореописаното, изграждането на нова отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена информационна и комуникационна инфраструктура, която да се превърне в инфраструктурната основа на цялата последваща цифрова трансформация на Прокуратурата на Република България е изцяло в съответствие с поставените стратегически цели. Без наличието на подобна инфраструктура, всички останали интервенции биха били разпокъсани и частични в своя обхват, без реализиране на цялостен интегриран подход. Тази инфраструктурна основа е предпоставка за осигуряване на наличността и сигурността на информационните масиви, подобряване на управлението им, интегрирането на масивите и системите със системите от изпълнителната и съдебната власт чрез прилагане на модерна и сигурна цифрова инфраструктура, като основа за предлагане на повече услуги чрез цифрово управление и сътрудничество. Проектът е адресиран към повишаване на институционалната ефективност, чрез продължаващи реформи в съдебната система и в частност на Прокуратура на Република България, като се предприемат по-нататъшни действия за укрепването на нейната независимост и оптимизация на структурата ѝ. Като резултат ще се повиши интегритета и авторитета на съдебната власт, което може да бъде реализирано чрез висококачествени и навременни съдебни актове. Изпълнението на проекта ще допринесе и за осигуряването на високи нива на мрежова и информационна сигурност, както и управляемост на инфраструктурата, гарантирайки нейната използваемост, висока наличност и защита. Реализирането на цялостна информационна и комуникационна инфраструктура ще допринесе за включване на Прокуратурата на Република България в цялостната екосистема на електронното управление, включително в съответствие с Архитектурата на електронното управление на Република България и интегриране на информационните масиви с тези на изпълнителната и съдебната власт, което ще допринесе за развитието и използването на услугите на електронното управление и правосъдие. Интегриране на системите в съдебната власт и осигуряване на електронен документооборот е предпоставка за прилагане на върховенството на закона в Република България.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Изграждането и управлението на нова отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена информационна и комуникационна инфраструктура ще доведе до замяна на старо и енергийно неефективно оборудване с ново такова, което отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност и висока производителност. Оптимизирането на цялостната инфраструктура и ще доведе до използване на най-съвременните технологии за постигане на максимална ефективност на оборудването. Значителен дял от общото потребление на електроенергия се дължи на хардуерното оборудване. Наличните на пазара на Европейската общност различни модели се характеризират с различно ниво на потребление на енергия при сходни функции, като съществува значителен потенциал за оптимизиране на енергийната им ефективност. Хардуерът, който ще се достави, инсталира и използва за осъществяването на проекта (за устройствата, за които е приложимо) ще отговаря на спецификацията на съответните Европейските стандарти за енергийна ефективност и екопроектиране (Ecodesign Regulation (EU). Ненанасяне на значителни вреди (DNSH) - оценка Моля, посочете кои от екологичните цели по-долу изискват съществена DNSH оценка на мярката; Да; Не; Обосновка, ако е избрано „Не“. Смекчаване на изменението на климата; X; Няма или има, но незначително предвидимо въздействие върху екологичната цел, свързана с преките и първични индиректни ефекти на мярката през целия й жизнен цикъл, предвид нейния характер и като такава се счита за съвместима с DNSH за съответната цел;. Адаптация към климатичните изменения; X; Няма или има, но незначително предвидимо въздействие върху екологичната цел, свързана с преките и първични индиректни ефекти на мярката през целия й жизнен цикъл, предвид нейния характер и като такава се счита за съвместима с DNSH за съответната цел;. Устойчивото използване и защита на водните и морските ресурси; X; Няма или има, но незначително предвидимо въздействие върху екологичната цел, свързана с преките и първични индиректни ефекти на мярката през целия й жизнен цикъл, предвид нейния характер и като такава се счита за съвместима с DNSH за съответната цел;. Кръговата икономика, включително предотвратяване изхвърлянето на отпадъци и рециклиране им; X; Няма или има, но незначително предвидимо въздействие върху екологичната цел, свързана с преките и първични индиректни ефекти на мярката през целия й жизнен цикъл, предвид нейния характер и като такава се счита за съвместима с DNSH за съответната цел; Хардуерът, който ще бъде доставен, инсталиран и използван за изпълнението на проекта (за устройствата, за които е приложим) ще отговаря на спецификацията на съответните европейски стандарти за енергийна ефективност и екодизайн (Регламент за екодизайн (ЕС )) и допълнителните разпоредби за предотвратяване изхвърляне на отпадъците при тяхното производство и рециклирането им.. Предотвратяване и контрол на замърсяването във въздуха, водата и почвата; X; Няма или има, но незначително предвидимо въздействие върху екологичната цел, свързана с преките и първични индиректни ефекти на мярката през целия й жизнен цикъл, предвид нейния характер и като такава се счита за съвместима с DNSH за съответната цел;. Защитата и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите; X; Няма или има, но незначително предвидимо въздействие върху екологичната цел, свързана с преките и първични индиректни ефекти на мярката през целия й жизнен цикъл, предвид нейния характер и като такава се счита за съвместима с DNSH за съответната цел;. Осъществяване на проекта ще създаде базата за цифрова трансформация на дейността на Прокуратурата на Република България, включително и предпоставките за увеличаване на използването на дигитални технологии и директно ще намали хартиения документооборот, което от своя страна намалява генерираните въглеродни емисии. По този начин се допринася за ефективното преодоляване на предизвикателствата за екологичния и цифровия преход.

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.