Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

2.1 Цел на проекта Въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ) в инвестиционното проектиране и строителството за осъществяване на цифрова реформа на строителния сектор в България с оглед повишаване на конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и привлекателността на строителния сектор в България и създаване на условия за привличане на чуждестранни инвестиции 2.2. Специфични цели: 2.2.1 Създаване на нормативни условия и на ИТ инфраструктура за въвеждане на СИМ при проектиране, одобряване, изпълнение, контрол и експлоатация на строежите и модернизиране на строителния сектор в съответствие с европейските приоритети (прилагането на принципите на кръговата икономика, устойчивото строителство, енергийната ефективност, намаляване на въглеродните емисии и др.) и действащите европейски стандарти. 2.2.2. Оптимизиране на процеса на проектиране, повишаване на качеството на строителство, намаляване на разходите за строителни продукти, намаляване на енергопотреблението, опазване на околна среда и повишаване на качеството на живот. 2.2.3. Повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги в сферата на строителството. 2.2.4. Подготовка на администрацията на централно и регионално равнище за провеждане на реформата в строителния сектор, повишаване капацитета на участниците в проектирането и строителството 2.3. Дейности За въвеждане на СИМ и осъществяване на цифровата реформа на строителния сектор следва да се изпълнят основни задачи, чрез определените дейности, както следва: - Етап „Изграждане на капацитет на СИМ общността в България, за осигуряване на знания и опит, свързани с прилагането на СИМ - на пилотна фаза“: - Дейност 1 „Провеждане на специализирани обучения съобразени с общата рамка стандарти за въвеждане на СИМ и европейските добри практики“ Специализираните обучения са предвидени за: - общинската, областна и държавна администрация, заети с одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж – 150 експерта; - архитектите и инженерите, заети с инвестиционното проектиране, одобряване, контрол и изпълнение на проектите“ – 300 специалиста; - Дейност 2 „Хардуерно и софтуерно (3 годишен лиценз) обезпечаване на експерти от общинската, областна и държавна администрация в 28 областни администрации, 6 големи общини (София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе) и 3 министерства (МРРБ, МВР и МК)“. Дейността предвижда осигуряване на 100 работни места/средно по 2÷3 работни места в предвидените администрации. - предвидените министерства участват в процеса на одобряване на инвестиционните проекти, - Подбрани са 6 от най-големите общини поради по-голямата вероятност за изпълнение на големи обществени поръчки за строителство, изискващи СИМ, тъй като първоначално задължението за прилагане на СИМ ще се въведе само за големи обществени поръчки за проектиране и строителство. Обхванати са всички 28 областни администрации като се има предвид, че по реда на чл. 145, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение. - Дейност 3 „Логистична подкрепа на малките и средни предприятия за прилагане на СИМ“: - проектантски бюра; - строителни фирми; - консултантски фирми. Предвидената логистична подкрепа за МСП се изразява в осигуряване на обучение, което се покрива от Дейност 1, и на комбиниран софтуер с платен лиценз за 1 година - 300 работни места. Целта на подкрепата е да дадем възможност на МСП да придобият компетентност за прилагане на СИМ и да ги стимулираме за прилагането му, въпреки голямата първоначална инвестиция, която следва да направят. - Етап „Създаване на национална цифрова платформа за строителството“: - Дейност 4 „Разработване на законодателство и ръководства за събиране, управление и споделяне на информация, сигурност и контрол на достъпа до информация въз основа на ISO и CEN стандарти“ – специализирани юридически услуги и разработване на нормативни изисквания, необходими за провеждане на цифровата реформа в строителния сектор и най-малко 2 ръководства – за проектанти и за одобряващата инвестиционните проекти администрация. Приемането на законодателството, съгласно Стратегията за цифровизация на строителния сектор, ще се реализира в края на 2026 г.; - Дейност 5 „Разработване на 2 бр. учебни програми, свързани със СИМ, които трябва да бъдат въведени в университетските програми. Въвеждането на програмите ще изисква подготовка на преподавателския състав и ще повлияе на акредитацията на университетите.; - Дейност 6 „Създаване на ИТ инфраструктура и бази за споделени данни за обмен на информация между доставчиците и възложителите на обществените поръчки“. Архитектурата на Платформата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) ще бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО). Всички компоненти на Платформата ще бъдат разположени върху ДХЧО като среда за функциониране на информационната система. Ще бъде извършена интеграция с хоризонталните системи на е – управление и присъединяване към средата за междурегистров обмен. Дейността следва да осигури: - Разработване на национален модел (НМ) за СИМ въз основа на приетите национални и международни стандарти, с оглед осигуряване на възможност за описание, редактиране и визуализиране на строителните обекти на ниво СИМ 2; - Разработване на класове (библиотеки) с отворен код за управление достъпа до графичната част на НМ за СИМ, които осигуряват възможност за обмен на данни; - Разработване на комплекти обекти за обмен на данни между частния и държавния сектор; - Приложения за съставяне на СИМ модел в интерактивен режим; - Разработване на библиотеки за интегриране на системите на администрацията; - Разработване на централен регистър на СИМ проекти; - Достъп до централния регистър с RegIX интерфейс; - Етап „Организация и управление на проекта, информация и публичност“ - Дейност 7 „Управление на проекта“; Дейността ще се изпълнява за цялото време на изпълнението на проекта – индикативно пет години от индикативен екип от 9 експерта. - Дейност 8 „Информация и публичност“ Дейността ще се изпълнява за цялото време на изпълнението на проекта – индикативно пет години. Планирано е обществената поръчка да включва услуги и дейности по медийното обслужване и публичността на проекта като се има предвид неговото значение за осъществяване на реформата в строителния сектор, в т.ч.: 1. провеждане на проучване на комуникационните потребности и нагласи на заинтересованите страни и провеждане на медийна кампания чрез публикуване на имиджови карета в печатни издания и публикуване на рекламни формати в интернет медии и платформи; 2. Изработване на минимално 1000 комплекта рекламни материали, 1 банер и 1500 бр. стикери, които да бъдат използвани при изпълнението на проекта; 3. Организиране и провеждане на най-малко по 2 пресконференции в 6-те района на планиране в България, съответно за начало и край на проекта. Предаване на събитията по интернет комуникационни канали. - Дейност 9 „Консултиране при разработване на документацията за възлагане на обществените поръчки по проекта, както и при приемане на резултатите от изпълнението им “. Обвързването на проекта с нови ИТ технологии изисква специализирана консултантска помощ при разработването на Техническите спецификации за възлагане на обществените поръчки по проекта, както и при приемането на резултатите от тяхното провеждане. 2.4. Обосновка за проектното предложение Подготвеният от МРРБ проект е разработен в съответствие с препоръки 2, 3 и 4 на Съвета, от 8 юни 2020 година относно Националната програма за реформи на България за 2020 г. Предвидените в проекта дейности са адресирани към преодоляването на основните предизвикателства, идентифицирани от Съвета: - Подобряване достъпа до работа от разстояние и насърчаване цифровите умения; - Предоставяне на ефективна подкрепа на МСП и на самостоятелно заетите лица, съсредоточаване на инвестициите в областта на екологичния и цифровия преход; - Свеждане до минимум на административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация. Като се има предвид, че една от политиките на Европейския съюз (ЕС) е трансформирането на икономиката на ЕС в цифрова, секторът на строителството като важна неразделна част от европейската икономика също трябва да се трансформира, за да осигури възможност за постигане на приоритетите на ЕС в този сектор: по-високо качество на строителството, по-бързи темпове на проектиране и изграждане, ефективно и контролирано енергопотребление, достъпни домове, защитена околна среда и по-високо качество на живота ни. Реформата на строителния сектор е тясно свързана и с реализацията на други политики на ЕС: устойчиво строителство, цифрова икономика, енергийна ефективност, кръгова икономика, изменение на климата, демографски промени, здраве и безопасност, работни места, образование, обучение. Европейските приоритети за цифровизация на икономиката и по-специално на строителния сектор са представени съответно в Стратегията на ЕС за единен цифров пазар, Стратегия 2020 за строителния сектор и Европейската зелена сделка. В тази връзка ДЧ на ЕС усилено реформират или подготвят цифровизация на строителните си сектори. България като част от ЕС извежда цифровизацията на икономиката си в приоритет, разработвайки Стратегия на България за участие в четвъртата индустриална революция. В същото време българският строителен сектор изостава в този процес. Строителството е един от движещите икономиката на България сектори. Наетите в него лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019г. са 131,5 хил. бр., или 5,6% дял от общо наетите за страната. Регистрирани са 5 531 строителни фирми, 3 270 консултантски и проектантски фирми, в които са ангажирани 20 520 архитекти и инженери, повече от 100 фирми за рециклиране на строителни отпадъци. Не се води статистика на производителите на строителни продукти. Голяма част от проектантските бюра и строителните фирми са МСП. Предвидените с проекта дейности за обучение и предоставяне на лицензиран софтуер за 1 година ще повишат тяхната квалификация и ще стимулират прехода към 3D проектиране, работата от разстояние и реформиране на сектора. Проектните дейности са разработени и в съответствие с препоръките на Съвета за подобряване достъпа до работа от разстояние, насърчаване цифровите умения, предоставяне на ефективна подкрепа на МСП и на самостоятелно заетите лица, съсредоточаване на инвестициите в областта на екологичния и цифровия преход; Цифровизацията на строителния сектор следва да обхване целия жизнен цикъл на строежите: планиране/инвестиционни проучвания, проектиране, създаване на цифрови бази данни за характеристиките на строителните продукти, на 3D модели на строежите, изграждане, електронни паспорти на сградите и съоръженията и съответните бази данни за тях, управление на експлоатационните разходи на строежите, техните ремонти, обновявания и разрушаване. Тя ще оптимизира процеса на проектиране, ще намали разходите за строителни продукти, ще повиши привлекателността и конкурентоспособността на сектора и ще създаде условия за привличане на чуждестранни инвестиции. Реформата на строителния сектор ще доведе и до повишаване на квалификацията на администрацията, одобряваща инвестиционните проекти, цифровизацията и ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги в сферата на строителството. Проектът е пряко свързан с препоръките на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2020 г. по отношение на подобряване ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление. Цифровизацията на строителния сектор е един от основните лостове, чрез които следва да се осигури прилагането на принципите на кръговата икономика, устойчивото строителство, енергийната ефективност, намаляване на въглеродните емисии. Тя ще допринесе за балансирането на енергийната система чрез по-бързото внедряване на възобновяеми енергийни източници и умни мрежи за управление на консумацията на енергия в сградите и съоръженията, за намаляване на парниковите газове и представлява важен фактор за постигане целите на „Европейската зелена сделка“, в т.ч. повишаване на енергийната ефективност при производство на строителните продукти, подобряване информацията за характеристиките на продуктите чрез въвеждане на електронни паспорти за продукти и сгради. Националният стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030“ определя 16 приоритетни насоки за развитие, свързани с цифровата трансформация на държавата, една от които е „Териториалното развитие“, обособена в т. 14. В тази област на въздействие е включена и цифровизацията на строителния сектор. В тази връзка министърът на регионалното развитие и благоустройството със своя Заповед № РД-02-14-165_20.02.2020 създаде Национална работна група (НРГ) за въвеждане на СИМ за целия жизнен цикъл на строежите. Основните задачи на НРГ са консултативни и експертни функции при изпълнение на следните задачи: - Разработване на проект на Дългосрочна стратегия за въвеждане на СИМ при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите, като основа на цифровата трансформация на строителния сектор и - Изработване на проект на План за действие по изпълнението на Дългосрочната стратегия по т. 1, чрез който да се конкретизира изпълнението на стратегията, да се организира и планира нейното прилагане, наблюдение, оценка и необходимост от актуализиране, като се определят оперативните цели към всяка стратегическа цел, дейностите за тяхното изпълнение, сроковете за реализация, очакваните резултати, индикаторите за изпълнение, необходимите ресурси, източници на финансиране и отговорните институции. За изпълнение на задачите НРГ ще работи съвместно с екипа по изпълнение на проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“, финансиран по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-2020 г. на Европейския съюз, като изразените становища и направените бележки ще имат консултативен експертен характер и ще служат за индикатор по отношение качественото оценяване на изпълнението на проекта. В състава на НРГ са включени представители на Агенцията за обществени поръчки, с оглед предприемането на съгласувани действия при разработване на Стратегията за цифровизация на строителния сектор. Проектът REFORM/SC2020/089 е в резултат на направен иск за подкрепа от страна на МРРБ за Подготовката и стартирането на цифрова реформа на българския строителен сектор по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-2020 г. Искът беше оценен като висок приоритет с одобрения от МС списък с приоритизирани искове и одобрен за финансиране от Европейската комисия (ЕК). Проектът REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“ е в процес на изпълнение като стартира на 22.9.2020 г. и се очаква да завърши най-късно до 22.1.2022 г. Резултатите от изпълнението на проект REFORM/SC2020/089 са от ключово значение за определяне на дейностите на настоящия проект и сроковете за тяхното изпълнение. Проект на Стратегия и Пътна карта за нейното изпълнение ще имаме разработени в края на м. януари 2022 г. Съгласно Националния закон за нормативните актове за стратегическите документи следва да се разработи оценка на въздействие, финансова обосновка, документите да се съгласуват с всички заинтересовани страни и публикуват за обсъждане в рамките на минимум 1 месец. Процедурата за приемане на стратегическите документи ще изисква поне една година. Едва след приемане на Стратегията за цифровизация на строителния сектор може да се пристъпи към разработване на необходимото законодателство, което ще осигури провеждането на реформата, а процедурата за приемане на това законодателство излиза извън времевата рамка на настоящия План за възстановяване. За одобряване на стратегическите документи и за тяхната реализация е необходимо обезпечаване на конкретните мерки с човешки и финансов ресурс. Настоящият проект цели осигуряване на финансовата рамка на основни задачи от пилотната фаза на реформата, които следва да се изпълнят с оглед реализацията и устойчивостта на секторната политика и стратегическите цели, заложени в Дългосрочната стратегия за въвеждане на СИМ. При изпълнение на проекта ще се спазват принципите на добро управление, прозрачност, партньорство и толерантност, публичност, равенство между половете, недискриминация и равни възможности за всички, нулева толерантност към корупцията, устойчиво развитие. Прозрачността и откритостта са от ключово значение за всички дейности за сътрудничество. Партньорството и толерантността между всички правни субекти са съществен елемент, особено в дейностите, които допринасят с конкретен опит и ноу-хау. Публичността е важен аспект, поради което е отделена в самостоятелна дейност. Всички дейности по проекта ще се изпълняват при спазване на следните хоризонтални принципи: • Дейностите по проекта се основават на общите ценности за зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенство между половете и равни възможности за всички, върховенството на закона и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства; • Дейностите по проекта следват принципите на доброто управление – участие и приобщаване на всички заинтересовани страни в различните фази на развитие и изпълнение на проектите, включително отчетност, прозрачност, ефективност и ефикасност на проектните дейности; • Дейностите по проекта се изпълняват в съответствие с принципите на устойчивото развитие, дългосрочния икономически растеж, социалното сближаване и опазването на околната среда. Включването в проектното предложение на Дейности 1, 2 и 3 и предвидените за тях разходи за обучения на лица/служители на предприятия (без значение частни или публични), които извършват икономически дейности на даден пазар (например инвестиционно проектиране, одобряване, контрол и изпълнение на проекти в строителството), както и предоставянето на такива лица на комбиниран софтуер с платен лиценз за 1 година, би могло да представлява държавна/ минимална помощ. Това е така, защото обученията и софтуера се предоставят на избрани лица, опериращи на пазар отворен за конкуренция на ниво ЕС, посредством държавен ресурс и предоставяйки им предимство, което не биха получили на пазарен принцип, без предоставената от администратора помощ. Като „непомощ“ биха могли да се финансират подобни разходи единствено за нуждите на администрациите (общински, областни, държавни) и на техните служители, които не извършват икономически дейности. В тази връзка по отношение Дейности 1 и 3 е предвидено прилагане на режим на минимална помощ по Регламент (ЕС) 1407/2013. Проектът ще се изпълнява в подкрепа на реформата „Цифрова реформа на българския строителен сектор“, предвидена по компонент 2.Г.1. Бизнес среда, по Област на политиката: бизнес среда, електронно управление от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Основната цел на този компонент е ефективното укрепване на потенциала за устойчив растеж и повишаването на устойчивостта на българската икономика чрез адресирането на възпиращи фактори в бизнес средата и разгръщане на потенциала на електронното управление за подобряването й. Изцяло вписан в целта на посочения компонент, настоящият проект е в пълно съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди за екологичните цели“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост във връзка с чл. 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088. Всички дейности по проекта, за които са предвидени индикатори за измерване на ефекта от реализирането му, са оценени като 100 % подкрепящи шестте екологични цели, поради което се считат за съвместими с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, както следва: - Смекчаване на изменението на климата – проектът не води до значителни емисии на парникови газове. Обосновка: Дейностите по проекта ще допринесат за декарбонизация на сградния фонд чрез въвеждане на СИМ за целия жизнен цикъл на строежите. - Адаптиране към изменението на климата – проектът не води до повишено неблагоприятно въздействие върху настоящия и очаквания бъдещ климат, върху самите дейности или върху хората, природата или активите. Обосновка: Проектът ще допринесе за устойчиво строителство, цифрова икономика, енергийна ефективност, кръгова икономика, изменение на климата, демографски промени, здраве и безопасност, работни места, образование, обучение. - Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси – проектът не влошава доброто екологично състояние или добрия екологичен потенциал на водните обекти, включително на повърхностните и подземните води, и не влошава доброто екологично състояние на морските води. Обосновка: Проектът ще допринесе за ефективно използване на природните ресурси чрез интегриран подход при планирането, изграждането и експлоатацията на строежите в частност сградите. - Кръгова икономика, включително предотвратяване на образуването на отпадъци и тяхното рециклиране – проектът не води до значителна неефективност при използването на материали или при прякото или непряко използване на природни ресурси, или ако води до значително увеличаване на генерирането, изгарянето или обезвреждането на отпадъци, или ако дългосрочното обезвреждане на отпадъци може значително и трайно да навреди на околната среда. Обосновка: Цифровизацията на строителния сектор е един от основните лостове, чрез които следва да се осигури прилагането на принципите на кръговата икономика. Дейностите по проекта подпомагат кръговата икономика чрез правилното планиране, употреба и рециклиране на строителните и други продукти, чрез въвеждане на цифрова информация за характеристиките на строителните продукти и продуктите потребяващи енергия и чрез въвеждане на електронни паспорти за продукти и сгради. - Предотвратяване и контрол на замърсяването на въздуха, водите или земята - проектът не води до значително увеличаване на емисиите на замърсители във въздуха, водите или земята Обосновка: проектът е пряко свързан с внедряването на нови технологии в строителството, които допринасят за намаляване на емисиите на замърсители във въздуха, водите и почвата. - Защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите – проектът не нанася значителни вреди на доброто състояние и устойчивостта на екосистемите и не влошава природозащитния статус на местообитанията и видовете, включително на тези, които са от интерес за Съюза. Обосновка: Проектът ще допринесе за по-ефективни и устойчиви от гледна точка на ресурсите строежи, с което ще подпомогне защитата на екосистемите в урбанизираните територии.

- Бенефициент.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството – дирекция „Технически правила и норми“

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи.

Етап „Изграждане на капацитет на СИМ общността в България, за осигуряване на знания и опит, свързани с прилагането на СИМ - на пилотна фаза“ - 01.04.2022 г. – 31.03.2025 г.: - Дейност 1 „Провеждане на специализирани обучения съобразени с общата рамка стандарти за въвеждане на СИМ и европейските добри практики“ Специализираните обучения са предвидени за: - общинската, областна и държавна администрация, заети с одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж – 150 експерта; - архитектите и инженерите, заети с инвестиционното проектиране, одобряване, контрол и изпълнение на проектите“ – 300 специалиста; - Дейност 2 „Хардуерно и софтуерно обезпечаване на общинската, областна и държавна администрация в 28 области, 6 големи общини и 3 министерства (МРРБ, МВР и МК)“; - Дейност 3 „Логистична подкрепа на малките и средни предприятия (проектантски бюра, строителни и консултантски фирми) за прилагане на СИМ“; Етап „Създаване на национална цифрова платформа за строителството“ – 1.01.2023 г. – 31.12.2025 г.: - Дейност 4 „Разработване на законодателство и ръководства за събиране, управление и споделяне на информация, сигурност и контрол на достъпа до информация въз основа на ISO и CEN стандарти“; - Дейност 5 „Разработване на програми за включване на дисциплини, свързани със СИМ в университетските програми“; - Дейност 6 „Създаване на ИТ инфраструктура и бази за споделени данни за обмен на информация между доставчиците и възложителите на обществените поръчки“; Етап Организация и управление на проекта, информация и публичност – 1.08.2021 г. – 30.06.2026 г. - Дейност 7 „Управление на проекта“ ще се изпълнява за цялото време на изпълнението на проекта 1.08.2021 г. – 30.06.2026 г. - – индикативно пет години; - Дейност 8 „Информация и публичност“ ще се изпълнява за цялото време на изпълнението на проекта 1.08.2021 г. – 30.06.2026 г.– индикативно пет години, като до избора на изпълнител и в последните две тримесечия на проекта дейността ще се изпълнява от екипа по управление на проекта. - Дейност 9 „Консултиране при разработване на документациите за възлагане на обществените поръчки по проекта, както и при приемане на резултатите от изпълнението им“ – ще се изпълнява с оглед подготовката на възлагането на обществените поръчки по реда на ЗОП и по време на изпълнението на първи и втори етап в периода 1.04.2022 г. 31.12.2025 г. индикативно три години и осем месеца. Времевият график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи е представен в Таблица 1. Таблица 1

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

01.08.2021 г.

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Индикативен общ финансов ресурс за изпълнение на проектното предложение 4 888 422 евро (в т.ч. 4 056 876 евро без ДДС + 780 344 евро ДДС + 51 202 евро осигуровки екип) Общият финансов ресурс за Етап „Изграждане на капацитет на СИМ общността в България, за осигуряване на знания и опит, свързани с прилагането на СИМ - на пилотна фаза“ - 01.04.2022 г. – 31.03.2025 г. е 2 270 136 евро с ДДС (в т.ч. 1 891 780 евро без ДДС от Инструмента за възстановяване и устойчивост на ЕС + 378 356 евро ДДС), разпределено по дейности, както следва: - 322 114 евро с ДДС (в т.ч. 268 428 евро без ДДС + 53 686 евро ДДС) за изпълнение на Дейност 1 (вкл. 138 049 евро с ДДС за провеждане на обучения за общинската, областна и държавна администрация и 184 065 евро с ДДС за провеждане на обучения за архитектите и инженерите, заети с инвестиционното проектиране, контрол и изпълнение на инвестиционните проекти); - 521 518 евро с ДДС (в т.ч. 434 598 евро без ДДС + 86 920 евро ДДС) за изпълнение на Дейност 2; - 1 426 504 евро с ДДС (в т.ч. 1 188 753 евро без ДДС + 237 751 евро ДДС) за изпълнение на Дейност 3; Общият финансов ресурс за Етап „Създаване на национална цифрова платформа за строителството“ – 1.01.2023 г. – 31.12.2025 г. е 2 086 871 евро с ДДС (в т.ч. 1 738 393 евро без ДДС от Инструмента за възстановяване и устойчивост на ЕС + 347 678 евро ДДС), разпределено по дейности, както следва: - 644 228 евро с ДДС (в т.ч. 536 856 евро без ДДС + 107 371 евро ДДС) за изпълнение на Дейност 4 (429 485 евро с ДДС, от които 357 904 евро без ДДС + 71 581 евро ДДС за разработване на законодателство и 214 743 евро с ДДС за ръководства, от които 178 952 евро без ДДС + 35 971 евро ДДС) ; - 245 420 евро с ДДС (в т.ч. 204 517 евро без ДДС + 40 903 евро ДДС) за изпълнение на Дейност 5; - 1 196 423 евро с ДДС (в т.ч. 997 019 евро без ДДС + 199 404 евро ДДС) за изпълнение на Дейност 6. Общият финансов ресурс за Етап „Организация и управление на проекта, информация и публичност“ е 532 215 евро (вкл. 426 704 евро без ДДС + 54 309 евро ДДС + 51 202 евро осигуровки екип) 834 560 лв. без ДДС + 106 220 лв. ДДС + 100 142 лв. осигуровки екип (Общо 1 040 922 лв.) - 206 359 евро (в т.ч.. 155 157 евро без ДДС + 51 202 евро осигуровки екип (33 %)) за изпълнение на Дейност 7 от Инструмента за възстановяване и устойчивост на ЕС - 203 146 евро с ДДС (в т.ч. 169 289 евро без ДДС + 33 857 евро ДДС) за изпълнение на Дейност 8 от Инструмента за възстановяване и устойчивост на ЕС - 122 710 евро с ДДС (в т.ч. 102 258 евро без ДДС + 20 452 евро ДДС) за изпълнение на Дейност 9 от Инструмента за възстановяване и устойчивост на ЕС

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) - 0% - Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 6 % - Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) – 17 % - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 37 % - Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) – 40 %

- Индикатори

- Индикатор/и за резултат

- Брой обучени представители на целевите групи Начална стойност – 0 бр. [2021 г.] Междинна стойност – изготвена програма и график за обучение – трето тримесечие 2023 г. Междинна стойност – 150 бр. – второ тримесечие 2024 г. Крайна стойност – 450 бр. – второ тримесечие 2025 г. - Хардуерно и софтуерно обезпечени работни места в общинска, областна и държавна администрация Начална стойност – 0 бр. [2021 г.] Междинна стойност – План-график за доставяне на хардуерно и софтуерно оборудване – второ тримесечие 2023 г. Междинна стойност – 25 работни места – първо тримесечие 2024 г. Крайна стойност – 100 работни места - второ тримесечие 2025 г. - Логистично подкрепени работни места в малки и средни предприятия със софтуер с платен лиценз за 1 година Начална стойност – 0 бр. [2021 г.] Междинна стойност – методика за подбор на МСП – трето тримесечие 2023 г. Междинна стойност – 50 бр. работни места – второ тримесечие 2024 г. Крайна стойност – 300 бр. работни места – второ тримесечие 2025 г. - Предложение за нормативни промени и нормативни изисквания, необходими за провеждане на цифровата реформа в строителния сектор Начална стойност – 0 бр. [2021 г.] Междинна стойност – анализ на нормативната база, която следва да се измени – второ тримесечие 2024 г. Крайна стойност– предложение за нормативни промени – второ тримесечие 2025 г. - Брой разработени ръководства Начална стойност – 0 бр. [2021 г.] Междинна стойност – предложение за обхват и съдържание на 2 ръководства – второ тримесечие 2024 г. Крайна стойност – 2 бр. ръководства – първо тримесечие 2026 г. - Брой разработени учебни университетски програми Начална стойност – 0 бр. [2021 г.] Междинна стойност – разработени 2 бр. учебни плана – четвърто тримесечие 2024 г. Крайна стойност – разработени 2 бр. университетски програми – първо тримесечие 2026 г. 2026 г. - Разработена цифрова платформа - ИТ инфраструктура и бази за споделени данни Начална стойност – 0 бр. [2021 г.] Междинна стойност - разработен национален модел за СИМ – трето тримесечие 2024 г. Междинна стойност - разработени класове (библиотеки) с отворен код за управление достъпа до графичната част на НМ за СИМ; разработени комплекти обекти за обмен на данни между частния и държавния сектор – първо тримесечие 2025 г. Междинна стойност – разработени приложения за съставяне на СИМ модел в интерактивен режим – трето тримесечие 2025 г. Крайна стойност – разработени библиотеки за интегриране на системите на администрацията; разработен централен регистър на СИМ проекти; осигурен достъп до централния регистър с RegIX интерфейс; разработена цифрова платформа – първо тримесечие 2026 г. - Информация и публичност Начална стойност – 0 бр. [2021 г.] Междинна стойност – 1000 комплекта рекламни материали, 1 банер и 1500 бр. стикери; 6 пресконференции в 6-те района на планиране в България за начало на проекта с предаване на събитията по интернет комуникационни канали – четвърто тримесечие 2022 г. Междинна стойност – 2 проведени информационни кампании – четвърто тримесечие 2023 г. Междинна стойност – 2 проведени информационни кампании – четвърто тримесечие 2024 г. Междинна стойност – 2 проведени информационна кампании; 6 пресконференции в 6-те района на планиране в България за край на проекта с предаване на събитията по интернет комуникационни канали – четвърто тримесечие 2025 г. Крайна стойност –1000 комплекта рекламни материали, 1 банер и 1500 бр. стикери; 12 пресконференции в 6-те района на планиране в България за начало и за край на проекта с предаване на събитията по интернет комуникационни канали; 6 проведени информационни кампании – първо тримесечие 2026 г. - Управление на проекта Начална стойност – 0 бр. [юни 2021 г.] Междинна стойност – създаден екип за управление на проекта – трето тримесечие 2021 г. Междинна стойност – изготвени 2 бр. документации за провеждане на обществените поръчки за Дейности 8 и 9, проведени процедури за обявяване на обществени поръчки и сключване на договор с избрани изпълнители за Дейности 8 и 9 – първо тримесечие 2022 г. Междинна стойност – изготвени 3 бр. документации за провеждане на обществените поръчки за Дейности 1, 2 и 3 – четвърто тримесечие 2022 г. Междинна стойност – проведени процедури за обявяване на обществени поръчки и сключване на договор с избрани изпълнители за Дейности 1, 2 и 3 – първо тримесечие 2023 г. Междинна стойност – изготвени 3 бр. документации за провеждане на обществените поръчки за Дейности 4, 5 и 6; ползване на консултантска помощ при приемане на междинни етапи по изпълнявани обществени поръчки за Дейности 1-3 - трето тримесечие 2023 г. Междинна стойност – проведени процедури за обявяване на обществени поръчки и сключване на договор с избрани изпълнители за Дейности 4, 5 и 6 – четвърто тримесечие 2023 г. Междинна стойност – ползване на консултантска помощ при приемане на междинни етапи по изпълнявани обществени поръчки за Дейности 1-6 – четвърто тримесечие 2024 г. Междинна стойност – ползване на консултантска помощ при приемане на междинни етапи и крайни етапи по изпълнявани обществени поръчки за Дейности 1-6 – четвърто тримесечие 2025 г. Крайна стойност – създаден екип за управление на проекта; изготвени 8 бр. документации за провеждане на обществените поръчки; проведени процедури за обявяване на обществени поръчки и сключване на договор с избрани изпълнители за Дейности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9; ползване на консултантска помощ при приемане на междинните и крайни етапи по Дейности 1, 2, 3, 4, 5 и 6; администриране и отчетност за цялото време на изпълнение на проекта – първо тримесечие 2026 г.

- Индикатор/и за ефект

- Предоставена подкрепа (осигуряване на обучение и софтуер с платен лиценз за 1 година) на малки и средни предприятия за прилагане на СИМ Начална стойност – 0 бр. [2021 г.] Крайна стойност – 300 бр. подкрепени малки и средни предприятия - второ тримесечие 2025 г. - Повишено ниво на компетентност и ефективност на публичната администрация Начална стойност – 0 бр. [2021 г.] Крайна стойност – 100 бр. хардуерно и софтуерно обезпечени работни места с обучени експерти за прилагане на СИМ в 28 областни администрации, 6 големи общини (София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе) и 3 министерства (МРРБ, МВР и МК) - второ тримесечие 2025 г. - Обезпечаване на базата за нормативни промени и на учебните програми за университетите, необходими за осъществяване на цифровата реформа на строителния сектор в България Начална стойност – 0 бр. [2021 г.] Крайна стойност – предложение за нормативни промени; две учебни университетски програми – първо тримесечие 2026 г. - Функционираща цифрова платформа за осъществяване на цифровата реформа на строителния сектор в България Начална стойност – 0 бр. [2021 г.] Крайна стойност – функционираща ИТ инфраструктура и бази за споделени данни – първо тримесечие 2026 г.

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Изискват се процедури по ЗОП за осем от деветте дейности за реализацията на проекта.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

Обект на процедури по ЗОП ще бъдат осем дейности от общо девет определени дейности по проектното предложение и съответно определения за тях финансов ресурс.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

Етап „Изграждане на капацитет на СИМ общността в България, за осигуряване на знания и опит, свързани с прилагането на СИМ - на пилотна фаза“ - 01.04.2022 г. – 31.03.2025 г. Провеждане на процедурите по ЗОП за дейностите от този етап и подготовка на условия за кандидатстване на МСП 1.04.2022 г. – 31.03.2023 г. Изпълнение на дейностите 01.04. 2023 г. – 31.03.2025 г. Етап „Създаване на национална цифрова платформа за строителството“– 1.01.2023г. – 31.12.2025 г. Провеждане на процедурите по ЗОП за дейностите от този етап: 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. Изпълнение на дейностите 01.01.2024 г. – 31.12. 2025 г. Етап „Организация и управление на проекта, информация и публичност“ - Провеждане на процедура по ЗОП за Дейност 8 „Информация и публичност 01.08.2021 г. – 31.03.2022 г. Предвидено е дейността да се изпълнява за период - 01.04.2022 г. – 31.12.2025 г. - Провеждане на процедура по ЗОП за Дейност 9 - 1.8.2021 г. - 31.03.2022 г. Дейността е планирано да се изпълнява в периода 1.4.2022 г. – 31.12.2025 г.

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

Към настоящия момент в процес на реализация е финансирането и изпълнението на подадения от МРРБ иск за подкрепа на Подготовката и стартирането на цифрова реформа на българския строителен сектор по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-2020 г. Проектът стартира през м. септември 2020 г. след процедура на избор на консултант, която се проведе от ЕК. Очаква се да приключи 16 месеца по-късно през м. януари 2022 г. Финансовият ресурс, одобрен по проекта е 300 000 EURO. Исканата от МРРБ подкрепа се състои в повишаване на административния капацитет за формулиране, разработване и прилагане на политика и стратегия за реформиране на строителния сектор, подготовка на администрацията на централно и регионално равнище, както и на участниците в строителния бранш и тяхното въвличане в съставянето на стратегическия документ и провеждане на реформата. Осъществяването на цифровата реформа на строителния сектор ще доведе до повишаване на качеството и ефективността на процесите по проектиране и изпълнение на строежите, до създаване на възможности за тяхната по-добра поддръжка, удължаване на живота им и по-добро управление на енергийния ресурс. Дейностите, които ще бъдат финансирани по проекта са както следва: - Анализ на състоянието на строителния сектор в България: - ниво на готовност на частния и на публичния сектор за въвеждане на СИМ; - наличие на ресурс – административен, финансов, технически и академичен; - условия за осъществяване на реформата – законодателна рамка, обществени поръчки, въведени стандарти, образователна система, наличие на познания и умения на заинтересованите лица; - придружаващи условия – правителствена готовност за поддържане и финансиране на реформата на строителния сектор. - Подготовка на проект на стратегия за реформа в строителния сектор и прилагане на СИМ: - визия за развитие на строителния сектор и въвеждането на СИМ; - секторна политика и стратегически цели за постигане на определената визия; - предложения за изменения на националната регулаторна рамка в съответствие с европейската, въвеждане на стандарти, съставяне на ръководства; - дефиниране ролята на обществените поръчки за въвеждане на СИМ; - определяне на мерки за подпомагане на МСП за въвеждане на СИМ; - определяне ролята на Националната група за въвеждане на СИМ; - стратегия за постигане на необходимото ниво на компетентност на общинските и държавни структури, на индустрията и академичната общност, на всички заинтересовани от въвеждането на СИМ страни; - ползи-разходи от прилагането на стратегията или ефекта от евентуалното изоставане на българския строителен сектор от европейските процеси на цифровизация - Разработване на проект на пътна карта за реформа на строителния сектор и прилагане на СИМ, която ще определи: - основни стъпки за постепенното въвеждане на СИМ и времеви хоризонт; - финансовия, човешки и институционален ресурс, необходими за всяка една от стъпките на пътната карта; - отговорностите на всеки един от участниците в процеса на реформиране на строителния сектор, тяхната роля и взаимоотношения ; - критерии за идентифициране на пилотен проект, за който ще се изисква СИМ; - международна мрежа за обмен на ноу-хау в областта на СИМ; - План за национална цифрова платформа за строителството: - определяне на стандартизиран формат на отворени данни за обмен на информация между доставчиците и възложителите на обществените поръчки - необходими стандарти за въвеждане на СИМ, ИТ инфраструктура, споделени бази данни, съвместното им прилагане в съответствие с изискванията, въведени на европейския пазар; - определяне на необходимостта от изменение на законодателство и разработване на ръководства за събиране, управление и споделяне на информация, сигурност и контрол на достъпа до информация въз основа на ISO и CEN стандарти; - широко обсъждане и консултации с всички заинтересовани лица - Изграждане на капацитет на СИМ общността в България, за осигуряване на знания и опит, свързани с прилагането на СИМ - анализ и определяне на нуждите от обучение на администрацията и частния сектор - архитектите и инженерите, заети с инвестиционното проектиране, одобряване, контрол и изпълнение на проектите; - подготовка на програми и обучителни материали за различните групи участници в процеса – съобразени с общата рамка стандарти за въвеждане на СИМ и европейските добри практики; - разработване график на обучения с идентифицирана целева аудитория; - предложение за включване на дасциплини, свързани със СИМ в университетските програми; - представяне на стратегията и пътната карта за реформа на строителния сектор; - провеждане на пилотно обучение с всяка идентифицирана целева аудитория при наличие на бюджет по проекта. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: - Разработване на Национална стратегия и Пътна карта за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM), като основа за цифрова трансформация на строителния сектор; - Повишаване на осведомеността и подготовка за изграждането на капацитет сред българската архитектурна, инженерна и строителна общност за внедряване на СИМ. Проектът „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“, с който кандидатстваме по Инструмента за възстановяване и устойчивост (втори проект), определено допълва и надгражда проекта, който се финансира по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-2020 г. (първи проект) С първия проект ще бъдат определени основните мерки, които администрацията и частният строителен сектор следва да изпълнят, за да се осъществи цифрова реформа на българския строителен сектор. С втория проект ще осигурим начален финансов и човешки ресурс за стартиране на пилотна фаза на реализацията на определените с първия проект основни мерки. Техническото задание за избор на изпълнител по първия проект, което разработихме съвместно с ЕК, определя основните стъпки за съставяне на стратегически документ и пътна карта за неговото изпълнение, както и подготовката на възлови за цифровата реформа задачи. С първия проект ще се анализират условията за осъществяване на реформата – законодателна рамка, обществени поръчки, въведени стандарти, образователна система, наличие на познания и умения на заинтересованите лица и ще се определят: - нормативните актове, които следва да претърпят изменения в съответствие с европейската регулаторна рамка, стандартите и ръководствата, които е необходимо да се въведат и съставят, за да се създаде необходимата нормативна среда, която ще позволи да се проведе реформата на строителния сектор; - форматът на отворени данни за обмен на информация между доставчиците и възложителите на обществените поръчки – подходящите за този формат стандарти, ИТ инфраструктура и споделени бази данни; - нуждите от обучение на администрацията и частния сектор и ще подготви програми и обучителни материали за различните групи участници в процеса; - дисциплините, свързани със СИМ, които следва да се въведат в университетските програми; - подходящите мерки за подпомагане на МСП за въвеждане на СИМ; - критериите за идентифициране на пилотен проект, за който ще се изисква СИМ; Настоящият втори проект ще обезпечи финансово възможност на пилотна фаза за стартиране именно на тези базови за реализацията на реформата задачи: - Изграждане на пилотна фаза на начален капацитет на СИМ общността в България, за осигуряване на знания и опит, свързани с прилагането на СИМ; - Създаване на национална цифрова платформа за строителството.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

- С Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. (мярка № 30 от Приложение №1 – Мерки за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност) на МРРБ е възложено изпълнение на мярка за създаване на единна информационна система, чрез която да стане възможно режимите в инвестиционния процес да бъдат администрирани изцяло по електронен път. В тази връзка МРРБ (дирекция УТАТУ) подготвя проект за създаване на „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ за финансиране от Инструмента за възстановяване и устойчивост на ЕС, чрез която да стане възможно на национално ниво режимите в инвестиционния процес, вкл. одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешенията за строеж, да бъдат администрирани изцяло по електронен път. Целта на проекта е създаване на единна информационна система като платформа за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството. В резултат от създаването на системата се предвижда заявителят да подава еднократно искане за администриране на режима (предоставяне на съответния пакет услуги), засегнатите администрации да предоставят съгласувателни становища, като вътрешна административна услуга и впоследствие компетентният орган да издаде и връчи краен акт по електронен път. По този начин ще се създаде възможност за електронно подаване на документи, заявления и проекти, разрешаване изработването и одобряване на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация. Предвиденият проект ще създаде възможност за модернизиране и облекчаване на административните услуги, които МРРБ извършва на основание действащия Закон за устройство на територията. Той цели облекчаване функционирането на съществуващия инвестиционен процес и не визира въвеждането на СИМ, въз основа на което ще се извърши цифровата реформа в строителния сектор. Строително информационното моделиране ще промени начина на възлагане на обществени поръчки в строителството, методите за проектиране, оценка и одобряване на инвестиционните проекти, начина на съставяне и съхранение на строителната документация, ще даде възможност за разработване на електронни паспорти и цифрови модели на строежите, което ще позволи и ефективното управление на тяхната експлоатация и поддръжка и е технологична предпоставка в процеса на мрежова интеграция на „умните сгради“. Двата проекта имат различни цели и не дублират дейности. Създадената административна услуга за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството по проекта за създаване на „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“, ще бъде надградена качествено от проекта за „Подкрепа за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ чрез създаване на нов формат за предоставяне на услугата.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

Подготвеният от МРРБ проект е разработен в съответствие с препоръки 2, 3 и 4 на Съвета, от 8 юни 2020 година относно националната програма за реформи на България за 2020 г. Предвидените в проекта дейности са адресирани към подпомагане реализацията на следните идентифицирани от Съвета предизвикателства: По Препоръка 2: подобряване достъпа до работа от разстояние и насърчаване цифровите умения; По Препоръка 3: предоставяне на ефективна подкрепа на МСП и на самостоятелно заетите лица, съсредоточаване на инвестициите в областта на екологичния и цифровия преход; По Препоръка 4: свеждане до минимум административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация. Настоящият проект цели да подкрепи пилотната фаза за провеждане на цифрова реформа на строителния сектор. Реформата определено изисква повишаване на цифровите умения с оглед пригодност за заетост в мащаб: администрация, образователна сфера, предприемачи и строителен бизнес, мониторинг и управление на сградите в експлоатация. Голяма част от проектантските бюра и предприемачите в строителния бизнес са МСП. Предвидените с проекта дейности за обучение и предоставяне на лицензиран софтуер за 1 година определено са насочени към подобряване достъпа до работа от разстояние, насърчаване цифровите умения, предоставяне на ефективна подкрепа на МСП и на самостоятелно заетите лица, съсредоточаване на инвестициите в областта на екологичния и цифровия преход; Една от основните цели на цифровизацията на строителния сектор е по-доброто управление на енергийния ресурс, използван в строежите. Създаването на цифрови модели позволява бързото и ефективно определяне на енергийното потребление на сградата, на необходимата топлоизолация и възможности за употреба на възобновяеми източници на енергия. Те се използват не само в процеса на проектиране и изпълнение на строежа, но и по време на цялостната му експлоатация за мониторинг и управление на разхода на енергия. Провеждането на реформата определено ще промени нагласите на чуждестранните инвеститори, ще повиши производителността, устойчивия растеж на работни места и инвестиции в сектора, ще даде възможност за запазване на конкурентоспособността му и подобряване на бизнес средата. Реформата на строителния сектор ще доведе и до повишаване на квалификацията на администрацията, одобряваща инвестиционните проекти, цифровизацията и ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги в сферата на строителството. Проектът е пряко свързан с препоръките на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2020 г. по отношение на подобряване ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Проектът е разработен като подпомагащ реализацията на Цифровата реформа на българския строителен сектор. Предвиденото с проекта изпълнение на пилотна фаза осигурява необходимата нормативна база, подпомагащи ръководства, споделени бази данни, обучени специалисти, подготвена администрация, което ще създаде условия за стартиране на процесите за цифрова трансформация на сектора. Реализацията на реформата ще допринесе и към постигане на основна цел 1 от Националната програма за развитие: България 2030, свързана с технологична трансформация на икономиката, повишаване на ресурсната ефективност и наваксване на изоставането в цифровизацията ѝ. Проектът е насочен за изпълнение на приоритет 14 на „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030“, на Национална стратегия и Пътна карта за въвеждане на СИМ, като основа за реализацията на цифрова реформа на строителния сектор. Той ще обезпечи финансово, ще даде възможност за осъществяването на основни нормативни, административни, социално-икономически задачи за реализацията на реформата на строителния сектор, като ще облекчи държавния бюджет от ангажимента да финансира тези необходими дейности, които ще позволят да отговорим на изискванията на световната цифрова икономика и ще променят нагласите на преките чуждестранни инвеститори. Реформата на строителния сектор е мащабна – обхваща нормативна уредба, централна и регионални администрации, сферата на образованието, предприемачи и строителен бизнес, IT сектора. Осъществяването на цифровата реформа на строителния сектор ще доведе до повишаване на качеството и ефективността на процесите по проектиране и изпълнение на строежите, до създаване на възможности за тяхната по-добра поддръжка, удължаване на живота им и по-добро управление на енергийния ресурс. Реформата цели да модернизира консервативния строителен сектор и да привлече интереса на младите хора към него, да повиши квалификацията и конкурентоспособността им, да стимулира високотехнологичните иновации в сектора, устойчивото строителство, да намали неговия негативен отпечатък върху околната среда и създаде благоприятни условия за международните инвестиции.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

По данни на новия План за действие относно кръговата икономика „За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“ СОМ (2020)98final строителството оказва значително въздействие върху редица сектори на икономиката, заетостта на местно равнище и качеството на живот. То изисква огромни количества ресурси и за него се използват около 50 % от всички добивани материали. Строителният сектор генерира над 35 % от общото количество на отпадъците в ЕС. Приблизителните изчисления сочат, че емисиите на парникови газове, дължащи се на добива на суровини, производството на строителни продукти, строителните работи и обновяване на сгради, представляват 5—12 % от общите национални емисии на парникови газове и че тези емисии могат да бъдат намалени с 80 %. За да се оползотвори потенциалът за по-ефективно строителство и намаляване на въздействието върху климата, Европейската комисията планира да въведе нова всеобхватна стратегия за устойчиво строителство. Целта на тази стратегия е осигуряване на съгласуваност между съответните области на политиката, като например климат, енергийна и ресурсна ефективност, управление на отпадъците от строителство и разрушаване, достъпност, цифровизация и умения. Освен сериозния икономически дял на строителния сектор и неговия голям потенциал за намаляване на негативния отпечатък върху околната среда цифровизацията на строителния сектор следва да осигури прилагането на принципите на кръговата икономика, устойчивото строителство, енергийната ефективност, намаляване на въглеродните емисии. Тя ще допринесе за балансирането на енергийната система чрез по-бързото внедряване на възобновяеми енергийни източници и умни мрежи за управление на консумацията на енергия в сградите и съоръженията, за намаляване на парниковите газове и представлява важен фактор за постигане целите на „Европейската зелена сделка“, в т.ч. повишаване на енергийната ефективност при производство на строителните продукти, подобряване информацията за характеристиките на продуктите чрез въвеждане на електронни паспорти за продукти и сгради. Устойчивото строителство оказва съществена роля за подобряване на околната среда и въздействието върху климата, ресурсната и енергийна ефективност, намаляване и управление на строителните отпадъци, по-ефективно използване на ресурсите и преход към кръгова икономика. Цифровизацията ще повиши привлекателността и конкурентоспособността на строителния сектор и ще създаде условия за привличане на чуждестранни инвестиции. Тя ще доведе до повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги в сферата на строителството.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Проектът ще се изпълнява в принос към Ос на развитие „Иновативна и интелигентна България“ Проектът има директен принос за изпълнението на Приоритет П8. Цифрова свързаност, тъй като е елемент от модерна и сигурна цифрова инфраструктура, изграждането на която е предвидено като основен фокус на политиката до 2030 г., като основа за предлагане на повече услуги чрез цифрово управление и сътрудничество. Проектът допринася пряко за изпълнение на Приоритет П3. Интелигентна индустрия, целта на който е стимулиране на процеса на цифровизация на реалната икономика. Проектът подкрепя на пилотна фаза своевременна технологична трансформация в сектор „строителство“, който се характеризира с висока енергоемкост. Чрез изпълнение на проекта ще се подпомогне процеса на реформата за ускоряване цифрово развитие на сектора, в който процес ключов резултат е реализиране на модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум строителните отпадъци с възможности за тяхното рециклиране и повторна употреба в строежите. Този модел е в основата на кръговата икономка, следователно проектът ще подкрепи подобряване на ресурсната ефективност на сектор „строителство“ (евро/единица продукция или услуга). Като цяло цифровизацията в строителния сектор ще допринесе за подобряване на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Чрез предвидените на пилотна фаза високотехнологични обучения за архитекти, инженери и строители проектът подкрепя стартирането на цифровата реформа в строителния сектор чрез повишаване на качеството на човешкия капитал за формиране на високо образовани, иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и граждани. Това е основна цел на Приоритет П1. Образование и умения от Националната програма за развитие България 2030 г. Проектът подкрепя изпълнение на П9. Местно развитие чрез осигуряване проектирането и изпълнението на технологично осигурени, енергоефективни, безопасни и достъпни строежи във всички региони на страната.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Проектът ще допринесе за изпълнение на следните политики, заложени в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата 2021 г. 2030 г.: В т. 3 „Политики и мерки, т. 3.2 по Измерение „Енергийна ефективност“, в подточка iv. „Други планирани политики, мерки и програми за постигане на ориентировъчните национални приноси по отношение на енергийна ефективност за 2030 г., както и другите цели, посочени в точка 2.2 (като например мерки за насърчаване обществените сгради да служат за пример за енергийно-ефективни обществени поръчки, мерки за насърчаване на енергийни обследвания и системи за управление на енергията, мерки за информиране и обучаване на потребителите, както и други мерки за насърчаване на енергийната ефективност), е предвидено изпълнение на следната политика: • Подготовка и стартиране на дигитална реформа на българския строителен сектор, в периода 2021 – 2030 г. в три мерки на национално ниво: - Разработване и изпълнение на стратегия и национален план с мерки за цифровизация на строителния сектор; - Разработване на стандарти и наредби за прилагане на цифровизацията и информационното моделиране на сгради (BIM) в строителния сектор вкл. съпровождащите ги анализи; - Изпълнение на дигиталната реформа на строителния сектор. Чрез изпълнение на проекта тази конкретна политика, заложена в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата 2021 г. 2030 г. ще бъде подкрепена.

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.

Периодът за постигане на индикаторите е планиран при старт на проекта от м. август 2021 г.