# Project Application Form

# Under the Recovery and Resilience Facility

- Project name

„Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“

- Description of the project (objectives, main activities)

Целта на проекта е създаване на единна информационна система като платформа за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството. По този начин ще се облекчи административната тежест върху гражданите и бизнеса като значително ще се съкрати технологичното време за извършване на услугите в сектора на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и въвеждането в експлоатация на завършените строежи и ще се създадат възможности за извършване на комплексни електронни административни услуги. В резултат ще се подобри и позицията на страната по отношение на условията за извършване на инвестиции и ще се подобри бизнес средата. С Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. (мярка № 30 от Приложение № 1 – Мерки за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност) на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е възложено изпълнение на мярка за създаване на единна информационна система, чрез която да стане възможно режимите в инвестиционния процес да бъдат администрирани изцяло по електронен път. В резултат от създаването на системата се предвижда заявителят да подава еднократно искане за извършване на съответната административна услуга (предоставяне на съответния пакет услуги), да се извършва вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване като вътрешна електронна административна услуга, и накрая компетентният орган да издаде и връчи краен акт по електронен път. В системата ще бъдат включени: - всички администрации, които извършват административни услуги и издават административни актове по Закона за устройство на територията – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 28 областни управители, 265 общински администрации, 35 районни администрации в градовете с районно делене, Дирекцията за национален строителен контрол; - централни и териториални администрации и специализирани контролни органи, които по Закона за опазване на околната среда и водите, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за пътищата, Закона за здравето, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, или по друг специален закон, имат задължение да издават административни актове или да извършват съгласуване, като необходимо условие за одобряване на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж, издаване на акт за въвеждане в експлоатация на завършен строеж; - експлоатационните дружества, които съгласуват: заданията за изработване на устройствени планове, предложенията за изменение на подробни устройствени планове и проектите на устройствени планове и техни изменения; предоставят изходни данни с визата за проектиране; съгласуват инвестиционни проекти; предоставят становища за въвеждане в експлоатация на завършени строежи. По този начин ще се създаде възможност за електронно подаване на документи, заявления и проекти, разрешаване изработването и одобряване на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация. Единната система за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството ще управлява процесите по провеждане на процедурите по завяване, служебно препращане за вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване, одобряване и връчване на крайния административен акт и ще предоставя възможност за подаване и одобряване на проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти по електронен път. Системата ще автоматизира не само вътрешноведомствен, но и междуведомствен административен процес, и ще направи възможно предоставянето на комплексни електронни административни услуги. Предвижда се Единната система за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството да се интегрира с: - Единния регистър по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството*; - Портал за устройство на територията** - Единната информационна точка, създадена съгласно ЗЕСМФИ, съответно Директива 2014/61*** *След създаване на Единната система за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството тя ще се интегрира с Единния регистър по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, който ще съдържа крайните административни актове на извършваните по ЗУТ административни услуги, с оглед автоматично включване в регистъра на актовете, продукт от съответната услуга. Към регистъра се предвижда хранилище, което ще съхранява устройствените планове, одобрени със съответния краен акт, и одобрените инвестиционни проекти към издадените разрешения за строеж, и ще осигурява тяхната достъпност и публичност като частта за инвестиционните проекти ще бъде с ограничен достъп за граждани. Хранилището ще служи за виртуален безсрочен архив на одобрени устройствени планове и одобрени инвестиционни проекти, каквото законово задължение има всяка администрация. Регистърът ще бъде финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., като следва да се отбележи, че двата проекта са функционално свързани, но все пак са отделни проекти и няма да има припокриване на дейности по тях. **Регистърът и Единната система за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството ще бъдат интегрирани с предвидения за създаване с § 50 на преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Портал за устройство на територията. Порталът ще представлява централна, публична уеб-базирана GIS информационна система, която осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила устройствени планове. Предвижда се той да бъде интегриран и да надгради Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Порталът за устройство на територията ще визуализира информацията от кадастралната карта и кадастралните регистри и за предвижданията на приетите актуални общи устройствени планове и подробни устройствени планове (пространствени данни), осигурявайки публичност и информираност. През портала освен сегашните услуги и справки, които се правят по кадастралната карта и кадастралните регистри, ще могат да се правят справки и за предвижданията на общите устройствени планове и подробните устройствени планове. Интеграцията на регистъра, портала и системата се изразява в следното: - системата администрира по електронен път процеса на създаване, съгласуване и одобряване на устройствени планове и инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж и на актове за въвеждане в експлоатация на завършени строежи при условията и по реда на ЗУТ – от подаване на заявление за извършване на дадена административна услуга до издаване на крайният акт за нейното осъществяване; - горепосоченият краен акт се публикува в изградения регистър, благодарение на интеграцията на регистър и система; - одобреният устройствен план се отразява в Портала за устройство на територията – там се визуализира предвиждането за конкретната територия. ***Интеграцията с Единната информационна точка, създадена съгласно ЗЕСМФИ, ще осигури възможност за операторите на електронни съобщителни мрежи да подават по електронен път заявления до компетентните органи (местни и други), отговарящи за предоставянето / отказа на необходимите разрешения за разполагане на електронни съобщителни мрежи. Тази интеграция ще улесни предоставянето на информация за хода на процеса и за съответното решение, издадено от компетентния/ите орган/и, на заявителя. Компетентността по отношение на предоставянето на разрешителни остава непроменена (т.е. на централно/регионално/местно ниво), но процесът ще се осигурява в максимална степен чрез цифрови средства. Това ще внесе значителни подобрения в процеса на изграждане на нови цифрови инфраструктури, тъй като ще намали административната тежест, която обикновено забавя телеком операторите. От друга страна, предлаганото решение отговаря на добрите практики в много държави членки, където разрешенията се издават от отделни местни власти. Интеграцията ще създаде условия за функциониране на т.нар. единна точка за достъп, оставяйки на отделните администрации (централни или местни) правомощията да управляват и да вземат решение относно издаването на разрешително. В резултат ще се осигури бърз достъп до данни и по-добри услуги, както и по-голяма защита на личните данни на отделните физически и юридически лица. Цифровизацията следва да осигури на гражданите и юридическите лица упражняване на техните законни права в електронна форма, като извършване на удостоверителни услуги от административните органи; обмен на електронни данни и документи между различните органи, както и между тях и лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги. Така ще се допринесе за изпълнението на един от основните приоритети в Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021г. за развитието на електронното управление като основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса. Еднократно събиране и многократно използване на информацията от централната и териториална администрация, съгласно принципа за служебното начало - ще бъде прилаган основният принцип за еднократното събиране и създаване на данни, комбиниран със задължението за служебно предоставяне по електронен път на трети страни. Служебният безвъзмезден обмен на информация и данни между администрациите ще улесни както възложителите, така и самата администрация. Всички тези ползи са предпоставка за удовлетворяване на потребностите на целевите групи чрез възможността сектори от административното обслужване, които поради своята специфичност и комплексен характер, са изключително слабо представени в областта на електронните услуги, да могат да предоставят комплексни и синхронизирани електронни услуги. Създаването на Единната система за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и на Регистър по другия проект на МРРБ съответства на мерките, свързани с осигуряване на оперативна съвместимост за преминаване към автоматизиран обмен на данни и електронни документи, които допринасят за изпълнението на един от основните приоритети в Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021г. за развитието на електронното управление като основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса. След създаване на Единната система за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, която ще управлява процесите по провеждане на процедурите по завяване, служебно препращане, съгласуване, одобряване и връчване и предоставяща възможност за подаване и одобряване на планове и проекти по електронен път, регистърът ще се интегрира с нея с оглед автоматично включване в него на актовете, продукт от съответната услуга. Единната система за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и регистърът ще бъдат интегрирани с предвидения с § 50 на Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2019 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2020 Г.) Портал за устройство на територията, който ще представлява ГИС базирана система, в която ще се качват проектите на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове и техните изменения. Обвързаността на трите компонента е представена на приложената към настоящия формуляр Схема за интеграция. Виж - http://sharelink.mrrb.government.bg:8080/share.cgi?ssid=0kqYCHZ Основните дейности по проекта включват*: Дейност 1*: Създаване и поддържане на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. Дейността ще бъде реализирана чрез изпълнение на следните задачи: - Задача 1 - Изготвяне на техническо задание за създаване на системата, в съответствие с изискванията на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ), и изготвено на база на общо проучване на функциите, които следва да притежава и свързаните с нея процеси, създавайки обща рамка за нейната реализация. Като резултат от изпълнението на задачата ще бъдат предоставени следните документи: - Документ описващ обхвата на системата - Документ с проучване на осъществимостта - Изследване и анализиране на рисковете –Анализ разходи-ползи, План за управление на риска - Проект на Техническо задание, съгласно изискванията на НОИИСРЕАУ, съдържащ минимум: - изисквания за формат услугите; - изисквания за данните и електронните форми за резултат; - изисквания за структурата на системата; - изисквания по отношение на заявяването на ЕАУ и комплексни административни услуги; - изисквания, на които трябва да отговаря Изпълнителя за реализацията на системата и свързаните с нея дейности. Изпълнението на Техническото задание ще бъде възложено на външен изпълнител по реда на ЗОП със средства от бюджета на МРРБ (30 000 лв.) през 2021 г. - Задача 2 - Създаване и поддържане на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. Изпълнението на задачата включва: - Детайлно проучване на текущото състояние на предоставянето на административни услуги в администрациите на различните нива по Закона за устройство на територията и свързаните с него закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към инвестиционния процес, в т.ч. вида на услугите, документацията, необходима за всеки вид услуга, формат на данните и документите, заявленията за извършване на услугите в различните администрации, типологизация и класификация на документите; видовете съгласувателни процедури и органите, които ги извършват; органи и институции, които следва да имат достъп до системата, видовете съгласувания и потоци, решения по отношение на спазване на срокове и възможностите за извършване на вътрешни административни услуги; възможности за свързване на единната информационна система с други информационни системи, с документооборотните системи, които се използват в момента, вариантите за електронно подписване, необходимите интеграции със системите на електронното управление, в съответствие с Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, добри чуждестранни практики. Ще бъдат изследвани обстойно предоставяните административни (АУ) и вътрешноадминистративни услуги (ВАУ), предоставяните към момента електронни административни услуги (ЕАУ) и вътрешни електронни административни услуги (ВЕАУ), нивото на тяхната електронизация, с оглед формиране на решения за преобразуването на АУ във ЕАУ и ВАУ във ВЕАУ. - Проектиране в това число – проект на структура на данните, метаданните и услугите върху тях и проект на функционалност и интерфейс на системата; - Системата ще бъде реализирана в средата на Държавния частен хибриден облак (ДХЧО); - Разработване и внедряване на информационната система при съблюдаване на всички изисквания на техническото задание; - Тестване и внедряване на системата – доказване, че функционалните възможности отговарят на изискванията; - Пилотно използване на системата за период от 2 месеца от МРРБ, ДНСК, една областна администрация и администрациите на три общини (голяма, средна и малка); - Създаване на ръководство за работа със системата; - Организиране на обучение на заинтересованите страни за запознаване с функционалностите на системата и за работа с нея; - Осигуряване на достъп до системата на всички страни (централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества), включени в процеса по разрешаване, одобряване и съгласуване на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация; - Интегриране и обвързване на системата с Портала по устройство на територията, Единния публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, за което към нея ще има адаптер, както и с RegiX. Системата ще бъде изградена в унисон с Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и ще бъде достъпна и през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg); - Интегриране и обвързване на системата с Единната информационна точка, създадена съгласно ЗЕСМФИ; - Гаранционна поддръжка за срок от 2 години. Дейност 2*: Подготовка на проекти за изменение на свързани законови и подзаконови нормативни актове, вкл. създаване на подзаконов нормативен акт за функциониране на единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. Задача 1 - Дейността ще бъде осъществена на база на техническо задание, възложено на външен изпълнител по реда на ЗОП със средства от бюджета на МРРБ (30 000 лв.) през 2021 г. Задача 2 - Предоставянето на административни услуги по Закона за устройство на територията по електронен път е сериозно предизвикателство, тъй като това ще представлява своеобразна реформа в сектора. Същевременно осигуряването на възможност за извършване на процесите по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство в електронен режим ще доведе до уеднаквяване на практиките по прилагане на законовите разпоредби, намаляване на времето за извършване на определени услуги, облекчаване на процеса на административно обслужване и намаляване на разходите както за гражданите и бизнеса, така и за самата администрация, определяне на единен стандарт в начина на изработване и предаване на документацията, по-добър контрол върху качеството на разработките, намаляване на обема на документацията на хартиен носител и структуриране на цялостния процес в единна система с определени процедури на действие. В рамките на дейността ще бъде извършен преглед на нормативната уредба и текущото състояние на работните процеси, свързани с изграждането и функционирането на единна информационна система по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. Ще бъдат идентифицирани нормативните актове, които следва да претърпят промяна с оглед регламентиране функционирането на системата и до каква степен следва да се изменят те. Ще бъдат изготвени проекти за изменение на нормативни актове по отношение на: - регламентиране на начина на предоставяне на услугите по електронен път; - регламентиране на единен формат за предаване на проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти; - подписване с електронен подпис; -междуведомствено съгласуване и издаване на необходимите актове по специалните закони; - предоставянето на изходни данни/визи за проектиране; - съгласуване с експлоатационни дружества; - срокове; - преходен период за преминаване изцяло на електронен режим на работа. Ще бъде изготвена подзаконов нормативен акт, определящ реда и изискванията за работа и функциониране на единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. Дейност 3: Организация и управление на проекта и Публичност и информация. Разходи за персонал. За изпълнението на дейността ще бъде сформиран Екип за управление на проекта (ЕУП), състоящ се от служители на МРРБ. ЕУП ще включва : 1. Ръководител на проекта 2. Координатор на проекта 3. Координатор специфични дейности 4. Координатор специфични дейности 5. Експерт нормативна база 6. Специалист ИКТ (IT) – 2 бр. 7. Технически сътрудник 8. Счетоводител 9. Финансов контрольор Спесификата на основните дейности по настоящия проект предопределят и необходимостта от включването на служители със съответната експертиза, която да осигури качественото и целесъобразно изпълнение на проекта. Служителите, определени за участие в ЕУП, са с подходяща квалификация и опит в управлението на проекти, като притежават и специфичните знания, свързани с изпълнението на проекта. Сформираният екип ще създаде организация и ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта, чрез управление на комуникацията, координиране на дейностите, разпределяне на отговорности, управление на разходите, наблюдение и мониторинг за успешно приключване на планираните дейности. За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение и разпределение на дейностите. В рамките на дейността ще бъде координиран и процеса по провеждане на процедури за избор на изпълнитела по реда на ЗОП. В процеса на изпълнение на дейности 1 и 2 ще се реализират в максимална степен чрез участието на всички заинтересовани страни. Дейностите по информация и публичност ще дадат възможност чрез съвременните комуникационни канали и средства за масово осведомяване да се даде яснота, да се привлече вниманието и да се предизвика интерес и ангажираност от страна на всички заинтересовани страни към целите, дейностите и резултатите от проекта. В рамките на Дейностите и предвидените анализи ще се търси включването на всички страни, участващи в процесите по устройство на територията, инвестиционния проектиране и разрешавае на строителството, за да се осигури получаването на конструктивна обратна връзка за реализирането на дейността. Дейностите за информация и публичност ще включват: а) Провеждане на шест броя пресконференции за целите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта, както и източниците на неговото финансиране и за представяне на постигнатите резултати по проекта. В пресконференциите ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни – граждани, бизнес, публични организации, медии. б) Информационни материали – 3000 бр. печатно ръководство за работа със системата. в) Публикации в печатни и он-лайн издания 9 бр.– ще бъдат изготвени съобщения за проекта и неговите етапи. Съобщенията ще бъдат публикувани в печатни и он-лайн издания. г) Информационни табели 3 бр. – информационните табели ще бъдат изработени и поставени в сградата на МРРБ, ДНСК и най-голямата община - Столична с цел всеки посетител да бъде информиран за реализирания проект. *Дейност 1 и 2 ще стартират едновременно и ще се извършват паралелно. Дейност 2 стартира с идентифициране на необходимите законови промени, като след като е готов модела на системата, ще бъдат изготвени и проектите за изменение на нормативни актове и подзаконовия нормативен акт уреждащ нейното функциониране.

- Beneficiary

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

- Time schedule for project Implementation, including activities, stages

Предвижда се проектът да се изпълни за четири години, с минимум две години гаранционна поддръжка. Старт – 15 март 2021 г. Край – 15 септември 2025 г. Времевият график на проекта е представен в Приложение към настоящия формуляр. Виж: http://sharelink.mrrb.government.bg:8080/share.cgi?ssid=0XkZBJq Дейност 1 *– 54 месеца Дейност 2 * – 54 месеца Дейност 3 – за целия период на проекта *Дейност 1 и 2 ще стартират едновременно. През 2021 г. МРРБ ще възложи изготвянето на техническите задания за двете дейности със средства от бюджета си за 2021 г. – общо 60 000 лв.

- When can the project implementation start at the earliest after its approval?

Изпълнението на проекта ще започне през март 2021 г.

- Indicative financial resource by activity, including sources of financing (national budget, European funding, private funding, IFIs)

Общ индикативен финансов ресурс: 3 500 000 лв. (3 440 000 лв. - Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост и 60 000 лв. - Национално финансиране) Дейност 1 - 2 900 000 лв. /2 870 000 лв. Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост + 30 000 лв. национално финансиране/ Задача 1 – 30 000 лв. национално финансиране Задача 2 - 2 870 000 лв. Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост Разбивка на подзадачи по Задачи 1 и 2: Зад.1. Изработване на техническо задание; Национално финансиране; 30000,00. Зад.2. Създаване и поддържане на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.; Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост; Общо: 2 870 000. 2.1. Анализ и специфициране на изискванията; Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост; 140000,00. 2.2. Проектиране на информационна система; Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост; 200000,00. 2.3. Доставки на базов софтуер и СУБД; Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост; 240000,00. 2.4. Разработване на прототип; Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост; 570000,00. 2.5. Разработена информационна система; Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост; 900000,00. 2.6. Дигитализация, миграция, импорт на данни, интеграция; Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост; 400000,00. 2.7. Обучение и разработване на ръководство за работа; Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост; 370000,00. 2.8. Гаранционна поддръжка; Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост; 50000,00. Дейност 2– 400 000 лв. /370 000 лв. Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост + 30 000 лв. национално финансиране/ Задача 1 – 30 000 лв. национално финансиране Задача 2 - 370 000 лв. Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост Зад.1. Техническо задание за дейността; Национално финансиране; 30000,00. Зад.2.Проекти за изменение на нормативни актове и подзаконов нормативен акт; Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост; 370000,00. Дейност 3 – 200 000 лв. - Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост Зад. 1 - Организация и управление; Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост; 100 000 лв. Зад 2. - Публичност и информация; Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост; 100 000 лв.. Задача 1 - Организация и управление - 100 000 лв. - Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост Разбивка на разходите за персонал за екипа на проекта по основните дейности по проекта: Д1 - 3156 човекочаса х 16 лв. ставка = 50 496 лв. Д2 - 3156 човекочаса х 16 лв. ставка = 50 496 лв. Задача 2 - Публичност и информация - 3% от 3 300 000 лв. = 99 000 лв. ≈ 100 000 лв. - Европейско финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост Разбивка на разходите за елементи за осигуряване на публичност и информация по проекта: Провеждане на пресконференции – 6 бр. Информационни материали – 3000 бр. Публикации в печатни и он-лайн издания 9 бр. Информационни табели 3 бр. Финансовият ресурс е изчислен на база на средноаритмeтична стойност от събрани индикативни оферти и исторически данни от МРРБ за: - проведени пазарни консултации по проекти за създаване на „Единен регистър по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване“ и „Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост“, за които МРРБ кандидатства по ОПДУ - проведени пазарни консултации по сходен проект на МРРБ за Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения. Използваните оферти са достъпни на следния адрес: Дейност 1 - http://sharelink.mrrb.government.bg:8080/share.cgi?ssid=0jRXAcX Oфициален линк на проведените пазарни консултации - https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/03-04-341%2F28.07.17%20%D0%B3./ Дейност 2 – http://sharelink.mrrb.government.bg:8080/share.cgi?ssid=04ReUGJ Официални линкове на проведените пазарни консултации: https://app.eop.bg/today/83161 и https://app.eop.bg/today/85310 По отношение на дейностите по Организация и управление и Публичност и информация, стойностите са изчислени като е използвана Методологията на Оперативна програма „Добро управление“, плюс разходи за персонал на база часова ставка и човекочаса. Стойността е сравнена с исторически данни за събрани индикативни оферти на проект на Министерство на инвестиционното проектиране, които така и не е осъществен, като сметките са при инфлация от 9 % за последните 8 горини по налична информация от Националния статистически институт: Средноаритметична обща стойност на двете оферти при среден ръст на инфлация 9 % за последните 8 години х 3 бройки от материалите на база на по-широкия мащаб на проекта и широкия спектър заинтересовани страни. Офертите са достъпни на следния линк: http://sharelink.mrrb.government.bg:8080/share.cgi?ssid=0454aFy

- Indicative allocation of the financial resource, depending on the type of expense

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 0 % - Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 0 % - Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) – 10 % - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 30% Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) – 60 %

- Indicators

- Result indicator/s

- Брой създадени електронни административни услуги – 60 бр. (в т.ч. 29 услуги, предоставяни от 265 общински и 35 районни администрации; 14 услуги, предоставяни от 28 областни администрации; 4 услуги, предоставяни от ДНСК; 13 услуги, предоставяни от МРРБ); - Брой създадени вътрешни електронни административни услуги – броят на вътрешните електронни административни услуги е различен за всяка административна услуга по Закона за устройство на територията, която ще се администрира от системата, и ще се определя от вида и обхвата на устройствения план, съответно от вида, предназначението и големината на съответния строеж, в зависимост от за всеки конкретен случай ще се определя с кои централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества ще се извършва съгласуване като вътрешна административна електронна услуга; - Администрации, подкрепени за извършване на комплексно административно обслужване – мин. 330; - Брой изготвени проекти за изменение на нормативни актове – мин. 40; - Брой създадени нови нормативни актове – 1 бр.; - Административни услуги, подкрепени за извършване в електронен режим – 60 бр.; - Брой новоизградени системи – 1 бр.. - Брой електронни административни услуги по ЗУТ, вписани в Регистъра на услугите (в т.ч. 29 услуги, предоставяни от 265 общински и 35 районни администрации; 14 услуги, предоставяни от 28 областни администрации; 4 услуги, предоставяни от ДНСК; 13 услуги, предоставяни от МРРБ. Същите са подробно разписани в приложение към настоящия формуляр. Виж http://sharelink.mrrb.government.bg:8080/share.cgi?ssid=0U3KHjZ ) Начална стойност – 0 бр. – март 2021 г. Крайна стойност – 60 бр. – 3-то тримесечие 2025 г. - Изградена Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.– 1 брой. Начална стойност – 0 бр. – март 2021 г. Междинна стойност – 1 бр. техническо задание – 1 декември 2021 г. - 1 бр. демо проект на система – 1 април 2023 г. - 1 бр. доклад за резултати от тестване на системата – 1 май 2023 г. - Доклад за двумесечно пилотно използване на системата – 1 юли 2024 г. - мин. 330 администрации включени в системата - 1 октомври 2024 г. - мин. 2 интеграции на системата – с Единния публиченрегистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и с Единната информационна точка, създадена съгласно ЗЕСМФИ – 1 декември 2024 г. - 1 бр. ръководство за потребителя – 1 февруари 2025 г. - 1100 бр. обучени служители от 265 общини, 28 области, 35 районни администрации, MРРБ, ДНСК, МОСВ, МК, МЗХГ, областни дирекции Земеделие, РДНСК и др. – 1 август 2025 г. Крайна стойност – 1 бр. – 15 септември 2025 г. - Изготвени проекти за изменение на нормативни актове Начална стойност – 0 бр. – март 2021 г. Междинна стойност – 1 бр. техническо задание – 1 декември 2021 г. - 1 бр. доклад за идентифицирани нормативните актове и необходими промени – 1 април 2022 г. - Мин 40 бр. проекти на изменения на нормативни актове – 1 април 2024 г. Крайна стойност – мин. 40 бр. –3-то тримесечие 2025 г. - Създадени нови нормативни актове – 1 бр Начална стойност – 0 бр. – март 2021 г. Междинна стойност – 1 бр. проект на наредба – 1 април 2024 г. Крайна стойност – 1 бр. одобрена наредба – 3-то тримесечие 2025 г. - Администрации, подкрепени за извършване на комплексно административно обслужване Начална стойност – 0 бр. – март 2021 г. Крайна стойност – мин 330 бр. – 3-то тримесечие 2025 г..

- Effect indicator/s

Облекчаване на административното обслужване и намаляване на административната тежест. Индикаторът ще се измерва чрез намаляване на технологичното време за извършване на административната услуга (спестено време за клиента и администрацията в (%) и редуциране на разходите за извършване на услугата (%). Индикаторът ще се измерва чрез специално проучване на МРРБ, което ще се публикува на страницата на министерството, като така ще се гарантира публичност и прозрачност на резултатите. В процеса на реализиране и работа по проекта ще бъде анализиран и определен начин за осъществяването му. - Начална стойност – спестено време 0 %; редуциране на разходи 0 % [март 2021] - Крайна стойност – спестено време 50%; редуциране на разходите 25% [ 3-то тримесечие на 2025]

- Does the project require the opening of a procedure pursuant to the Public Procurement Act (PPA)?

Всички предвидени дейности, с изключение на Дейност 3 ще се реализират след провеждане на съответните процедури по реда на ЗОП.

- If a procedure under the Public Procurement Act is required, what part of the activities and financial resources will be subject of the public procurement?

Дейност 1 - финансов ресурс за обществени поръчки – 2 900 000 лв. Дейност 2 – финансов ресурс за обществени поръчки - 400 000 лв. Дейност 3 – Дейностите по организация и управление на проекта и разходите за персонал не са предмет на обществена поръчка

- If a procedure under the Public Procurement Act is required, what is the indicative schedule for its implementation?

Индикативен график за провеждане на процедури по ЗОП: Максимално 6 месеца за самата процедура по ЗОП.

- Demarcation and complementarity

- If similar projects have been implemented (regardless of their source of funding), describe how this project builds on/complements what has been achieved with previous projects.

Не са изпълнявани сходни проекти.

- If similar projects are envisaged to be implemented under the Partnership Agreement programs, the centrally managed facilities of EU or the Just Transition Fund, outline the demarcation with this project.

По Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. е предложен за финансиране проект с наименование „Реализиране на единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“, който в последствие следва да бъде интегриран с бъдещата Единна информационна система. По същество регистърът ще обхваща всички издадени актове по устройство на територията и разрешаване на строителството – крайните продукти на административните услуги по устройство на територията. Следва да се отбележи че проектът за „Реализиране на единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ няма да включва дейности подобни на проекта за Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, а двата проекта ще допринасят поотделно за постигане на целите по дигитализация на услугите в сектор строителство - системата като платформа за извършване на услуги а регистърът като „хранилище“ за „актовете“, които са издадени при извършване на съответните електронни услуги. Основната разлика в двата проекта се изразява в същността им - Системата по настоящия проект администрира по електронен път процеса на създаване, съгласуване и одобряване на устройствени планове и инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж и на въвеждането в експлоатация на завършени строежи при условията и по реда на ЗУТ – от подаване на заявление за извършване на дадена административна услуга до издаване на крайният акт за нейното осъществяване, т.е. системата осъществява процеса по предоставяне на електронни административни услуги по ЗУТ. Горепосоченият краен акт се публикува в изградения регистър, благодарение на интеграцията на регистър и система, т. е. регистърът е официален списък на издадените актове по ЗУТ, които се поддържат в електронен машинно четим формат, своеобразна база данни на национално ниво. Информационната система, която ще служи за облсужване на регистъра не следва да се бърка с Еддината информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, тъй като първата е система в ИТ смисъл, операционна.

- Does the project directly contribute to the implementation of any of the Council’s Specific Recommendations addressed to Bulgaria in the framework of the European Semester in the period 2017-2020? Please describe how.

Проектът допринася пряко за изпълнение на следните Специфични препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в документа „Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на България за 2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2020 г.“: Препоръка 4. Да сведе до минимум административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление. Приносът се състои в облекчаване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез значително съкращаване на технологичното време за извършване на услугите в сектора на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството и създаване на възможности за извършване на комплексни електронни административни услуги. В резултат ще се подобри и позицията на страната по отношение на условията за извършване на инвестиции и ще се подобри бизнес средата.

- Does the project contribute to the implementation of a reform in a given sector? Please describe how.

Проектът допринася за справяне с предизвикателствата, определени в Европейския семестър, в области като подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление, публични инвестиционни проекти, конкурентоспособност, производителност, устойчивост на околната среда, образование и умения, заетост. Целта е да се намали административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса, чрез изпълнение на мерки за подобряване на административните услуги. Приоритетът за намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите се реализира чрез законодателни изменения и административни мерки, насочени към повишаване качеството на обслужване, включително чрез разработване и внедряване на нови електронни услуги, намаляване на времето за изпълнение, стимулиране на доброволното изпълнение, намаляване на разходите, както на клиентите, така и на администрацията. Това ще доведе до своеобразна реформа в сектора на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството като стъпка напред към цялостната дигитализация на сектора в България.

- Does the project contribute to the development of any aspect of sustainable economic development? Please describe how.

Проектът допринася за развитие на устойчивото икономическо развитие чрез повишаване на прозрачността, подобряване на качеството на административните услуги, свързани със строителния процес, с цел устойчиво териториално развитие и балансирано използване на ресурсите.

- Does the project contribute to the implementation of the objectives of the National Development Program BULGARIA 2030? Please describe how.

Проектът допринася за реализацията на Ос на развитие 3 Свързана и интегрирана България, Приоритет 8 от България 2030 като осигурява подходящи цифрови решения за улеснено разполагане на цифрова инфраструктура. Това от своя страна ще стимулира разработването и използването на иновативни технологии, в т.ч. облачни инфраструктури, големи данни, изкуствен интелект. Проектът ще бъде средство за улесняване на живота на гражданите и фирмите, което е в основата на Ос на развитие 4 Отзивчива и справедлива България, Приоритет 10 Институционална рамка чрез намаляване на административната тежест, въвеждане на комплексни административни услуги и услуги „епизоди от живота“ и „събития от бизнеса“, напълно интернет-базирано подаване и приемане на заявления; свързване на ключови регистри, автоматизиран обмен на данни и документи за минимизиране на инстанциите, пътя и времето, които са нужни на гражданите и фирмите за използване на административни услуги.

- Does the project contribute to the implementation of the objectives and priorities set out in the National Integrated Energy and Climate Plan? If yes, please describe how.

Изпълнението на проекта има за цел облекчаване на режимите в инвестиционния процес, което ще гарантира насърчаване на инвестициите в областта на енергетиката, намаляване на административната тежест на бизнеса, ще осигури облекчени условия за изграждането на необходимата инфраструктура и привличане на инвестиции в сектор икономика и енергетика. Във връзка с това проектът допринася за изпълнението на две от основните цели, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“, а именно развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика, както и стимулиране на нисковъглеродното развитие на икономиката. Проектът ще бъде изпълнен в съответствие с прилагането на хоризонталните принципи за равни възможности и липса на дискриминация, равенство на половете и устойчиво развитие. Информационните и комуникационни технологии се развиват с безпрецедентна скорост и оказват влияние върху пазара на труда. Те създават възможност за нови работни места, но и потребност от нови умения и специфична квалификация на работната сила. Навлизането на жените в този сектор е възможност за преодоляването на стереотипите, основани на пола, според които до скоро ИКТ секторът беше оценяван като „запазена територия“ за мъже. Настоящият проект индиректно ще допринесе за: 1. Повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; 2. Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; 3. Насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на взимане на решения; 4. Борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите; 5. Промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот; 6. Осигуряването на равен достъп до услгуги и информация; 7. По-добро съвместяване на професионалния и личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица; 8. Гарантиране на равнопоставеното участие на всеки независимо от пол, раса, възраст, религиозна принадлежност и убеждения във всички сфери на обществения живот. Проектът ще се изпълнява гарантирайки сигурността в цифровата среда, както и следвайки принципите на отворената стратегическа автономия по отношение на услугите и технологиите от определящо значение. С изпълнението на проекта се гарантира спазването принципа за ненанасяне на значителни вреди по смисъла на чл. 17 от Регламента за таксономията, тъй като реализацията му не води до: - Значителни емисии на парникови газове, следователно не се нанасят значителни вреди на смекчаването на последиците от изменението на климата; - Повишено неблагоприятно въздействие върху настоящия и очакван бъдещ климат, върху самата дейност или върху хората, природата или активите, следователно не се нанасят значителни вреди на адаптирането към изменението на климата; - Влошаване доброто екологично състояние или добрия екологичен потенциал на водните обекти, включително на повърхностните и подземните, нито до влошаване на доброто екологично състояние на морските води, следователно не нанася значителни вреди на устойчивото използване и опазването на водните и морски ресурси; - Значителна неефективност при използването на материали или при прякото или непряко ползване на природни ресурси, не води до значително увеличаване на генерирането, изгарянето или обезвреждането на отпадъци, нито до дългосрочно обезвреждане на отпадъци, които могат значително и трайно да навредят на околната среда, следователно не се нанасят значителни вреди на кръговата икономика, включително предотвратяването на образуването на отпадъци и рециклирането; - Значително увеличаване на емисиите на замърсители във въздуха, водите или земята, следователно не се нанасят значителни вреди на предотвратяването и контрола на замърсяването; - Не се нанасят значителни вреди на доброто състояние и устойчивостта на екосистемите или влошава природозащитния, следователно не се нанасят значителни вреди на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите.

Държавни помощи - При реализацията на проекта ще бъдат съблюдавани правилата на ЕС за държавните помощи с цел да се гарантира, че държавни ресурси няма да се използват за нарушаване на конкуренцията или създаване на несправедливо предимство на европейския единен пазар. Няма да бъдат предоставяни субсидии, лихвени или данъчни облекчения или закупуване на стоки и услуги при преференциални условия. Digital tagging – Настоящия проект допринася на 100 % за изпълнението на дигиталните цели в сферата на Правителствени ИКТ решения, електронни услуги, заявления. -

The time schedule shall be relevant for determining interim targets within the framework of the Recovery and Resilience Plan and is directly related to the disbursement of grant instalments from the Recovery and Resilience Fund.

Периодът за постигане на индикаторите е планиран при старт на проекта от м. март 2021

Периодът за постигане на индикаторите е планиран при старт на проекта от м. март 2021

Периодът за постигане на индикаторите е планиран при старт на проекта от м. март 2021

Периодът за постигане на индикаторите е планиран при старт на проекта от м. март 2021