# Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

Изграждане на национална схема за електронна идентификация и персонализацията ѝ в българските лични документи

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

Основната цел на проекта е изграждане на система за електронна идентификация и персонализацията ѝ в българските лични документи, чрез изграждане на логически съвместими и работоспособни Централизирана система за електронна идентификация (ЦСЕИ) и Централизирана система за персонализация на български лични документи (ЦСПБЛД). По този начин ще се създаде възможност физическите лица да получат модерни документи за самоличност, които ги идентифицират надеждно във физическия и в електронния свят. През 2016 г. Народното събрание на Република България прие нов Закон за електронната идентификация (ЗЕИ), който урежда въвеждането на Национална схема за електронна идентификация на физически лица, в съответствие за Регламент ЕС 910/2014. Съгласно разпоредбите на закона, Министерството на вътрешните работи (МВР) е национален орган за електронна идентификация, който издава удостоверение за електронна идентичност. МВР поддържа електронен регистър на удостоверенията за електронна идентичност, електронен регистър на администраторите на електронна идентичност, електронен регистър на центровете за електронна идентификация (валидиращи органи) и електронен регистър на овластяванията. Изграждането на независима, сигурна и надеждна информационна и комуникационна инфраструктура както и разработването на информационни системи, регистри и публични портали с отворен код, позволява повторното им използване от различни организации, фирми и граждани. Реализирането на системата за електронна идентификация е от критична важност както за успешната реализация на останалите проекти и инициативи, заложени в Пътната карта за развитие на електронното управление в Република България, така и при изграждане на нови информационни системи, които ще ползват Националната схема за електронна идентификация като унифициран метод за сигурна идентификация на гражданите. Законът за българските лични документи (ЗБЛД) определя българските лични документи (БЛД) и като носители на удостоверение за електронна идентичност (УЕИД), чл. 23. (4). Тази разпоредба налага интеграция на ЦСПБЛД и Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи” (НАИФ НРБЛД) с Централизирана система за електронна идентификация (ЦСЕИ). Без изградена ЦСЕИ, системата за издаване на БЛД не може да осигури изпълнение на законовото изискване БЛД да бъдат носители на уникален електронен идентификатор (УЕИ), тъй като ще бъде невъзможно генериране на електронни идентификатори и персонализиране на УЕИД върху издаваните БЛД. Ако трите системи не бъдат изградени и надградени едновременно в необходимата логическа съвместимост и работоспособност, не би могло да се осигури издаването на БЛД като носители на УЕИ, а това би осуетило основен градивен елемент за преминаването към единна електронна идентификация на лицата пред националните и европейските публични електронни услуги. В тази връзка с допълнение на Протоколното решение т. 16 по Протокол № 39 от заседанието на МС на 13.09.2017 г. с Протоколно решение по т. 40 от заседанието на МС от 31.01.2018 г. се приема, че ЦСЕИ е основен елемент на системата за издаване на български лични документи (СИБЛД). Специфичните цели на проекта са свързани с осигуряване на удобен механизъм за централизирана електронна идентификация на физически лица в електронния свят, позволяващ лесна и удобна проверка на идентичността им при максимална защита (най-високо ниво, според Регламент ЕС 910/2014), за реализиране на сигурни транзакции. Системите ще осигурят гъвкави възможности за издаване на удостоверения за електронна идентификация, както в България, така и за гражданите в чужбина и персонализирането им върху БЛД, с цел осигуряване на максимално разпространение, при минимални разходи за гражданите. Проектът пряко ще допринесе за преодоляването на основните предизвикателства, идентифицирани в Стратегията за електронно управление на Република България в периода 2019-2023 и Пътната карта за нейното изпълнение. Той ще спомогне за реализиране на присъединяването към Европейската инициатива за трансгранична електронна идентификация. Специфична цел на проекта е и разработването на различни електронни административни и вътрешно-административни услуги, свързани с процесите обхванати от различните подсистеми от Националната схема за електронната идентификация. Основни дейности: Дейност 1 – изграждане на Централизирана система за електронна идентификация (ЦСЕИ) с включени крайни работни места за запис на УЕИ. Дейността включва следните услуги и доставки: реализация на национална схема за електронна идентификация, изграждане и въвеждане в експлоатация на основни и допълнителни специализирани софтуерни компоненти за реализиране на схема за е-идентификация и доставка, интеграция и гаранционна поддръжка на специализиран хардуер, системен и приложен софтуер за реализиране на инфраструктурата и средата за развитие на схема за е-идентификация, както и необходимите обучения. В рамките на проекта ще бъдат разработени свързаните регистри, системи, подсистеми и други, като регистри на удостоверенията за електронна идентичност, електронните идентификатори, администратори на електронна идентичност и центрове за електронна идентификация, на овластяванията и др. В Административния регистър ще бъдат вписани и въведени в експлоатация електронни административни услуги, както следва: а) услуги, свързани с електронната идентификация (еИД): - Заявяване на допълнително еИД; - Прекратяване на еИД; - Спиране на еИД; - Възобновяване на спряно еИД; - Удължаване срока на валидност. б) услуги, свързани с електронното овластяване: - Овластяване на лице за конкретна административна услуга, набор от услуги или представителство пред даден административен орган; - Спиране на овластяването на лице; - Възобновяване спряно овластяване; - Удължаване срока на валидност на спряно овластяване. Дейност 2 – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строеж - обекти по смисъла на § 5, т. 39 от ДР на ЗУТ за нуждите на централизираното издаване на БЛД, вкл. обзавеждането и системата за физическа сигурност на строежа, сградните отклонения за свързване на строежа с общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, и с прилежащата улична мрежа и вертикалната планировка. Дейността включва: проектиране на една или повече сгради за Персонализационен център за ЦСПБЛД и на една сграда за Офис за административно обслужване на граждани, както и проектиране на вертикалната планировка и на други обекти, осигуряващи експлоатацията на ЦСПБЛД и изпълнение на строеж в съответствие с проект. Дейност 3 – изграждане на Централизирана система за персонализация на БЛД (ЦСПБЛД). Централизираната система за персонализация на БЛД трябва да е съвкупност от приложен софтуер, управляващ, контролиращ и обезпечаващ всички дейности, свързани с персонализационния процес, технически и програмни средства, осигуряващи работата на приложния софтуер, както и чувствително оборудване и програмни средства за извършване на персонализацията. Системата трябва да осигури обвързване на постъпилите заявки за издаване на БЛД с конкретен вид и номер на бланка, персонализация на БЛД и верификация за валиден БЛД. Дейността включва изпълнението на услуги за: изготвяне на работен проект на ЦСПБЛД, разработване и внедряване на приложен софтуер и тестване на ЦСПБЛД, въвеждане в експлоатация на ЦСПБЛД, както и доставка и монтаж на технически и програмни средства, осигуряващи работата на приложния софтуер, чувствително оборудване и програмни средства за извършване на персонализацията на документи тип „паспорт” и тип „карта”, обучения. Дейност 4 – доставка и монтаж на технически и системни програмни средства за развитие на съществуващия НАИФ НРБЛД. Дейността основно включва доставки: Поддейност 4.1 – доставки за мрежата за пренос на данни на МВР за нуждите на НАИФ НРБЛД и ЦСЕИ. Поддейност 4.2 – доставки на технически и програмни средства за развитие на информационната среда, както и миграция на съществуващите информационни масиви в новоизградената информационна среда. Поддейност 4.3 – доставки за крайни работни места, включително биометрични станции и управляващ софтуер за работните места за снемане на биометрични данни и за верификация на БЛД. Дейност 5 - доставка и монтаж на технически и програмни средства за осъвременяване на Инфраструктурата с публични ключове (ИПК), за обслужване на процеса по издаване на БЛД и проверката им. Дейността включва следните услуги и доставки: изготвяне на проект на техническо решение за обновяване и осъвременяване на техническите и програмни средства на ИПК, доставка и монтаж на необходимите технически и програмни средства за реализиране на ИПК, мигриране на базите от данни, интегриране на ИПК със Системата за персонализация и изградените Национална директория на публичните ключове (NPKD) и Единната точка за контакт (SPOC) и пускане в редовна експлоатация на ИПК за обслужване на процеса на издаване на БЛД с електронен носител на информация (ЕНИ), както и необходимите обучения. Дейност 6 - разходи за възнаграждения на управляващия и експертния екип на бенефициента. Дейност 7 – разходи за консултантски услуги от външен изпълнител в процеса на изпълнение на проекта, в т.ч. промени в нормативната уредба на национално и международно ниво и съответното им техническо прилагане; непредвидени технически изисквания към националната схема за еИД, възникнали в периода от 2021 г. до края на изпълнението на проекта и други Към настоящия момент е сформирана междуведомствена работна група към зам. министър председателя по икономическата и демографската политика, която разглежда Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗЕИ. На ниво ЕС се разглеждат предложения за изменения на Регламент № 910/2014, касаещи разработването на общо европейски техническите „стандарти“, на базата на които да се извърши признаването на схемите за Е-идентификация. Очакваните изменения биха довели до промяна в обхвата на проекта в хода на неговото изпълнение. Биха могли да възникнат допълнителни технологични изисквания за разширяване на националната схема за електронна идентификация, както и коригиране на бизнес процесите в нея и начините за нейното използване. Динамичните промени и изисквания за начина на защита върху носителите на електронна идентификация аналогично ще наложат необходимост от надграждане на компонентите, осигуряващи информационна сигурност за бъдещите периоди след 2023 г. Въпроси, свързани с отворената стратегическа автономност и сигурността (Open strategic autonomy and security issues) Проектното предложение е изготвено след извършен анализ за сигурността и рисковете, като са съобразени следните стратегически документи, законови и подзаконови норми: - Стратегия за кибурсигурност на ЕС 2020 – 2025; - Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза; - Закон за киберсигурност; - Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност; - Национална стратегия „Кибер устойчива България“; - Вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност (МИС) в Министерството на вътрешните работи (МВР); - Политиката за мрежова и информационна сигурност (МИС) в Министерството на вътрешните работи (МВР); - Общ регламент относно защитата на данните (General Data Protection Regulation - GDPR); - Закон за електронната идентификация (ЗЕИ). Съгласно политиката за МИС в МВР: Целта на управлението на риска е минимизиране на загубите от потенциални нежелани събития, настъпили в резултат от реализиране на заплахи към информационната и комуникационна инфраструктура, които могат да засегнат конфиденциалността, интегритета и достъпността на информацията в нея. В МВР се извършва анализ и оценка на риска за мрежовата и информационната сигурност регулярно, или когато се налагат съществени изменения в целите, както и в информационната и комуникационната инфраструктура. Връзка с трансгранични и многонационални проекти Настоящият проект не е част от трансгранични проекти, но има пряка добавена стойност и трансграничен ефект по отношение развитието на Единния цифров пазар. Единният цифров пазар е сред основните приоритети на Европейската комисия. Главна цел на Регламент (EС) No 910/2014 (Регламент/eIDAS) на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар е изграждането на единен цифров пазар чрез улесняване на сигурна електронна идентификация и електронно удостоверяване на автентичността на съответния потребител. Чрез реализиране на електронна идентификация сигурните трансгранични електронни транзакции стават възможни. Националната схема за електронна идентификация пряко допринася за трансграничната оперативна съвместимост чрез eIDAS възела, който осигурява достъп, както на български граждани до електронните услуги в държавите членки, така и на граждани на държави членки до услуги, предоставяни в България. Българският eIDAS възел е завършен със средства от държавния бюджет. Той е разработен на база на техническата спецификация, предоставена от Европейската комисия – Интеграционен пакет версия 2.1, която е използвана частично с оглед интеграцията с българската система за е-автентикация, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. Възелът работи в продукционна среда. eIDAS възелът ще бъде интегриран с Националната схема за електронна идентификация, която ще бъде нотифицирана съгласно изискванията на Регламент (EC) No 910/2014. Предвид ключовата роля на eIDAS възела за осъществяване на трансгранична електронна идентификация на гражданите на другите държави-членки на ЕС, в Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2019 – 2023) е включена мярка за осигуряване на неговата поддръжка и развитие. Прилагане на принципа „ненанасяне на значителни вреди“ Проектът е насочен към развитие на специфична ИКТ инфраструктура и в тази връзка няма да нанесе значителна вреда на околната среда по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) № 2020/852. Предвидените за изпълнение дейности по проекта не противоречат на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088. Отчитайки целия жизнен цикъл, продуктите и услугите, предмет на проектното предложение не водят до значителни вреди върху околната среда по всички критерии, цитирани в чл. 17. Изграждането на централизирана система за електронна идентификация като механизъм, позволяващ универсален, лесен и удобен начин за идентификация на гражданите при заявяване от тяхна страна на електронни административни услуги при максимална сигурност, цели да се повиши качеството и достъпността до административно обслужване на гражданите и бизнеса в т.ч. и като част от общата стратегия за изграждане на „е-околна среда”. Развитието на целенасочено, достъпно, предвидимо, ефективно и ефикасно електронно управление в полза на обществото и околната среда ще доведе до висока степен на гъвкавост и ефективност на мерките за опазване на околната среда, съкращаване на сроковете за обработка на документи, ограничаване на предоставените услуги на хартиен носител, удобен достъп и публичност на процедурите. От друга страна широкото използване на електронни услуги и електронизиране на процесите допринася за постигане на по–висока прозрачност на решенията и действията по опазване на околната среда, както и по–високо ниво на отчетност. Равенство между половете и равни възможности за всички Всяка организация, участваща в проект, трябва да се придържа към ценностите, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС): зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, където преобладават плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете. Проектът ще се изпълнява от служителите на Министерството на вътрешните работи и подизпълнители чрез възлагане на основни дейности съгласно националния закон за обществените поръчки. Равенството между жените и мъжете, касаещо отношение и възможностите, условия на заетост и кариерното развитие се осигуряват от националната регулаторна рамка и вътрешните правила и политики за човешките ресурси в Министерството на вътрешните работи. Този набор от правни актове, правила и политики гарантира, че няма да има неравенство на основата на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация при наемане или управление на човешките ресурси в рамките на министерството. Националният закон за обществените поръчки е съобразен със законодателството на ЕС и осигурява равни възможности за всяко юридическо и физическо лице в процеса на провеждане на търга и изпълнение на доставки и услуги, финансирани от държавни организации по този закон. Националната регулаторна рамка гарантира, че няма да има неравенство въз основа на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация за всяко физическо лице в процеса на кандидатстване и получаване на български лични документи с електронни идентификация. Системата ще осигури специфични функционалности за хора със специфични увреждания в процеса на кандидатстване и получаване на български лични документи с електронна идентификация - кандидатстване по интернет, когато биометричните лични данни са получени от лицето до 59 месеца преди датата на заявлението.

- Бенефициент.

Бенефициент: Министерство на вътрешните работи

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи.

Предвижда се проектът да се изпълни за две години, с минимум три години гаранционна поддръжка. Времевият график на проекта е както следва: Дейност; Месеци. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. Дейност 1 – Изграждане на Централизирана система за електронна идентификация с включени крайни работни места за запис на УЕИ. X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. Дейност 2 – Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строеж. X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. Дейност 3 – Изграждане на Централизирана система за персонализация на БЛД. X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. Дейност 4 – Доставка и монтаж на технически и системни програмни средства за развитие на съществуващия НАИФ НРБЛД.. Поддейност 4.1 – доставки за мрежата за пренос на данни за нуждите на НАИФ НРБЛД и ЦСЕИ; X; X; X; X; X; X; X. Поддейност 4.2 – доставки на технически и програмни средства и миграция на съществуващите информационни масиви в новоизградената информационна среда; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. Поддейност 4.3 – доставки за крайни работни места, включително биометрични станции и управляващ софтуер за работните места за снемане на биометрични данни и за верификация на БЛД; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. Дейност 5 - Доставка и монтаж на технически и програмни средства за осъвременяване на Инфраструктурата с публични ключове, за обслужване на процеса по издаване на БЛД и проверката им.. X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. Дейност 6 - Разходи за възнаграждения на екипа за изпълнение на проекта. Труд; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х. Дейност 7 Консултантски услуги. Консултантски услуги по изпълнение на проекта; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х. Консултантски услуги по бизнес анализ, софтуерни разработки и други; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х; Х.

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

За реализиране на модела за ЦСПБЛД, с Решение № 5785мпр-58/15.08.2018 г. на 18.08.2018 г. е обявена обществена поръчка - ограничена процедура с предмет “Проектиране, изграждане и управление на Системата за издаване на български лични документи“. Към настоящия момент Решение № 5785мпр-35/29.04.2020 г. на Възложителя за определяне на изпълнител по процедурата не е влязло в сила и няма сключен договор с изпълнител, поради подадена жалба от страна на кандидат до Комисията за защита на конкуренцията и съответно до Върховния административен съд. МВР разполага с проектна готовност и разчети на необходимите ресурси. Изпълнението на проекта може да започне непосредствено след одобрението му.

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Общ бюджет на проекта: 192 000 000 лева с ДДС, от които: - Европейско финансиране: 122 465 585 лева (63,78%) - Национално съфинансиране: 69 534 415 лева (36,22%) – въз основа на протоколно решение по т.16 от Протокол № 39 от заседание на Министерски съвет на 13.09.2017 г. с решение за одобрение на модел за централизирано персонализиране на българските лични документи с децентрализирано административно обслужване на гражданите. - Дейност 1: 89 748 228 лв. с ДДС - Дейност 2: 18 805 239 лв. с ДДС - Дейност 3: 20 630 821 лв. с ДДС - Дейност 4: 50 957 119 лв. с ДДС, в т.ч.: Поддейност 1 – 23 580 677 лв. с ДДС; Поддейност 2 – 12 937 819 лв. с ДДС; Поддейност 3 – 14 438 623 лв. с ДДС; - Дейност 5: 4 610 641 лв. с ДДС - Дейност 6: 6 636 209 лв. с ДДС - Дейност 7: 611 743 лв. с ДДС Министерство на вътрешните работи изпълнява проектите в качеството си на публична институция, юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Съгласно националното законодателство за облагане с ДДС, дължимият ДДС не се възстановява от МВР. В този смисъл дължимият ДДС се явява допустим разход по Механизма за възстановяване и устойчивост и като такъв е включен в бюджета на проекта. Бюджетът е разработен на базата на единични цени в лева, с включен ДДС. Стойностите са формирани на базата на проведена обществена поръчка: 18-08-2018-022-МП-22 „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019“ При изпълнение на проекта бенефициентът, водещите структури и партньорите не се явяват предприятия, извършващи икономическа дейност. Същите действат при упражняване на публични правомощия съобразно пар. 17 от Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в чл.107, пар.1 от ДФЕС. Държавна помощ по смисъла на чл. 107, пар. 1 от ДФЕС е всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, и е несъвместима с вътрешния пазар. ” ”Предприятие” по смисъла на чл. 20, ал.2 от Закон за държавните помощи е всяко лице, което осъществява икономическа дейност без значение на неговата правноорганизационна форма, статут и начин на финансиране, независимо от това дали същото формира и разпределя печалба. Процедурите за избор на изпълнители в рамките на настоящия проект ще бъдат извършвани по реда на ЗОП и ППЗОП по открит, прозрачен, в достатъчна степен публичен, недискриминационен и безусловен начин по смисъл на т. 89-96 от Известие на комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в чл.107, пар.1 от ДФЕС. В този смисъл, на ниво изпълнители, подпомагането също не следва да се счита за държавна помощ. Възстановяването на помощта, в случай че такава възникне, се осъществява по реда на Закона за държавните помощи. Бенефициентът, водещите структури и партньорите по проекта ще водят точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за аналитичност в общата им счетоводна система, така че да бъде осигурено отчитане на дейностите по проекта чрез отделни аналитични счетоводни сметки. Това изискване ще се прилага в съответствие с националното законодателство, като счетоводните сметки, отчети, приходи и разходи/активи и пасиви, свързани с проекта, трябва да подлежат на ясно идентифициране и проверка. С подпомагането на бенефициента, водещите структури и партньорите не е налице нарушаване на конкуренцията и подобряване на конкурентните им позиции в сравнение с други предприятия, с които се конкурират, по смисъла на чл. 107, пар. 1 от ДФЕС. Дейностите се извършват от тях, в качеството им на органи, упражняващи на публични правомощия, които са вменени с разпоредби на националното законодателство и не могат да бъдат разглеждани като либерализиран пазар. В този смисъл инвестирането на безвъзмездни средства не би могло да се разглежда като държавна помощ по смисъла на чл. 107, пар. 1 от ДФЕС..

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 9,79% - Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 39,69% - Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация) – 0% - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги) – 3,77% - Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер) – 46,74%

- Индикатори

- Индикатор/и за резултат

- Брой сключени договори Начална стойност – 0 бр. – април 2021 г. Крайна стойност – 1 бр. – 2-ро тримесечие 2021 г. - Изградена нова система за Централизирана система за електронна идентификация – 1 брой. Начална стойност – 0 –2-ро тримесечие 2021 Крайна стойност – 1 – 2-ро тримесечие 2023 г. - Брой изградени/надградени регистри ЗЕИ и ЗБЛД - минимум 5. Начална стойност –1 бр. – април 2021 г. Междинна стойност - 1 бр. – декември 2022 г. Крайна стойност – 5 бр. – 2-ро тримесечие 2023 г. - Брой електронни услуги по ЗЕИ за предоставянето им в транзакционен режим – 20. Начална стойност – 0 бр. – април 2021 г. Крайна стойност – 20 бр. – 2-ро тримесечие 2023 г. - Изграден съвременен защитен „Персонализационен център“ – 1 брой Начална стойност – 0 – м. април 2021 г. Крайна стойност – 1 – 2-ро тримесечие 2023 г. - Изградена централизирана система за управление на персонализацията на БЛД – 1 брой Начална стойност – 0 - първа година 2021 Крайна стойност – 1 – 2-ро тримесечие 2023 - Надградена мрежа за пренос на данни на МВР за нуждите на НАИФ НРБЛД Начална стойност – 0- първа година 2021 Крайна стойност – 1 - второ шестмесечие - първа година 2021 - Изградени крайни работни места, включително биометрични станции и управляващ софтуер за работните места за снемане на биометрични данни и за верификация на БЛД - до 400 обекта на МВР Начална стойност – 0 - първа година 2021 Крайна стойност – 400 обекта - 2-ро тримесечие 2023 г. - Надградена инфраструктура с публични ключове (ИПК) Начална стойност – 0 - първа година 2021 Крайна стойност – 1 - 2-ро тримесечие 2023 г.

- Индикатор/и за ефект

Брой издадени БЛД с електронна идентификация: - Начална стойност - 0 [2021] - Междинна стойност - 300 000 бр. [2023] - Междинна стойност - 400 000 бр. [2024] - Междинна стойност - 350 000 бр. [2025] - Крайна стойност – 1 050 000 бр. в периода 2023 г. – 2025 г. Брой публични административни електронни услуги, достъпвани чрез електронна идентификация с високо ниво на осигуреност, съгласно Регламент № 910/2014: - Начална стойност - 0 [2021] - Крайна стойност – 500 бр. - второ шестмесечие на 2023 г.

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Да

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

97 % от дейностите и финансовия ресурс ще бъдат предмет на обществени поръчки. Подготовката на техническите задания, технически спецификации и изискуемата документация за обществените поръчки ще бъде осъществена от служители на МВР.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

Индикативният график за провеждане на процедура/и по ЗОП за изпълнение на дейностите е: - 1 месец за сключване на договори с избраните изпълнители - 23 месеца за изпълнение на договори по ОП; - 36 месеца гаранционна поддръжка. Възложител на обществените поръчки/ процедури по ЗОП е Министерство на вътрешните работи.

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

През 1998 г. е изпълнен договор за издаване на документи за самоличност, отговарящи на международните и европейски стандарти и в съответствие с етапа на развитие на информационните технологии за издаване на БЛД към този момент. Изградена е автоматизирана информационна система Български документи за самоличност (БДС) с цел автоматизация на процеса по издаване и подмяна на български документи за самоличност, включително персонализацията им. Използва се програмно осигуряване за въвеждане и съхраняване на изображения на подписа и фотографията на лицето, на което се издава документ за самоличност. Системата осигурява редица технологични справки, контрол и статистическа обработка на бланките за издаваните документите, на издадените документи и журналира дейностите на операторите. Изградена е централизирана релационна база данни (БД), която чрез репликация обменя данни с регионалните бази данни. Реализирано е автоматизирано получаване на лични данни от национална база данни (НБД) Население на ГРАО - МРРБ. Реализирани са автоматизация на процесите за: - въвеждане на заявления; - въвеждане на графични изображения чрез сканиране; - персонализация на документи на технологични линии. Създадена е централна БД на материалите под строг отчет и е реализирано приложно програмно осигуряване за контрол и отчетност на използваните бланки на централно и регионално ниво. В системата са реализирани автоматизирани проверки в АИС наложени мерки за административна принуда (НМАП) –на български граждани и чужденци. В резултат на изградената системата е постигнато: - издаваните от 1999 г. български документи за самоличност са в съответствие с новите международни и национални изисквания; - спазени са препоръките на ИКАО (Международна организация за гражданска авиация) за машинночитаеми паспорти, стандартите на ИСО, решенията на Европейския съюз за унифицирани образци на паспорти, новата държавна символика; - За краткото време от две години са подменени гражданските (зелени) паспорти с лични карти, а въвеждането на новите паспорти даде възможност на българските граждани да пътуват без виза в ЕС далеч преди приемането на Р България в него. През 2009 г. се изпълни договор с предмет „Изграждане на централизирана автоматизирана система с децентрализирано персонализиране на български документи за самоличност за пребиваване и за моторни превозни средства“. С проекта е изградена централизирана автоматизирана система с децентрализирано персонализиране, в това число, система за управление на персонализацията с 30 персонализационни центъра, система за цифров подпис и криптографски механизми за защита на информацията в документите с електронен носител на информация. Подменена е техниката в центъра за проектиране и предпечатна подготовка. Подменени са техническите и програмни средства на инфраструктурата на автоматизираната информационна система „Български документи за самоличност“ на централно ниво (сървъри, комуникационно оборудване и софтуер за управлението им) на крайните работни места. Подмяната включва работни станции и софтуер за снемане на биометрични данни за издаване на документи. С внедрената система през 2010 г. започва издаването на първите документи за пътуване и разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, притежаващи ЕНИ. Използваните сървъри и бази данни са централизирани. Процесът по персонализация на документи е автоматизиран в голяма степен. Реализирани са допълнителни справки по отношение на контрол на използваните бланки и издадени документи. Потокът от заявки за издаване на БЛД се управлява автоматизирано както на регионално, така и на централно ниво. В центровете за персонализация е реализиран контрол на достъпа чрез персонални смарт карти. Реализирани са допълнителни възможности за справочна и статистическа дейност, журналират се процесите и действията на операторите. В резултат на проекта е постигнато: С въвеждане на ЕНИ в БЛД се изпълняват препоръките на ICAO DOC 9303,както и на Регламент 2252 на Съвета, допълнен с Регламент 444 от 28 май 2009 г относно стандартите за защитните характеристики и биометричните данни в документите за пътуване, издавани от държавите членки. В паспортите и документите за пътуване е вграден електронен носител на информация, който съдържа запис на портретна снимка и два пръстови отпечатъка на притежателя. За целите на този регламент биометричните данни в документите за пътуване се използват единствено за потвърждаване на автентичността на документа и идентичността на притежателя чрез директно сравняване на данните му със записаните в документа. С въвеждането на ЕНИ се изпълнява и Регламент 1030 на Съвета от 13 юни 2002 г., допълнен с Регламент 380 от 18 април 2008 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за граждани на трети страни. Графичния дизайн на документите е изцяло обновен, подобрени са защитните характеристики на издаваните БЛД с въвеждането на нови защитни елементи, както при полиграфичната изработка на бланките за БЛД, така и в процеса на персонализацията им. По дейностите от проектното предложение, свързани с електронна идентификация не са изпълнявани сходни проекти. Реализирането на този проект ще постави основата на технология за издаване на лична карта с вграден електронен носител на информация, съдържащ биометрични данни, електронна идентичност и удостоверение за електронен подпис и осигуряване на завършен цикъл на централизирана персонализация на БЛД. През 2013 г. е реализиран регистър за електронна идентичност на потребителите, част от проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”. Като резултат от изпълнението на проекта е реализирана пилотна система за електронна идентификация. Основни предизвикателства проектът да не бъде въведен в реална експлоатация са липса на приета и действаща законова уредба и липса на адекватна техническа инфраструктура за обезпечаване на работните процеси на системата. Приетият Регламент ЕС 910/2014, който урежда електронната идентификация и редица доверителни услуги в целия Европейски съюз и приетият от Народното събрание на РБългария през 2016 г. Закон за електронната идентификация, който урежда въвеждането на Национална схема за електронна идентификация на физически лица, породиха необходимостта от стартиране на проект за въвеждане в реална експлоатация на системата за електронна идентификация. През 2017 г. стартира проект “Изграждане на Централизирана система за електронна идентификация /ЦСИЕ/ с включени крайни работни места за запис на унифициран електронен подпис и унифициран квалифициран електронен подпис, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/. В обхвата на проекта са дефинирани дейности по актуализиране на техническа спецификация за реализация на Националната схема за електронна идентификация в съответствие с действащата нормативна уредба и надграждане и доразвитие на основни компоненти на националната схема за електронна идентификация и внедряване в продуктивен режим. В рамките на проекта се обяви обществена поръчка: „Реализиране на национална схема за електронна идентификация и внедряване в продуктивен режим“, която е прекратена поради технически и фактически неточности в документацията за провеждане на процедурата. С решение на Министерски съвет от 13.09.2017 г. се одобрява Модел за централизирано персонализиране на български лични документи с децентрализирано административни обслужване на гражданите. Съгласно този модел проектът: “Изграждане на Централизирана система за електронна идентификация“ е включен като отделна дейност от мащабен проект: „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019“. Мотивът за това е, че Законът за българските лични документи определя българските лични документи и като носители на удостоверение за електронна идентичност. Тази разпоредба налага интеграция на „Национален регистър на българските лични документи” с Централизирана система за електронна идентификация. След проведена процедура по закона за обществените поръчки решението за класиране и определяне на изпълнител е обжалвано в Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Поради невъзможността да бъдат спазени сроковете на изпълнение на дейността, финансирана по ОПДУ и за да не се постави под съмнение авторитета на бенефициента – МВР, е взето решение дейността, финансирана с европейски средства да се финансира със средства от държавния бюджет. Настоящото проектно предложение за изграждане на национална схема за електронна идентификация и персонализацията ѝ в българските лични документи имплементира всички поуки и изводи от натрупания опит от предходните проекти, както и добрите практики в другите европейски държави. По време на подготовката на проекта бе разработен детайлен анализ на риска, като планираните мерки за минимизиране на рисковете са дефинирани на базата на натрупания опит. За преодоляване на трудностите, свързани най-общо със спазването на срокове и провеждане на обществени поръчки, поради което предходният проект не бе реализиран, се планира прилагането на по-прецизна методология за изпълнение на проекта, както и стриктен и непрекъснат контрол върху всички етапи на изпълнението. Проектът има значително по-широк обхват, свързан с практическа реализация на националната схема за електронна идентификация, чрез изградена независима, сигурна и надеждна техническа и мрежова инфраструктура, надградени информационните системи, доизградени съответните електронни регистри, публични портали и софтуерни компоненти с отворен код за преизползване от различни организации, фирми и граждани. Проектът адресира допълнителните изисквания към осигуряване на процеса на персонализация на еИД в българските лични документи, произтичащи от решението за обединяване на двата мащабни проекта – ново поколение БЛД и национална схема за ЕИД. Това включва изграждане и въвеждане в експлоатация на основни и допълнителни специализирани софтуерни компоненти за реализиране на схема за е-идентификация и доставка, интеграция на системен и приложен софтуер за реализиране на инфраструктурата и средата за развитие на схема за е-идентификация, както и необходимите обучения.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

Не са предвидени сходни проекти по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход. Проектното предложение е в съответствие с Цел на политиката 1 от Споразумението на партньорство, в рамките на която се предвижда да бъдат планирани мерки в областта на дигитализацията на публичните услуги в полза на гражданите и бизнеса и с Цел на политиката 3, в рамките на която ще бъдат планирани мерки в областта на цифровата свързаност.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

Проектът е пряко свързан с препоръките на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2020 г. по отношение на подобряване ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление. COVID - кризата като цяло ускори дигитализацията на обществото. Създалата се здравна криза наложи рязка повишаване използването на дигиталните услуги на държавата и на частния сектор. Бързината на обслужването, дистанционността, спестяването на разходите предизвика нарастващ интерес у потребителите. В контекста на предизвикателствата, свързани с COVID - 19 редица банки вече предоставят все повече и по-усъвършенствани дигитални услуги с помощта на иновативните решения за отдалечена електронна идентификация. Предвидените дейности се базират на извода на ЕК относно бъдещия растеж на България, за който е важно да се подобри качеството на институциите. Проектните дейности са разработени и в съответствие с препоръките за „инвестиции в цифровизацията“ като част от глобалния подход за развитие на региона, съгласно приоритетите на ЕС. Посоченият проект отразява също съображението по т. 24 от проекта на „Препоръка на Съвета относно националната програма за реформи на България за 2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2020 г.“, съгласно което България изостава в предоставянето на електронни услуги и тяхното ползване от гражданите и предприятията следва да се насърчи. В т. 4 от същия документ се посочва необходимостта да бъдат предприети действия през 2020 г. и 2021 г. за подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление. Чрез изграждане на национална схема за електронна идентификация и персонализация в българските лични документи ще се повиши общественото доверие в институциите и ще се гарантират правата на гражданите в електронния свят.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Проектът допринася пряко за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г. и Пътната карта към нея. По този начин на българските граждани и бизнеса ще бъде осигурен гарантиран достъп до електронни административни услуги чрез повсеместна свързаност, сигурност и устойчивост на инфраструктурата и системите. Изграждане на: ефективни бизнес модели в работата на администрацията; цифрова администрация; механизъм за координирано планиране и реализиране всички инициативи за развитие на електронното управление; предоставяне на административни услуги през единния портал на електронното управление по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства. Реализиране на електронната идентификация има принос и към постигане на основна цел 1 от Националната програма за развитие: България 2030, свързана с технологична трансформация на икономиката, повишаване на ресурсната ефективност и наваксване на изоставането в цифровизацията ѝ. Въвеждането на модерни технологии в редица сектори ще осигури по-голям брой висококачествени услуги за обществото. Национална програма „Цифрова България 2025”; Приоритетна област „Осигуряване на ефективни и висококачествени публични електронни услуги за бизнеса, гражданите и държавното управление“. Повишената необходимост от използване на електронни публични услуги води от своя страна до нарастване нуждата от електронна идентификация за гражданите и бизнеса. Наред с това възниква и необходимост за постигане на сигурност на данните при електронната идентификация. В това направление проектът има отношение и към Националната стратегия по киберсигурност. Проектът се отнасят пряко до изпълнението на предвидените мерки, свързани с увеличаването на използването на електронни услуги от гражданите, прилагайки изискванията на европейското законодателство относно електронните идентификация. Използването на документа за самоличност като средство за електронна идентификация ще създаде предпоставки за бързото развитие на цифровите технологии, за разработването на голям брой административни и социални услуги. Това ще промени начина, по който гражданите мислят като потребители и ще стимулира желанието им да подобрят своите знания и умения. Развитието и разпространението на националната схема за електронна идентификация и персонализацията й в българските лични документи е основен „движещ фактор“ за постигането на целите на приоритетна ос 2 на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Липсата на такава национална схема към момента е една от основните пречки пред масовото използване на електронните административни услуги. Нейното прилагане ще позволи да се осигури достъпност и лесно използване от потребителите на проактивните услуги „открай-докрай“, които ще бъдат създадени на база на разработваните модели на данни. Тя е важна за реализацията на ключови услуги от типа „епизоди от живота/бизнеса“. Успехът на новите модели на взаимодействие и споделяне на данни между гражданите, бизнеса и администрацията в дигитална среда, които ще бъдат изградени по програмата, в голяма степен зависи от наличието на сигурна, удобна и лесна електронна идентификация. Нотифицирането на националната схема от своя страна ще позволи и широкото използване и популяризиране на трансграничните услуги за улесняване на трансграничното използване на данни. От друга страна, проучването, разработването и реализацията на иновативни технологии в процеса на дигитализация са ключов подход при създаването на система за изработване на лични документи с вграден електронен идентификатор като доказателство за самоличност, както и способността за използването на смартфон или друго устройство за съхраняване на удостоверения за електронна самоличност за постигане на по-висока степен на удобство в сравнение с личната карта. Националната схема за електронна идентификация пряко допринася за осъществяване на трансгранична оперативна съвместимост чрез реализиране на електронни услуги, работещи за всички граждани на Европейския съюз, включително възможност за български граждани да ползват електронни услуги в други държави членки. Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501) изисква съвместимост между издадените в различните страни електронни идентификатори. Трансгранична оперативна съвместимост, това е т.нар. eIDAS възел. Проектното предложение съответства и на една от водещите инициативи, определени от Европейската комисия в Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. - Модернизиране — EU-ID и възловите цифрови обществени услуги следва да бъдат модернизирани и да са достъпни за всички. В посочения документ е указано, че сигурната и обхващаща целия ЕС електронна идентификация и електронно удостоверяване пред правителствата и частните субекти и достъпа до техните услуги ще осигури на гражданите контрол върху техните онлайн самоличност и данни, както и ще даде възможност за достъп до цифрови услуги онлайн. Държавите членки се насърчават да включат в плановете си за възстановяване и устойчивост инвестиции и реформи в рамките на посочената водеща инициатива с оглед гарантиране на издаването на европейска цифрова идентичност (eID) до 2025 г.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Регламент (ЕС) № 910/2014 определя, че всички държави - членки на Съюза от 29 септември 2018 г. трябва да прилагат средства за електронна идентификация, разработени в съответствие с утвърдена схема и отговарящи на определени стандарти за сигурност. Електронната идентификация е от ключово значение за развитието на електронното управление, бизнеса и устойчивото развитие на икономиката на дадена страна и единния европейски пазар. Цифровият единен пазар стимулира икономиката и подобрява качеството на живот чрез електронната търговия и електронното управление. Широкото използване на електронни услуги и сигурна цифрова идентичност имат потенциала да спестят сериозен ресурс от бюджета на всяка държава. Делът на цифровата икономика (е-GDP) варира от 4,5 до 15,5% от световния БВП. Очакванията са този дял да се увеличава. Трансграничната оперативна съвместимост чрез реализиране на електронни услуги и хармонизацията на европейските изисквания е предпоставка за премахване на основните бариери и пречки (липса на оперативна съвместимост, растяща киберпрестъпност и риск от недоверие в мрежите) при ползване на трансгранични услуги. Конкретните ползи от използване на електронна идентификация са: - Достъпност и удобство при ползването на: Електронни административни услуги, през единна точка, независимо от местоположението: в сферата на здравеопазването (е-Здравеопазване); сферата на образованието (е-Образование); сферата на правосъдието (е-Правосъдие); сферата на икономиката (е-данъци) - Електронни услуги предлагани от бизнеса (е-бизнес); - Електронни услуги предлагани от организации, предоставящи обществени услуги (комунални услуги); - Трансгранична европейска идентификация (European Citizen Card); - Достъп до услугите на европейският цифров пазара (Digital Single Market); - Машинно четим документ за пътуване (Machine Readable Travel Document); - Европейска здравноосигурителна карта (European Travel Insurance Card); - Свободно движение на студенти в рамките на ЕС (European Student Mobility). Дигитализацията на публичните услуги в България има за цел да намали административната тежест върху гражданите и бизнеса и така да допринесе за значителен икономически ефект (спестявания от държавни такси, човешки ресурс и изразходвано време). Цифровият единен пазар се основава на концепцията за общия пазар, която е насочена към премахването на пречките пред търговията между държавите членки с цел да се увеличи икономическият просперитет и да се допринесе за изграждането на „един все по-тесен съюз между народите на Европа“ и е развита допълнително под формата на концепцията за вътрешния пазар, определен като „пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали“.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Изпълнението на проекта допринася пряко за постигане целите на Националната програма за развитие „БЪЛГАРИЯ 2030“. Реализиране на електронната идентификация има принос и към постигане на основна цел 1 от Програмата, свързана с технологична трансформация на икономиката, повишаване на ресурсната ефективност и наваксване на изоставането в цифровизацията ѝ. Проектът ще спомогне за стимулиране предприемането на мерки за използване на цифровите технологии и сигурна електронна идентификация от гражданите, бизнеса и публичната администрация, с цел повишаване конкурентоспособността на българските предприятия и подобряване на ефективността на бизнес процесите. Дейността по проекта съответства на основния фокус на политиката за изграждане на модерна и сигурна цифрова инфраструктура, като основа за предлагане на повече услуги чрез цифрово управление и сътрудничество по Приоритет 8 ,,Цифрова свързаност“. Проектът е съотносим към ос на развитие 3 ,,Свързана и интегрирана България“ като по този начин ще допринесе за изпълнението на Приоритет 10 „Институционална рамка“, който определя ключово значение на въвеждането на националната схема за електронна идентификация за разширяване употребата на електронните административни услуги. В тази връзка, Програмата предвижда да бъдат въведени пазарни стимули за повишаването употребата на електронна идентификация от бизнеса, както и внедряването на електронен подпис в документите за самоличност на всички граждани.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Неприложимо

Моля, вижте допълнителния документ с таблица на риска, приложен към проектното предложение (Идентифицирани рискове при изпълнение на проекта и въвеждане в експлоатация на системата за електронна идентификация, оценка на приоритета на всеки един от тях, вероятността за настъпване и планираните мерки за предотвратяване на риска и/или ограничаване на последствията от него)

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.

Документацията по обществената поръчка е достъпна на следния интернет адрес: https://www.mvr.bg/dussd/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-01.10.2014-%D0%B3/proektirane-izgrajdane-upravlenie-sistema-balgarski-lichni-dokumenti-2019

Периодът за постигане на индикаторите е планиран при старт на проекта от м. април 2021

https://www.mvr.bg/dussd/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-01.10.2014-%D0%B3/proektirane-izgrajdane-upravlenie-sistema-balgarski-lichni-dokumenti-2019

DIGITAL ECONOMY REPORT 2019, United Nations

Цифров единен пазар, http://ec.europa.eu/digital-agenda/