# Бланка за кандидатстване на проект по Механизма за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

Настоящата програма е част от реформа, стартирана от Министерския съвет като дългосрочен ангажимент за подобряване на инвестиционната среда и опростяване и съкращаване на различни процедури по отношение на инвестиционния процес. Развитието на индустриални паркове е стратегически държавен приоритет, заложен в Програмата на правителството. В изпълнение на този приоритет като важна стъпка в процеса на реформи е разработен Закон за индустриалните паркове. На 12 март 2021 г. законът е обнародван в Държавен вестник и влезе в сила. Основната цел на закона за индустриалните паркове (ЗИП) е да създаде възможност за изграждане в съкратени срокове на съвременни индустриални зони с цялата необходима за инвеститорите инфраструктура и благоприятни условия за изпълнение на нови проекти в индустрията в подкрепа на икономическия растеж. Това ще осигури на инвеститорите възможност да стартират в кратки срокове изграждането на производствените си предприятия в парковете. Индустриалните зони и паркове са важна предпоставка за привличането на нови инвестиции в производството. Наличието на терени с производствено предназначение и изградени елементи на техническата инфраструктура са водещи при избора на локация и имат важно значение за решението за инвестиция на местни и чужди компании. Обособяването на имоти и съоръжения в индустриални зони, разположени в региони на страната с добре развита инфраструктура и с достъп до международните транспортни коридори, подпомага потоците на материали и готова продукция на производствените предприятия в зоните. В България има доказан опит и положително развитие на индустриални паркове (частни, общински, държавни, публично-частни). С тази програма държавата цели да ускори процеса на изграждане и развитие на индустриални паркове. Законът ще съдейства и за осъществяването на друг ключов приоритет – реиндустриализация. Новият закон цели също да създаде условия за насърчаване на иновации в производствени дейности за развитие на производства и услуги с висока добавена стойност, високотехнологични производства и услуги чрез осигуряване в индустриалните паркове на условия за внедряване на научноизследователска и развойна дейност, на иновации и на трансфер на технологии. Използването на финансов ресурс от Плана за възстановяване и устойчивост ще допринесе за постигане на целите на закона. С настоящата програма предвижда идентифицирането на ключови индустриални паркове, изграждането на довеждаща инфраструктура за всеки от тях и установяването на стратегически инвеститор в индустрията (anchor investor) във всеки от парковете. Развитието на индустриалния сектор има водеща роля за повишаване на икономическия растеж, създаването на нови работни места и увеличаването на експортния капацитет на страната. В индустрията проектите са с дългосрочен хоризонт и устойчиво положително въздействие върху икономическото развитие. Тъй като капиталовите инвестиции в производството са високи, нарастването на тези инвестиции е индикатор за стратегическите намерения на инвеститорите за установяване в България. Предвид засиления интерес към България като инвестиционна дестинация, и трайната положителна тенденция за разширяване на производствените мощности на местни и чуждестранни компании, възможността за подкрепа от страна на държавата за планираните от компаниите нови инвестиции би спомогнала за значително увеличаване на регионалната икономическа активност и подобряване на регионалните икономически показатели. Изграждането и развитието на индустриални паркове в регионите на страната ще подобри атрактивността им за потенциалните инвеститори. В комбинация с успешно взаимодействие с общинските администрации за подкрепа на компаниите в инвестиционния процес посредством наличните насърчителни мерки, ще се създадат предпоставки за трайна положителна тенденция на намаляване на дисбаланса в регионалното икономическо развитие. Целта на настоящата програма е да се създадат условия за насърчаване на инвестициите, посредством подкрепа за изграждане на ключови индустриални паркове със стратегическо значение в различни региони на страната за ускоряване на местната икономическа активност от новите предприятия, които ще изграждат производствени мощности в парка и намаляване на силно изразените диспропорции в регионалното икономическо развитие. Идентифицирането на предвидените в закона ключови индустриални паркове ще се извърши от Министерството на икономиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Публичната подкрепа и финансирането на дейностите се предвижда да се осъществи чрез настоящата програма, финансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Програмата ще има два обособени компонента: Компонент 1 „Изграждане на инфраструктура“, който включва: - Довеждаща инфраструктура - изграждане на елементи на външна техническата инфраструктура до границите на парка; - Специализирана инфраструктура – необходима за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на установените в парка предприятия, център за обучение на служители; - Социална инфраструктура – детска градина или дневен център за деца, общежитие за работници в предприятията в парка; - Зарядни станции за електромобили. За изграждането на инфраструктура се предвижда да се задели до 4/5 от ресурса по програмата. Компонент 2 „Скъсяване на веригите за доставка и реиндустриализация“ – предвижда финансиране на дейности по привличане, осигуряване на условия и задържане на стратегически инвеститори, които могат да допринесат за реиндустриализацията на България, затваряне на цикъла на съществуващи производства, повишаване на добавената стойност и производителността в производството. Предвижда се за изпълнението на този компонент да се задели до 1/5 от ресурса по програмата. Програмата предвижда следните дейности: По Компонент 1 - Формулиране, одобряване и оповестяване на критерии за определяне на индустриални паркове със стратегическо значение, въз основа на анализ на потенциала за изграждане и развитие на ключови индустриални паркове; - Идентифициране, оценяване спрямо одобрените критерии, вземане на решение и оповестяване на определените ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната, съгласно Закона за индустриалните паркове; - Изготвяне на условия за кандидатстване, оповестяване, оценка на проектните предложения и договаряне; - Изпълнение, включително провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, отчитане, мониторинг и финансиране/разплащане на сключените договори за изпълнение на дейности по компонент 1 „Изграждане на инфраструктура“; - Организация и управление изпълнението на програмата (включително осигуряване на мерки за информация и публичност). По Компонент 2: - Идентифициране на приложима схема за държавна помощ и/или разработване и процедиране на нова схема за държавна помощ (при необходимост); - Идентифициране на потенциални инвеститори, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), със заявен интерес за осъществяване на стратегически инвестиции в Република България; - Договаряне на условията и финансиране на дейности по привличане и задържане в индустриалните паркове на стратегически инвеститори (anchor investors); - Организация и управление изпълнението на програмата (включително осигуряване на мерки за информация и публичност). Изграждане на инфраструктура по програмата може да се финансира за индустриални паркове (частни, държавни, общински или със смесено участие), отговарящи на изискванията на Закона за индустриалните паркове - паркове в процес на регистрация или регистрирани по закона. В страната през последните 10 години се изграждат поетапно както частни, така и държавни, общински и смесени индустриални зони и паркове. Пример за успешно партньорство между общини и частен инвеститор представлява последователното създаване на голям брой индустриални зони в област Пловдив, обединени на по-късен етап в Тракия икономическа зона. Друг успешен пример е „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, която изгражда държавни индустриални зони. Наличието на потенциални инвеститори с инвестиционни намерения в определени региони, както и на готови за изпълнение проекти за изпълнение на елементи на довеждащата техническа инфраструктура, на специализираната и социалната инфраструктура, или такива проекти в напреднал/начален етап, способства за бързо стартиране на изпълнението и за устойчивостта на програмата в дългосрочен план. Първият компонент на програмата създава условия за насърчаване на частните инвестиции, чрез публични инвестиции за изграждане на необходимата инфраструктура на индустриалните паркове и създава условия за развитие на дейността на различни икономически субекти в парковете при равни условия. Източник на информация за добри практики: https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-11/International_Guidelines_for_Industrial_Parks.pdf От съществено значение за устойчивостта на програмата е фактът, че изграждането на довеждаща инфраструктура за ключови паркове ще даде тласък на инвестициите за изграждане на индустриалните паркове. Те от своя страна са генератор за привличане на частни инвестиции в самия парк и около него, като стават притегателен център и за редица други проекти и инициативи, които могат да бъдат финансирани от националния бюджет и по оперативни и други програми. По отношение на първата дейност ще бъдат взети предвид следните фактори: наличие на терени, отговарящи на изискването на ЗИП за площ от над 300 дка, наличие на транспортна инфраструктура в региона, наличие на трудови ресурси, както и инвеститорски интерес към потенциалната локация, обвързан с реално осъществени проекти в близост. По този начин ще се извърши и mapping на нуждите за изграждане на индустриален парк. Във връзка с изискванията на Закона за индустриалните паркове, е стартирано създаването на междуведомствена работна група (МРГ) за формулиране на критерии за определяне на ключови индустриални паркове по смисъла на ЗИП. За участие в МРГ са поканени представители на МИ и МРРБ и при необходимост, представители на ДАНИИ и БАИ. Определените критерии за избор на индустриални паркове ще бъдат обявени публично, за да се осигури достъп на всички заинтересовани до възможността за кандидатстване по реда на ЗИП. Ключовите паркове, които ще могат да кандидатстват по програмата за изграждане на инфраструктура по компонент 1, ще се определят по предложение на работната група с Решение на Министерския съвет, съгласно изискванията на Закона за индустриалните паркове. Изборът на паркове ще се извърши по одобрените критерии, като ще се даде възможност за участие както на действащи паркове, планиращи разширяване, така и на новосформиращи се, както и на индустриални терени, подлежащи на рехабилитация. При формулирането на програмата е взет предвид натрупаният опит за изграждане както на държавни, така и на общински и смесени индустриални зони и нарастващото търсене на имоти с индустриално предназначение в цялата страна. По отношение на специализираната научно-изследователска инфраструктура, изграждането й ще бъде предвидено само в случай, че предприятията в парка имат необходимост от нея и изграждането на специализирана инфраструктура ще бъде съгласувано с Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ), която отговаря за координирането на всички инициативи в тази област. Следва да се отбележи също, че изграждането на индустриални паркове, в частност на специализирана инфраструктура в тях, и дигиталните иновационни хъбове представляват напълно различни инструменти за подкрепа на бизнеса на регионално ниво. Докато парковете ще предоставят индустриални терени с изградена инфраструктура, то хъбовете ще подкрепят бизнеса в локации с регионална специализация. В условията на програмата ще се заложи търсенето на синергичен ефект от прилагането на различните инструменти в подкрепа на бизнеса. Вторият компонент на програмата създава условия за финансиране на стратегически инвеститори и е насочен към компании в индустрията, които ще стартират дейност на територията на съответния индустриален парк, чийто оператор е регистриран или е в процес на регистрация по Закона за индустриалните паркове. Компонентът е насочен към постигане на транс-граничен ефект и скъсяване на веригите за доставка в рамките на ЕС. Хоризонтални политики По първия компонент се предвижда изграждането на елементи на довеждаща техническата инфраструктура – публична държавна или публична общинска собственост до границите на всяка от индустриалните зони. Инфраструктурата ще бъде достъпна за всички съществуващи и потенциални ползватели. По тази причина финансирането следва да е в режим „непомощ“. По отношение на специализираната и социалната инфраструктура, ще бъде направено допълнително проучване за прилагане на режим „непомощ“, доколкото ще бъдат спазени изискванията за общодостъпно ползване и изграждане по реда на ЗОП. Привличането на стратегически инвеститори (компонент 2) е водещ приоритет както за Министерството на икономиката, така и за цялото правителство. За установяването на ключов инвеститор във всяка от зоните ще се предлагат съобразен с нуждите на конкретния инвеститор пакет от административни и финансови мерки. В този смисъл по втория компонент, се предвижда предоставяне на помощ на инвеститори, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Очакваме прилагането да е или по действащата по ЗНИ схема за регионална помощ или по схема за държавна помощ за големи предприятия, която се разработва в момента и предстои да бъде нотифицирана пред ЕС. Двата компонента допринасят за постигане на стратегическа автономност в рамките на ЕС, доколкото създаването на условия за развитие на индустрията и скъсяването на веригите на доставка, предоставя възможности за европейските инвеститори да останат в ЕС и да се задълбочи процеса на интегриране на българската икономика в европейската. В тази връзка при изпълнението на програмата ще се вземат под внимание насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория, както и за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики, съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. Зеленото и цифрово маркиране е 0%. Програмата ще се осъществява при спазване на принципите за равенство между половете, недискриминация на уязвимите групи от обществото и за устойчиво икономическо развитие.

- Бенефициент.

Министерство на икономиката Цялостният подход за осъществяване на отделните компоненти по програмата изисква изграждане на специфичен капацитет и евентуално определяне/обособяване на звено за управление на компонентите на програмата – ще бъде сформиран екип към звеното, което ще управлява дейностите по изпълнение целите на програмата, включително ще осигурява доброто финансово управление на средствата по тази програма (финансирането на възнагражденията на екипа е предвидено в рамките на техническата помощ).

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи.

Компонент 1 - Формулиране, одобряване и оповестяване на критерии за определяне на индустриални паркове със стратегическо значение, въз основа на анализ на потенциала за изграждане и развитие на ключови индустриални паркове: май - септември 2021 г.; - Идентифициране, оценяване спрямо одобрените критерии, вземане на решение и оповестяване на определените ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната, съгласно Закона за индустриалните паркове: юни - октомври 2021 г.; - Изготвяне на условия за кандидатстване, оповестяване, оценка на проектните предложения и договаряне: юни - октомври 2021 г.; - Изпълнение, включително провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, отчитане, мониторинг и финансиране/разплащане на сключените договори за изпълнение на дейности по компонент 1 „Изграждане на инфраструктура“: октомври 2021 г. - декември 2025 г - Организация и управление изпълнението на програмата (включително осигуряване на мерки за информация и публичност) май 2021 г. - декември 2025 г. Компонент 2 - Идентифициране на приложима схема за държавна помощ и/или разработване и процедиране на нова схема за държавна помощ (при необходимост): май - октомври 2021 г.; - Идентифициране на потенциални инвеститори, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), със заявен интерес за осъществяване на стратегически инвестиции в Република България: октомври 2021 г. - декември 2023 г.; - Договаряне на условията и финансиране на дейности по привличане и задържане в индустриалните паркове на стратегически инвеститори (anchor investors) октомври 2021 г. - декември 2023 г. По отношение на предвидените срокове следва да се има предвид, че възможността за финансиране на инфраструктура до паркове в различен етап на своето развитие, дава възможност непосредствено след стартиране на програмата и след приключване на началните дейности по подбор и договаряне да започне изграждането на инфраструктурни елементи с изготвени технически проекти. Това ще осигури последователност на дейностите и изпълнение на междинните индикатори по програмата. Компонент 1 Изграждане на инфраструктура на индустриални паркове; Компонент 2 „Скъсяване на веригите за доставка и реиндустриализация“; бележки. 2021 q2, q3; - Формулиране на критерии за оценка, - Идентифициране на ключови индустриални паркове; Разработване на схема за държавна помощ /при необходимост/. 2021 q3, q4; - Идентифициране на ключови индустриални паркове, - Подготовка и обявяване на условия за кандидатстване; - Приемане и оценка на предложения за финансиране изграждане на индустриални паркове, - Сключване на договори и финансиране на дейности по изграждане на индустриални паркове – на одобрени предложения; Разработване на схема за държавна помощ /при необходимост/; Идентифициране на потенциални инвеститори; Договаряне на условията и финансиране на дейности по привличане и задържане в индустриалните паркове на стратегически инвеститори. 2022 q1, q2; - Приемане и оценка на предложения за финансиране изграждане на индустриални паркове, - Сключване на договори и финансиране на дейности по изграждане на индустриални паркове – на одобрени предложения; Идентифициране на потенциални инвеститори; Договаряне на условията и финансиране на дейности по привличане и задържане в индустриалните паркове на стратегически инвеститори. 2022 q3, q4; - Приемане и оценка на предложения за финансиране изграждане на индустриални паркове, - Сключване на договори и финансиране на дейности по изграждане на индустриални паркове – на одобрени предложения; Идентифициране на потенциални инвеститори; Договаряне на условията и финансиране на дейности по привличане и задържане в индустриалните паркове на стратегически инвеститори. 2023 q1, q2; - Приемане и оценка на предложения за финансиране изграждане на индустриални паркове, - Сключване на договори и финансиране на дейности по изграждане на индустриални паркове – на одобрени предложения; Идентифициране на потенциални инвеститори; Договаряне на условията и финансиране на дейности по привличане и задържане в индустриалните паркове на стратегически инвеститори. 2023 q3, q4; - Приемане и оценка на предложения за финансиране изграждане на индустриални паркове, - Сключване на договори и финансиране на дейности по изграждане на индустриални паркове – на одобрени предложения; Идентифициране на потенциални инвеститори; Договаряне на условията и финансиране на дейности по привличане и задържане в индустриалните паркове на стратегически инвеститори; С цел да се избегне опасността да останат неизразходвани средства по един от двата компоненти, се предвижда възможност да се прехвърлят средства между двата компонента през второто шестмесечие на 2023 г. и да се договорят до края на 2023 г. или през следващата година.. 2024 - 2025 г. – Управление, мониторинг и разплащане на дейности по проектите.

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

Месец май 2021 г.

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

- Необходим финансов ресурс: 416,5 млн. лв. от МВУ - Частно финансиране – в зависимост от мащаба на проекта - Възможно финансиране по оперативни програми на отделни дейности, различни от финансираните по тази програма, което да е допълващо Необходимият финансов ресурс се предвижда да бъде разделен между двете компоненти: - За „Изграждане на инфраструктура“ – 4/5; 2. За „Скъсяване на веригите за доставка и реиндустриализация“ – 1/5. По компонент 1 от настоящата програма е допустимо да се финансират проекти за довеждаща, специализирана и социална инфраструктура за ключови индустриални паркове, определени със съответно РМС по ЗИП, както следва: - За частично изградени и функциониращи индустриални паркове - до 50 млн. лв. за разширение и рехабилитация на довеждаща инфраструктура; - За частично изградени индустриални паркове върху индустриални терени с отпаднало предназначение, с потенциал за възстановяване и модернизиране – до 75 млн. лв. за почистване, рекултивиране и рехабилитация/изграждане на инфраструктурни елементи; - За новообособени паркове с потенциал за развитие – до 100 млн. лв. за изграждане на довеждаща инфраструктура. Със собствени средства операторът/собственикът на индустриалната зона ще финансира изграждането на вътрешната инфраструктура на територията на парка. Предвижда се предвиденият ресурс по програмата да мобилизира частни инвестиции в размер, не по-малък от вложения по програмата. Индикативната стойност на допълнителното частно финансиране се очаква да достигне най-малко 420 млн. лв. (в т.ч. собствен ресурс на оператор/ите за изграждане /развитие на зоната – 140 млн. лв. и частни инвестиции от най-малко 280 млн. лв. за осъществяване на инвестиционни проекти на привлечени поне 4 стратегически инвеститора, във всяка от зоните на стойност поне 70 млн. лв. всеки). Министерството на икономиката, което съгласно Закона за насърчаване на инвестициите провежда държавната политика в тази област има опит в прилагане на насърчителни мерки и политики по привличане на инвеститори. Значителен е броят на инвеститорите, които са сертифицирани по ЗНИ (през последните години над 30 годишно). Част от тях заявяват насърчителни мерки, свързани с изграждане на инфраструктура. Освен тези инвеститори, през последните две години бяха проведени мащабни дейности по привличане на стратегически инвеститори, като с двама от тях преговорите достигнаха до значителен напредък и успешното им финализиране беше затруднено от недостатъчните инструменти за насърчаване, с които разполагаме. Опитът в тази област, комуникацията с инвеститори, заявените от тях потребности и обективните изисквания, свързани с проектните предложения показват, че основните потребности на инвеститорите с намерения за изграждане на индустриални производства са свързани с: - Изграждане на пътни връзки, които отговарят на определени изисквания за достъп на техника, пропускливост(възможност за големи доставки към и от зоната), възможност за преминаване на техника, регулярност на доставките, паркиране и изчакване, товарене, др. - Ж.п връзки, - Лесен достъп до пристанищна инфраструктура – необходимост от изграждане на интермодални връзки; - Енергийна инфраструктура – газови връзки, електрически съоръжения с определени характеристика, подстанции, трансформатор (основен и резервен), входящи линии с определено напрежение, др. - Достъп до вода за питейни и промишлени нужди в определени обеми, с определени изисквания за консистенция на водата, както и непрекъсваемост на доставките, изисквания към водопроводната мрежа; - Възможност за пречистване на отпадни води, инсталации, - Рекултивиране на терени, в случай че са налични замърсявания, изготвяне на екологични оценки за замърсяване на терена и в съседство, с цел да се избегнат възможни обвинения, че инвеститорът замърсява; - Изравняване, стабилизиране, анализ и подготовка на терена, проучване за подпочвени води, др. специфични нужди, които могат да наложат допълнителни дейности по подготовка на терена или прилежащи терени за достъп до площадката; - Изграждане на обучителен център и общежитие за служителите, които се предвижда да бъдат наети, с цел осъвременяване на подготовката им и надграждане на уменията, които са необходими за целите на проекта; - Научна инфраструктура (лаборатории, др); - Други специфични изисквания. При осъществяване на мащабни инвестиционни проекти във всички случаи инвеститорите очакват съдействие от държавата за осигуряване на базова инфраструктура до терените, където предвиждат да изградят производствени мощности, което може да се осигури по-лесно, ако се обособяват на индустриални паркове, в близост до населени места, които могат да осигурят работна ръка. Освен това капиталовите разходи, свързани с инвестицията са с изключително висока стойност, поради което с цел устойчивост и дългосрочен хоризонт на инвестицията съревноваващите се за избор на локация държави предлагат грантове за стратегически инвеститори, които са важен елемент при взимането на решение за инвестиция, поради което представляват значително предимство при привличането на големи инвеститори. На база на анализ на потребностите, заявени от 2 стратегически инвеститори и значителен брой други инвеститори в индустрията, се установи, че основните потребности на инвеститорите са свързани с описаните по-долу в Компонент 1 елементи на техническата инфраструктура. По Компонент 1, за изграждане на инфраструктура до един индустриален парк е допустимо да се финансират следните дейности: - Елементи на довеждаща техническа инфраструктура - До 10 км. двулентов път: - при средна индикативна цена 5 млн. лв. на км. (4-6 млн. лв. на линеен км за изграждане) – до 50 млн. за нов път, - при 1.2 млн. лв. за рехабилитация на двулентов път – до 12 млн. лв.; - До 10 км. за ж.п. връзка: - при средна индикативна цена 7 млн. лв. (6-8 млн. лв. на линеен км. за изграждане на нова връзка) – до 70 млн .лв. за нова връзка, - при средна индикативна цена за рехабилитация от 4 млн. лв. на линеен км. (3-5 млн. лв.) - до 40 млн. лв. за рехабилитация; - Електричество: за една Подстанция 110/20 kV – 3,35 млн. лв. за изграждане или за рехабилитация; и за електропровод: 500 000 лв/км за изграждане; - Газова връзка: за нова АГРС - 1.5 млн. лв. или за рехабилитация на АГРС - 1 млн. лв.; за нов/рехабилитация на газопровод – до 392 000 лв/км. 2. Специализирана инфраструктура - Център за обучение на служители в предприятията на зоната - до 3.5 млн. лв. - Лаборатории и изследователска инфраструктура (за СМР и оборудване) – до 5 млн. лв. 3. Социална инфраструктура - детска градина или дневен център за деца – до 3 млн. лв.; - общежитие за работници в предприятията в парка – до 3 млн. лв. 4. Зарядни станции за електромобили – до 25 хил. лв. за СМР и за зарядно оборудване. Горните индикативни стойности са предоставени съответно от представители на АПИ, ДП НКЖИ, ЕСО ЕАД, Булгаргаз ЕАД в рамките осъществени преговори с потенциален инвеститор относно изграждането на довеждаща инфраструктура за голяма индустриална зона. В зависимост от конкретните потребности на инвеститорите/операторите на ИП се очаква да бъдат заявени различни елементи от довеждаща/социална/ специализирана инфраструктура, които ще бъдат описани като допустими в условията за кандидатстване по Компонент 1. Изчисленията в таблицата по-долу са направени, при допускане, че даден кандидат ще заяви необходимост от голяма част от посочените елементи, но не всички. Това допускане е използвано за определяне на максимална стойност (таван) за финансиране на даден кандидат. Елементи на техническа (довеждаща)/ социална/специализирана инфраструктура за индустриален парк (ИП); Максимална стойност за изграждане на нови съоръжения/елементи. (в млн. лв.). Пътна връзка – 10 км; 50. Ж П – 5 км.; 35. Ел. подстанция 110/20kV; 3,35. Електропровод –5 км.; 2,5. Газопровод – 5 км.; 2,5. Газова станция; 0,392. Социална инфраструктура; 3. Специализирана инфраструктура; 3,5. Зарядни станции за електромобили; 0,025. Общо; 100,267. При формиране на бюджета на програмата са заложени индикативни стойности на финансираните дейности. Посочените стойности представляват максимално допустимия размер на финансиране по видове инвестиции, които могат да бъдат включени в конкретно проектно предложение по компонент 1. Във всяко проектно предложение ще бъдат дефинирани конкретно видовете инвестиции, които ще са остойностени с бюджети, обосновани за всеки вид разходи. Разработеният бюджет по всяко проектно предложение ще подлежи на задължителна оценка с оглед да се потвърди обосноваността на прогнозните разходи и тяхната реалистичност, т.е. съответствието на заложените стойности с пазарните такива. На основание посочените разчети се вижда, че 100 млн. лв. е определен максимален размер (таван) за финансиране на разходи за изграждане на инфраструктура на новообособени паркове с потенциал за развитие, 75% от тази сума (75 млн. лв.) е максимален размер за частично изградени индустриални паркове върху индустриални терени с отпаднало предназначение, с потенциал за възстановяване и модернизиране, 50 млн. лв. (50%) – максимален размер за финансиране на разширение на съществуващ частично изградени и функциониращи индустриални паркове. Изпълнението на дейностите по Компонент 1 ще се осъществи от МИ, към което ще се създаде звено за изпълнение на програмата, подпомагано от екип от технически специалисти, както е посочено по-долу (5.1. / стр.16). МИ ще работи в партньорство с общинските администрации, държавните институции и собствениците/операторите на селектираните индустриални паркове. За проектиране и изграждане на инфраструктурните елементи, при необходимост, МИ ще работи в партньорство със специализираните държавни структури с компетентност и доказан опит в инфраструктурното строителство – Агенция „Пътна инфраструктура“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Електроенергиен системен оператор ЕАД, Булгаргаз ЕАД, Булгартрансгаз ЕАД и др. Всяко от тези предприятия може да бъде възложител за проектиране и изграждане на съответния инфраструктурен елемент, като след изграждането му може да отговаря за стопанисването и поддържането му. За осъществяване на дейностите по проектиране и изграждане на инфраструктурните елементи МИ може да сключи договори/споразумения с всяко от дружествата, които са и възложители по ЗОП.

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

По Компонент 1 – 333,2 млн. лв. - Разходи за изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР), физически капитал (технологии и оборудване за специализирана или техническа инфраструктура), други разходи, свързани с изграждането на инфраструктурата – 99% от 333.2 млн. лв. - Разходи за организация и управление – 1 % върху преките разходи по Компонент 1, в това число разходи за консултантски услуги при необходимост. По Компонент 2 - 83,3 млн. лв. По този компонент е предвидено привличането на поне един ключов инвеститор (ancor investor) във всяка от най-малко четирите индустриални зони, довеждащата инфраструктура до които ще бъде изградена по настоящата програма. Общият размер на средствата по този компонент ще бъде предоставен на най-малко 4 ключови инвеститори (ancor investors) под формата на държавна помощ при изпълнение на всички изисквания на разпоредбите на ЕК и националното законодателство в областта на държавните помощи. Мярката се обосновава със следните положителните преки и непреки ефекти: пряка заетост, непряка заетост в свързани фирми, обучение, подобряване на уменията(общи и специфични), клъстеринг ефект, трансфер на технологии и ноухау, връзки с местни образователни институции, последващи инвестиции на същата компания и др. Стратегическите инвеститори очакват освен стандартните данъчни и неданъчни насърчителни мерки да получат предложение за безвъзмездна финансова помощ (БФП), от страна на приемащата държава, която помощ да спомогне за изпълнимостта на проекта и неговата устойчивост след осъществяването му в избраната локация. БФП се предоставя от всички страни членки на ЕС по действащите правила за държавна помощ на ЕС. Безвъзмездната финансова помощ може да се предостави като регионална помощ по Насоките за регионална помощ по одобрена от ЕК схема за ДП или след индивидуална нотификация. Размерът на държавната помощ се изчислява по формула и не може да надвишава максималния интензитет на помощ по действащата Карта на регионалните помощи (25% за Югозападен регион и 50 % в останалите пет региона на страната). Допустимите разходи за изчисляване на размера на помощта са разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи. В конкретния случай предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на ключов инвеститор, осъществяващ проект във всяка от зоните с изградена по програмата инфраструктура ще се осъществи след сертифицирането му като приоритетен проект по ЗНИ – след Решение на Министерския съвет. Безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена на сертифицирания инвеститор или по действащата по ЗНИ схема за регионална инвестиционна помощ или по разработваната в момента схема за държавна помощ за големи предприятия по Насоките за регионална помощ. При първия вариант може да се предостави регионална помощ за инвестиции в индустрията за проекти с размер на инвестицията до 100 млн. евро. Размерът на помощта се изчислява по следната формула: "максимален размер на помощта" = R (A + 0,50 x B + 0 x С), където "R" е максималният интензитет на помощта, приложим в съответния регион, който е включен в одобрена карта на регионалните помощи, който е в сила към датата на предоставяне на помощта, с изключение на увеличения интензитет на помощта за МСП; "А" са първоначалните допустими разходи - 50 млн. евро; "B" е частта от допустимите разходи между 50 и 100 млн. евро; "C" е частта от допустимите разходи над 100 млн. евро. При втория вариант може да се предостави регионална помощ за инвестиции за проекти с размер на инвестицията над 100 млн. евро. Размерът Размерът на помощта се изчислява по следната формула: "максимален размер на помощта" = R (A + 0,50 x B + 0,34 x С), където "R" е максималният интензитет на помощта, приложим в съответния регион, който е включен в одобрена карта на регионалните помощи, който е в сила към датата на предоставяне на помощта, с изключение на увеличения интензитет на помощта за МСП; "А" са първоначалните допустими разходи - 50 млн. евро; "B" е частта от допустимите разходи между 50 и 100 млн. евро; "C" е частта от допустимите разходи над 100 млн. евро. При този вариант помощта може да се предостави или по одобрена схема за помощ за големи предприятия, в случай че разработваната в момента схема бъде одобрена от ЕК или като ad hoc помощ след индивидуална нотификация на помощта след одобрение от ЕК. Изпълнението на дейностите по Компонент 2 ще се осъществи от Министерството на икономиката. Привличането на ключов инвеститор във всяка от зоните ще спомогне за нарастване на инвестиционната активност в региона, допълнително развитие на индустриалната зона, стартиране/разширяване на производствена дейност в зоната, значими преки инвестиции и нови работни места, създаване на дългосрочни отношения с поддоставчици и подизпълнители. Предоставянето на директна помощ е широко прилаган в държавите членки на ЕС инструмент за привличане и задържане на стратегически инвеститори. За сравнение ще посочим една държава членка от Централна и една от Източна Европа: - В Унгария се прилага така наречената “VIP” investment subsidy инвестиции от 10 млн. евро или от 10-25 млн. евро, размерът на субсидията се зависи от регионалната помощ http://eugo.gov.hu/doing-business-hungary/investment-incentives. Договарянето с инвеститора се извършва на база на преговори, след индивидуална оценка. Финализира се с решение на правителството. - В Чешката република на стратегически инвеститори се предоставя безвъзмездната финансова помощ (кеш грант) за капиталови инвестиции за капиталовложения е достъпна само за стратегически инвестиционни проекти. За капиталови инвестиции в проекти от тази категория, размерът на финансова подкрепа може да бъде до 5% от разходите, в допълнение към стандартните инвестиционни стимули. Тази подкрепа е достъпна за проекти в производствената индустрия и технологичните центрове. Решенията относно подкрепата за допустими проекти се вземат от правителството на Чешката република. - В Словакия - От 2004 до 2013 г. чрез оперативните програми „Промишленост и услуги и конкурентоспособност и растеж“ са предоставени и безвъзмездни средства в размер на 102 милиона евро за изграждане на 25 индустриални парка. Оттогава, поради нарастващото търсене на инвеститорите, някои от парковете са разширени. През 2017 г. правителството е подкрепило изграждането на нов индустриален парк в Източна Словакия в Собранс-Бунковце, регион с висока безработица. Индустриалните паркове и зони играят полезна роля за привличането на инвеститори в регионите, в които се намират, и създават хиляди работни места. Според MH SR, Analyza priemyselnych parkov na Slovensku (май 2018 г.), към 30 юни 2017 г. в 74 индустриални парка в Словакия са създадени общо 43 710 нови работни места. Индустриалните паркове в Poprad - Matejovce и Myjava са посочени като най- ефективни по отношение на съотношението: планиран и действително създаден брой работни места - съответно около 900% и 300%. До юни 2020 г. в 77 индустриални парка са създадени почти 64 500 нови работни места. Посочените индустриални паркове са в райони с висока безработица и не са ориентирани към стратегически проекти/инвестиции, поради което са много на брой, подкрепени с по-малки суми. Привличането на заявените поне 4 ключови инвеститори ще има дългосрочен положителен ефект върху икономическия растеж, намаляване на регионалните дисбаланси, подобряване конкурентоспособността на България в рамките на единния европейски пазар, интегрирането на България в глобалните вериги на стойността. Предоставянето на помощ ще съдейства за осъществяване в страната на мащабни инвестиции и създаване на значим брой нови работни места, което ще мултиплицира ефекта от създаването на индустриалните зони до отчетливо трайно засилване на икономическата активност. Не на последно място – капиталовите инвестиции в индустрията са големи и в период на трайно намаляване на глобалните инвестиционни потоци, предоставянето на държавна помощ от приемащата страна съдейства за устойчивост на проекта. Предоставянето на помощ ще се осъществи или по действаща схема за помощ или след нотифициране на помощта пред ЕК след получаване на съответното одобрение. Тъй като апликационната форма е за програма, а не за конкретен проект, при формиране на бюджета на програмата са заложени индикативни стойности на финансираните дейности. Посочените стойности представляват максимално допустимия размер на финансиране по видове инвестиции, които могат да бъдат включени в конкретен проект, подаден за изпълнение по програмата (техническа инфраструктура, специализирана или социална инфраструктура). В условията за кандидатстване по Компонент 1 ще бъдат определени съответните допустими инфраструктурни инвестиции и максималният им размер. Във всяко проектно предложение/одобрен проект ще бъдат дефинирани конкретно видовете инвестиции, които ще са остойностени подходящо съгласно условията за кандидатстване с количествено-стойностни сметки, обосновани за всеки вид разходи. Разработеният бюджет (по възможност с приложена количествено стойностна сметка) по всяко проектно предложение ще подлежи на задължителна оценка с оглед да се потвърди обосноваността на разходите и тяхната реалистичност, т.е. съответствието на заложените стойности с пазарните такива. Конкретните параметри, елементи за изграждане и изисквания за строително монтажни работи (СМР) са специфични за всеки отделен обект и зависят както от наличната инфраструктура, така и от нуждите на потенциалните инвеститори, които ще изграждат производствени предприятия в парковете. Предвид това на този етап няма възможност да се зададат предварително определени технически параметри, затова по Компонент 1 са заложени максимални прагове за финансиране на инфраструктура в даден парк до 100 млн. лв., до 75 млн. лв. или до 50 млн. лв. в зависимост от това, дали е новообособен парк с потенциал за развитие, частично изграден индустриален парк върху индустриални терени с отпаднало предназначение, с потенциал за възстановяване и модернизиране, или съществуващ частично изграден и функционираи индустриален паркове. В случай, че необходимите инвестиции по съответния проект надвишават съответния праг/индикативния размер, одобрен по програмата, разликата ще се финансира със собствени средства на крайния получател/бенефициент по проекта. За изпълнението на програмата ще се сформира специален екип, който ще координира, управлява, организира и участва в изпълнението на дейностите по програмата. Идентифицирана е необходимост от минимум 16 експерти/специалисти, с компетентности в различни области: с инженерна компетентност; специалисти по обществени поръчки; специалисти по държавни помощи, др. Предвижда се разходите за организация и управление на програмата да бъдат в рамките на 1 процент от преките разходи по Компонент 1. Разходите за управление могат да включват и разходи за консултантски услуги, когато такива са необходими.

6. Индикатори

- Индикатор/и за резултат

- Създадени и функциониращи поне 4 индустриални парка с изградена довеждаща инфраструктура и енергийни връзки; - Договорена сума от бюджета по компонент 1; - Привлечени поне 4 значими инвеститори в индустриалните паркове. - Създаване на работна група за организиране на дейността по програмата.

Индикатор 1: - Начална стойност - Брой индустриални паркове в процес на изграждане - 0, [2021 г.]; - Междинна стойност - Брой индустриални паркове в процес на изграждане/изградени - минимум 4 сключени договори с оператори на индустриални паркове [2023 г.]; - Крайна стойност - Брой подкрепени индустриални паркове – минимум 4 [2025 г.]. Индикатор 2: - Начална стойност: 30 юни 2021 г. - 0; - Междинна стойност: декември 2022 г. – договорени 70%; - Междинна стойност: юни 2023 г. – договорени 90%; - Крайна стойност: декември 2023 г. – договорени 100%. Индикатор 3: - Начална стойност - Брой привлечени значими инвеститори 0 [2021 г.]; - Междинна стойност - Брой привлечени значими инвеститори 2 [2022 г.]; - Крайна стойност - Брой привлечени значими инвеститори 4 [2023 г.]. Индикатор 4: - Начална стойност – 0 - април 2021 г.; - Крайна стойност – 1 – юни 2021 г.

- Индикатор/и за ефект

1. Привличане на инвеститори – брой стартирали проекти на привлечени инвеститори в индустриалните паркове. 2. Създаване на заетост в индустриалните паркове - брой създадени работни места от привлечени инвеститори.

Индикатор 1: - Начална стойност към 30 юни 2021 г. – 0; - Междинна стойност към 30 юни 2022 г. – 0 (все още се разработват индустриалните паркове, не може да се очаква да има осъществени проекти на инвеститори в тях); - Крайна стойност към 31 декември 2023 г. – 4 проекта на привлечени инвеститори в индустриални паркове. Бележка: Реалистично е индустриалните паркове да започнат да привличат инвеститори в тях, в това число ключови инвеститори, едва след като започнат да функционират (след 2024 г.). Индикатор 2: Начална стойност към 30 юни 2021 г.– 0; Междинна стойност към 30 юни 2022 г. – 100; Крайна стойност към 31 декември 2025 г. – 400 нови работни места в индустриални паркове. Предвижда се изграждане на довеждаща инфраструктура за поне 4 индустриални парка и привличане на поне 4 инвеститора. Опитът от проекти, сертифицирани по ЗНИ показва, че средно по 1000 работни места се откриват от голям проект на нов инвеститор (регистърът със сертифицираните проекти е наличен на страницата на МИ). Предвиждането от 100 нови работни места е за началния период, а след като парковете започнат да функционират пълноценно и да привличат нови инвеститори, ефектът ще се изрази в привличане на повече от 4 инвеститора и създаване на поне 400 нови работни места до края на 2025 г. и поддържането им в дългосрочен план.

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

След оценка и класиране на индустриални паркове по реда на ЗИП по Компонент 1 и след оценката и класирането на проектните предложения, възлагането на дейности по изграждане на инфраструктурни елементи ще се осъществи при спазване на принципите за равни възможности и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност, прозрачност, по реда на приложимото законодателство – Закон за обществените поръчки, др.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

Компонент 1 включва дейности, които са предмет на процедури по ЗОП. Общ ресурс : до 4/5 от общия бюджет на програмата.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

Проектирането и изграждането на допустимата по програмата инфраструктура за всяка от зоните ще се извърши от изпълнители избрани по реда на ЗОП в сроковете, предвидени в закона.

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

„Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. На интернет страницата на дружеството е налична информация за индустриалните зони и паркове, управлявани от дружеството, които са разделени на три групи: действащи, зони в развитие и общински терени ( http://nciz.bg/en/industrial-zones/operational-zones.html ). Това е пример за добра практика и натрупан опит. Не се допуска двойно финансиране. Ще се вземе предвид, че не се разрешава двойно финансиране и ще бъде осигурено разграничаване на дейностите и разходите.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

Техническа помощ, която ще подсили капацитета за изпълнение на компонент 2 от настоящата програма ще бъде получена по друг проект, разработен от Министерството на икономиката: Enhancement of the investment promotion policy for increasing the competitiveness of the Bulgarian economy and promotion of private investment to foster the economic recovery/„Подобряване на политиката за насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и на частните инвестиции за икономическо възстановяване“. Проектът получи подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи (SRSP) за изграждане на капацитет, но не и за пряко финансиране на инвестиции. Единият от компонентите му предвижда Разработване на схема за държавна помощ (ДП) за големи предприятия. Дейности, финансирани по този проект, няма да бъдат финансирани по настоящата програма за индустриални паркове. Демаркация с проекти по Фонда за справедлив преход: проектите, финансирани от този фонд ще се осъществяват в определени засегнати региони. Индустриалните зони, по този механизъм не са фокусирани върху реиндустриализацията на страната, насърчаване на стратегически инвеститори и преодоляване на макроикономическите дисбаланси на регионално ниво, а са насочени към преодоляване на специфични предизвикателствата, свързани с декарбонизацията. Дейности, различни от предвидените по тази програма, свързани с изграждане и развитие на индустриални зони и паркове са предвидени през следващия програмен период по ОПИК (Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“) и ОПРР (Оперативна програма „Региони в растеж“). ОПРР има две приоритетни оси. Първата - „Интегрирано градско развитие“, предвижда подкрепа за изпълнението на териториални стратегии за развитието на десет градски общини: Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград. Втората ос ще подкрепя мерки в още 40 общини в страната с население над 15 000 души всяка. Мерките за градско развитие, които ще се подкрепят, са техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество и развитие на бизнес и индустриални зони, др. При формулиране на критериите за оценка на ИП за финансиране ще се вземат под внимание: изискванията на Закона за индустриалните паркове; допустимите дейности за финансиране на ИП по оперативните програми, за да не се допусне двойно финансиране на едни и същи дейности, възможно е допълващо финансиране за други дейности. Друг стратегически документ, който се предвижда да се използва при формулиране на критериите за оценка е Националната концепция за пространствено развитие на Р. България, 2013 – 2025 г Като добри практики се предвижда да се използват Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г. Докато по ОПРР се предвижда подкрепата за партньорства между общини и инвеститори за изграждане и развитие на ИП, по ОПИК ще се финансират мерки за подкрепа на предприятията в зоните. С настоящата програма ще се изпълни една от основните цели в новия Закон за индустриалните паркове, а именно - идентифициране и развитие на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансирано развитие на регионите в страната, съответстващи на целите на и приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие. Дейностите, предвидени за изпълнение по тази програма няма да бъдат финансирани по оперативна програма или от държавния бюджет. С осъществяването на програмата ще се постигне синергичен ефект и допълняемост на различните мерки, предвидени за изпълнение и финансиране от различни източници с крайна цел изграждане и устойчиво развитие на индустриалните паркове за повишаване на регионалната икономическа активност.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

СПР 3 от 2019 г.: Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата. СПР 3 от 2020 г.:…. Да даде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и да стимулира частните инвестиции, за да се ускори икономическото възстановяване. Да съсредоточи инвестициите в областта на зеления и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката, включително във въгледобивните региони. Програмата ще допринесе за изпълнение на СПР 3, защото: - Ще даде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти за изграждане на довеждаща инфраструктура до ключови/стратегически индустриални паркове, като по този начин ще стимулира и частните инвестиции и ще ускори икономическото възстановяване на регионите и реиндустриализацията на страната. България ще може да предостави условия не само на местни, но и на потенциални чужди инвеститори, които желаят да скъсят веригите за доставки и да инвестират в рамките на ЕС; - Ще стимулира частните инвестиции в индустриални паркове с подпомогната по тази програма инфраструктурна и енергийна свързаност. - Ще създаде условия за изграждане на вътрешна инфраструктура за научно-изследователска дейност- при необходимост; - Ще има принос за изграждането на мощности за производство на зелена енергия за нуждите на предприятията в парка; - Ще съдейства за развитието на екологичните транспорти връзки – ж.п. връзки, зарядни станции за електрически превозни и транспортни средства, др., с което допринася за декарбонизацията.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Related reform or investment; Milestone or target name & number; Qualitative indicators (for milestones). Reindustrialisation; Act on Industrial Parks; Expected to enter in force in 2021. Изпълнението на програмата ще допринесе за постигане на целите на област на политика – Интелигентна индустрия, по-конкретно на реформата за реиндустриализация, в рамките на стълб 1: Иновативна България от Плана за възстановяване и устойчивост. Осигуряването на благоприятна среда за реализиране на нови инвестиции ще подпомогне индустриалният сектор. Основно реформаторско усилие е свързано с изграждането на по-устойчив и гъвкав механизъм за привличане на инвестиции в индустрията чрез развитие на индустриални екосистеми. С приемането за Закона за индустриалните паркове (в сила от 12 март 2021 г.) ще се подобри регулаторната рамка, благодарение на предвиденото в него съкращаване на необходимите срокове и облекчаване на процедури за индустриални инвестиции, както и на задаването на минимални необходими стандарти на работа в индустриални екосистеми, за да се ползват те с подкрепа от държавата. Същевременно този регулаторен инструмент не засяга пряко възможността за публична подкрепа на индустриални паркове и зони, страната ще се стреми да води политика на подкрепа там, където тя не би изтласкала вече развиваща се частна инициатива. Настоящата програма цели да подкрепи публично-частни партньорства за развитите на индустриалните паркове. Публичната подкрепа е насочена към изграждане на елементи на инфраструктурата и свързаността до границите на парковете. Частните оператори ще отговарят за изграждането и развитието на самите паркове. Програмата, осигурявайки публична подкрепа за развитие на индустриални паркове, ще допринесе за развитието на целия регион, в който се намира парка. Привличането на нови стратегически инвеститори ще допринесе и за развитието на редица съпътстващи услуги и производства основно МСП, които ще обслужват компаниите и техните служители. Функционирането на парковете създава условия за оформяне на вериги от свързани производства и услуги и инфраструктура, която улеснява комуникацията между тях и насърчава иновативни практики и съвместни дейности ще осигури устойчивост на програмата, защото последователно ще привлича и нови свързани производства и услуги и ще създава устойчива заетост. Настоящото предложение е в съответствие с общата концепция на инвестициите като капиталообразуване и по-конкретно като инвестиции в ДМА, в нематериални активи като данни, интелектуална собственост, научно-изследователска инфраструктура, умения. В критериите за финансиране, ще се изиска да се включи възможност да се насърчават с приоритет проекти, които допринасят за прехода към цифрова и зелена икономика, като се осигури и възможност за финансиране на цифров и енергиен одит на дружествата, които предлагат инвестиционни проекти за осъществяване на територията на индустриалните паркове.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Изграждането на индустриалните паркове ще способства за съсредоточаването на инвестициите в областта на зеления и цифровия преход и оттам за постигане на цел 9 „Изграждане на устойчива инфраструктура, подпомагане на включващата хората устойчива индустриализация и иновациите“ от глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. В допълнение към това, на територията на индустриалните паркове има възможност, техните оператори или други частни инвеститори да се възползват от възможностите за образователни и социални дейности, които предоставят и други програми (например по оперативни програми). В критериите за оценка и допустимост за финансиране на проектите на оператори на индустриални зони се предвижда да бъде поставено изискване, в индустриалните зони да се развиват производства, чиито икономически дейности са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088. Икономическите дейности следва да се квалифицират като екологично устойчиви единствено когато се извършват при съблюдаване на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, съгласно същия Регламент. Отбелязваме, че ОИСР извършва Преглед на инвестиционната политика на България и след приключването му се очаква България да се присъедини към Декларацията на ОИСР за многонационалните предприятия. При изпълнението на програмата ще се спазват принципът за равенство между половете и недискриминацията, като ще бъдат предоставени равни възможности за участие в програмата на представителите на различни групи, в това число и в неравностойно положение, включително ромското население и хората с увреждания. При подбора на проекти ще се следи за спазването на: - равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. В този контекст, процедурите за подбор на проекти са отворени за всички кандидати, които отговарят на изискванията, независимо от техния пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. - подкрепата за проекти, които допринасят за устойчивото развитие, като наред с постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт се опазва околната среда.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Изпълнението на програмата ще допринесе за постигане на целите на НПР България 2030 и по-конкретно на Ос на развитие 1. Иновативна и интелигентна България, Приоритет 3. Интелигентна индустрия. В най-голяма степен програмата ще спомогне за постигането на основната цел на подприоритет 3.2 Технологична интензивност и иновационна среда, а именно: създаване на предпоставки за повишаване на технологичното ниво на българските продукти и износ чрез целенасочена подкрепа за повишаване на специализацията в продукти и отрасли, характеризиращи се с висока технологична и НИРД интензивност.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Програмата ще способства за постигането на заложената в Интегрирания национален план „Енергетика и климат , в 3.1 Измерение „Декарбонизация“ цел за ускорено разгръщане на инфраструктурата за зареждане на електрически и хибридни автомобили.

http://eugo.gov.hu/doing-business-hungary/investment-incentives

https://www.businessinfo.cz/en/expanding/investment/text-investment-incentives/

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/support-instrument/industrial-parks-and-industrial-zones

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.

Пътната връзка към индустриална зона може да съдържа елементи като кръгово, обръщало, надлез, др.

https://www.mi.government.bg/bg/themes/application-of-the-investment-promotion-act-95-284.html

Кандидатите за финансиране по настоящата програма може да се регистрирани, в процес на регистрация по ЗИП или да отговарят на изискванията на Закона.

http://www.bgregio.eu/media/files/Programirane%20&%20ocenka/Programirane%202014-2020/NKPR%20proekt.pdf

https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6081