[image: image1.jpg]




София, п.к.1092, ул. “Дякон Игнатий” № 3; тел.: 02 / 92 20922; факс: 02 / 987 96 93

ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД
„Придобиване на 76 х 636 мм артилерийски боеприпаси за 76/62 мм артилерийски комплекс за далечно действие OTO Melara SR/MF за  многофункционални модулни патрулни кораби (ММПК) на Военноморските сили“.
София

2025

СЪДЪРЖАНИЕ:

4УВОД.


51. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.


51.1. Наименование.


51.2. Основание за разработване.


51.3. Цел.


51.4. Способности, постигани с реализацията на Проекта.


51.5. Задачи на Проекта.


61.6. Основни допускания.


62. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОЕКТА.


62.1. Задачи пред българските ВМС.


62.2. Необходими отбранителни способности.


73. ОБХВАТ


73.1. Технически параметри


3.2. Времеви параметри.
8
4. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ.
8
85. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РАЗЧЕТИ.


6. РИСКОВЕ.
9
97. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.




ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
	БА
	Българска армия

	ВМС
	Военноморски сили

	ЗОВСРБ

ЗОП
	Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

Закон за обществените поръчки

	ПИР
	Проект за инвестиционен разход

	ММПК
	Многофункционален модулен патрулен кораб

	МО
	Министерство на отбраната

	МС
	Министерски съвет

	МТУ
	Метеорологични условия

	ТТИ
	Тактико-технически изисквания

	
	

	
	



УВОД.

В края на 2020 г., между Министерството на отбраната на Р България и „Fr. Lurssen Werft GmbH & Co.KG” (сега „NVL B.V. & Co. KG“) – Германия, бе подписан договор с предмет проектиране, построяване, доставка на два многофункционални модулни патрулни кораба (ММПК). Основната цел на този договор е придобиването на платформи, които са оперативно съвместими с НАТО и позволяват ефективно участие в операции на НАТО. С придобиването на два броя ММПК, Военноморските сили ще повишат способностите си за водене на бойни действия в морските пространства (борба с надводни сили на противника), за осигуряване на безопасността на корабоплаването, за ескорт на търговски и военни кораби, за защита на националните морски пространства и критичната инфраструктура, за защита на морските комуникации и  стратегически важните енергийни проекти на страната. За осигуряване на боеспособността на платформите е необходимо обезпечаване на оръжейните системи със съответните количества от боеприпаси, чиято доставка не е включена в обхвата на договора за придобиване на двата кораба. 

Всеки един от корабите ще бъде въоръжен с по един 76/62 мм артилерийски комплекс за далечно действие OTO Melara SR/MF (Super Rapid / Multiple Feeding) за водене на бойни действия срещу надводните сили на противника. На основание подписаният договор с компанията „NVL B.V. & Co. KG“, първият от двата кораба ще бъде предоставен на Възложителя в края на 2025 година. Предвид необходимия срок за производство и доставка на артилерийските боеприпаси, договорът за придобиването им е необходимо да бъде сключен в кратък срок, за да може корабите възможно най - бързо да достигнат пълният си оперативен потенциал на артилерийският комплекс за далечно действие.
Проектът е разработен в изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2, т. 11а от ЗОВСРБ. В него са анализирани: 

· необходимостта от придобиване на 76 х 636 мм артилерийски боеприпаси;

· обхвата на Проекта;

· времевите и финансовите параметри за реализация на проекта.

Документът е структуриран в 7 (седем) глави. 

Проектът съдържа некласифицирана информация.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Наименование.
 
Проект за инвестиционен разход „Придобиване на 76 х 636 мм артилерийски боеприпаси за 76/62 мм артилерийски комплекс за далечно действие OTO Melara SR/MF за  многофункционални модулни патрулни кораби (ММПК) на Военноморските сили“.
1.2. Основание за разработване. 

Проектът е разработен в изпълнение на:

· чл. 22, ал. 2, т. 11а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ);

· План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 11.05.2021 г.; посл. изм., ДВ, бр. 100 от 1.12.2023 г.)

·  Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032;
1.3. Цел.
Проектът има следните основни цели:

· навременно осигуряване на 76 х 636 мм артилерийски боеприпаси за водене на бойни действия по надводен противник на ММПК;

· ефективна защита на морския суверенитет на Република България чрез водене на активни действия за противодействие на надводните сили на противника с използване на 76 х 636 мм артилерийски боеприпаси и осигуряване на отбрана на своите сили на море. 

1.4. Способности, постигани с реализацията на Проекта.

Чрез реализацията на Проекта, Военноморските сили ще придобият способности за ефективна защита на морския суверенитет на Република България чрез осигуряване на способности за водене на бойни действия срещу надводен противник, осигуряване на своите сили на море и създаване на предпоставки за изпълнение на поставените задачи.
1.5. Задачи на Проекта.

Основната задача на Проекта за инвестиционен разход е да определи необходимите параметри и дейности за придобиване на 76 х 636 мм артилерийски боеприпаси.

За нейното постигане се решават следните частни задачи:

· определяне на обхвата и времевите параметри на Проекта;

· определяне на финансовата рамка на Проекта.

Решаването на посочените задачи ще способства за вземане на информирано решение от Министерския съвет за инвестиционен разход, касаещо придобиване на 76 х 636 мм артилерийски боеприпаси за 76/62 мм артилерийски комплекс за далечно действие OTO Melara SR/MF.

1.6. Основни допускания.

· Република България ще продължи да бъде пълноправен и лоялен член на НАТО и ЕС;

· обхватът и сложността на задачите на българските ВМС ще се запазят и/или разширяват;

· надводните сили на противника и средствата им за въздействие ще продължават да се усъвършенстват;

· средата за сигурност няма да претърпи съществена промяна в краткосрочен план.
2. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОЕКТА. 
2.1. Задачи пред българските ВМС.

Военноморските сили, като част от Въоръжените сили, имат неотменим ангажимент по гарантиране на суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защита на нейната териториална цялост, съгласно Конституцията на Република България.

В „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032“ и в „План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.“ ясно са дефинирани ролята и мисиите на Въоръжените сили и в частност на Военноморските сили. В задачите поставени за изпълнение от Военноморските сили по мисия „Отбрана“ е дефинирана необходимостта от „наблюдение и защита на националните морски пространства; за отбрана на страната и при участие в съюзна операция по колективна отбрана“. 
Защитата на морския суверенитет от надводен противник се осигурява изключително ефективно чрез използване на корабната артилерия, чиято зона на въздействие позволява бързо и точно противодействие на заплахи от бойни кораби и други плавателни съдове на противника в националните морски пространства и има сдържащ ефект по отношение на потенциалните агресори.
Осигуряването на 76 х 636 мм боеприпаси на патрулните кораби им дава възможност за активно въздействие срещу кораби и създава предпоставки за ефективно изпълнение на задачите им за борба с надводен противник и за осигуряване на надводната отбрана на конвои и отряди от кораби.
2.2. Необходими отбранителни способности. 
През последните години, поради невъзможност за осигуряване на поддръжка и ремонт на част от съществуващите артилерийски системи, ясно се очерта дисбалансът между планираните за поддържане и придобиване отбранителни способности и реалното осигуряване. В резултат на това, от 2015 г. способностите на Военноморските сили за въздействие по надводни сили на море с използване на корабната артилерия намаляват поради затруднения в поддръжката и ремонта на корабното артилерийско въоръжение на патрулните кораби. 

От друга страна, както е посочено по-горе, изпълнението на задачите по мисия „Отбрана“ за охрана на морските пространства на Република България предполага наличието на съвременни артилерийски системи за борба с надводен противник, способни да поразяват надводни цели на море с голяма точност, на по-големи дистанции. 
3. ОБХВАТ

3.1. Технически параметри

Проектът за инвестиционен разход „Придобиване на 76 х 636 мм артилерийски боеприпаси за 76/62 мм артилерийски комплекс за далечно действие OTO Melara SR/MF за  многофункционални модулни патрулни кораби (ММПК) на Военноморските сили ” предвижда придобиването на:
- 76 mm боеприпаси „TP“ - 2000 (две хиляди) броя; 

- 76 mm боеприпаси „HE-SAPOMER“ - 2000 (две хиляди) броя;

- 76 mm боеприпаси „HE-PD“ - 1000 (хиляда) броя;

- 76 mm боеприпаси „HE-MOM A1“ - 1800 (хиляда и осемстотин) броя;

- 76 mm боеприпаси „Vulcano BER HE“ - 500 (петстотин) броя;

- 76 mm боеприпаси „Vulcano GLR HE-RF-C/A“ - 100 (сто) броя;
- Интеграционна поддръжка;

- Обучение на представители на Възложителя;

- Осигуряване на екип на Производителя за оказване на съдействие при провеждане на първите артилерийски стрелби със артилерийските системи;

- Инсталиране в конзолата на артилерийските системи на софтуера за програмиране на боеприпаси VULCANO 76 BER и VULCANO 76 GLR;

- Доставка на съответните балистични таблици (таблици за стрелба) за Vulcano 76 BER на системният интегратор SAAB ;
- Осигуряване на съдействие на системният интегратор SAAB за интеграцията на боеприпасите VULCANO 76 GLR RF в тяхната система за управление на бойните действия „Combat Management System (CMS)“

- Издаване техническо предложение към системният интегратор SAAB за актуализиране на конфигурацията на артилерийската система за управление. 

3.2. Времеви параметри.
Настоящият проект за инвестиционен разход обхваща периода 2025÷2028 година.
Предвижда се доставката на артилерийските боеприпаси и услугите посочени точка 3.1 да се извърши на два етапа – през първото полугодие на 2027 година да бъдат доставени боеприпасите и до средата на 2028 г. да бъдат извършени услугите по договора. 
4. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ.
Разходите се формират от три основни компонента:

· разходи за 76 мм артилерийски бойни припаси; 

· разходи за 76 мм практически изстрели за тренировка на екипажите; 
· разходи за логистична поддръжка, обучение на екипажите и разходи за оказване на съдействие при провеждане на първите артилерийски стрелби със артилерийските системи.
Общите финансови средства за реализация на Проекта са 68 760 177 лв. с ДДС. 
Разпределение на разходите по години:
	Направление на разходите:
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	За 76,2 мм артилерийски боеприпаси за 76 мм артилерийски комплекс OTO-Melara SR/MF, логистична поддръжка, обучение и съдействие при провеждане на артилерийски стрелби.
	17 190 044 лв.
	-
	50 866 034 лв.
	704 099 лв.

	Всичко в лева с ДДС:
	
	68 760 177 лв.


Разходите са изчислени по курс 1,95583 лева за 1 евро.
Необходимите финансови средства за изпълнението на проекта на акт са в рамките на разходите за отбрана за съответната година, в т.ч. получени финансови средства по споразумението с Дания, както и други помощи и дарения от съвместно сътрудничество в областта на отбраната.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

5. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РАЗЧЕТИ.

На основание заповед № Р-312 / 25.10.2023 г. на министъра на отбраната на Република България, изменена и допълнена със заповед № Р-218 / 25.07.2024 г. и заповед № Р-246 / 16.08.2024 г. и в изпълнение на одобрен с Решение на Министерски съвет № 412 / 17.06.2024 г. Доклад за определяне на наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който трябва да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), работна група (РГ) проведе преговори и подготви проект на договор за придобиване на 76 х 636 мм артилерийски боеприпаси за 76/62 мм артилерийски комплекс за далечно действие OTO Melara SR/MF за  многофункционални модулни патрулни кораби (ММПК) на Военноморските сили и свързаните с тях оборудване и услуги между Министерството на отбраната и италианската компания “Leonardo S.p.a.”.

6. РИСКОВЕ.


Неизпълнението на проекта ще доведе до значително ограничаване на способностите на ММПК за водене на бойни действия срещу надводен противник, а от там и до неизпълнение в пълен обем на поетите международни ангажименти от Република България (Цели на способностите 2021). Това от своя страна може да доведе до застрашаване на сигурността и суверенитета на страната в областта на отбраната.
7. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.

	№
	Наименование

	1. 
	Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн. ДБ бр. 35 от 12.05.2009 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 70 от 20.08.2024 г.

	2. 
	Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, обн. ДВ бр.26 от 23.03.2018 г.

	3. 
	План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 11.05.2021 г.; посл. изм., ДВ, бр. 100 от 1.12.2023 г.).

	4. 
	Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032,  обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2021 г.

	5. 
	Решение на министерски съвет с № 412 / 17.06.2024 г . относно определяне на наличие на основен интерес.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОРДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПРИДОБИВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН МОДУЛЕН ПАТРУЛЕН КОРАБ ЗА ВМС”

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ



ВАНЬО МУСИНСКИ


                      
   
____.____.2025  г.
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

КАПИТАН І РАНГ 

                        ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ

                                 


____.____.2025 г.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на отбраната








 1

