ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ

0.1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП “БЪЛГАРКА”

Основна предпоставка за разработване на настоящия план е необходимостта от съвременен национален подход за ефективното управление на природните паркове в България, включително управление на защитените зони по НАТУРА 2000.

    - Основания, произтичащи от Закон за защитените територии /ЗЗТ/:

Чл. 55. (1) За защитените територии се разработват планове за управление при условия и по ред, определени с наредба, утвърдена от Министерския съвет.

ЗЗТ ДВ, бр. 133/11.11.98 г., последно изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.

    - Основания, произтичащи от Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии /НРПУЗТ/ :

Чл. 4. Плановете за управление се разработват за 10-годишен период на действие и с изтичането на този срок се актуализират.

НРПУЗТ, Постановление № 7 на Министерския съвет от 8 февруари 2000 г., обн., ДВ, бр. 13/15.02. 2000 г., изм. и доп. ДВ. бр.55/ 20.07 2012г.

Настоящият план е изработен от ДЗЗД „Българка-2013“, включващо Стерна консулт ЕООД, Марсилея ЕООД и WWF – България, в изпълнение на договор с ДПП „Българка“  № ППУ 25/31.10.2013г., в рамките на периода от 31.10.2013г. до 20.02.2014г.

Планът е изработен по утвърдено Задание от  Министъра на околната среда и водите от 2009г.

Настоящият план за управление е изготвен на базата на предварителните проучвания и доклади по проект "Разработване на план за управление на Природен парк "Българка"", финансиран от ОПОС, както и на изследвания на изпълнителите, нормативни и планови документи, свързани със статута и устройството на парковата територия.

0.2. ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП “БЪЛГАРКА” - УЧАСТНИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

В разработването на Плана за управление са участвал 69 специалисти в рамките на двата проекта, финансирани от Оперативна програма Околна среда 2007-2013, ос 3 –Виж таблицата по-долу.

Таблица 0. Експерти, участвали в изготвянето на Плана за управление.

| Титла, име, фамилия | Месторабота/член на екипа на | ###### Участие в плана за управление |
| --- | --- | --- |
| инж. Тома Белев | Асоциация на парковете в България | Ръководител на екипа за изготвяне на Плана за управление |
| Валентина Фиданова | Стерна консулт ЕООД | Ръководител на проекта; Експерт защитени територии |
| инж. Добромира Димова | Еко-Иновации ООД | Експерт защитени територии |
| Доц. Д-р Росен Цонев | Софийски университет „Климент Охридски“ | Ръководител екип: екосистеми, биотопи, растителни съобщества, флора (водорасли, лишеи, гъби-макромицети, мъхообразни; висши растения) |
| Стоян Михов | Марсилея ЕООД | Ръководител екип: фауна |
| Боряна Христова | Landart Studio 2002(Spain) | Ръководител екип: абиотични фактори, ландшафт |
| Юлия Григорова – Иванова | Марсилея ЕООД | Ръководител екип: социално-икономическа характеристика |
| Жарин Величков | Национален институт по паметниците на културата. | Ръководител екип: КИН |
| Владимир Милушев | БФБ | Ръководител екип: интерпретационни програми |
| Константин Иванов | Марсилея ЕООД |  |
| Катерина Раковска | ВВФ | Експерт Мониторинг на управлението |
| Доц.д-р Мариус Димитров | Лесотехнически университет | Експерт Екосистеми и биотопи |
| Гл.ас.Чавдар Гусев | ИБЕИ - БАН | Експерт Флора и лечебни растения |
| Юлиан Маринов | Природонаучен музей - Пловдив | Експерт Флора |
| Станислав Лазаров | Марсилея ЕООД | Експерт Горско стопанство |
| Диана Терзиева | НП „Централен балкан“ | План за управление на туристопотока с програма за сигурност на посетителите |
| н.с.I.ст.д-р. Веселка Тончева | Институт за фоклор, БАН | Експерт Нематериално културно наследство |
| Ст.н.с.д-р Райна Начева | ИБЕИ - БАН | Експерт ГИС |
| Веселина Кавръкова | WWF-DCP | Експерт Целеполагане и планиране |
| Лора Жебрил | WWF-DCP | Експерт Туризъм |
| Борислав Борисов | Стерна консулт ЕООД | Експерт Околна среда |
| Нели Арабаджиева | Стерна консулт ЕООД | Експерт Връзки с обществеността, ПР |
| Пепи Иванова | Стерна консулт ЕООД | Технически сътрудник |
| Добромир Добринов | Стерна консулт ЕООД | Технически сътрудник, Законодателство |
| Евгения Добрева | СНЦ Зелени Балкани | Дизайн и предпечат |
| Алфа ресърч ООД |  | Социологическо проучване |
| Експерти извършили инвентаризацията на екологичните, биологичните и социално-икономически характеристики |  |  |
| Ст.н.с.Мелания Гьошева | ИБЕИ - БАН | Гъби |
| Гл.ас. Д-р Пламен Стоянов | Пловдивски университет „П. Хилендарски“ | Водорасли |
| Доц.д-р Детелина Белкинова | Пловдивски университет „П. Хилендарски“ | Водорасли |
| Проф. д-р Румен Младенов | Пловдивски университет „П. Хилендарски“ | Мъхове |
| Доц.д-р Иванка Тенева - Джамбазова | Пловдивски университет „П. Хилендарски“ | Папрати, хвощови |
| Доц.д-р Иванка Димитрова - Дюлгерова | Пловдивски университет „П. Хилендарски“ | Папрати, хвощови |
| Димитър Стойков | Пловдивски университет „П. Хилендарски“ | Лишеи |
| Огнян Тодоров | Природонаучен музей -Пловдив | Безгръбначни животни, Ръководител екип |
| Мирослав Антов | Пловдивски университет „П. Хилендарски“ | Безгръбначни животни |
| Веселин Коев | ДПП Персина | Ихтиофауна |
| Георги Попгеоргиев | Природонаучен музей | Земноводни и влечуги, Ръководител екип |
| Николай Цанков | Национален природонаучен музей | Земноводни и влечуги |
| Димитър Плачийски | БДЗП | Земноводни и влечуги |
| Петър Шурулинков | Национален природонаучен музей | Орнитофауна, Ръководител екип |
| Дончо Киров | СНЦ Зелени Балкани | Орнитофауна |
| Илиян Стоев | СНЦ Зелени Балкани | Орнитофауна |
| Гиргина Даскалова | БДЗП | Орнитофауна |
| Андрей Ралев | Сдружение Балкани | Орнитофауна |
| Александър Мечев | СНЦ Зелени Балкани | Орнитофауна |
| Елена Стоева | СНЦ Зелени Балкани | Прилепи, Ръководител екип |
| Любомир Янков | СНЦ Зелени Балкани | Прилепи |
| Д-р. Йордан Кошев | ИБЕИ - БАН | Дребни бозайници |
| Дилян Георгиев | Пловдивски университет „П. Хилендарски“ | Едри бозайници |
| Илко Йорданов | Марсилея ЕООД | Население |
| Живко Богданов | Марсилея ЕООД | Горско стопанство, лов, риболов и събиране на природни продукти |
| Андрей Ковачев | Сдружение Балкани | Околна среда |
| Дейвис Динков | Давгео ЕООД | Селищна мрежа, техническа инфраструктура, застроени площи и сгради, промишленост, настоящо ползване на прилежащите територии - Ръководител екип |
| Милена Динкова | Марсилея ЕООД | Промишленост |
| Петър Тоцев | ИМ Габрово | Културно-историческото наследство, Ръководител екип |
| Христо Тоцев |  | Културно-историческото наследство |
| Доц. Стелиян Димитров | СУ „Св. Кл. Охридски“ | Концепции по техническо задание, Координатор проект |
| Доц. д-р Янко Герджиков | СУ „Св. Кл. Охридски“ | Геология и Геоморфология, Ръководител екип |
| Гл.ас. Александър Гиков | СУ „Св. Кл. Охридски“ | Геоморфология |
| Доц. д-р Диан Вангелов | СУ „Св. Кл. Охридски“ | Геология |
| Гл. ас. д-р Надежда Николова | Югозападен университет "Неофит Рилски" | Почви и Ландшафт |
| Проф. д-р Марияна Николова | НИГГГ - БАН | Климат и Води, Ръководител екип |
| Гл. ас. Д-р Калина Радева | СУ „Св. Кл. Охридски“ | Хидрология |
| Ст.н.с.II ст. Стоян Недков | СУ „Св. Кл. Охридски“ | Ландшафт |
| Венцислав Василев | СУ „Св. Кл. Охридски“ | Екология, Опазване на околната среда |
| Доц. д-р Климент Найденов | СУ „Св. Кл. Охридски“ | Околна среда |
| Цанко Арнаудов |  | ГИС експерт |
| Леонид Тодоров |  | ГИС експерт |
| Веселина Колешева-Димитрова |  | ГИС експерт |
| Елена Тюкенова |  | Административен координатор |

В рамките на изготвянето на плана са проведени консултации със Консултативния съвет към Дирекцията на ПП „Българка“, с екипа на Дирекцията на парка, с експерти на МОСВ/НСЗП, проведени са над 30 индивидуални срещи с представители на ключовите заинтересовани страни,  извършено е социологическо проучване от Алфа ресърч, проведени са информационни кампании „Искаме да ви чуем“ в Габрово и Трявна, създадена е фейсбук страницата за изготвянето на проекта за план на ПП „Българка” https://www.facebook.com/planzaupravleniebulgarka .

Пълен списък на осъществените консултации, проведените семинари, срещи, обсъждания и други форми на участие на обществеността, свързани с разработването на Плана за управление е представен в Приложение 7 - ТОМ ІІ Приложения.

За представяне на проекта пред обществеността са организирани три обществени обсъждания – по едно във всяка от общините Габрово, Трявна и Мъглиж.

Резултатите от задължителните обществени обсъждания са представени в Приложение 7 - ТОМ ІІ Приложения.

След отразяване на целесъобразните предложения проекта на плана е представен от изпълнителите на възложителя – ДПП „Българка“ на 20.02.2014 г. Възложителят внася  в МОСВ проекта за план за управление на 7.07.2014 г.

МОСВ съобразно правата си по чл.16, ал.2 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии връща проекто-плана за преработване с 42 забележки (25 по части 0 и 1, 16 забележки по част 3 и една забележка по част 4)  на 8.09.2014г. Изпълнителят отразява бележките на МОСВ и внася проекта на плана при възложителя на 20.11.2014г.  Проекта на плана е разгледан от ВЕЕС на 17.03.2015г. ВЕЕС предлага на министъра на околната среда и водите да върне проекта на план без да посочва конкретни забележки. След извършени допълнителни консултации и работни срещи с експерти на МОСВ, МЗХ, ИАГ, СЦДП и ДГС текста на проектоплана е коригиран при съгласие на всички участници и внесен отново в МОСВ за разглеждане от ВЕЕС на 23.10.2015. На заседание на ВЕЕС от 17.12.2015 г. проекта на план за управление е приет, като се предлага на Министъра на околната среда и водите да внесе проекта за приемане в МС след отразяване на 7 забележки в част 1, 34 забележки в част 3 и три забележки в част 4.

Всички решения, протоколи и становища от процедурите по чл.16 – 19 от НРПУЗТ са представени в Приложение 7 - ТОМ ІІ Приложения.

0.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „БЪЛГАРКА“

Основна цел на плановете за управление на природните паркове е устойчивото управление на защитената територия, чрез опазване на природата и ландшафта, балансирано използване на рекреационните възможности и природните ресурси на територията и превръщането на парка в социално-икономически фактор за регионално развитие.

Предназначението на настоящия план за управление е да осигури устойчивото опазване и управление на билогичното и ландшафтно разнообразие на Природен парк „Българки“ за следващите 10 години.

Предложението за създаване на Природен парк „Българка“ е изготвено и направено от Общинските съвети на общините Габрово и Трявна. В решенията на общинските съвети са  посочени следните цели на създаване на парка :

„ ... с цел да се запазят и подобрят завинаги в полза на обществото, комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания и редки застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, във водосборния район на р. Янтра“ и „във връзка с опазване на екосистемите и вододайните да се забрани..“

В заповедта за обявяване на парк „Българка“ Министъра на околната среда и водите е посочил следната цел на създаване на парка: „ ... с цел опазване, възстановяване и поддържане на букови екосистеми и ландшафти в Габровския и Тревненския дял на Централна Стара планина“.

В последствие територията на ПП „Българка“ е  обявена със заповед  № РД-848 от 8 ноември 2013 г. за част от екологичната мрежа НАТУРА 2000, с идентификационен код BG0000399. Това поставя като цел за управление на територията и постигането на багоприятния природозащитен статус на природните местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване.

В рамките на процеса на изработване на плана като основни ценности в парка бяха идентифицирани :

- комплексите от саморегулиращи се екосистеми с акцент върху буковите екосистеми;

- редките и застрашени видове и съобщества;

- характерните ландшафти/пейзажи;

- обектите на неживата природа;

- вододайните зони и водорегулиращи и водоопазващи функции на екосистемите във водосбора на Янтра;

- природните местообитания и местообитанията на видове предмет на опазване в защитената зона „Българка“.

Като очаквани резултати от действието на плана са формулирани:

- опазване на съществуващото положение на обекта;

- подобряване и възстановяване на онези части от обекта, които са променени или загубени в исторически план;

- поддържане на полученото, след възстановителни действия, състояние;

- постигане на благоприятно природозащитно състояние на природните местообитания и местообитанията на видове предмет на опазване в защитената зона.

Отчитайки основните ценности и очаквани резултати, заданието за изготвяне на настоящия план, целите за управление на отделни имоти в парка произтичащи от други закони, резултатите от инвентаризацията и от екологичната и социално-икономическа оценка и потенциалната стойност на територията на ПП Българка за следващия период се формулират следните цели на управление:

Главна цел 1: Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие;

Главна цел 2: Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на  възобновимите природни ресурси;

Второстепенни цели:

- Опазване, възстановяване и поддържане на културно-историческото наследство;

- Създаване на условия за развитие на научни и образователни дейности;

- Възстановяване  на традиционни начини на земеползване и животновъдство;

- Създаване на капацитет и усъвършенстване на управлението на ДПП ”Българка”; Държавните горски стопанства, Регионалните дирекции по горите, РИОСВ и ПСС.

Постигането на тези цели се осъществява от комплексното действие на три инструмента :

- Зонирането на парка – 4 зони;

- Определянето на 59 норми, режими, условия и препоръки за изпълнение на дейността за цялата територия и за отделните зони;

- Система от 11 програми  с над 110 проекта за изпълнение.

Особености и предизвикателства пред плана

На територията на парка липсват резервати, което беше предизвикателство при планиране на зонирането и определяне на резерватна зона.

Паркът се характеризира с множество малки населени места и махали, чийто жители и обитатели използват територията и инфраструктурата на парка, като място за постоянно живеене.

Друга специфика на парка е липсата на режими в заповедта за обявяване на природния парк, което до момента е създало усещане в заинтересованите институции, че защитената територия може да съществува без режими. Това се разминава с виждането на обществото, изявено в рамките на представително социологическо  проучване, проведено по време на процеса на изготвяне на плана за управление. Общественото мнение идентифицира с висока степен като проблем изсичането на горите, увреждането на пътищата в следствие на дърводобива, увреждането на ландшафта причинено от строителството, замърсяването с битови отпадъци. Две трети от жителите на общините в парка, настояват с плана за управление да се забранят сечта в горите, достъпа на МПС извън пътищата и изграждането на фотоволтаични и ветрогенераторни паркове, а половината от всички настояват за спиране на ползването за стопански цели на билки, гъби и горски плодове, както и на лова.

В рамките на процеса на изработване на плана за първи път в практиката в България общественото мнение бе ключово за определяне на целите, заплахите и режимите на парка. Като принос на настоящия план може да се посочи и пълната обвързаност и логическо следствие между отделните части на плана – оценки, заплахи, цели, режими и програми като за първи път у нас са посочени индикатори за постигане на целите на плана.