# ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ

## 4.1.	ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ

Приоритетни направления за 10 годишния период на действие на Плана са определени на базата на направените характеристики и оценки, определените потенциални стойност и възможности за реализация на поставените цели, съответстващи на национални и международни документи.

- Цели, свързани с опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие, което включва:

- Цел I: Опазване, поддържане или възстановяване на местообитания;

- Цел II: Опазване, поддържане или възстановяване на популации на видове;

- Цел III: Опазване на ландшафта;

- Цел IV: Опазване качествата и количествата на питейните води;

- Цел V: Предоставяне на възможности за природозащитно образование и интерпретация.

- Цели, свързани с постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на  ресурсите, което включва:

- Цел VI: Опазване, поддържане или възстановяване на горско-дървесните  ресурси;

- Цел VII: Развитие на екологосъобразно земеделие и животновъдство;

- Цел VIII: Създаване на условия за развитие на устойчив туризъм;

- Цел IX: Опазване на КИН;

- Цел X: Усъвършенстване политиката на управление и специализирана охрана на парка.

## 4.2.	ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

## Настоящите програми и проекти целят постигане на поставените цели на настоящия план за управление и са адресирани за изпълнение на всички отговорни държавни институции, общини и НПО, включително ДПП, РДГ, РИОСВ, СЦДП и неговите поделения.

## Проектите насочени към постигане на БПС на видовете и природните местообитания и целите на ЗЗ „Българка“ са посочени със (*).

## Програма Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие.

## (*) Проект: Подпомагане на естествено възобновяване на буковите гори на територията на парка. Увеличаване на площа на буковите гори на територията на парка (до 0,1%).

## Дейности: Поддържащи лесовъдски дейности в предварително избрани подотдели заети от иглолистни горски култури, и в които има естествено възобновяване на бук. Да се оставят групи жизнени борови дървета с добра механична устойчивост в бъдещото буково насаждение като гнездови хабитат за черен лешояд (Aegypius monachus).

## (*)Проект: Постепенна замяна на горските култури на територията на ПП „Българка” с естествени за района видове.

## Дейности: Лесовъдски дейности по замяна и управление на иглолистните култури с естествени за района видове. Да се оставят групи жизнени борови дървета с добра механична устойчивост като дървета за гнезда на хищни птици (най вече картал (Aegypius monachus)).

## (*)Проект: Инвентаризация на всички мочурища и извори на територията на парка и предприемане на мерки за възстановяване и управление на водния им режим.

## Дейности: Теренна инвентаризация, консултации с хидроинженери и хидрогеолози и др. Осигуряване на буфер не по-малък от 15 м. около мочурищата и изворите с ограничение на сечите не по-голяма от 5% от запаса и включване на ограниченията и буферната зона в Горскостопанските програми.

## (*)Проект: Възстановяване на полу-естествените природни местообитания пасища и ливади, които са с режим на паша или косене.

## Дейности: Поддъжане и възстановяване на популации на консервационно-значими видове ливадни растения и управление на популации на ценни лечебни видове, които са свързани с ливадите и пасищата, чрез възстановянане на традиционни земеделски практити като косене и паша.

## (*)Проект: Пилотно залесяване с елша (Alnus) в подходящи крайречни местообитания.

## Дейности: Избор на подходящи местообитания, залесяване с елши (Alnus).

## (*)Проект: Опазване и възстановяване на популациите на редки растителни видове– джел (Illex aquifolium), тис (Taxus baccata), гръцки (фтиотиков) лук (Allium phthioticum), розов божур (Paeonia mascula), шлемовиден салеп (Orchis militaris), иглолистна хуперция (Huperzia selago) и жълт планински крем (Lilium jankae).

## Дейности: Попълване на находищата на редките видове с местен генетичен материал. Създаване на нови популации, с оглед избягване на пълно унищожение при природни бедствия.

## (*)Проект: Опазване и поддържане на места с находища на реликтни видове: лавровишня (Laurocerasus officinalis), джел (Illex aquifolium), тис (Taxus baccata), германска наумка (Cynoglossum germanicum), благаяново вълче лико (Daphne blagayana).

## Дейности: Мониторинг, контрол и забрана на сечите на територии с находища на реликтните видове.  Определяне на буферни зони около популациите на тези видове, в които да се ограничи стопанската дейност съвместно от ДПП и ДГС.

## (*)Проект: Повторно въвеждане в природата на изчезналия от ПП „Българка“ бухалковиден плаун (Lycopodium clavatum).

## Дейности: Изготвяне на Програма за повторно въвеждане, съгласуване с МОСВ/НСЗП и изпълнение на програмата.

## Проект: Изготвяне на предложения за обявяване на нови защитени местности с ботаническа стойност - находищата от бодливолистен джел (Ilex aquifolium), фтиотиков лук (Allium phthioticum), розов божур (Paeonia mascula), немска мирикария (Myricaria germanica) и тис (Taxus baccata) в района на Топлешки дол, както и на шлемоносен салеп (Orchis militaris) и жълт планински крем (Lilium jankae) на вр. Малуша за защитени местности по смисъла на ЗЗТ.

## Дейности: Изготвяне и внасяне на предложения за обявяване на нови защитени местности.

## (*)Проект: Опазване колониите на червената горска мравка (Formica rufa).

## Дейности: Поставяне на огради около мравуняци в близост до посещавани от човека територии.

## (*)Проект: Подпомагане размножаването и разселване на местни рибни видове – черна мряна (Barbus meridionalis), речна пъстърва (Salmo trutta fario ), ручеен рак (Austropotamobius torrentium).

## Дейности: Разселване на личинки и възрастни екземпляри останали в капан при пресъхването на реките и/или изкуствено размножаване.

## (*)Проект Възстановяване популациите на изчезнали видове риби – главоч (Cottus gobio), кротушка (Gobio gobio) и щипоци (Cobitis).

## Дейности Подпомагане на възстановяването на видовете с генетичен материал от съседни реки и/ или изкуствено размножаване на видовете.

## (*)Проект: Поддържане и възстановяване на речния континиум с оглед опазване на ихтиофауна.

## Дейности: Премахване на миграционни бариери по речните течения. Създаване на рибни проходи, на съществуващи миграционни прегради на реките.

## (*)Проект: Създаване на нови и поддръжка на съществуващите местообитания на земноводни, вкл. алпийски тритон (Triturus alpestris) и гребенест тритон (Triturus vulgaris).

## Дейности: Създаване на нови малки временни водоеми в териториите, на които е открит алпийски тритон (Triturus alpestris), поддържане местообитанията в които е открит, премахване на нетипичната ихтиофауна.

## (*)Проект: Поддържане на стоящите водоеми.

## Дейности: Поддържане на поне 20%  открити водни площи във водоемите с тритони (Triturus) и блатни костенурки (Emys orbicularis).

## (*)Проект: Подържане и възстановяване на популациите на грабливи птици и лешояди.

## Дейности: Поддържане на съществуващата площадка и волиерата за адаптация на територията на ПП „Българка“ с цел подпомагане  популацииите на едрите местни грабливи птици (скален орел (Aquila chrysaetos) и др. ) и привличане на изчезнали от фауната на парка видове  (лешояди).

## Повторно освобождаване на бедстващи и рехабилитирани птици и проследяване на тяхната адаптация, закупуване на предаватели и др. необходима техника, проследяване, мониторинг. Проучване на подходящи местообитания и  изграждане на изкуствени гнезда, поставяне на макети, подхранване. Информационни кампании.

## (*)Проект: Поддържане на популацията на ливадния дърдавец (Crex crex) на територията на парка.

## Дейности: Мониторинг през  гнездовия период на вида. Изготвяне и прилагане на схема за поддържане на местообитанията на вида (6520 – Планински сенокосни ливади) на територията на парка.

## (*)Проект: Ограничаване смъртността на консервационно значими видове птици.

## Дейности: Инвентаризация и обезопасяване на минаващи през парка опасни електропроводи.

## (*)Проект: Възстановяване на лещарката (Tetrastes bonasia).

## Дейности: При доказване на индивиди - подхранване, засяване с растителни видове с цел повишаване хранителната база. Образомателна кампания.

## (*)Проект: Възстановяване популацията на ловния сокол (Falco cherrug).

## Дейности: Избиране на подходящи места на територията на парка за освобождаване на птици. Изграждане на временна волиера / изкуствено гнездо за разселване. Закупуване на птици или размножаване в неволя в специализиран размножителен център и връщане в природата на потомството. Разселване, подхранване, охрана и маркиране на птиците със сателитни предаватели. Проследяване и изследване на поведението, местообитанията, миграциите и оцеляемостта на птиците. Информационни и публични кампании.  Работа с целеви групи и местни общности.

## (*)Проект: Подобряване местообитанията на хралупогнездещи птици и бозайници.

## Дейности: Поставяне на къщички за мухоловки (Muscicapidae) и сънливци (Gliridae) компенсиращи липсата на дървета, предоставящи подходящи убежища. Изготвяне и изпълнение на програма за мониторинг и поддържане на местообитанията.

## (*)Проект: Поддържане на спасителен център за грабливи и водолюбиви птици.

## Дейности: Приютяване и лечение на бедстващи грабливи и водолюбиви птици.

## (*)Проект: Залесяване на изсечените крайречни територии с типични видове, целящи опазване на видрата (Lutra lutra) и водните земеровки (Neomys).

## Дейности: Възстановяване на типичната растителност, чрез залесяване с естествени видове.

## (*)Проект: Проучване и опазване на приоритетни видове прилепи на територията на парка.

## Дейности: Провеждане на проучвания с ултразвукови детектори, маркиране на прилепи с радиопредаватели и радиотелеметрично проследяване, улови на входове на пещери, обозначаване на пещерите като значими за прилепите убежища, евентуално поставяне на решетки на прилепни пещери, разчистване на входовете на пещерите (при затрупване или обрастване с растителност).

## (*)Проект: Подобряване на условията на прилепните местообитания.

## Дейности: Поставяне на къщички за прилепи (Chiroptera), компенсиращи липсата на дървета, предоставящи подходящи убежища. Почистване веднъж годишно на входовете на пещерите от храсти, издънки на дървета, листа и пръст (в случай на необходимост от това). Премахване на мрежата на входовете на пещерите, при необходимост поставяне на прилепна решетка, съобразена с инструкциите на EUROBATS. Евентуално поставяне на метална решетка на входовете на пещери с цел запазване на местообитанието от необосновани посещения. Маркиране на пещерите и поставянето на табели с мерките ограничаващи безпокойството на прилепите. Закупуване на изоставени постройки  и съхраняването им, като прилепни убежища.

## (*)Проект: Ограничаване смъртността на дребни гръбначни (Vertebrata) и на дребни бозайници (Mammalia) породена от автомобилният трафик.

## Дейности: Изграждане на  проходи под натоварените пътища на установените горещи точки за преминаване на земноводни и дребни бозайници, насочващи пътеки и шумоизолиращи прегради и др.  Поставяне на табели предупреждаващи за преминаване на диви животни по асфалтираните пътища в парка.

## (*)Проект: Подпомагане възстановяването на популацията на дивата коза (Rupicapra rupicapra).

## Дейности: При доказване на индивиди - подхранване и охрана на дивата коза (Rupicapra rupicapra). Информационни и образователни кампании.

## (*)Проект: Подобряване хранителната база за едрите хищни бозайници - Рис (Lynx lynx), вълк (Canis lupus), мечка (Ursus arctos), чрез увеличаване популацията на сърната (Capreolus capreolus).

## Дейности: Ловностопански мероприятия с цел увеличаване на популациите на сърната. Намаляване популациите на скитащите кучета и чакалите. Информационни и образователни кампании.

## (*)Проект: Възстановяване популациите на лалугера (Spermophilus citellus).

## Дейности: Възстановяване и поддържане популациите на лалугера (Spermophilus citellus) в подходящи местообитания, заедно с възстановяване на традиционната паша.

## (*)Проект: Опазване на биотопни дървета и местообитания за бърлоги на едри хищници.

## Дейности: Изработване на система за регистрация на гнезда на грабливи птици и на бърлоги на едри хищници. Изработване на механизъм за координация с ДГС по прилагане на режимите за тях.

## (*)Проект: Намаляване на конфликта човек – хищник.

## Дейности: Осигуряване на контейнери за отпадъци, които не могат да се  отварят от хищниците и осигуряване на кучета – пастири за стадата.

## Проект: Защита, поддържане и мониторитг на естественото състояние на типичните за парка ландшафти – скални образувания, пещери и карстови форми.

## Дейности: Инвентаризация и картиране на типичните за парка ландшафти – скални образувания, пещери и карстови форми. Изработване на програма за дейности по поддържането. Изпълнение на дейности на мониторинг с цел запазване и съхраняване на естествените скални образувания, пещери и карстови форми.

## Програма Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси.

## (*)Проект: Въвеждане на екологосъобразни мерки и практики при стопанисването на горите в Натура 2000.

## Дейности: Въвеждане на екологосъобразни мерки и практики при стопанисването на горите, които да бъдат съобразени с Наредбата за сечите в горите и Режимите за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000, както и изискванията и препоръките от Докладите за гори с висока консервационна стойност, така че за горите, които са и природни местообитания от НАТУРА 2000 да бъдат изпълнени изискванията да бъдат поддържани в Благоприятно природозащитно състояние. Въвеждане обозначаване на дървета важни за опазване на биоразнообразието (биотопни дървета). Избор на маркировъчен знак и изработване на шаблони за обозначаване на биотопните дървета на терен. Обучение на персонала на ДГС по прилагане на еколого-съобразни мерки и практики при стопанисването на горите.

## Проект: Изследване на буковите гори и техните екологични функции

## Дейности: Изследвания за фитосанитарното състояние на буковите гори, фенологични му форми срещащи се на територията на парка, растежа, структурата и продуктивността на буковите дървостои, техните водозадържащите и водоохранни функции в зависимост от възрастта,  вътрешен микроклимат и степен на концентрацията на различните видове от флората и фауната, както и на връзката със задоволството от туристическото посещение в тях.

## Проект: Рекултивация на съществуващи кариери, табани и мини.

## Дейности: Разработване и прилагане на технически проекти за рекултивация. Анализ на възможностите за създаване на разсадникова база за посадъчен материал от местни видове.

## (*)Проект: Намаляване на замърсяването на водните обекти в парка, в следствие безконтролното изтичане на отпадните води.

## Дейности Системно обслужване на септични  ями от специализирани коли, поставяне на  модулни пречиствателни станции.

## (*)Проект: Опазване, поддържане и контрол на количествените и качествени показатели водните ресурси на парка.

## Дейности: Изработване на система от мерки и начини за поддържане на съоръженията за пречистване на отпадните води и контрол при нейното прилагане.

## (*)Проект: Разработване на воден баланс на ПП „Българка“.

## Дейности: Разработване на воден баланс на ПП „Българка“.

## Проект: Учредяване на СОЗ около всички източници на питейни води.

## Дейности: Изготвяне и изпълнение на технически проекти по реда на Закона за водите.

## Проект: Мониторинг на състоянието на повърхностни и подпочвени води.

## Дейности: Следене и определяне на екологичен и химичен статус. Следене на основните физико-химични показатели.

## (*)Проект: Повишаване капацитета на ДПП, РДГ, ДГС, РИОСВ за стопанисване и управление на горите в  ЗЗ от НЕМ Натура 2000.

## Дейности: Подготовка и организиране на обучения за РДГ, ДГС, РИ, ОСВДГС и ДЛС, включително с теренна работа.

## Проект: Поощряване  сертифицирането на гори от системата на FSC.

## Дейности: Информационни дейности със собственици и ползватели. Съдействие за преминаване на групова или индивидуална сертификация.

## Проект: Разработване и изпълнение на проект за единна система за всички видове територии за борба и превенция на пожари

## Дейности: Разработването и финансиране на дейностите по проекта, включително изграждане на постоянни малки водни обекти и резервоари.

## (*)Проект: Изграждане на съоръжения за превенция срещу пожари.

## Дейности: Изграждане на технически съоръжения, закупуване на необходима техника, изграждане на система за бързо оповестяване и гасене на пожари. Определяне на места за палене на огън на територията на парка. Редовен мониторинг и контрол.

## Проект: Устойчиво ползване на дивечовите и рибни ресурси.

## Дейности: Дейности по превенция и  контрол. Информационни и образователни дейности.

## Проект: Ограничаване на незаконосъобразно ползване на възобновимите природни ресурси.

## Дейности: Превенция и контрол върху незаконосъобразното ползване на възобновимите природни ресурси.

## (*)Проект: Разработване и въвеждане на схеми за плащания екосистемни услуги.

## Дейности: Изготвяне на схеми за плащания за екосистемни услуги. Създаване на фонд за плащания.

## Проект: Разработване и промоция на интегрирани туристически продукти.

## Дейности: Разработване на продуктите  заедно с местния туристически бизнес, които да са  както общи за целия парк, така и отделно за община Габрово и общините Трявна и Мъглиж.

## Проект: Стимулиране на местното население за развитие на леглова база и туристически атракции.

## Дейности: Разработване на програми и проекти за стимулиране на местното население, насърчаване на бизнес-планиране, свързано с развитието на алтернативния туризъм  и традиционни за зоната дейности.

## Проект: Въвеждане на дистанционни методи за контрол и мониторинг.

## Дейности: Включване в дейностите по охрана, контрол, мониторинг и опазване на природните ресурси на територията на ПП „Бълкарка“ на безпилотни летателни апарати (UAV /дронове).

## Проект: Създаване на специален фонд за изкупуване на земи с висока природна стойност от частни собственици.

## Дейности: Информационна и образователна кампания сред широката общественост и бизнеса. Организиране на периодични дарителски кампании.

## Програма за подобряване на достъпа на туристи.

## Проект: Основен ремонт и рехабилитация на пътната връзка Шипка - Малуша–Узана.

## Дейности: Изработване на работни и технически проекти и реализацията им.

## Проект: Основен ремонт и рехабилитация на пътната връзка Станчев хан - Мръзеци – Бъзовец.

## Дейности: Изработване на работни и технически проекти и реализацията им.

## Проект: Основен ремонт и рехабилитация на пътната връзка Плачковци - Радевци–Кръстец – Борущица.

## Дейности: Изработване на работни и технически проекти и реализацията им.

## Проект: Основен ремонт и рехабилитация на пътната връзка Радевци–Селце.

## Дейности: Изработване на работни и технически проекти и реализацията им.

## Проект: Ремонт и поддръжка на горскостопански пътища.

## Дейности: Изработване на работни и технически проекти и реализацията им.

## (*)Проект: Създаване на мрежа от буферни паркинги за посетителите на парка в зоните на достъп до защитени местности и природни забележителности.

## Дейности: Проектиране и изграждане на  паркинги с цел подобряване и контрол на достъпа на посетители в определени зони на парка,  поставяне на знаци и информационни табели.

## Проект: Създаване на условия за достъп до природните забележителности в парка за посетители с ограничена подвижност и увреждания.

## Дейности: Разработване на технически проекти и изграждане на минимум две алеи за хора с ограничена подвижност и увреждания.

## Програма за развитие на туристическата инфраструктура.

## Проект: Разработване на Специализирани подробни устройствени планове за туристическата инфраструктура в ПП "Българка" за всяка община.

## Дейности: Плановете трябва  да включват определи териториалното разположение на всички входове към парка,  паркинги за посетители, туристически маршрути и пътеки, места на отдих, информационна мрежа (табла, насочващи табели), чешми, беседки и заслони.

## Проект: Изпълнение на СПУП на туристическата инфраструктура.

## Дейности: Попълване на туристическата инфраструктура с липсващите елементи.

## Проект: Подобряване и развитие на туристическите услуги.

## Дейности: Обучение на водачи и интерпретатори, включително и за предлагане на специализиран туризъм в парка.

## Проект: Проектиране и изграждане на маршрут „Преживяване на различни нива“ и пътека в короните на дърветата.

## Дейности: Избор на подходящи места, проектиране и реализация, изготвяне на рекламни и информационни материали.

## (*)Проект: Подобряване и надграждане на туристическите пешеходни и вело маршрути.

## Дейности: Веломаршрут Плачковци – Гръбчево; Реконструкция и изграждане на теснолинейката от гр. Плачковци до с. Гръбчево с атракционна цел. Изготвяне на информационни и рекламни материали.

## Проект: Изграждане на „Входни врати“ към парка и подходите на населените места.

## Дейности: Избор на подходящи места, изработване на проект и реализация.

## Проект: Проектиране и изграждане на Информационен център в гр.Трявна.

## Дейности: Проектиране и изграждане на Информационен център в гр.Трявна, осигуряване на постоянен персонал към центъра от ДПП Българка.

## Проект: Развитие на посетителката инфраструктура  в ЮИ част на парка.

## Дейности: Разработване на проект за Посетителски център в зоната на гара Кръстец, за предлагане на цялостна информация за ПП "Българка" и за туристическите възможности на прилежащите зони и територии. Изграждане на Посетителски център  в зоната на гара Кръстец. Разработване и реализране на проекти за две посетителски точки/атракции.

## (*)Проект: Изграждане на нови туристически маршрути и информационни пунктове.

## Дейности: Разработване на технически проекти за туристическите маршрути. Изграждане на нови туристически маршрути и обезпечаването им с информационни табели и паркова инфраструктура, според програмата за унифицирана визия на инфраструктурните елементи изградени от парковата администрация. Реконструкция на съществуващите и поставяне на нови елементи на парково обзавеждане с цел постигане на унифицирана визия за информационни табели, заслони, зони за отдих и други. Устройване на маршрути за планинско колоездене и езда. Поощряване изграждането на центрове и инфраструктура свързани с езда и колоездене.

## Програма за намаляване на битовите отпадъци на територията на парка.

## (*)Проект: Образователна и рекламна кампания „Боклука в раницата“.

## Дейности: Изработване и разпространение на образователни и информацинни материали.

## (*)Проект: Организиране на ежегодни почиствания на парка с участие на широката общественост.

## Дейности: Организиране и провеждане на почистване на парка. Поставяне на табели и изготвяне на информационни материали.

## Проект: Редовен мониторинг на замърсяванията с ТБО около пътищата и туристическите маршрути в парка.

## Дейности: Мониторинг.

## Програма по опазване, съхраняване и социализиране на материалното културно-историческото наследство.

## Проект: Изработване на План за съхраняване и интерпретиране на културно-историческото наследство на територията на ПП“Българка“;

## Дейности: Консултации с експерти, изготвяне на план.

## Проект: Изготвяне на актуална археологическа карта на парка, чрез лазерно заснемане на територията на парка.

## Дейности: Въвеждане на нови методи за идентифициране на археологически обекти чрез лазерно заснемане на територията на парка с резолюция от 3 – 5 точки на кв. м.

## Проект: Проучване и социализиране на археологическите, архитектурните, художествените и исторически недвижими културни ценности на територията на парка - Старото трасе на пътя Габрово – вр. „Свети Никола”; Първо беклеме (пост на дерветджиите) от стария път Габрово – Шипка; Средновековна крепост „Кабруа”; Връх Бедек и околностите; Пещерите в м. Узана и Бузлуджа. Неолитната пещера "Капийте".

## Дейности: Дейности по проучване и социализиране на археологическите, архитектурните, художествените  и историческите недвижими културни ценности. Дейности по социализиране.

## Проект: Интегриране на обекти, свързани с историята в туристическия продукт на парка.

## Дейности: Дейности по интерпретация на обектите и включване в интегрирани туристическите продукти. Изработване на информационни материали –печатни, видео и др.

## Програма - Подпомагане опазването, възстановяването и поддържането на нематериалното културно –историческо  наследство в парковите територии и прилежащите населени места.

## Проект: Посланици на парка -изкуството и художествените занаяти.

## Дейности: Проектът се разработва за специфична група партньори на парка - местните художествени занаяти – дърворезбарство (марангоз) и иконопис (Тревненската дърворезбарска школа и Тревненската художествена школа), фотографи, майстори на все още жизнени художествените занаяти като грънчарство (с грънчарско колело), изработка на музикални инструменти, тъкачество, шекерджийство, фурнаджийство, както и за млади таланти от специализирани училища. Създаване на послания за парка, чрез произведения на изкуството и художествените занаяти. Включва информиране за ценността на парка, провеждане на пленери по живописи дървопластики, художествена фотография, учебни практики по изобразително изкуство и фотография, традиционни изложби-базари от произведения на изкуството и художествените занаяти, фото- и други конкурси. Експониране на получените от пленерите произведения на постоянна изложба – „посланник“ (около Соколоманастирската поляна). Създаване на условия за развитие на научни и образователни дейности.

## Проект: Развитие на нови културни форми

## Дейности: Използване на парковите територии от туристическата зона за развитие на нови културни форми и акции – art land експозиция, пърформанси, изложби на открито и т.н.

## Програма за научни изследвания.

## (*)Проект: Фаунистично проучване на слабо проучени или непроучени групи от фауната.

## Дейности: Инвентаризация, картиране, популационни характеристики.

## (*)Проект: Екологични проучвания на консервационно значимите видове.

## Дейности: Изследване на поведение, хабитатни изисквания, хранене, междувидови взаимоотношения и др. на консервационно значимите видове.

## (*)Проект: Провеждане на системни теренни проучвания на мъхове (Bryophyta), гъби (Fungi )и папрати (Pteridophyta).

## Дейности: Инвентаризация и картиране на папрати  със специално внимание към алпийска крехка папрат (Cystopteris regia) на територията на ПП „Българка”.

## (*)Проект: Проучване на находища и ресурсно значение на лечебни растения и гъби. Изготвяне и прилагане на програма за мониторинг на ресурсите им.

## Дейности: Теренни проучвания. Изготвяне и прилагане на програма за мониторинг.

## (*)Проект: Изграждане и развитие на мрежа от доброволци за извършване на научни и образователни дейности към ДПП Българка.

## Дейности: Информационни и образователни дейности по привличане и ангажиране на експерти, НПО и младежи.

## Проект: Проектиране и изграждане на „Научно-образователен комплекс“ на ДПП на територията на парка – с. Потока /до възстановената кариера и генна банка с овощни дървета/.

## Дейности: Проектиране и изграждане на Научно-образователен комплекс – център за презентации, зали за обучения, лаборатории, малка леглова база и др.

## Образователна програма.

## Проект: Изграждане на специализирани ботанически маршрути.

## Дейности: Изготвяне на проект и изграждане, изработване и разпространение на информационни материали. Поставяне  на информационни табла и др.

## (*)Проект: Информационна кампания срещу използването на отровни примамки за борба с наземните хищници.

## Дейности: Изготвяне на информационни и образователни материали за различните целеви групи. Срещи, презентации, дискусии и др. с различните целеви групи.

## (*)Проект: Образователни програми за деца и младежи за опознаване на биоразнообразието на територията на ПП „Българка“.

## Дейности: Изработване на презентационни и образователни материали и провеждане на образователни програми сред училищата в целевия район.

## Проект: Образователна програма „Горско училище за всеки“/ горска педагогика.

## Дейности: Разработване и прилагане на различни образователни модули и информационни дейности фокусирани върху различните целеви групи.

## Програма -Запазване на традиционните начини на земеползване и животновъдство.

## (*)Проект: Поддържане и управление на тревните местообитания, чрез косене и паша на домашни животни.

## Дейности: Институционално подпомагане, вкл.  чрез осигуряване на консултации на земеделските производители за кандидатстване за подпомагане по ПРСР.

## (*)Проект: Възстановяване на овощни градини с характерни за района сортове и традиционни практики.

## Дейности: Институционално подпомагане, вкл. чрез осигуряване на консултации на земеделските производители за кандидатстване за подпомагане по ПРСР.

## (*)Проект: Създаване на условия за развитие на пасищно животновъдство, чрез възстановяване на местни породи животни.

## Дейности: Институционално подпомагане, вкл. чрез осигуряване на консултации на животновъдите за кандидатстване за подпомагане по ПРСР.

## Проект: Подпомагане за развитието на пчеларството.

## Дейности: Институционално подпомагане, чрез осигуряване на консултации на пчеларите за кандидатстване за подпомагане по ПРСР.

## (*)Проект: Разширяване на генната банка с местни овощни видове, горскоплодни, лекарствени растения и др., и осигуряване на средства за нейното поддържане.

## Дейности: Развитие на колекцията от местни овощни видове. Увеличаване площта на насажденията заето от местни сортове овощни растения. Създаване на култури от ценни лечебни растения .

## (*)Проект: Възстановяване на местни видове домашни животни, чрез закупуване на  средностаропланинска и каракачанска овца и пасищното им отглеждането чрез поддържане на тревни местообитания (чрез възстановяване НТП) като пасища вкл.  разширяване на парка на юг.

## Дейности: Закупуване на две стада със средностаропланинска и каракачанска овца, организиране на отглеждането им от животновъди и пашуване на високопланинските ливади и пасища, прилагане на алпийски тип отглеждане.

## Проект: Насърчаване на развитието на биологичното земеделие, чрез осигуряване на информация, обучения и подпомагане в процеса по сертификация.

## Дейности: Дейности по информация и обучения  на земеделски стопани. Дейности за подпомагане на процеса по сертификация и осигуряване на пазари за био продуктите.

## Проект: Подпомагане на развитието на предприемачески природощадящи инициативи –производство на млечни продукти, сладка, малки сушилни за билки и гъби, производство на кулинарни изделия, сувенири, тъкани и плетени издалия и др. защитени с местна марка „Парк Българка“.

## Дейности: Информационни и образователни дейности.  Подпомагане на развитието на бизнес инициативи в парка и получаването на защитена марка „Парк Българка“. Създаване на капацитет и усъвършенстване на управлението на ДПП „Българка“, Държавните горски стопанства, Регионалните дирекции по горите, РИОСВ и ПСС.

## Програма - Създаване на капацитет и усъвършенстване на управлението.

## (*)Проект: Програми за обучение на парковата администрация и доброволци от местни и национални НПО за провеждане на мониторинг на видове и местообитания, както в рамките на ПУ, така и на НСМБ.

## Дейности: Обучения за провеждане на мониторинг на видове и местообитания.

## (*)Проект: Въвеждане на специализирана охрана на парковата територия и подобряване на условията на работа на горските инспектори.

## Дейности: Увеличаване на броя на персонала на дирекцията. Закупуване на техника и екипировка.

## (*)Проект: Увеличаване на броя и квалификацията на постоянния експертен и контролен персонал на ДПП, ДГС, РДГ, РИОСВ и ПСС.

## Дейности: Увеличаване на броя на персонала отговорен за стопанисването и управлението на парка. Системни обучения и повишаване на квалификацията. Въвеждане на система за поощряването на професионалното развитие.

## Проект: Изграждане на мрежа от доброволци към ДПП Българка.

## Дейности: Информационни и образователни дейности за привличане на доброволци /експерти, младежи, ученици и др/.

## (*)Проект: Развитие на капацитета на ДПП Българка като звено за управление на ЗЗ „Българка“.

## Дейности: Кадрово и техническо обезпечаване и повишаване на квалификацията на персонала за изпълнение на функцията по управление на ЗЗ „Българка“.

## Проект: Изграждане на мрежа от водачи към ПП „Българка”.

## Дейности: Информационни и образователни дейности за познания за БР, КИН, Ландшафт и др.  за подготовка на кадри.

## Проект: Подобряване на техническото обезпечаване, материалната база и условията на работа на специализирания персонал в различните институции, свързани с управлението и контрола на ПП Българка.

## Дейности: Закупуване на техника, оборудване, екипировка, високопроходими автомобили, материалии др. Подобряване на материалната база и условия за работа.

## Проект Изграждане на Метеостанция на територията на парка.

## Дейности Закупуване и инсталиране на метеостанция и др. необходимо оборудване.

## Проект: Разработване и прилагане на Маркетингова и комуникационна стратегия за парка.

## Дейности: Изготвяне и прилагане  на Маркетингова и комуникационна стратегия .

## (*)Проект: Създаване на обща стратегия и общи дейстивя съвместно с НП Централен Балкан  за изграждане на  зелена инфрастуктура (подобряване на екологичната свързаност между защитените територии).

## Дейности: Работни срещи, план за действие, разработване на пр.

## (*)Проект: Подпомагане функционирането на Обществен и Научен съвет към парка

## Дейности: Осигуряване на финансиране относно функционирането на двата съвета и техните регулярни събирания

## (*)Проект: Създаване на обща географска база данни за всички институции

## Дейности: Създаване на публична географска база данни за територията на парка. Премахване на грешките в кадастралните карти и КВС.

## Програми за мониторинг.

## (*)Проект: Разработване на система за мониторинг на всички видове и природните местообитания целеви за опазване в защитената зона.

## Дейности: Изготвяне на Наръчник за мониторинг на видовете и природните местообитания. Избор на постоянни пробни площи.

## (*)Проект: Мониторинг на всички консервационно значими и приоритетни видове от фауната.

## Дейности: Изпълнение на дйности за биологичен мониторинг, съобразен с особеностите на всеки вид.

## Проект: Мониторинг на ловните видове, представляващи хранителна база за едрите хищници.

## Дейности: Ежегодни  таксации. Отчитане на тенденциите.

## (*)Проект: Мониторинг на находищата на консервационно значимите видове от флората.

## Дейности: Изпълнение на дейности по мониторинг, съобразен с особеностите на всеки вид.

## (*)Проект: Мониторинг на екологично-чувствителни природни местообитания – торфища, карстови извори, субалпийски тревни и храстови съобщества, букови гори с вечнозелен подлес от лавровишня (Laurocerasus officinalis).

## Дейности: Изпълнение на дейности по мониторинг. Отчитане на тенденциите. Планиране на действия при необходимост.

## (*)Проект: Мониторинг и контрол на инвазивните видове.

## Дейности: Изпълнение на дейности по мониторинг. Изграждане на мрежа от доброволци за провеждане на мониторинг. Планиране и изпълнение на дейности по ограничаване разпространението.

## (*)Проект: Изготвяне и провеждане на система за мониторинг на състоянието на ресурсно-значимите видове животни, растения и гъби.

## Дейности: Изготвяне на системата за мониторинг. Провеждане на мониторинг на ресурсните видове.

## 4.3.	ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ

Изброените оперативни дейности се отнасят до отговорностите на ДПП „Българка“ по изпълнение на предвидените в Плана за управление програми и проекти – т. 4.3. Те се изпълняват ежегодно в рамките на служебните задължения на служителите на ДПП, съгласно техните длъжностни характеристики, описани в т.1.5.2.“Персонал –функции”.

4.3.1. Обезпечаване функционирането на Консултативен съвет /КС/ и Научен съвет към парка /НС/

Техническото и организационното осигуряване на КС и НС се извършва от Дирекцията на ПП. Съветите се събират най-малко два пъти годишно, като датите и мястото на срещите се определят по реда на Правилника за дейността им. При извънредни ситуации КС или НС се свикват от Директора на парка.

4.3.2. Периодични проверки и мониторинг на обекти

Прилагането на програмите за мониторинг се извършват от всички служители, в зависимост от техните компетенции, по предварително изготвени графици, съгласно Програмата за Мониторинг на биологичното и ландшафтно разнообразие в ПП “Българка ”.

За създаване на по-обективна представа за популациите на редки и застрашени животни, обект на бракониерски лов, ежегодно се провежда преброяване. Целогодишно се следи поведението на бозайници и птици и евентуално възникване на епизоотии.

Допълнителен обект на наблюдение и отчитане са събирането на черна и червена боровинка, както и определяне възможния обем на добив, нормите на ползване, времето на добив, периода на възстановяване и ротацията на добива. За целта се поддържа и актуализира базата данни.

За проекти, финансирани от външни донори и спонсори, след съгласуване по съответния ред, се определя експерт от ДПП, който следи тяхното изпълнение и резултатност. След приключване на всеки един проект или етап от него, той прави  актуализация и на данните в ГИС. Създаването и поддържането на такава база данни може да се ползва, както от ползвателите, така и от експертите, ангажирани с разширяване и доразвиване на информационната система.

4.3.3. Подобряването на структура на управление

### 4.3.3.1. Поддържане на Географска информационна система

Актуализиране на базата данни, осигуряване на данни за сравнение и анализ при дългосрочните мониторингови проекти и научни изследвания, предоставяне на необходими картни материали на служителите при изпълнение на конкретните им задължения на терена.

4.3.3.2. Създаване на специализирана паркова охрана.

Целта е подобряване на охраната на обекта и намаляване на нарушенията в границите на парка, чрез:

- Обучение на паркова охрана и администрацията в разпознаването на консервационно значими видове от флората и фауната;

- запознаване с действащата нормативна база в областта на природозащитното законодателство и неговото прилагане.

Дейностите на служителите от парковата охрана серазпределят по следния начин:

- Информация за посетители, предаване на знания за фауната, флората, целите и развитието на природния парк и обекти на КИН в прилежащите територии /напр. чрез самостоятелно водене на малки посетителски групи/ - 20 % от дейността;

- Контрол и спазване на изискванията за поведение в парка, глоби за нарушаване на реда – 30 % от дейността;

- Контрол и наблюдение на дейностите извършвани в парка – 20 % от дейността;

- Поддържане на информационната система – 20 % от дейността;

- Помощ при дейности свързани с опазване на местообитания и видове, обработка на площадки за научни наблюдения и мониторинг – 10 % от дейността.

4.3.3.3. Повишаване на квалификацията на персонала

За целта извън традиционните системи за квалификация като курсове или обучения могат да се използват възможностите на  поддържане на контакти с международни организации, свързани със  защита на природата, за участие в конференции и обучителни семинари/работни срещи и др.

4.3.4. Разработване на графици и бюджет за организиране възлагането на дейностите по работния план

За дейности финансирани от ИАГ, графиците се изготвят, съгласно Устройствения правилник на Дирекция на природен парк "Българка". В случай на осигурена възможност за финансиране от външен източник за проекти, отговарящи на определените в Част 3  режими, норми и препоръки, графикът се актуализира и се определя експерт от ДПП, който да отговаря за съответния проект.

Периодични проверки по проекти от Работния план се извършват от експертите в ДПП.

В графиците се включват дейности, свързани с провеждане на конкурси, поддържане на съществуващата туристическа инфраструктура, работа с доброволци, извозване на отпадъците, проверка на обекти  и др.

4.3.5. Планиране и отчитане на дейностите на различните нива в Дирекцията

Извършват се съгласно времеви графици описаните в т.1.5.2. функции по длъжности. За целта всеки експерт прави предложения, съгласно своите компетенции и отговорности. Планирането се прави до края на текущата годината за следващата. Отчетът за предходната година се изготвя и представя до края на м. януари на текущата година.

4.3.6. Информационна политика и ангажиране на обществеността

Ежегодно се разработва график за конкретните задачи и дейности, за които са осигурени партньори и средства за изпълнение и отговарят на определените в Част 3 режими, норми и препоръки.

Дейността по информиране на обществеността е задача на експерта от ДПП, отговарящ за връзки с обществеността и се извършва основно на базата на:

- Установяване на журналисти, които отразяват новините, свързани с парка в съответните местни и национални средства за информация;

- Предоставяне на информация за средствата за масова информация, поддържане и редовно актуализиране на информацията върху информационните табла;

- Издаване на информационни материали;

- Разпространяване на актуална и добре интерпретирана информация за плановете и програмите, които реализира парковата администрация, за проблемите при управлението на парка и пътищата за тяхното решаване;

- Поддържане на интернет страницата на парка за информиране на заинтересованите лица за природното богатство на парка, дейността на парковата администрация /годишни отчети и планове включително финансови, както и документи с голям обем – плана за управление, отчети от научни изследвания и т.н./

- Поддържане на  профил във Facebook и други социални мрежи

- Ежемесечни срещи с местни журналисти за представяне действията на Дирекцията

- Провеждане на ежегодни срещи тип „Искаме да Ви чуем“  в различни населени места от територията на парка

- Изработване на рекламни и информационни материали материали, включително информационен бюлетин на всеки 3 месеца;

- Разработване на годишна програма за мероприятия на ДПП представляващи интерес за посетителите и местното население и актуализирането за всеки следващ месец;

4.3.7. Обезпечаване функционирането на информационни и посетителски пунктове

Определянето и оборудването на информационни точки е важен елемент от цялостната дейност на ДПП, която ще играе все по-голяма роля при определянето на стратегиите за развитие на туризма в района на парка. Координира се и се контролира от специално ангажиран за целта експерт на парковата администрация. Желателно е да се работи в партньорство с общините, местни НПО и др.

Специално внимание следва да се отделя за осъществяване на координация с местните, националните и международни органи по опазване на природното, културно и историческо наследство на територията на парка.

4.3.8. Образователна политика на ДПП

ДПП предоставя информация и при необходимост контролира изпълнението на образователните програми.

Образователната дейност се извършва съвместно с училища, читалища, Дирекции на други паркове, Министерство на образованието и неговите структури, природозащитните екологични НПО, институти на БАН.

Важен елемент в образователната политика на ДПП са дейности, свързани с основни заинтересовани страни, собственици и ползватели.

Видът на дейностите и програмите се определят съгласно описаните в т. 4.3. Програми и проекти.

4.3.9. Търсене на допълнителни източници на финансиране

Въз основа на посочените в съответните програми потенциални източници на финансиране и в зависимост от приоритетността на даден проект се изготвя подробно задание, което съдържа:

- Описание (какво, как и къде);

- Обосновка на необходимостта от неговото изпълнение, респ. описание на заплахи (част 2), които налагат изпълнението на проекта;

- Очаквани резултати;

- Предварителен разчет на разходите.

4.3.10. Поддържане на регулярни връзки с местни органи и организации

Работата в партньорство с местните правителствени и неправителствени организации предлага повече опит, познания и идеи и е база за ефективното функциониране на Консултативния съвет, както и на други инициативни групи (напр. “Клуб на приятелите на парка” /може да се използва опита на другите паркове в тази насока/ и др. Целта е приемане на общи планове за действие и обмен на опит, разпространение на периодичен печатен и/или електронен бюлетин и др. Координира се от парковата администрация.

Основни партньори са общинските администрации, природозащитните екологични НПО, горски стопанства, представители на търговски ориентиран и на социален туризъм, регионалните органи на РСПБЗН, ОДМВР и др.

4.3.11. Отстраняване на грешки в ключови документи за парка

В процеса на изработване на плана за управление се установиха голям брой грешки в ключови за парка документи и бази данни – заповедта за обявяване на парка, кадастралната карта на землищата от община Габрово, КВС на землищата от общините Трявна и Мъглиж, Горскостопанските планове основно изразяващи се в цитиране на грешни номера, вид на територията, начин на трайно ползване, налични сгради и съоръжения и т.н. Наличната база данни събрана при изготвянето на ПУ е добра основа за провеждането на процедури по тяхното отстраняване.

## 4.4.	РАБОТЕН  ПЛАН

## 4.4.1. Работният план включва проекти и дейности, които трябва да бъдат реализирани в рамките на средващите 5 години. Основната отговорна институция е Дирекцията на природния парк. Настоящите програми и проекти целят постигане на поставените цели на настоящия план за управление и са адресирани за изпълнение на всички отговорни държавни институции, общини и НПО, включително ДПП, РДГ, РИОСВ, СЦДП и неговите поделения.

## Проектите насочени към постигане на БПС на видовете и природните местообитания и целите на ЗЗ „Българка“ са посочени със (*).

| ## Програма | ## Проект | ## Обект на прилагане | ## Дейности | Година на завършване | Отговорна институция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Програма | Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтно разнообразие |  |  |  |  |
| 1 | (*) Инвентаризация на всички мочурища и извори на територията на парка и предприемане на мерки за възстановяване на водния им режим. | Крайречни местообитания | Теренна инвентаризация, консултации с хидроинженери и хидрогеолози и др. Осигуряване на буфер не по-малък от 15 м. около мочурищата и изворите с ограничение на сечите не по-голяма от 5% от запаса и включване на ограниченията и буферната зона в Горскостопанските програми. | 5 | ДПП |
| 2 | (*) Подпомагане на естествено възобновяване на буковите гори на територията на парка. Увеличаване на площа на буковите гори на територията на парка (до 0,1%). | Всички иглолистни горски култури на територията на парка. | Поддържащи лесовъдски дейности в предварително избрани подотдели заети от иглолистни горски култури, и в които има естествено възобновяване на бук. Да се оставят групи жизнени борови дървета с добра механична устойчивост в бъдещото буково насаждение като гнездови хабитат за черен лешояд. | 5 | ДГС, ДПП |
| 3 | (*) Въвеждане на екологосъобразни мерки и практики при стопанисването на горите в Натура 2000. | Всички горски местообитания от Приложение 1 на ЗБР. | Въвеждане на еколого-съобразни мерки и практики при стопанисването на горите, които да бъдат съобразени с Наредбата за сечите в горите и Режимите за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000, както и изискванията и препоръките от Докладите за гори с висока консервационна стойност, така че за горите, които са и природни местообитания от НАТУРА 2000 да бъдатизпълнени изискванията да бъдат поддържани в Благоприятно природозащитно състояние. Въвеждане обозначаване на дървета важни за опазване на биоразнообразието (биотопни дървета). Да се направи избор на маркировъчен знак и изработване на шаблони за обозначаване на биотопните дървета на терен. Обучение на персонала на ДГС по прилагане на еколого-съобразни мерки и практики при стопанисването на горите |  | ДПП, ДГС |
| 4 | Повторно въвеждане в природата на изчезналия от ПП „Българка“ бухалковиден плаун (Lycopodium clavatum). | Бухалковиден плаун (Lycopodium clavatum). | Дейности по повторно въвеждане, мониторинг. | 5 | ДПП |
| 5 | (*) Опазване и възстановяване на популациите на редки растителни видове – джел (Illex aquifolium), тис (Taxus baccata), фтиотиков лук (Allium phthioticum), розов божур (Paeonia mascula), шлемовиден салеп (Orchis militaris), иглолистна хуперция (Huperzia selago) жълт планински крем (Lilium jankae). | Джел (Illex aquifolium), тис (Taxus baccata), фтиотиков лук (Allium phthioticum), розов божур (Paeonia mascula), шлемовиден салеп (Orchis militaris), иглолистна хуперция (Huperzia selago) жълт планински крем (Lilium jankae). | Попълване на популациите на редките видове. | 5 | ДПП |
| 6 | Изготвяне на предложения за обявяване на нови защитени местности с ботаническа стойност - находищата от бодливолистен джел (Ilex aquifolium), фтиотиков лук (Allium phthioticum), розов божур (Paeonia mascula), немска мирикария (Myricaria germanica) и тис (Taxus baccata) в района на Топлешки дол, както и на шлемоносен салеп (Orchis militaris) и жълт планински крем (Lilium jankae) на вр. Малуша за защитени местности по смисъла на ЗЗТ. | находищата от бодливолистен джел (Ilex aquifolium), фтиотиков лук (Allium phthioticum), розов божур (Paeonia mascula), немска мирикария (Myricaria germanica) и тис (Taxus baccata) шлемоносен салеп (Orchis militaris) и жълт планински крем (Lilium jankae) | Изготвяне и внасяне на предложения за обявяване на нови защитени местности. | 5 | ДПП |
| 7 | (*) Подпомагане размножаването и разселване на местни рибни видове - мряна, пъстърва, ручеен рак. | Речна пъстърва, мряна, ручеен рак | Разселване на личинки и възрастни екземпляри останали в капан при пресъхването на реките и/или изкуствено размножаване. | 5 | ДПП |
| 8 | (*) Възстановяване популациите на изчезнали видове риби - главоч, кротушки и щипоци. | Главоч, кротушки и щипоци | Възстановяване на популацията на видовете с генетичен материал от съседни реки и/ или изкуствено размножаване. | 5 | ДПП |
| 9 | Възстановяване популациите на лалугера. | Лалугер | Възстановяване на лалугера в подходящи местообитания, заедно с възстановяване на традиционната паша. | 5 | ДПП |
| 10 | (*) Възстановяване на лещарката. | Лещарка | При доказване на индивиди - подхранване, засяване с растителни видове с цел повишаване хранителната база. | 5 | ДПП |
| 11 | (*) Подържане и възстановяване на грабливи птици и лешояди. | Грабливи птици, лешояди | Поддържане на съществуващата площадка и волиерата за адаптация с цел подпомагане популацииите на едрите местни грабливи птици (скален орел) и привличане на изчезнали от фауната на парка видове (лешояди). Повторно освобождаване на бедстващи и рехабилитирани птици и проследяване на тяхната адаптация, закупуване на предаватели и др. необходима техника, проследяване, мониторинг. Проучване на подходящи местообитания и изграждане на изкуствени гнезда, поставяне на макети, подхранване. Информационни кампании. |  |  |
| 12 | (*) Ограничаване смъртността на консервационно значими видове птици. | Територията на парка | Инвентаризация и обезопасяване на минаващи през парка опасни електропроводи. | 5 | ДПП |
| 13 | (*) Възстановяване на популацията на ловния сокол. | Ловен сокол | Избиране на подходящи места на територията на парка за освобождаване на птици. Изграждане на временна волиера / изкуствено гнездо за разселване. Закупуване на птици или размножаване в неволя в специализиран размножителен център и връщане в природата на потомството. Разселване, подхранване, охрана и маркиране на птиците със сателитни предаватели. Проследяване и изследване на поведението, местообитанията, миграциите и оцеляемостта на птиците. Информационни и публични кампании. Работа с целеви групи и местни общности. | 5 | ДПП |
| 14 | (*) Поддържане и възстановяване на речния континиум. | Риби | Премахване на миграционни бариери по речните течения. Създаване на рибни проходи, на съществуващи миграционни прегради на реките. | 5 | ДПП |
| Програма | Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси |  |  |  |  |
| 15 | Рекултивация на съществуващи кариери, табани и мини. | Кариери, табани и мини | Разработване на технически проекти за рекултивация. Анализ на възможностите за създаване на разсадникова база за посадъчен материал от местни видове. | 5 | ДПП |
| 16 | Определяне на СОЗ около всички източници на питейни води. | Територията на парка | Изготвяне на техн. проекти по реда на ЗВ. | 5 | БДДР-Плевен |
| 17 | (*) Поощряване сертифицирането на гори от системата на FSC. | Гори | Информационни дейности със собственици и ползватели. Съдействие за преминаване на групова или индивидуална сертификация. | 5 | ДПП |
| 18 | Разширяване на генната банка с местни овощни видове, горскоплодни, лекарствени растения и др., и осигуряване на средства за нейното поддържане. | Овощни видове, горскоплодни, лекарствени растения | Възстановяване и запазване на местния генофонд с ценни местни видове овощни насаждения, ценни лекарствени растения и билки. | 5 | ДПП |
| Програма | Подобряване на достъпа на туристи и развитие на туристическата инфраструктура |  |  |  |  |
| 19 | Основен ремонт и рехабилитация на пътната връзка Станчев хан - Мръзеци – Бъзовец. | Пътна връзка Станев хан-Мръзец-Бъзовец | Изработване на работни и технически проекти и реализация | 5 | Община |
| 20 | Разработване на Подробен Паркоустройствен план на ПП "Българка" или Подробен Ландшафтноустройствен план на ПП "Българка". | Територията на парка | планът трябва да определи всички места на отдих, пътеки, информационна мрежа (табла, насочващи табели), чешми, беседки, заслони и т.н. | 5 | ДПП |
| 21 | Проектиране и изграждане на маршрут „Преживяване на различни нива“ и пътека в короните на дърветата. | Територията на парка | Изготвяне на проект, реализиране на проекта. | 5 | ДПП |
| Програма | Намаляване на битовите отпадъци на територията на парка |  |  |  |  |
| 22 | (*) Образователна и рекламна кампания „Боклука в раницата“. | Парковата и прилежащата територия | Информационни и образователни дейности. | 5 | ДПП |
| 23 | (*) Организиране на ежегодни почиствания на парка с участие на широката общественост. | Парковата и прилежаща територия | Дейности по почистване. | 5 | ДПП |
| 24 | Редовен мониторинг на замърсяванията с ТБО около пътищата и туристическите маршрути в парка. | Парковата и прилежаща територия | Дейности по мониторинг и почистване. | 5 | ДПП |
| Програма | Опазване, съхраняване и социализиране на културно-историческото наследство |  |  |  |  |
| 24 | Изготвяне на актуална арехелогическа карта на парка чрез лазерно заснемане на територията на парка. |  | Лазарно заснемане, изготвяне на карта. | 5 | ДПП |
| Програма | Подпомагане опазването, възстановяването и поддържането на нематериалното културно –историческо наследство в парковите територии и прилежащите населени места. |  |  |  |  |
| 26 | Посланици на парка - изкуството и художествените занаяти. |  | Проектът се разработва за специфична група партньори на парка - местните художествени занаяти – дърворезбарство (марангоз) и иконопис (Тревненската дърворезбарска школа и Тревненската художествена школа), фотографи, майстори на все още жизнени художествените занаяти като грънчарство (с грънчарско колело), изработка на музикални инструменти, тъкачество, шекерджийство, фурнаджийство, както и за млади таланти от специализирани училища. Създаване на послания за парка чрез произведения на изкуството и художествените занаяти. Включва информиране за ценността на парка, провеждане на пленери по живопис и дървопластики, художествена фотография, учебни практики по изобразително изкуство и фотография, традиционни изложби-базари от произведения на изкуството и художествените занаяти, фото- и други конкурси. Експониране на получените от пленерите произведения на постоянна изложба – „посланник“ (около Соколоманастирската поляна). | 5 | ДПП, общини |
| Програма | Научни изследвания и образование |  |  |  |  |
| 27 | (*) Фаунистично проучване на слабо проучени или непроучени групи от фауната. | Безгръбначни, дребни бозайници. | Инвентаризация, картиране, популационни характеристики. | 5 | ДПП |
| 28 | (*) Изграждане и развитие на мрежа от доброволци за извършване на научни и образователни дейности към ДПП. |  | Информационни и образователни дейности по привличане и ангажиране на експерти, НПО и младежи. | 5 | ДПП |
| 29 | Образователна програма „Горско училище за всеки“. | Ученици, младежи, туроператори, тур. Агенции и др. | Работа с местни учулища, туроператори, туристически агенции, местни доброволци по програмата. | 5 | ДПП |
| Програма | Създаване на капацитет и усъвършенстване на управлението на ДПП Българка, ДГС, РДГ, РИОСВ и ПСС |  |  |  |  |
| 30 | ## (*) Развитие на капацитета на ДПП Българка като звено за управление на ЗЗ „Българка“. | ДПП | ## Кадрово и техническо обезпечаване и повишаване на квалификацията на персонала за изпълнение на функцията по управление на ЗЗ „Българка“. | 5 | ДПП |
| 31 | (*) Програми за обучение на парковата администрация и доброволци от местни и национални НПО за провеждане на мониторинг на видове и местообитания, както в рамките на ПУ, така и на НСМБ. | ДПП, НПО | Обучения за провеждане на мониторинг на видове и местообитания. | 5 | ДПП |
| 32 | (*) Въвеждане на специализирана охрана на парковата територия и подобряване на условията на работа на горските инспектори. | Паркова дирекция | Увеличаване на броя на персонала на дирекцията. Закупуване на техника и екипировка. | 5 | ДПП |
| 33 | (*) Увеличаване на броя и квалификацията на постоянния експертен и контролен персонал на ДПП, ДГС, РДГ, РИОСВ и ПСС. | ДПП Българка, ДГС, РДГ, РИОСВ, ПСС | Увеличаване на броя на персонала отговорен за стопанисването и управлението на парка. Системни обучения и повишаване на квалификацията. Въвеждане на система за поощряването на професионалното развитие. | 5 | ДПП Българка, ДГС, РДГ, РИОСВ, ПСС |
| 34 | Изграждане на мрежа от доброволци към парковата дирекция. | ДПП | Информационни и образователни дейности за привличане на доброволци /експерти, младежи, ученици и др/. | 5 | ДПП |
| 35 | Изграждане на мрежа от водачи към ПП Българка. | ДПП, туроператорски фирми, местни жители, НПО | Информационни и образователни дейности за познания за БР, КИН, Ландшафт и др. за подготовка на кадри. | 5 | ДПП |
| 36 | Подобряване на техническото обезпечаване, материалната база и условията на работа на специализирания персонал в различните институции, свързани с управлението и контрола на ПП Българка. | ДПП, ДГС, РДГ, РИОСВ, ПСС | Закупуване на техника, оборудване, екипировка, високопроходими автомобили, материалии др. Подобряване на материалната база и условия за работа. | 5 | ДПП, ДГС, РДГ, РИОСВ, ПСС |
| 37 | Изграждане на метеостанция. |  | Закупуване и монтиране на необходимата техника. | 5 | ДПП |
| Програма | Мониторинг |  |  |  |  |
| 38 | (*) Мониторинг на екологично-чувствителни природни местообитания – торфища, карстови извори, субалпийски тревни и храстови съобщества, букови гори с вечнозелен подлес от лавровишня. | Торфища, карстови извори | Изпълнение на дейности по мониторинг. Отчитане на тенденциите. Планиране на действия при необходимост. | 5 | ДПП |
| 39 | (*) Мониторинг и контрол на инвазивните видове. | Крайречни местообитания | Изпълнение на дейности по мониторинг. Изграждане на мрежа от доброволци за провеждане на мониторинг. | 5 | ДПП |