ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

5.1. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

При разписване на част 4, в оперативните задачи се включва като отделна дейност организиране на преглед на целите на управление на природния парк.

При разработване на четвъртия годишен работен план се включва като отделна дейност организиране на преглед на целите на управление на природния парк.

При прегледа се използва следната схема за извършване на ревизията:

Институции:

Институцията, която инициира  прегледа е дирекция на природен парк Българка. Самият преглед се осъществява в рамките на публично обсъждане (работна среща), председателствано от представител на МОСВ. Това разпределение на отговорностите е реалистично, тъй като логистично организацията се поема от дирекцията на парка, а процесът е контролиран от МОСВ, така че да се отговори на изискванията на чл.60, ал.3 от ЗЗТ.

Участници:

Участниците в срещата са организации на национално ниво: МОСВ, Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), Разплащателна агенция към МЗХ; организации на регионално и местно ниво: РИОСВ- Велико Търново иСтара Загора, РДГ Велико Търново и Стара Загора ДГС Габрово, Плачковци и Мъглиж, ДЛС Росица, Общински служби Земеделие и гори Трявна, Габрово и Мъглиж, Областна служба за съвети в земеделието – Габрово, НП Централен Балкан, Община Трявна, Община Габрово, Община Мъглиж; Областите Габрово, РТА – Стара планина, Регионално сдружение на общините Стара планина – местна, Туристическо дружество „Узана” – Габрово, Туристическо дружество „Планинец” – Трявна, Туристическо дружество „Бачо Киро” – Дряново, Туристическо дружество „Орлово гнездо” – Казанлък,  неправителствени природозащитни организации.

Схема на провеждане на прегледа:

Стъпка 1 (подготовка на съдържанието):

Екипът на дирекцията на природния парк попълва формулярът за преразглеждане на целите, приложен като Приложение 5.1-1. към плана въз основа на резултатите от провеждания мониторинг, описан в част 5.2. В зависимост от постигнатите резултати, екипът разписва нова редакция на целите, ако това е необходимо, или нови дейности, ако това е необходимо. Наред с това екипът подготвя презентация за постигнатото в отчетния период, както и преглед за оставащите дейности през последващия период на изпълнение на плана.

Стъпка 2 (логистична организация):

ДПП Българка разпраща покани до участниците, представители на институции и организации, а граждани се канят чрез средствата за масова информация, интернет страницата на парка, и социалните мрежи, поне един месец преди самата работна среща. Ангажира се достатъчно голяма зала.

Стъпка 3 (провеждане на работната среща)

За да се дадевъзможност и на институциите и на гражданите да участват следва срещата да бъде проведена в един ден на два етапа:

Първият панел е насочен към институциите в рамките на работното време, по възможност следобед. В този панел се прави представяне на дейностите и резултатите от първите 4 години преглед на изпълнение на проектите и дейностите, както и попълненият формуляр. В рамките на отворена дискусиясе събират становищата на участващите заинтересовани страни по резултатите и се търси съгласие по това дали трябва да се ревизират целите/дейностите, както и по предложените нови цели/дейности. Този панел е отворен и за граждани.

Вторият панел, се провежда в края на работния ден, възможен интервал 17.00 – 19.00, непосредствено след работната среща с институциите, като така се дава възможност на повече граждани да се включат след работно време. Първият модул включва представяне на дейностите и резултатите от първите 4 години преглед на изпълнение на проектите и дейностите, както и попълненият формуляр. Вторият модул включва интерактивна част с участие на гражданите, чиято цел е да се преразгледат заплахите, разписани като релевантни при разработването на плана, одобряване на списъка от заплахи и тяхната приоритизация. Приоритизацията се извършва по следния начин: Подготвят се два флипчарта, на които заплахите са предварително изписани, на хората се раздават цветни маркери, като им се поставя задача да отбележат с точка три от заплахите, които според тях са най-сериозни. Упражнението приключва, когато всички отбележат своите три точки на дъската. Екипът на парка прави обобщение и подрежда заплахите  според боря точки.

Третият модул е дискусията, която следва да постигне съгласие по следните точки:

- Съгласие по дадените оценки на постигнатите цели

- Съгласие по предложените промени в целите или дейностите (ако има предложени промени)

- Съгласие, че предложените дейности адресират адекватно трите заплахи от най-висок приоритет.

Списък с проекти и дейности от ПУ:

……………………..

Критериите и методите за оценка на  целите и проектите:

Критериите за оценка на постигането на целите поставени в плана са отговора на въпроса – налице ли е заложеният в ПУ индикатор и постигнат ли е исканият резултат.

Методите за оценка на  целите и проектите включва:

1.	 в началото на отчетния период/при разписване на плана за управление се попълва първата част на формуляра за оценка на целите:

- Вписване на главните и оперативни цели във формуляра

- Определяне на индикаторите, по които се измерва постигането на съответната цел, вписване на мерните единици и стойност

- Определяне на сроковете за постигане

2.	в края на четиригодишния срок за изпълнение екипът на дирекцията отговаря на следните въпроси, като се вписват в съответните графи на формуляра:

- Реални резултати спрямо планирани резултати (%).

- Научени уроци, предизвикателства, възможности

- Има ли нужда от ревизия на целта. Каква?

- Има ли нужда от ревизия на дейностите. Каква?

3.	дискусия/валидиране на направените оценки от формуляра със заинтересованите страни.

5.2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ

Схемата за текущ годишен преглед на изпълнението на проектите, дейностите и задачите включва:

- Етап 1: В края на всяка изтичащата година се попълва Формуляр за преглед на дейности и задачи, Приложение 5.2-1. към настоящия план. В него се попълват следните раздели:

  - Оперативна цел

  - Подцел за годината към съответната оперативна цел

  - Дейност, насочена към постигане на съответната подцел

  - Резултат/ продукт очаквани за края на годината.

  - Отговорник за съответната дейност

  - Експерт, който подкрепя отговорника

  - График – в кое полугодие следва да се изпълни дейността

- Етап 2: В средата на годината се прави преглед на изпълнението като се попълва частта от формуляра за мониторинга Оценка на изпълнението спрямо резултатите:

  - Оценка на напредъка спрямо очакваните резултати към полугодието в проценти

  - Коментари – описват се, ако има, проблеми, поради които не е достигнат желания резултат,или други коментари ако има такива..

  - Научени уроци / Необходими промени на действия или очаквани резултати–описват се, ако има необходимост, от промяна в дейността или очаквания резултат.

- Етап 3: Оценка на резултатите в края на годината.

  - Оценка на напредъка спрямо очакваните резултати за годинатав проценти

  - Коментари – описват се, ако има, проблеми, поради които не е достигнат желания резултат, или други коментари ако има такива.

- Етап 1.  На базата на резултатите и коментарите се попълва нов формуляр за следващата година.

Фиг. № 22. Схема на процеса на оценка.

Лицата, отговорни за попълване се отбелязват в самия формуляр и това са хората отговорни за изпълнение на съответната дейност. С цел избягване на субективност финалното попълване на формуляра се прави на групова дискусия, в рамките на която екипът потвърждава или коригира оценките, дадени от отделния експерт. Също така дейностите за адаптивно управление се предлагат от отделния експерт, обсъждат се и съгласуват в екипа. След попълване на формуляра се отпечатва и подписва от директора и добавя като част от досието на изпълнение на плана.

След финализиране на Формуляр за преглед на дейности и задачи, той се изпраща до отдел Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите в ИАГ за сведение и коментар. Съществуват различни варианти за преглед от страна на ИАГ:

- Преглед на формуляра и връщане на коментар по електронна поща.

- Посещение на експерти на отдела в дирекцията и дискусия по формуляра.

- Организиране на обща работна среща за всички природни паркове, на която всяка паркова дирекция прави представяне на резултатите и проблемите. Такава работна среща дава възможност на обсъждане и на следващия годишен работен план.