5.2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

| Цели и подцели |  | Индикатори, спрямо които се мери постигането на целта. | Начална стойност на индикатора (където е приложимо) | Показател, при който целта се счита за постигната |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 1 | Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие |  |  |  |
| Подцел 1.1. | Увеличаване на площта на буковите гори в парка с не по-малко от 0,1 %;. | площ на буковите гори (ха) | 14711,31 | 14726,02 |
| Подцел 1.2. | Увеличаване с поне 0,01% площта на типичните за парка ландшафти – горски и ливадни за сметка на антропогенни екосистеми. | горски и ливадни (ха) | 23 058,88 | 23061,19 |
|  |  | антропогенни ландшафти (ха) | 632,75 | 630,44 |
| Подцел 1.3. | Опазване на естественото състояние и площта на типичните за парка ландшафти – скални образувания, пещери, карстови форми и високопланински пасища. | площ на хазмофитни ландшафти (ха) | 28,64 | 29 |
|  |  | площ на високо планински пасища (ха) | 65,53 | 65,53 |
| Подцел 1.4. | Поддържане на съществуващите в парка естествени и полу-естествени природни местообитания - пасища и ливади, и свързаните с тях популации на консервационно и ресурсни-значими видове растения и животни | площ на Естествени и полу-естествени тревни екосистеми (ха) | 1875,72 | площта се запазва или увеличава. |
|  |  | Брой на консервационно и ресурсни-значими видове растения и животни | численост на целевите видове според докладите към ПУ | броят на целевите видове според докладите към ПУ са запазва или увеличава. |
| Подцел 1.5. | Опазване на водни и крайречни местообитания. Извършване на пилотни дейности по възстановяване на елшови гори, течащи води и карстови извори | площ на водни и крайречни местообитания (ха) подобрено състояние и структура на целевите местообитания | 96,28 | Площта се запазва или увеличава. Осъществен поне един проект за възстановяване на елшови гори в парка. |
| Подцел 1.6. | Опазване, поддържане и възстановяване на популациите на консервационно значимите видове от фауната - речна пъстърва (Salmo trutta fario), мряна (Barbus petenyi), ручеен рак (Austropotamobius torrentium), главоч (Cottus gobio), кротушки (Romanogobio sp.) и щипоци (Cobitis sp. Sabanejewia sp.), рис (Lynx lynx), вълк (Canis lupus), мечка (Ursus arctos), сърна (Capreolus capreolus), лалугер (Spermophilus citellus), дива коза (Rupicarpa rupicarpa), лещарка (Tetrastes bonasia), червена горска мравка (Formica rufa) дребни бозайници, грабливи и водолюбиви птици. | брой на популациите на посочените видове към годината на извършване на инвентаризацията. | брой на популациите на посочените видове посочена в докладите към ПУ. | Увеличен брой на популациите на посочените видове |
| Подцел 1.7. | Подцел 1.7: Поддържане и възстановяване на местообитанията на консервационно значимите видове от фауната - риби, алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris), южен гребенест тритон (Triturus karelinii), мухоловки (Muscicapidae), сънливци (Gliridae), видра (Lutra lutra), водни земеровки (Neomys sp.) и прилепи (Chiroptera). | брой на популациите на посочените видове към годината на извършване на инвентаризацията. | брой на популациите на посочените видове посочена в докладите към ПУ. | Увеличен брой на популациите на посочените видове |
| Подцел 1.8. | Опазване на находищата на реликтни и консервационно-значими растителни видове Лавровишня (Laurocerasus officinalis), Джел (Illex aquifolium),Тис (Taxus baccata), Германска наумка (Cynoglossum germanicum), Благаево бясно дръвче (Daphne blagayana), Allium phthioticum, Розов божур (Paeonia mascula), Немска мирикария (Myricaria germanica) , Шлемовиден салеп (Orchis militaris), Иглолистна хуперция (Huperzia selago), Жълт планински крем (Lilium jankae). | брой находища | брой находища на посочените видове посочена в докладите към ПУ. | Запазен е броя на находищата на посочените видове. |
| Подцел 1.9. | Възстановяване на находищата на изчезнали от парка консервационно значими растителни видове бухалковиден плаун (Lycopodium clavatum). | брой находища | в парка липсва находище на вида. | в парка има поне едно находище на вида. |
| Подцел 1.10. | Създаване на нови популации на редки растителни видове - Лавровишня (Laurocerasus officinalis), Джел (Illex aquifolium), Тис (Taxus baccata), Allium phthioticum, Розов божур (Paeonia mascula), Шлемовиден салеп (Orchis militaris), Иглолистна хуперция (Huperzia selago), Жълт планински крем (Lilium jankae). | брой находища на всеки вид. | брой находища на посочените видове посочена в докладите към ПУ. | създадена поне една нова популация за всеки един от видовете. |
| Подцел 1.11. | Постигане и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания от НАТУРА 2000 със справедливо поделяне на отговорностите между различните собственици | брой природни местообитания в благоприятно природозащитно състояние и брой природни местообитания в неблагоприятно природозащитно състояние | брой местообитания посочен в неблагоприятно природозащитно състояние в базите данни на МОСВ | Поне едно местообитания е променило характеристиката си от неблагоприятно ПС в благоприятно. |
| Подцел 1.12. | Постигане и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на природните местообитания, на местообитания и популациите на целевите видове от НАТУРА 2000. | брой на видовете, които са в неблагоприятно природозащитно състояние | брой видове в неблагоприятно ПС посочен в базите данни на МОСВ | Поне единв ид е променил характеристиката си от неблагоприятно ПС в благоприятно. |
| Подцел 1.13. | Подобряване управлението на високопланинските пасища и гори чрез увеличаване площта на парка на юг. | площ на парка по цифров модел към датата на приемане на ПУ | (23691,63 ха) | площта на парка увеличена. |
| Цел 2. | Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси |  |  |  |
| Подцел 2.1. | Устойчиво стопанисване на буковите гори чрез постигане на увеличаване на средната възраст и запаса. | средна възраст и запас | средна възраст и запас посочени в докладите към ПУ. | средната възраст и запаса на буковите гори е увеличена. |
| Подцел 2.2. | Намаляване площта на монокултури от бял бор, дугласка и акация, чрез постепенна замяна с естествени за района видове на минимум с 10 ха. | площта на монокултури от бял бор, дугласка и акация (ха) | 134 | 124 |
| Подцел 2.3. | Поощряване сертифицирането на горите по системата на FSC | всички гори независимо от собствеността със запазен сертификати или в процес на сертификация. | сертифицирани са държавните гори на територията на парка. | частните и общински гори са в процес на сертификация, а държавните гори са опазили сертификата. |
| Подцел 2.4. | Разработване и въвеждане на схеми за плащания за екосистемни услуги | Действащи схеми за плащания за екосистемни услуги. Създаден на фонд за плащания. | Липсват схеми за плащания за екосистемни услуги. | Разработени и въведени поне две схеми за плащания за екосистемни услуги. Създаден на фонд за плащания. |
| Подцел 2.5. | Осигуряване на необходимите количества и качество на питейни води зануждите на местното население. | Наличие на воден баланс на парка, учредени СОЗ около всички източници на питейни води и разработване на действаща система за почистване на септични ями от специализирани коли. | Няма. | Изработен воден баланс на парка, учредени СОЗ около всички източници на питейни води и действаща система за почистване на септични ями от специализирани коли. |
| Подцел 2.6. | Увеличаване на дивечовите и рибни ресурси на местните видове. | Численост на популациите на дивеч и видовете риби, обект на риболов към момента на инвентаризация. | численост на популациите на посочените видове посочена в докладите към ПУ. | Числеността на популациите на дивеч и видовете риби, обект на риболов е увеличена. |
| Подцел 2.7. | Намаляване на незаконосъобразното ползване на възобновимите природни ресурси (дървесина, гъби, лечебни растения) и осигуряване превенцията от пожари. | Ресурсите от гъби, лечебни растения. Брой пожари. | Ресурсите от гъби, лечебни растения, както и данните за пожари, посочени в докладите към ПУ. | Популациите на гъби лечебни растения не са намалели. Броят на пожарите е намален. |
| Подцел 2.8. | Формиране и налагане на туристически продукт, включващ услугите и средата в парковата и извънпарковата територия с цел развитие на природосъобразни форми на туризъм и рекреационни дейности. | Туристически продукт, интегриращ местните услуги и продукти и природния парк. | Няма формиран туристически продукт, който да интегрира услугите и средата. | Разработен е туристически продукт, интегриращ услуги, продукти и природния парк. |
| Подцел 2.9. | Осигуряване по-добър достъп на посетителите до територията на парка чрез подобряване качеството и поддържане на пътната инфраструктура. | Достъп на посетителите до територията на парка и качество на пътната инфраструктура. | Съществуващата мрежа се нуждае от рехабилитация. | Реализирани поне 4 проекта за рехабилитация на пътни връзки в парка. |
| Подцел 2.10. | Подобряване комфорта и сигурността на посетителите чрез развитие на туристическата инфраструктура и институциите, занимаващи се със сигурността. | Създаване на нова туристическа инфраструктура и развитие на нау-хау. | 1 посетителски информационен център, 2 образователни маршрута. | Създаден нов информационен център и поне два нови маршрута. Осъществени обучения за интерпретиране на природното наследство. |
| Подцел 2.11. | Балансирано развитие на туризма на цялата територия на природния парк, чрез развитие на туристически атракции в югоизточната част на ПП. | Изграждане на нова туристическа инфраструктура за посетителите на парка в югоизточната част на парка. | в югоизточната част на парка.липса развита туристическа инфраструктура за посетителите на парка. | Изграждане на Посетителски център в зоната на гара Кръстец и реализирани проекти за две посетителски точки. |
| Подцел 2.13. | Увеличаване делът на публичната собственост върху горските и земеделски територии | обща площ на общинска и държавна публична собственост (ха) | 15 420 | площта е увеличена. |
| Цел 3. | 3. Опазване, възстановяване и поддържане на културно-историческото наследство |  |  |  |
| Подцел 3.1. | Подпомагане опазване, възстановяване и поддържане на нематериалното културно-историческо наследство в парковите територии и прилежащите населени места, | разработване на проект и изпълнение на съвместни дейности с носителите на нематериално културно наследство. | Осъществени са първи инициативи. | изпълнени поне два проекта, ангажиращи носителите на нематериално културно наследство. |
| Подцел 3.2. | Опазване, изследване и социализация на паметниците на културно историческото наследство. | опазени паметници на културно - историческото наследство |  | Поне един паметницик е социализираи. включен в туристическите продукти, изработени са материали за популяризиране. |
| Подцел 3.3. | Изследване и интегриране на обекти, свързани с историята, в туристическия продукт, формиран на територията на парка. | туристическия продукт, формиран на територията на парка интегрира обектите, свързани с историята, наред с останалите, продукти, услуги и природно наследство. | Обектите свързани с историята не са интегрирани в туристически продукт. | осъществени поне два изследователски проекта на историческото наследство, туристическият продукт интегрира и историческите обекти. |
| Цел 4. | Създаване на условия за развитие на научни и образователни дейности |  |  |  |
| Подцел 4.1. | Разработване и прилагане на система за мониторинг на видове и местообитания. | Изработени наръчници за мониторинг и избор на пробни площи за мониторинг, прилагане на мониторинга. | Няма наръчници. Няма система за мониторинг специфична към парка. | Изработен са наръчник, избрани са пробни площи, действаща е системата да мониторинг на територията на парка. |
| Подцел 4.2. | Мониторинг на инвазивните видове и техните популации. | Изработена система за мониторинг на инвазивните видове и техните популации. | Няма изработена система за мониторинг на инвазивните видове и техните популации. | Изработена е система за мониторинг, която се прилага. |
| Подцел 4.3. | Проучване на видовия състав, разпространението и числеността на слабо проучените групи - безгръбначни, дребни бозайници, гъби, мъхове и папрати. Детайлно теренно проучване популациите, картиране и оценка на популациите на видовете определени като приоритетни в настоящия план. | Проведени проучвания върху видов състав, разпространение и численост на слабо проучените групи - безгръбначни, дребни бозайници, гъби, мъхове и папрати, посочени в докладите към ПУ. | безгръбначни, дребни дребни бозайници, гъби, мъхове и папрати, са слабо проучени. | Проведени поне 5 проекта за проучване върху видов състав, разпространение и численост на слабо проучените групи - безгръбначни, дребни бозайници, гъби, мъхове и папрати, определени като приоритетни в настоящия план. |
| Подцел 4.4. | Създаване на специализирани ботанически и фаунистични маршрути. | Създаване на специализирани ботанически и фаунистични маршрути. | Липсват специализирани ботанически и фаунистични маршрути. | Създадени поне един ботанически и поне един фаунистичен маршрути на територията на парка. |
| Подцел 4.5. | Създаване и прилагане на образователни програми за деца и младежи за опознаване на биоразнообразието на територията на ПП „Българка“. | Изработване на образователна програма за деца и младежи. | Няма изработени програми за представяне на парка извън неговата територия | Изработени презентации материали за деца и младежи и прилагане на програма за представянето им в училищата. |
| Подцел 4.6. | Създаване и развитие на мрежа от доброволци за извършване на научни и образователни дейности и за провеждане на мониторинг. | Мрежа от доброволци за извършване на научни и образователни дейности и за провеждане на мониторинг | Няма такава мрежа. | Създадена и действаща мрежа от доброволци. |
| Подцел 4.7. | Провеждане на образователна програма за значението на горите и провежданите лесовъдски мероприятия в тях сред всички възрастови групи. | Разработване и прилагане на различни образователни модули и информационни дейности за значението на горите фокусирани върху различните целеви групи. | Няма такива модули. | Разработени и приложени различни образователни модули и информационни дейности за значението на горите фокусирани върху различните целеви групи. |
| Подцел 4.8. | Изготвяне и провеждане на система за мониторинг на състоянието на ресурсно-значимите видове животни, растения и гъби. | Изработена система за мониторинг на ресурсно-значимите видове. | Няма такава система. | Има действаща система за мониторинг на състоянието на ресурсно-значимите видове животни, растения и гъби. |
| Цел 5. | Възстановяване на традиционни начини на земеползване и животновъдство |  |  |  |
| Подцел 5.1. | Развитие на устойчиво природосъобразно земеделие и животновъдство: | Поддържане на тревни местообитания чрез косене и паша на домашни животни; Възстановяване на овощни градини с характерни за района сортове; на територията на парка има действащо биологично земеделие и действащо пчеларство; създаване на условия за пасищното животновъдство чрез възстановяване на местни породи животни. | единични инициативи. | Тревните местообитания се поддържат чрез косене и паша на домашни животни; Възстановена е поне една овощна градина с характерни за района сортове; на територията на парка има действащо биологично земеделие и действащо пчеларство; създадени са условия за пасищното животновъдство чрез възстановяване на местни породи животни. · |
| Подцел 5.2. | Повишаване на добавената стойност на местни продукти и услуги чрез разработване на маркетингова концепция и прилагане на защитена местна марка „Парк Българка“. | защитена местна марка "парк Българка" | Няма местна марка. | Създадена е защитена местна марка "парк Българка" |
| Подцел 5.3. | Развитие на малки производства и предприятия за преработка на земеделски продукти по традиционен начин – мандри, сушилни за плодове, билки и гъби, производство на сладка от горски плодове, мед и др. | Подпомагане на развитието на предприемачески природощадящи инициативи – производство на млечни продукти, сладка, малки сушилни за билки и гъби, производство на кулинарни изделия, сувенири, тъкани и плетени издалия и др. защитени с местна марка „Парк Българка“. | единични инициативи. | Осъществени поне един проект за подпомагане на развитието на предприемачески природощадящи инициативи –производство на млечни продукти, сладка, малки сушилни за билки и гъби, производство на кулинарни изделия, сувенири, тъкани и плетени издалия и др. защитени с местна марка „Парк Българка“. |
| Цел 6. | Създаване на капацитет и усъвършенстване на управлението на ДПП” Българка”, Държавните горски стопанства, Регионалните дирекции по горите, РИОСВ и ПСС. |  |  |  |
| Подцел 6.1. | Обучение на парковата администрация и доброволци от местни и национални НПО за провеждане на мониторинг на видове и местообитания, както в рамките на ПУ, така и на НСМБР. | Наличие на обучени служители на парковата администрация и доброволци за провеждане на мониторинг. | Липсва система за обучение | Създадени програми за обучение, проведено обучение на парковата администрация и доброволци за провеждане на мониторинг. |
| Подцел 6.2. | Усъвършенстване политиката на управление на ДПП Българка, посредством изграждане на широка обществена подкрепа за ПП, чрез въвличане на заинтересовани страни и местните хора в обсъждане на важни за тях проблеми по опазване на природния парк. | Наличие на система за въвличане на заинтересованите страни в обсъждане на важни за тях проблеми по опазване на природния парк. | Има действащи консултативни съвети по отделни проекти. 50% от гражданите знаят, че ПП Българка има дирекция | Действащ консултативен съвет към парка като цяло и други механизми за консултиране със заинтересованите страни. 65 % от гражданите знаят, че ПП има дирекция |
| Подцел 6.3. | Въвеждане на специализирана охрана на парковата територия и подобряване условията за работа на горските инспектори. | Специализирана охрана на парковата територия | Няма. | Има действаща паркова охрана с добри условия за работа. |
| Подцел 6.4. | Увеличаване броя на постоянния експертен и контролен персонал на ДПП, ДГС, РДГ, РИОСВ и ПСС системното му обучение, повишаване на квалификацията му и въвеждане на система за поощряване на професионалното му развитие. | брой на постоянния експертен персонал в ДПП, ДГС, РДГ, РИОСВ и ПСС. Система за поощряване на професионалното му развитие. | брой на експертния персонал към приемане на ПУ. Няма система за поощряване на професионалното развитие. | Увеличен брой на постоянния експертен персонал в ДПП, ДГС, РДГ, РИОСВ и ПСС. Разработена система за поощряване на професионалното му развитие. |
| Подцел 6.5. | Изграждане и поддържане на мрежа за участие на доброволци, за оказване на помощ при управлението и изпълнението на дейности на парковата територия.. | Разработени материал и дейности и за привличане на доброволци. Списък с контакти на обучени доброволци, които при необходимост да се включват в дейностите на парка. | Няма такава мрежа. | Има действаща мрежа от доброволци, които при необходимост се включват в дейностите на парка. |
| Подцел 6.6. | Подобряване на техническото обезпечаване, материалната база и условията за работа на специализирания персонал в различните институции, свързани с управлението и контрола на ПП Българка. | Закупуване на техника, оборудване, екипировка, високопроходими автомобили, материали и др. Подобряване на материалната база и условия за работа. | Има налична материална база, нуждаеща се от поддържане и допълване. | ДПП Българка има база за работа на територията на община Трявна с постоянен персонал.. |
| Подцел 6.7. | Създаване и прилагане на маркетингова и комуникационна стратегия за парка и неговата дирекция. | Наличие на маркетингова и комуникационна стратегия за парка и неговата дирекция. | Няма. | Има разработена и се прилага маркетингова и комуникационна стратегия за парка и неговата дирекция. |
| Подцел 6.8. | Изграждане на капацитет чрез обмяна на опит със сродни администрации в Стара планина, България и чужбина. | Създаване на обща стратегия и общи действия съвместно с НП Централен Балкан за изграждане на зелена инфраструктура (подобряване на екологичната свързаност между защитените територии). | Няма. | Изработен план за общи действия за подобряване на екологичната свързаност и обмен на опит. |
| Подцел 6.9. | Подобряване на обществената информираност относно целите и значението на ПП „Българка”. | Познаване на целите и значението на парка. | стойностите от проучването на общественото мнение, проведено през 2013 г. | Повишено познаване на целите и значението на парка. |