Приложение № 2 към чл. 112, ал. 1

ПРОГРАМА ЗА ПРИОРИТЕТНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2026-2028 Г.

(в хил. евро)

| № | Номер на проект | Проект | Размер на капиталови разходи по проекта през 2026 г. | Прогнозен размер на капиталови разходи по проекта през 2027 г. | Прогнозен размер на капиталови разходи по проекта през 2028 г. | Индикатор/Показател за оценка на резултатите/целева стойност | Отговорна институция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NP-25.001-0001 | ОА Благоевград – Изграждане на нов ГКПП Струмяни – Берово, между общините Струмяни, Благоевградска област, Република България, и Берово, Източен район на планиране, Република Северна Македония | 832,4 | 1 609,5 | 1 473,7 | Изградена инфраструктура за функционирането на нов ГКПП - 1 | Министерски съвет |
| 2 | NP-25.001-0009 | ОА Бургас – Поддръжка и ремонт на морските хидротехнически съоръжения, вълноломите, системите и съоръженията по чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗУЧК – публична държавна собственост | 17 526,6 | 14 492,3 | 22 954,3 | 1. Сключен договор с консултант за изработване на документация и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за възлагане изготвянето на регистър на съществуващите морски хидротехнически съоръжения на територията на област Бургас - 6 2. Сключен договор за възлагане изготвянето на регистър на съществуващите морски хидротехнически съоръжения на територията на област Бургас - 1 3. Изготвен регистър на хидротехническите съоръжения на територията на област Бургас - 6 4. Сключен договор с консултант за изработване на документация и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за възлагане на изпълнение на СМР за ремонт на инфраструктурен обект „Укрепване на свлачище северен бряг Царево“ при предаване на обекта от МРРБ - 6 5. Сключен договор за възлагане на изпълнение на СМР за ремонт на инфраструктурен обект „Укрепване на свлачище северен бряг Царево“ при предаване на обекта от МРРБ - 1 6. Сключени договори за строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол за обект „Укрепване на свлачище северен бряг Царево“ при предаване на обекта от МРРБ - 3 7. Сключен договор с консултант за подготовка на документация и провеждане на обществена поръчка за възлагане на прединвестиционни проучвания и изготвяне на инвестиционен проект за обект „Основен ремонт на брегозащитно съоръжение - буна в ПИ 51500.510.180 по КК на гр. Несебър“ - 1 8. Сключен договор за възлагане на прединвестиционни проучвания - изготвяне на инвестиционен проект за обект „Основен ремонт на брегозащитно съоръжение - буна в ПИ 51500.510.180 по КК на гр. Несебър“ - 1 9. Изготвени прединвестиционни проучвания и изработен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на брегозащитно съоръжение - буна в ПИ 51500.510.180 по КК на гр. Несебър“ - 2 | Министерски съвет |
| 3 | NP-25.001-0012 | Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обекти на Агенция „Митници“, свързани с реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево“ и изграждане на рентгенови площадки на различни ГКПП и МБ на Агенция „Митници“, вкл.надзор | 6 153,0 | - | - | 1. Реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево“ – 1 2. Увеличен брой на трасетата на „изход“ за проверка на товарни автомобили от Агенция „Митници“ - 8 3. Увеличен брой на трасетата на „вход“ за товарни автомобили от ГД „Гранична полиция“ - 7 | Министерство на финансите |
| 4 | NP-25.001-0013 | Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Реконструкция на ГКПП „Лесово“ вкл. надзор | 5 632,1 | 2 342,8 | - | 1. Реконструкция на ГКПП „Лесово“ – 1 2. Увеличен брой на трасетата на преминаващ трафик за товарни автомобили – 14 | Министерство на финансите |
| 5 | NP-25.003-0002 | „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Реконструкция на ГКПП „Калотина“-етап 3“, вкл. надзор | 5 632,1 | 2 621,2 | - | 1. Реконструкция на ГКПП „Калотина“ етап 3 - 1 2. Увеличен брой на трасетата на „вход“ за проверка на товарни автомобили от Агенция „Митници“ - 5 | Министерство на финансите |
| 6 | NP-25.003-0008 | „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за организация на движението на обекти на Агенция „Митници“, граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Гърция и Република Румъния“, вкл. надзор | 2 816,2 | - | - | Реорганизация на ГКПП (Република Гърция и Република Румъния) - създаване на нормални, безопасни условия за преминаване, съобразени със Закона за движение по пътищата - ГКПП „Кулата“, ГКПП „Илинден“, ГКПП „Маказа“, ГКПП „Капитан Петко войвода“, ГКПП „Рудозем“, ГКПП „Дуранкулак“, ГКПП „Кардам“, ГКПП „Силистра“ и ГКПП „Русе Дунав мост“ - 16 | Министерство на финансите |
| 7 | NP-25.003-0003 | Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Реконструкция на ГКПП „Малко Търново“ , вкл. надзор | 150,0 | 50,0 | 700,0 | 1. Реконструкция на ГКПП „Малко Търново“ - 1 2. Увеличен брой на трасетата на преминаващ трафик за леки и товарни автомобили - 6 | Министерство на финансите |
| 8 | NP-25.003-0006 | „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Реконструкция на ГКПП „Гюешево“, вкл. надзор | 150,0 | 50,0 | 478,2 | 1. Реконструкция на ГКПП „Гюешево“ - 1 2. Увеличен брой на трасетата на преминаващ трафик за товарни автомобили - 4 | Министерство на финансите |
| 9 | NP-26.001-0001 | „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на ГКПП Салаш“ вкл. надзор | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 1. Изграждане на ГКПП „Салаш“ - 1 2. Изграждане на по 3 (три) трасета в посока „Вход“ и „Изход“ - 6 | Министерство на финансите |
| 10 | NP-25.003-0001 | „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Реконструкция на Национален учебен център“, вкл. надзор | 436,2 | - | - | Реконструкция с цел подобряване на функционалността на Национален учебен център - 1 | Министерство на финансите |
| 11 | NP-25.003-0007 | „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на митнически терминал София“ вкл. надзор | 150,0 | 50,0 | 50,0 | Изграждане на митнически терминал София - 1 | Министерство на финансите |
| 12 | NP-25.001-0014 | Доставка на самолети F-16 Block 70, средства за наземно обслужване и обучение, въоръжение и обучение за тях-етап I, , вкл. лихви по сметка в FBR/NY | 60 891,8 | 1 840,7 | - | - | Министерство на отбраната |
| 13 | NP-25.001-0015 | Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб (ммпк) за ВМС | 47 572,1 | 50 910,3 | 40 685,4 | - | Министерство на отбраната |
| 14 | NP-25.001-0016 | Доставка на самолети F-16 Block 70-етап II | 329 046,4 | 244 293,4 | 641 915,0 | - | Министерство на отбраната |
| 15 | NP-25.001-0017 | Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи | 207 915,7 | 402 265,4 | 6 207,2 | - | Министерство на отбраната |
| 16 | NP-25.001-0019 | Изграждане на системи за сигурност на помещенията за съхранение на американско класифицирано оборудване и въоръжение | 2 909,1 | 177,6 | - | - | Министерство на отбраната |
| 17 | NP-25.001-0020 | Придобиване на наземни терминали от Мултифункционална система за разпространение на информация (MIDS) | 1 217,0 | 638,5 | 132,3 | - | Министерство на отбраната |
| 18 | NP-25.001-0021 | Ракети, торпеда и други боеприпаси за модулни патрулни кораби | 23 049,7 | 23 435,9 | 18 931,2 | - | Министерство на отбраната |
| 19 | NP-25.001-0023 | Придобиване на ракетна система Javelin за бойните машини | 27 977,7 | 21 181,0 | - | - | Министерство на отбраната |
| 20 | NP-25.001-0024 | Развитие на способности за транспортно осигуряване на Българската армия | - | - | 10,0 | - | Министерство на отбраната |
| 21 | NP-25.001-0025 | Надграждане и интегрирана логистична поддръжка на самолети C-27J Spartan от състава на ВВС | 4 402,9 | 4 402,9 | 4 402,9 | - | Министерство на отбраната |
| 22 | NP-25.001-0026 | Осигуряване на експлоатацията на вертолети AS 532 AL Cougar и двигатели за тях | 3 579,0 | 3 579,0 | 3 579,0 | - | Министерство на отбраната |
| 23 | NP-25.001-0027 | Интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS 565MB Panther и AS 365 N3+ Dauphin и двигатели за тях | 2 301,0 | 2 301,0 | 2 301,0 | - | Министерство на отбраната |
| 24 | NP-25.001-0028 | Интегрирана логистична поддръжка на самолети „PILATUS” РС-9М и РС-12/45 | 5 000,0 | 3 502,0 | 630,0 | - | Министерство на отбраната |
| 25 | NP-25.003-0009 | Ремонт на авиационни двигатели и агрегати | 1 000,0 | 12 276,1 | 12 000,0 | - | Министерство на отбраната |
| 26 | NP-25.003-0010 | Доков ремонт на кораби и поддръжка и ремонт на корабни агрегати и механизми | 920,0 | 920,0 | 950,0 | - | Министерство на отбраната |
| 27 | NP-25.108-0003 | Криптографски средства и оборудване | 700,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | Министерство на отбраната |
| 28 | NP-25.001-0018 | Придобиване на зенитно-ракетни комплекси | 107 725,0 | - | - | - | Министерство на отбраната |
| 29 | NP-25.001-0022 | Доставка на 3D радари | 43 797,0 | - | - | - | Министерство на отбраната |
| 30 | NP-25.001-0036 | Разработване на поддържащи артилерийски способности чрез придобиване на 155-милиметрови самоходни гаубици | - | - | 10,0 | - | Министерство на отбраната |
| 31 | NP-25.001-0035 | Придобиване на ракетна система за залпов огън с повишена мобилност | - | - | 10,0 | - | Министерство на отбраната |
| 32 | NP-26.001-0003 | Придобиване на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати (БПЛА) | - | - | 10,0 | - | Министерство на отбраната |
| 33 | NP-25.001-0038 | Инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет F-16 Block 70 | 28 836,0 | 28 298,0 | - | - | Министерство на отбраната |
| 34 | NP-25.001-0031 | Разполагане в стационарни условия (ремонт на инфраструктурни обекти, газифициране на щаба, оборудване на офиси и работни места) на щаб на дивизия | - | 10 354,2 | - | - | Министерство на отбраната |
| 35 | NP-25.001-0032 | Изграждане на временен полеви лагер в местността ,,Орлето“и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО | - | 4 372,8 | - | - | Министерство на отбраната |
| 36 | NP-25.003-0012 | Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване акваторията на вмб Варна | 11 759,7 | 10 737,1 | - | - | Министерство на отбраната |
| 37 | NP-25.003-0013 | Ремонт на ифраструктура за съхранение и експлоатация на машини Stryker | 5 645,0 | 645,0 | - | - | Министерство на отбраната |
| 38 | NP-25.001-0033 | Други инвестиционни проекти без проектна готовност за нуждите на Въоръжените сили | - | 288 613,0 | 581 906,0 | - | Министерство на отбраната |
| 39 | NP-25.001-0037 | Брегови противокорабни ракетни комплекси | - | - | 65 000,0 | - | Министерство на отбраната |
| 40 | NP-25.001-0034 | Придобиване на минни ловци втора употреба | 3 000,0 | 15 000,0 | 18 000,0 | - | Министерство на отбраната |
| 41 | NP-26.001-0060 | Доставка на 155 мм боеприпаси | - | - | 10,0 | - | Министерство на отбраната |
| 42 | NP-26.001-0061 | Придобиване на самолети Spartan | - | - | 10,0 | - | Министерство на отбраната |
| 43 | NP-25.001-0039 | Дейности свързани с държавната граница, в т.ч. ремонт и надграждане, и за радио-локационна система за детекция и класификация на ниско летящи обекти до 3 хил. м. по протежение на българо-турската граница | 5 769,6 | - | - | Изградена радиолокационна система за детекция и класификация на ниско летящи обекти и мобилни системи за противодействие на ДУЛС - 1 | Министерство на вътрешните работи |
| 44 | NP-25.001-0046 | Проектиране, изграждане и оборудване на Център за лъчелечение с протонна терапия в УМБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София | - | 10 000,0 | 13 691,4 | 1. Изградена и въведен в експлоатация сграда - 1 2. Доставена, монтирана и пусната в експлоатация апаратура - 1 | Министерство на здравеопазването |
| 45 | NP-26.001-0004 | Изграждане на системи за работа при нощни условия към болничните вертолетни летища, надграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха | 552,3 | 920,4 | - | Изграждане на системи за работа при нощни условия към болничните вертолетни летища - 19 | Министерство на здравеопазването |
| 46 | NP-25.003-0015 | „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ | 10 000,0 | - | - | 1. Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ - 237 2. Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки) - 400 | Министерство на здравеопазването |
| 47 | NP-25.001-0040 | Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания | 5 767,4 | - | - | 1. Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация - 12 2. Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 212 | Министерство на здравеопазването |
| 48 | NP-25.001-0041 | Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2 | 3 364,3 | - | - | 1. Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – 12 2. Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 116 | Министерство на здравеопазването |
| 49 | NP-25.001-0045 | Модернизиране на лечебни заведения за болнична помощ - дофинансиране по Инвестиция С12.I1 „Модернизиране на лечебни заведения за болнична помощ“ | 1 247,6 | - | - | 1. Брой доставени апарати - 2000 2. Брой лечебни заведения за болнична помощ, в които ще се доставя апаратура - 50 | Министерство на здравеопазването |
| 50 | NP-25.001-0043 | Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха - дофинансиране по Инвестиция C12.I4 „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“ | 1 227,1 | - | - | 1. Доставени хеликоптери – 5 2. Изградена инфраструктура - оперативни бази – 6 3. Обучен и сертифициран летателен състав – 30 4. Обучен и сертифициран за изпълнение на мисии по HEMS технически състав – 30 5. Обучени лекари и парамедици/медицински сестри – 30 | Министерство на здравеопазването |
| 51 | NP-25.001-0048 | Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - Изграждане на изчислителен център за изкуствен интелект от Института за научни изследвания в областта на компютърните науки (INSAIT) | 6 022,6 | 3 851,0 | 10 773,0 | Брой изграден изчислителен център за изкуствен интелект от Института за научни изследвания в областта на компютърните науки (INSAIT) - 1 | Министерство на образованието и науката |
| 52 | NP-25.001-0047 | Реализиране на втори етап - разширение и реконструкция на сградата на НХА-Северен корпус - ул.“Шипка“ № 1 | 511,3 | 1 022,6 | - | Брой изградено разширение и реконструкция на сградата на НХА-Северен корпус - 1 | Министерство на образованието и науката |
| 53 | NP-25.001-0049 | Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, реставрация, реконструкция и модернизация на 4 броя общински образователни институции в град Пловдив, община Пловдив - Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, Основно училище „Райна Княгиня“, Основно училище „Димитър Талев“ и „Яне Сандански“ | 3 912,2 | - | - | Брой образователни общински институции, в които е реализиран основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, реставрация, реконструкция и модернизация - 4 | Министерство на образованието и науката |
| 54 | NP-25.003-0027 | Конструктивно укрепване на сградата на бившето Военноморско училище | 587,5 | - | - | Укрепена и обезопасена сграда (бр.) – 1 | Министерство на културата |
| 55 | NP-26.001-0005 | Ремонт и възстановяване на Античен амфитеатър в София | 366,8 | 400,1 | - | Възстановяване на Античен амфитеатър в София (бр.) - 1 | Министерство на културата |
| 56 | NP-25.001-0050 | Основен ремонт и реконструкция на Концертна зала като многофункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции – Държавна опера Пловдив | 1 138,5 | 1 519,9 | - | Ремонтирана и обновена Концертна зала на Държавна опера Пловдив (бр.) – 1 | Министерство на културата |
| 57 | NP-26.001-0006 | Основен ремонт и реконструкция на: Самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор 68134.164.192.3.1, СОС с идентификатор 68134.614.192.3.2, СОС с идентификатор 68134.614.192.1.23. в гр. София, бул. Ботевградско шосе № 52-А, СОС с идентификатор 68134.614.192.1.46, в гр. София, бул. Ботевградско шосе № 118, бл.111, вх.Б, СОС с идентификатор 68134.703.1357.5.37 в гр. София, ул. Гео Милев № 112, вх.Б, ет.1, за хранилища и др. | 997,0 | - | - | Основен ремонт и реконструкция на Самостоятелни обекти в сгради (бр.) - 4 | Министерство на културата |
| 58 | NP-26.001-0007 | Придобиване на недвижим имот - Домът на Жорж Папазов, 127 Rue du Pavillion, 06140 Vence - за опазване и популяризиране на българското културно наследство в Европа | 204,6 | - | - | Придобиване на недвижим имот (бр.) - 1 | Министерство на културата |
| 59 | NP-25.001-0052 | Реализиране на нов корпус към съществуващата сграда и топла връзка със съществуващата сграда на НУИ „Панайот Пипков“, Плевен | 594,2 | - | - | Придобиване /разширяване/ на учебната база (бр.) – 1 | Министерство на културата |
| 60 | NP-25.003-0021 | Реконструкция и пристройка на сградата на Театрална работилница „СФУМАТО“ | 53,2 | - | - | Проект Ремонтиран и обновен сграден фонд на СФУМАТО (бр.) – 1 | Министерство на културата |
| 61 | NP-25.003-0024 | Основен ремонт на сградата на МДТ „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново | 66,9 | - | - | Ремонтирана сграда на МДТ, гр. Велико Търново (бр.) – 1 | Министерство на културата |
| 62 | NP-25.003-0028 | Изготвяне на технически проект за изграждане на автоматизирана пожарогасителна инсталация в сградата на Национален исторически музей София | 61,3 | - | - | Изградена автоматизирана пожарогасителна инсталация (бр.) – 1 | Министерство на културата |
| 63 | NP-25.003-0032 | Изготвяне на технически проект за изграждане на център за експериментално куклено изкуство в Държавен куклен театър Стара Загора | 73,6 | - | - | Изготвен технически проект за сграда за експериментално куклено изкуство – 1 | Министерство на културата |
| 64 | NP-25.003-0029 | Ремонт на покрив на сградата на Национален исторически музей София | 50,0 | - | - | Ремонтиран покрив (бр.) – 1 | Министерство на културата |
| 65 | NP-25.003-0031 | Ремонт и преустройство на подпокривно пространство на учебната сграда на НУМТИ Пловдив | 50,0 | - | 35,8 | Ремонтирана учебната сграда на НУМТИ Пловдив (бр.) – 1 | Министерство на културата |
| 66 | NP-25.003-0023 | Основен ремонт и рехабилитация на климатичната и вентилационна инсталация в сградата на Национална галерия | 98,3 | 200,0 | - | Ремонтирана климатична и вентилационна система за нуждите на Национална галерия (бр.) – 1 | Министерство на културата |
| 67 | NP-25.001-0068 | АМ „СТРУМА ЛОТ 3.2“ | 62 923,9 | 44 099,6 | 108 460,8 | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 2,9 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 68 | NP-25.001-0069 | Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка | 2 306,2 | 5 726,7 | 6 328,2 | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 10,54 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 69 | NP-25.001-0084 | Основен ремонт и доизграждане на път III-1102 Салаш – граница Сърбия от км 45+00 до км 50+075,52, област Видин | 2 043,6 | - | 271,4 | RCO 46 Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — извън трансевропсйската транспортна мрежа (км) -5,08 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 70 | NP-25.001-0089 | Основен ремонт на път III-213 Айдемир - Силистра – Калипетрово от км 0+000 до км 14+880, с обща дължина 14,880 км | 335,3 | 2 703,2 | 291,6 | RCO 46 Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — извън трансевропсйската транспортна мрежа (км) - 14,88 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 71 | NP-25.001-0056 | Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин - Ботевград“ по три основни позиции, за обособена позиция 1 - Път I-1 „Видин - п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400 | 18 082,1 | - | - | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 29,64 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 72 | NP-25.001-0070 | Лот 31А „Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290, с обща дължина 11,890 км, област В. Търново“ | 172,1 | - | - | Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища (км) - 11,89 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 73 | NP-25.001-0071 | Лот 31Б „Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 15,101 км, област Сливен“ | 404,2 | - | - | Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища (км) - 15,10 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 74 | NP-25.001-0072 | Път II-86 Средногорци - Рудозем и обход на Рудозем от км 132+920 до км 135+530 | 706,0 | - | - | Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища (км) - 7,05 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 75 | NP-25.001-0090 | Основен ремонт за подобряване организацията на движение на улица „33-ти Свищовски полк“ гр. Свищов /Републикански път II-52/ | 808,6 | 110,2 | 2,0 | RCO 46 Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — извън трансевропсйската транспортна мрежа (км) - 1,09 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 76 | NP-25.001-0078 | Трайно укрепване на срутище на републикански път II-16 „Зверино - Елисейна” от км 19+600 до км 19+800, от км 20+320 до км 21+045 и от км 21+300 до км 21+540, област Враца | 684,4 | 93,4 | - | Брой укрепени участъци от РПМ, засегнати от неблагоприятни геодннамичнн процеси -1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 77 | NP-26.001-0008 | Основен ремонт на път III-868 Рудозем – Смолян от км 0+000 до км 20+108 (20+175) и от км 20+190 (20+285) до км 22+012 (22+225), с обща дължина 21,931 км на територията на Община Смолян, Област Смолян | 98,5 | 603,9 | - | RCO 46 Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — извън трансевропсйската транспортна мрежа (км) - 21,93 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 78 | NP-26.001-0009 | Път II-11 (о. п. Видин – Димово) – Симеоново – Ботево – Арчар – граница Монтана от км 0+000 до км 9+990, с дължина 9,990 км, област Видин | 2 783,8 | 880,7 | - | RCO 46 Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — извън трансевропсйската транспортна мрежа (км) - 9,99 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 79 | NP-26.001-0010 | ЛОТ 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново | 84,2 | - | - | Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища (км) - 26,99 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 80 | NP-26.001-0011 | АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел „Железница“ от км 359+000 до км 420+624 | 2 087,3 | 30 403,0 | 12 313,0 | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 61,62 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 81 | NP-26.001-0012 | Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път от км 50+500 (малко преди ул. „Ралевица“) до км 58+602 (АМ „Струма“) разделена на 3 обособени позиции | 17 015,3 | 562 889,5 | 498 679,8 | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 8 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 82 | NP-26.001-0013 | Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно - геоложки проучвания и ПУП - ПП на АМ Черно море | 617,2 | - | - | Изработен проект - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 83 | NP-26.001-0014 | Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. | 17 016,8 | 292,1 | 11 501,3 | Брой укрепени участъци от РПМ, засегнати от неблагоприятни геодннамичнн процеси -10 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 84 | NP-25.001-0098 | ПРОЕКТИРАНЕ - пътна мрежа | 22 914,2 | 36 002,6 | 25 527,8 | 1. Рехабилитирани и новоизградени участъци 2. Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите - 302 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 85 | NP-26.001-0015 | Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ от км 76+040 до км 133+240 | 22 858,3 | 23 164,3 | 157 007,6 | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 57,2 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 86 | NP-25.001-0099 | СМР - пътна мрежа | 180 835,2 | 186 448,5 | 239 333,0 | Рехабилитирани и новоизградени участъци - 350 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 87 | NP-25.001-0064 | Тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ при км 53+297 | 3 434,9 | 3 860,6 | - | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 0,5 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 88 | NP-25.001-0065 | Тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+562,30 | 1 485,4 | - | - | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 0,5 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 89 | NP-25.001-0066 | Тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672. | 596,7 | - | - | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 0,5 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 90 | NP-26.001-0016 | Основен ремонт на път I-5 Кърджали - Маказа от км 340+319 до км 342+813.45, област Кърджали | 1 032,5 | 45,2 | - | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 2,49 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 91 | NP-25.001-0060 | Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940, разделен на три участъка: Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 - по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102) | 80 251,6 | 114 250,8 | 62 021,3 | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 88,94 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 92 | NP-25.001-0058 | Път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 194 +122 и от км 174+800 до км 194+122 | 5 758,1 | - | - | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 32,70 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 93 | NP-25.001-0062 | Път I-1 „Път II-17 - гара Яна“ от км 214+686 до км 237+553“ | 6 096,2 | 1 415,7 | - | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 22,87 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 94 | NP-25.001-0063 | Път I-8 /Калотина-София-Пловдив/ от км 89+170 до км 147+750 с обща дължина 58.58 | 22 444,9 | 1 864,0 | - | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 58,58 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 95 | NP-25.001-0057 | Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин - Ботевград“ от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 – километраж по проект), разделен на пет участъка: Участък 1 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до км 47+000 (километраж по проект), с дължина 13,600 км; Участък 2 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект) до км 61+750 (км 58+128,47 - километраж по проект), с дължина 11,128.47 км; Участък 3 – Път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“: от км 58+128,47 (километраж по проект) ≡ км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) до км 73+520 (километраж по проект), с дължина 15,391.53 км; Участък 4 – „п.в. Белотинци – п.в. Винище“: от км 73+520 (километраж по проект) до км 85+520 (километраж по проект), с дължина 12,000 км; Участък 5 – „п.в. Винище – Обход на гр. Монтана“: от км 85+520 (километраж по проект) до км 102+060 (км 99+193 по проект), с дължина 13,673 км.“ | 17 450,0 | 18 717,5 | - | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 68,66 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 96 | NP-25.001-0059 | Изграждане на участъци от АМ Хемус: участък 1 от км 87+800 до км 103+060 вкл. пътен възел „Дерманци; участък 2 от края на пътен възел Дерманци до пресичането с път III-3005 вкл. Пътен възел Каленик, от км 103+060 до км 122+260; участък 3 от края на пътен възел Каленик до пресичането с път II-35 вкл. пътен възел Плевен от км 122+260 до км 139+340; участък 4 от края на пътен възел Плевен до път III-301 вкл. пътен възел Летница от км 139+340 до км 166+144.09; участък 5 от края на пътен възел Летница до път III--303 вкл. пътен възел от км 166+144.09 до км 189+344 и участък 6 от края на пътен възел на път III--303 до път I-5 вкл. пътен възел от км 189+344 до км 222+000 | 113 879,2 | 83 949,1 | 35 697,5 | Рехабилитирани и новоизградени участъци (км) - 134,20 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 97 | NP-25.001-0061 | Мост над р. Дунав на път I-2 „Русе - Разград“ от км 0+000 до км 1+057 | 5 556,0 | - | - | Рехабилитирани и новоизградени участъци - 1,06 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 98 | NP-25.001-0111 | Изпълнение на дейности за подобряване енергийната ефективност на 48 многофамилни жилищни сгради на територията на шест общини: Столична община, Добрич, Каварна, Хасково, Тутракан и Пловдив | 16 339,8 | 3 958,9 | - | Разгърната застроена площ в кв.м. - 364 867,17 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 99 | NP-25.001-0100 | Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево | 766,9 | 415,7 | - | Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 100 | NP-25.001-0101 | Ремонтно-възстановителни работи на брегоукрепителните съоръжения – плажна зона, гр. Варна | 1 798,2 | 1 795,5 | 1 973,1 | Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 101 | NP-25.001-0105 | Дамба Албена Балчик - участък от к. к. „Албена“ до Момчилово дере - технически проект | 10,2 | - | - | Проекто-проучвателни работи (инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ) (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 102 | NP-25.001-0106 | Неотложни укрепителни и/или отводнителни работи в района на сп. „Фара“, община Аксаково - ППР | 10,2 | - | - | Проекто-проучвателни работи (инвестиционен проeкт по смисъла на ЗУТ) (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 103 | NP-25.001-0107 | Защита и укрепване на десния бряг на река Дунав от км 481.8 до км 484 в района на гр. Мартен, община Русе, област Русе - ППР - трансфер | 33,5 | - | - | Проекто-проучвателни работи (инженерно-геоложко, хидрогеоложко и хидроложко проучванe и инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ) (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 104 | NP-25.001-0117 | Инженерно-геоложко райониране (ИГР) на Тутракан - Етап I - участък от скрона между сградата на Общинска администрация и ул. „Ясен“ - трансфер | 57,5 | - | - | Проекто-проучвателни работи (инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучванe и райониране) (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 105 | NP-25.003-0057 | Укрепване на крайбрежната зона под кв. „Сарафово“, гр. Бургас (свл. №BGS 04.07079-01) - СМР - трансфер | 1 043,0 | - | - | Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 106 | NP-25.003-0061 | Укрепване на свлачище SLV 20.68117-01, с. Сотиря, община Сливен - СМР - трансфер | 914,2 | 269,6 | - | Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 107 | NP-25.003-0052 | Гр. Бяла – укрепване свлачища и брегоукрепване - II етап - СМР - трансфер | 3 300,4 | 1 085,5 | 3 930,5 | Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 108 | NP-25.003-0051 | Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“, община Шабла - СМР - трансфер | 184,1 | 650,4 | 1 215,8 | Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 109 | NP-25.003-0055 | Брегоукрепване в района на река „Дяволска”: подобект „Б“, гр. Приморско - укрепване свлачища №№ BGS 27.58356-04 и BGS 27.58356-04 - СМР - трансфер | 102,3 | 255,6 | 577,8 | Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 110 | NP-25.003-0062 | Укрепване на свлачище № VTR28.65766.01.16, град Свищов - СМР - трансфер | 1 047,7 | 1 675,9 | 1 500,0 | Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 111 | NP-25.003-0070 | Укрепване на свлачища №№ SML 18.51319-10, SML 18.51319-05, SML 18.32559-01, SML 18.39092-01 на територията на община Неделино - ППР - трансфер | 51,1 | 191,6 | - | Проекто-проучвателни работи (инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ) (бр.) - 4 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 112 | NP-25.003-0056 | Укрепване свлачище № PVN24.56722.14, ЗМ „Кайлъка“, гр. Плевен, област Плевен - ППР - трансфер | 26,7 | 32,2 | - | Проекто-проучвателни работи (инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучванe и инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ) (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 113 | NP-26.001-0017 | Проекто-проучвателни работи, включващи инженерно-геоложко проучване и инвестиционен проект за зоната от „Бункера“ до „гробищен парк“ гр. Приморско (свлачищни и абразионни процеси) - ППР - трансфер | 40,9 | 49,1 | - | Проекто-проучвателни работи (инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучванe и инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ) (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 114 | NP-25.003-0065 | Укрепване на свлачища № № PER 51.02645-07.01 и PER 51.02645-07.02 на общински път PER2155 / II - 63, Филиповци - Трън / - Банкя при км 2+750, община Трън - инженеринг - трансфер | 255,6 | 200,0 | 273,0 | Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 115 | NP-25.003-0071 | Укрепителни и противоерозионни мероприятия в обхвата на проект за „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене” в кв. 153, гр. Белене от О.Т. 603 до съществуваща подпорна стена към О.Т. 601 - II етап, община Белене - СМР - трансфер | 102,3 | 100,0 | 52,7 | Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 116 | NP-25.003-0066 | Укрепване на свлачище № BLG 11.20585-02 на път BLG 3097 /III-198/ Гоце Делчев - Делчево, община Гоце Делчев - СМР - трансфер | 102,3 | 100,0 | 17,7 | Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 117 | NP-25.003-0073 | Укрепване на свлачище № MON04.54496.01, в ценралната част на с. Охрид, община Бойчиновци - СМР - трансфер | 153,4 | 150,0 | 62,2 | Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 118 | NP-25.003-0058 | Укрепване на свлачище № PER 08.41126-01 на път PER3013 /II-63, п.к. Гърло-Трън / Конска / PER2011 /, землище на с. Конска, община Брезник - СМР - трансфер | 306,8 | 300,0 | 78,3 | Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 119 | NP-25.003-0069 | Свлачищни участъци и неустойчиви откоси на път PAZ1181 /ІІІ-376, Ракитово - Велинград/ - Костандово - Дорково - Яз. Стена Батак - граници общини (Ракитово-Пещера) - Пещера от км 7+400 до км 18+000 /локален км 0+000 до км 10+600/ - № № PAZ 24.23008-01, № PAZ 24.23008-02 и № PAZ 24.23008-03, община Ракитово - СМР - трансфер | 511,3 | 600,0 | 386,7 | Завършен геозащитен обект (бр.) - 4 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 120 | NP-25.003-0064 | Укрепване на свлачища № LOV18.583.02 в с. Пресяка и № LOV18.67218.01 в с. Слатина, община Ловеч - инвестицонни проекти - трансфер | 15,3 | 22,9 | - | Проекто-проучвателни работи (инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ) (бр.) - 2 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 121 | NP-25.003-0074 | Укрепване на свлачище № SML 11.69759-01 в с. Страшимир и свлачище № SML 11.31111-01, гр. Златоград, община Златоград - инвестиционни проекти - трансфер | 40,9 | 51,3 | - | Проекто-проучвателни работи (инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ) (бр.) - 2 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 122 | NP-25.003-0060 | Укрепване на свлачище SLV 20.51929-02 на път SLV1068 / ІІ - 53 / Бяла - Градско - Граница общ. (Сливен - Твърдица ) - Жълт бряг - жп гара Чумерна / SLV1112 /, от км 2+500 до км 2+600, община Сливен - инвестиционен проект - трансфер | 12,8 | 17,9 | - | Проекто-проучвателни работи (инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ) (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 123 | NP-25.003-0053 | Брегоукрепване къмпинг „Европа“ – нос Лахна – Почивна станция на Министерство на отбраната – първи участък”, община Поморие - ППР и СМР | 43,6 | 2 325,0 | 1 000,0 | 1. Проекто-проучвателни работи (инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ) (бр.) - 1 2. Завършен геозащитен обект (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 124 | NP-25.003-0067 | Укрепване на свлачища №№ GAB 35.56719.04, GAB 35.73403.01, GAB 35.73403.02, GAB 35.73403.03, GAB 35.76220.01 на територията на община Трявна - ППР - трансфер | 102,3 | 84,2 | - | Проекто-проучвателни работи (инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ) (бр.) - 5 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 125 | NP-25.003-0082 | Укрепване на свлачища №№ VAR 24.58503-02, VAR 24.58503-03, VAR 24.58503-05 и VAR 24.58503-06 на територията на община Провадия - ППР - трансфер | 127,8 | 179,0 | - | Проекто-проучвателни работи (инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ) (бр.) - 4 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 126 | NP-25.003-0072 | Укрепване на свлачище № KNL 38.67698-02 в кв. 25 на с. Смочево, община Рила - ППР - трансфер | 7,7 | 5,1 | - | Проекто-проучвателни работи (инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване и инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ) (бр.) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 127 | NP-25.001-0104 | Проект „Развитие на общинска инфраструктура“ - изграждане на яз. „Луда Яна“ и ПСПВ | 10 250,0 | - | - | Физически напредък на обекта - 100 % | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 128 | NP-25.003-0077 | Водоснабдителна система „Черни Осъм“ - ПИП, ПУП, проектиране и строителство: Реконструкция на магистрални водопроводи на териториите на областите Ловеч и Плевен; ПСПВ „Черни Осъм“, язовир „Черни Осъм“, ВЕЦ - 2 бр. | 371,1 | 16 396,4 | 53 371,9 | 1. Изготвено ПИП - прединвестиционно проучване - 1 2. Изготвен ПУП - проект за подробен устройствен план - 1 3. Изготвен инвестиционен проект - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 129 | NP-25.003-0079 | Обследване, проектиране, СМР, АН и СН на ПСПВ Сливен | 2 399,5 | 3 499,2 | 2 023,7 | 1. Изготвен инвестиционен проект - 1 2. Физически напредък на обекта - 100 % | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 130 | NP-25.003-0081 | Обследване на изпълненото строителство на изградена язовирна стена Кюстендил и съоръжения към нея, находящи се в землищата на с. Богослов и с. Слокощица, община Кюстендил | 153,4 | - | - | Изготвен Доклад от обследване - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 131 | NP-26.001-0019 | Изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) за обект „Водоснабдителна система Александър Стамболийски“ | 640,0 | 640,0 | - | Изготвено ПИП - прединвестиционно проучване - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 132 | NP-25.003-0078 | Подобряване на водоснабдяването на териториите на общините Севлиево, Габрово и Дряново: Язовир „Бяла“ - прединвестиционно проучване, изготвяне на техническа документация и строителство | 102,0 | 127,0 | 140,0 | 1. Изготвено ПИП - прединвестиционно проучване - 1 2. Изготвен Инвестиционен проект - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 133 | NP-25.003-0080 | Хидровъзел „Христо Смирненски“ - Съставяне на технически паспорт на съоръженията, проектиране | 120,0 | 116,0 | 73,0 | 1. Технически паспорт - 1 2. Изготвен инвестиционен проект - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 134 | NP-26.001-0020 | Изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) за обект „Водоснабдителна система Луда Яна“ | 444,0 | 600,0 | - | Изготвено ПИП - Прединвестиционно проучване - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 135 | NP-26.001-0021 | Проектиране и ПУП-ПП за обект: Реконструкция на водопровод - подмяна или рехабилитация на стоманени тръби Ф500 в обхвата на съществуващ обект водоснабдяване на група Мадан | 320,0 | 195,3 | - | 1. Изготвен Инвестиционен проект - 1 2. Изготвен ПУП - проект за подробен устройствен план - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 136 | NP-26.001-0022 | Увеличаване на капацитета на водоснабдителна система Девненски извори | 300,0 | 8 266,1 | 5 000,0 | 1. Изготвен Инвестиционен проект - 1 2. Физически напредък на обекта - 51 % | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 137 | NP-26.001-0023 | Реконструкция на деривация за гр. Велико Търново - РШ Пчелина - РШ Ивайло - въздушно преминаване над р. Янтра | 1 096,9 | 6 860,0 | 6 300,0 | 1. Изготвен Инвестиционен проект - 1 2. Физически напредък на обекта - 95 % | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 138 | NP-26.001-0024 | Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода. Подобект: Източен водопровод до ПСПВ „Стоките“ - ЕТАП 2, Водопровод от т.1 до т.293 | 1 178,6 | 3 300,0 | 3 091,4 | Физически напредък на обекта - 100 % | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 139 | NP-26.001-0025 | Доизграждане на язовир „Нейковци“ и ПСПВ | 100,0 | - | - | Изготвен инвестиционен проект (актуализация) - 1 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 140 | NP-25.003-0113 | Подмяна на метални стълби и пасарелки на язовир „Тополница“. | 588,8 | - | - | Подобряване безопасното обслужване на съоръженията в язовирната стена - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 141 | NP-25.001-0121 | НС „Рабиша“ включващо: Язовир „Рабиша“. Работен проект за ремонт панцеровка на водоотвеждащ тунел, ремонт на решетката и потъващия савак (табли „топли води“) на водовз. кула и ремонт на мълнезащитната инсталация и покривната конструкция. Ремонт на Видболска пълнеща деривация, ремонт на изравнител „Раяновци“, ремонт на Ошанска пълнеща деривация и ремонт на Арчарска пълнеща деривация – община Белоградчик и община Макреш, област Видин. Авторски и строителен надзор | 453,4 | - | - | 1. Подобряването на деривациите ще осигури воден приток за язовир „Рабиша“ - 100 2. Увеличаване на количеството воден ресурс за напояване - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 142 | NP-26.001-0026 | Яз. „Горни Дъбник“. Ремонтно-възстановителни работи на дренажен събирател С-2 за отводняване на десен скат на язовира и подмяна на ел. захранването и управление на водовземните кули и водовземните шахти | - | 258,7 | - | 1. Подобряване носимоспособността на стената и предотвратяне на свлачищни процеси - 80 2. Възстановяване на работата на съоръженията - 100 3. Осигуряване на сигурността при охраната на язовирната стена - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 143 | NP-25.003-0108 | Яз. „Жребчево“. РВР по короната на язовирната стена-кърпене асфалт, бурдюри, РВР парапет, бариери и осветление. | - | 200,3 | - | 1. Подобряване на състоянието на язовирната стена на яз. Жребчево и отвеждане на повърхностните води по стената - 100 2. Подобряване на визуализацията при охраната на язовирната стена - 100 3.Извършване на ремонтни дейности на кулата ще запълни амортизирани бетонови части и спиране на корозията на съоръженията на кулата - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 144 | NP-26.001-0027 | Яз. „Малко Шарково“. РВР водовземна кула - торкрет, заскалявка, машинна и ел част и РВР по короната, преливника и енергогосителя. | - | 357,7 | - | 1. Запълване на амортизирани бетонови части и спиране на корозията на съоръженията на кулата - 100 2. Увеличаване на носимоспособността на язовирната стена чрез изпълнение на заскалявката - 100 3. Извършване на ремонт на машинната част и подобряване на водоподаването - 100 4. Възстановяване цялостта на съоръженията на язовира - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 145 | NP-25.003-0111 | РВР по инж. галерия за отстраняване течове и възстановяване антикорозионното покритие в тунела на яз. „Дяково“ | - | 566,5 | - | Спиране корозията на стоманобетоновата част в тунела и запазване на състоянието на съоръженията - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 146 | NP-25.003-0112 | Дюкери, пълнещи язовир „Дяково“. Дюкер Д 1 - подмяна на АВ и СК ф80/16/25атм, Дюкер Д 2 - подмяна на АВ и СК ф150/16/25 атм. | - | 16,2 | - | Подобряване пропускливостта на съоръженията - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 147 | NP-25.003-0114 | Яз. „Тополница“. Цялостна подмяна на тротоарна настилка по короната на стената - 1 050 м2 на яз. „Тополница“. Цялостна подмяна на бордюрите - 700 м. на яз. „Тополница“ | - | 74,7 | - | Подобряване състоянието на язовирната стена на яз. Тополница и отвеждане повърхностните води по стената - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 148 | NP-25.001-0123 | Ремонт и реконструкция на хидромелиоративна инфраструктура и съоръжения | 49,1 | - | - | Поддържане на водностопанските системи и хидротехническите съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях – публична държавна собственост, в технически изправно състояние - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 149 | NP-26.001-0028 | Ремонтни работи по машинна и ел. части на 19 броя комплексни и значими язовири - публична държавна собственост | - | 887,8 | 5 125,3 | Поддържане на водностопанските системи и хидротехническите съоръжения в технически изправно състояние - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 150 | NP-25.003-0083 | Яз.“Кула“. Ремонтни работи по водовземна кула, нивомерна система, ремонт на ОИ, ремонт на дренажна система. | - | 36,6 | - | Подобряване състоянието на съоръженията на язовира и безопасността на експлоатацията му - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 151 | NP-25.003-0107 | Яз. „Жребчево“. РВР по водовземна кула основен изпускател - външен торкрет, машинна и ел. част. | - | 271,1 | - | Извършване на ремонтни дейности на кулата ще запълни амортизирани бетонови части и спиране на корозията на съоръженията на кулата - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 152 | NP-26.001-0029 | Яз. „Сопот“. Ремонтно - възстановителни работи на левия табленен затвор на основния изпускател и на яз. „Сопот“ и за укрепване заустването на деривационния канал от река Лесидренска в яз.“Сопот“ и възстановяване короната на язовирната стена при моста над деривационния канал - текущ ремонт | - | 70,3 | - | 1. Постигане на безопасна работа на съоръжението - 100 2. Увеличаване на количеството на водохващането и намаляване на загубите на вода - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 153 | NP-26.001-0030 | Яз. „Панчарево“. Ремонт на кулата за промишлено водоснабдяване, външни телфери. Ремонт на кулата за промишлено водоснабдяване - вътрешни телфери - по КСС и ремонт на връхната конструкция включително хидроизолация на покрива на кулата за промишлено водоснабдяване на яз. Панчарево | - | 149,0 | - | 1. Постигане на безопасни нива на работа при ремонт на съоръженията - 100 2. Преустановяване на изпускането на вода върху съоръженията и ел. инсталациите - 100 3. Подобряване на носимоспособността на конструкцията - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 154 | NP-26.001-0031 | Проектиране на ремонтни дейности по яз. „Ястребино“ | - | 28,4 | - | 1. Подобряване безопасността на язовира - 100 2. Подобряване водоподаването и състоянието на водовземната кула - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 155 | NP-26.001-0032 | Яз. „Пясъчник“. Нова хидроизолация в сухата галерия на наклонената кула. Подмяна на решетката пред основния затвор и ремонтни дейности за възстановяване на работа на основния изпускател. Частичен ремонт на сегментния затвор. Ремонт на задвижващи механизми и на плоски таблени затвори на верт. водовземната кула. | - | 236,2 | - | 1. Подобряване на конструктивното състояние на кулата на язовира - 100 2. Подобряване на водоподаването - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 156 | NP-25.003-0091 | Възлагане на предпроектни проучвания, резултат на които да бъде задание за проектиране за идеен проект на язовир „Падеш“. | - | 11,2 | - | Създаване на възможност за планиране и изграждане на язовир „Падеш“ - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 157 | NP-25.003-0087 | Яз. „Бели Лом“. Ремонт на въжен мост (пасарелка от корона яз. стена до водовземна кула). | - | 2,3 | - | Подобряване условията за безопасна работа в съоръженията на язовира - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 158 | NP-25.003-0088 | Яз. „Съединение“. Работен проект за укрепване на бързотока на преливника и реконструкция и укрепване на енергогасителя на основния изпускател и отвеждащия канал. | - | 20,8 | - | Подобряване цялостното състоянието на съоръженията на язовира - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 159 | NP-25.003-0089 | Яз. „Съединение“. Направа на покривна изолация на водовземна кула | - | 2,2 | - | Преустановяване и спиране на изпускането на вода върху съоръженията и ел. инсталацията - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 160 | NP-25.003-0115 | Яз. „Георги Трайков“. Неотложен ремонт на пасарелките до кулите: мелиоративна и промишлена - от импрегниран, широколистен материал и РВР по парапетите и носещите елементи на пасарелките към двете кули | - | 168,7 | - | Подобряване на безопасността при обслужване на съоръженията на язовирната стена - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 161 | NP-25.003-0116 | Яз. „Георги Трайков“. РВР на хидравличната система на бързопадащия затворен орган E26 на водовземната кула за мелиоративни нужди | - | 24,2 | - | Подобряване на безопасността на населението при авария и високи води - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 162 | NP-26.001-0033 | РВР по настилката по короната на язовирната стена на яз. „Георги Трайков“, РВР по отводнителните канавки по сухия откос и на канавките под дренажната призма на яз. „Георги Трайков“, РВР по АС част на изходните съоръжения на ОИМН и ОИПН на яз. „Георги Трайков“ | - | 97,9 | - | 1. Отвеждане на повърхностните води и запазване на цялостта на стената - 100 2. Подобряване и заздравяване на състоянието на язовирната стена - 100 3. Предотвратяване на появата на свлачищни процеси - 100 4. Постигане на максимално подаване на водни количества - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 163 | NP-26.001-0034 | Яз. „Тича“. Изготвяне на работен проект за възстановяване на отводнителни канавки по бермите на въздушния откос и изготвяне на работен проект за подмяна на захранващи кабели и ел. табла за управление на съоръженията към язовира | - | 16,9 | - | 1. Отвеждане на повърхностните води и запазване цялостта на стената - 100 2. Осигуряване на безаварийната работа на съоръженията и максимални количества на водоподаване - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 164 | NP-25.003-0090 | Яз. „Домлян“. Изработка, доставка и монтаж на 6 бр. плоски таблени загвори във вертикалната водовземна кула. Демонтаж, изработка, доставка и монтаж на първата основна врата, ремонт на цанговите връзки и водещите механизми, както и подмяна на въжето за аварийно отваряне. Частичен ремонт - корекции по сегментния затвор след основния изпускател. | - | 230,6 | - | Преустановяване и спиране на загубата на вода от съоръжението - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 165 | NP-25.003-0125 | Ремонтни дейности на водовземната кула на яз. „Тракиец“ за канал М-1 | - | 5,4 | - | 1. Подобряване на водоподаването от язовира - 100 2. Намаляване на загубите на вода - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 166 | NP-25.003-0124 | Яз. „Тракиец“. Работен проект за ремонтно възстановителни работи, включващ ремонт на ОИ, облицовка на воден откос,преливник, въздуховодни тръби във водовземна кула, КИС - допълнително обследване и преработка (актуализиране) на проекта. | - | 50,6 | - | Подобряване на състоянието на язовирната стена, кулата и съоръженията - 100 | Министерство на земеделието и храните |
| 167 | NP-25.001-0130 | Капитален ремонт и техническа поддръжка на 15 броя магистрални електрически локомотиви Simens X4-E-lok-D серия 1080-Smartron | 3 127,4 | 1 568,0 | 1 568,0 | Брой ремонтирани локомотиви - 60 | Министерство на транспорта и съобщенията/“БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД |
| 168 | NP-25.001-0131 | Ремонт и модернизация на локомотивни ии вагонни депа | 23 008,1 | 16 025,6 | 20 897,4 | Брой ремонтирани депа - 6 | Министерство на транспорта и съобщенията/“БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД |
| 169 | NP-25.003-0137 | Внедряване и поддръжка на билетоиздаваща система | 8 180,7 | - | - | Брой билетоиздаваща система - 1 | Министерство на транспорта и съобщенията/“БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД |
| 170 | NP-25.001-0124 | Техническа поддръжка на МВ серии 10,30 и 31 и ОР на силови блокове PowerPack | 4 288,7 | 4 593,3 | 4 593,3 | Брой ремонтирани мотрисни влака - 46 | Министерство на транспорта и съобщенията/“БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД |
| 171 | NP-26.001-0035 | Ремонт на ПЖПС | 21 379,2 | 7 673,5 | 7 673,4 | - | Министерство на транспорта и съобщенията/“БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД |
| 172 | NP-25.001-0127 | Доставка и гаранционна поддръжка на 10 бр. локомотиви - внедряване на системи за сигурност ЕRTMS/ETCS | - | 4 871,8 | - | Брой ЕRTMS/ETCS - 10 | Министерство на транспорта и съобщенията/“БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД |
| 173 | NP-25.001-0132 | Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости | 14 435,6 | 9 253,9 | 11 103,5 | 1. Подновяване на железен път - 68 2. Пресъоръжаване на жп прелези - 3 3. Укрепване на „слаби“ места - 2 4. Укрепване на земно скални откоси - 4 5. Модернизация на прелезни настилки - 80 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 174 | NP-25.001-0133 | Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства | 18 942,7 | 8 115,3 | 8 362,7 | 1. Пресъоръжаване на автоматични прелезни устройства - 31 2. Изгреждане на МКЦ - 4 3. Модернизиране на съществуващи гарови осигурителни техники - 6 4. Изграждане на оптична кабелна мрежа - 283 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 175 | NP-25.001-0134 | Модернизиране на тягови подстанции | 8 228,0 | 2 858,1 | 3 030,9 | 1. Модернизация и рехабилитация на секционни постове - 1 2. Изграждане на стълбовна линия от ЖБ/ЖР стълбове - 60 3. Подмяна контактен проводник и носещо въже – 3 4. Подмяна разеденители и присъединяване към SCADA - 4 5. Подмяна на компенсиращи устройства - 4 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 176 | NP-25.001-0135 | Строителство и ремонт на сгради и съоръжения в съответствие с европейските изисквания | 9 841,6 | 1 525,2 | 1 177,4 | 1. Изграждане съоръжения за лица в неравностойно положение - 3 2. Енергийна ефективност на сградите - 2 3. Изграждане на фотоволтаични централи - 1 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 177 | NP-25.001-0136 | Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница | 214,7 | 117,0 | 141,1 | 1. Реконструкция на мостови съоръжения - 1 2. Подновяване на железен път - 20 3. Модернизация на гари /коловози и стрелки/ - 1 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 178 | NP-25.001-0137 | Възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна | 9 540,9 | 6 535,2 | 8 762,7 | 1. Подновяване на железен път - 54 2. Пресъоръжаване на прелези - 4 3. Модернизация на гари /коловози и стрелки/ - 8 4. Ремонт приемно здание - 8 5. Изграждане съоръжения за лица в неравностойно положение - 3 6. Енергийна ефективност на сградите - 1 7. Изграждане на фотоволтаични централи - 2 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 179 | NP-25.001-0138 | Доставка жп механизация | 22 914,2 | 6 420,4 | 5 800,3 | 1. Доставка на ТПМ за ремонт на железен път - 12 2. Доставка на механизация за контактна мрежа - 5 3. Доставка на ТПМ за теснопътна линия - 3 4. Доставка на платформи оборудвани с кран на жп ход - 6 5. Доставка на специализирана техника на двоен ход - 7 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 180 | NP-25.001-0139 | Придобиване на транспортни средства | 4 550,9 | 986,2 | 279,8 | 1. Доставка на автоцистерни - 3 2. Доставка на възстановителни средства - 3 3. Доставка на нова автотранспортна техника - 83 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 181 | NP-25.001-0140 | Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел | 34 473,3 | 6 425,8 | 5 509,6 | 1. Прокопаване на тунел - 642 2. Прокопаване на евакуационна галерия - 1 3. Изграждане на естакада - 500 4. Изграждане на железен път - 2,50 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 182 | NP-25.001-0141 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участъка Елин Пелин – Костенец фаза 2“ | 41 925,9 | 10 910,8 | 11 657,4 | 1. Дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии — TEN-T - 29,09 2. Изградена/подновена контактна мрежа - 104,45 3. Реконструирани, модернизирани или изградени тунели - 20,82 4. Изградени/модернизирани коловозни развития в гари - 2,00 5. Изградени надлези/подлези на пътища от РПМ - 5 6. Обща дължина на изградени, реконструирани, модернизирани мостове - 2 961 7. Допустими максимални скорости по железен път - 160 8. Възстановени/ ремонтирани/ модернизирани тягови подстанции - 2 9. Извършена работа с пътнически железопътен транспорт - 595 10. Изградена/инсталирана система за управление/контрол/комуникация/сигнализация - 4 11. Доставено оборудване, обзавеждане, машини - 1 12. Изградена оптична кабелна линия - 51 044 13. Дължина на новите жп линии -TEN-T(Устойчива трансевропейска транспортна мрежа) - 73 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 183 | NP-25.001-0142 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: „Развитие на железопътен възел София: жп участък София-Волуяк“ | - | 5 903,0 | 5 195,5 | 1. Реконструирана двойна жп линия София ( без гарата)- Волуяк ( без гарата) - 6,05 2. Реконструирани 28 бр. коловози от които 13 в ЦГ София и 15 в гара Волуяк - 28 3. Изградена нова гара Обеля - 1 4. Изградени пешеходни прелези и подлези - 7 5. Изграждане на пътен тунел - 1 6. Модернизация на мостове - 3 7. Рехабилитация на КМ - 31 8. Изграждане на нова КМ - 10 9. Осигурителни системи и телекомуникация - 1 10. ERTMS - 21,36 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 184 | NP-25.001-0143 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: „Модернизация на железопътен участък София - Елин Пелин“ | 21 282,8 | 5 902,9 | 4 608,8 | 1. Премахнати ж.п. прелези - 2 2. Строителство/реконструкция/рехабилитация на мостове - 6 3. Строителство/реконструкция/рехабилитация на подлези - 15 4. Строителство/реконструкция/рехабилитация на надлези - 2 5. Модернизирани и реконструирани двойна жп линия и контактна мрежа, съответстваща на изискванията на ТСОС -22 6. Строителство/реконструкция на перони - 13 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 185 | NP-25.001-0144 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект : „Модернизация на железопътния участък Костенец-Септември“ | 43 300,5 | 8 344,2 | 10 891,1 | 1. Модернизирани и реконструирани двойна жп линия и контактна мрежа, съответстваща на изискванията на ТСОС - 24,48 2. Изграждане на нова ж.п. гара и реконструкция на съществуваща ж.п. гара - 2 3. Реконструкция на съществуваща тягова подстанция - 1 4. Изграждане на тунели - 3 5. Изграждане на мостове и виадукти - 23 6. Изграждане на нови пътни надлеза - 3 7. Изграждане на нови пътни подлези - 1 8. Изграждане на подпорни стени - 4 792,08 9. Изграждане на дренажни тръби - 604,50 10. Изграждане на шумозащитни бариери - 3 698,88 11. Изграждане на системи за управление на железопътно движение в нови гари - 2 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 186 | NP-25.001-0145 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: „Развитие на железопътен възел Пловдив“ | 39 078,7 | 0,0 | 0,0 | 1. Желен път - 59 2. Контактна мрежа - 68 3. СиТ - 23 4. Мостове - 2 5. Подлези/надлези - 9 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 187 | NP-25.001-0146 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив-Бургас, Фаза 2, Етап 2“ | 3 067,8 | 1 203,3 | 1 398,9 | 1. Подновени/модернизирани железопътни линии - 33 2. Възстановени/ремонтирани/модернизирани тягови подстанции - 1 3. Премахнати ж.п. прелези - 11 4. Изградени селскостопански надлези - 11 5. Изградена/подновена контактна мрежа - 37 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 188 | NP-26.001-0036 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: Техническа помощ за подгоговка на проект „Модернизация на жп участък Мездра-Медковец“ | 639,9 | 0,0 | 0,0 | 1. Обявяване на процедури - избор на изпълнител и консултант по ЗУТ - 6 2. Подписване на договори - избор на изпълнител и консултант по ЗУТ - 6 3. Изготвен Доклад за преглед и анализ на проекта - 1 4. Изготвен технически проет - 1 5. Изготвен ПУП - 14 6. Изготвени технически спецификации за строителство - 7 7. Изготвен Доклад по ОВОС - 1 8. Изготвяне на Комплексен доклад - 1 9. Изготвен междинен доклад за оперативна съвместимост - 3 10. Издаден ЕС сертификат за оперативна съвместимост - 2 11. Изготвен Доклад за резултатите от археологическото проучване - 1 12. Изготвен междинен доклад за изпълнение на публичността - 1 13. Изготвен Окончателен доклад за изпълнение на публичността - 1 14. Изготвен Комуникационен план за проекта - 1 15. Изготвен План за управление на проекта - 1 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 189 | NP-26.001-0037 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир: жп участък Перник-Радомир | 34 022,2 | 10 839,2 | 11 635,6 | 1. Желен път - 17 2. Контактна мрежа - 38 3. СиТ - 1 4. Мостове - 8 5. Подлези/надлези - 3 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 190 | NP-26.001-0038 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: Техническа помощ за подготовка на проекта „Модернизация на железопътния участък Михайлово - Димитровград“ | 846,7 | 303,0 | 673,5 | 1. Изготвяне на варианти за развитие - 3 2. Изготвяне на Анализ разходи-ползи - 1 3. Изготвяне на Идеен проект - 1 4. Изготвяне на проекти за ПУП и проекти за КККР - 2 5. Изготвяне на пълна документация за провеждане на отчуждителни процедури - 1 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 191 | NP-26.001-0039 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: Модернизация на жп линия Видин-София: жп участък Видин - Срацимир | 30 765,8 | 3 968,8 | 5 892,3 | 1. Нова железопътна линия - 21 2. Нова контактна мрежа - 21 3. Подлез за пешеходци - 1 4. Пътни подлези - 2 5. Пътни надлези - 5 6. Пешеходни надлези - 2 7. Земеделски подлези - 5 8. Водостоци - 49 9. Канализационни тръби- 2 10. Нови мостове - 8 11. Нов баласт - 52395 12. Нов тунел - 1 13. Положени кабелни канали - 23 14. Оптичен кабел - 45 15. Нова гара Видбол - 1 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 192 | NP-26.001-0040 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: Техническа помощ за модернизация на железопътния участък Радомир - Кулата | 881,0 | 1 114,4 | 1 181,8 | 1. Планове за изпълнение на договора - 1 2. Трафик прогнози - 1 3. Мултиктитериален анализ - 1 4. Идеен проект - 1 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 193 | NP-26.001-0041 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: Идейно проектиране и ПУП за удвояване на жп линията Пловдив-Бургас | 920,3 | 692,5 | 1 154,1 | 1. Нов железен път в междугарие Скутаре-Оризово - 24,16 2. Нов железен път в междугарието Калитиново-Кермен - 42,92 3. Нов железен път в междугарието Ямбол-Зимница - 12,88 4. Нова контактна мрежа в междугарие Скутаре-Оризово - 24,66 5. Нова контактна мрежа в междугарие Калитиново-Кермен - 43,42 6. Нова контактна мрежа в междугарие Ямбол-Зимница - 13,38 7. Изграждане на ново МКЦ - 1 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 194 | NP-26.001-0042 | „Изготвяне на прединвестиционни проучвания по направлението Север–Юг средна ос: граница с Румъния – централна северна и южна България – граница с Гърция“ | 153,5 | 158,6 | 240,2 | 1. Планове за изпълнение на договора - 2 2. Трафик прогнози - 1 3. Сценарии за развитие на направление Север-Юг, средна ос: „граница Р Румъния-централна северна и южна България -граница с Р Гърция“ - 1 4. Мултиктитериален анализ - 1 5. Стратегия за подготовка и реализация на проекта и Технически спецификации за следваща/и фаза/и на изпълнение на направление/я Север – Юг средна ос: граница Р Румъния- централна северна и южна България -граница с Р Гърция - 1 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 195 | NP-26.001-0043 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: „Изготвяне на технически проект за жп линия Волуяк - Храбърско - Разменна - Перник разпределителна с връзка жп участък Разменна – Батановци“ | 138,4 | 96,8 | 173,1 | 1. Изготвен и одобрен технически проект - 1 2. Готовност на документацията - 1 3. Завършване в договорения срок - 1 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 196 | NP-26.001-0044 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир: жп участък София-Перник | - | 8 975,4 | 10 575,6 | 1. Желен път - 27852 2. Контактна мрежа - 55704 3. Тунели (км) - 9500 4. Гари - 4 5. Пътни подлези/надлези - 4 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 197 | NP-26.001-0045 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: Модернизация на жп линията от Радомир до Гюешево | - | 5 936,1 | 6 295,0 | 1. Желен път - 71,39 2. Контактна мрежа - 71,39 3. СиТ - 71,39 4. Гари - 6 5. Спирки - 3 6. Тунелни съоръжения - 11 7. Мостови съоръжения - 23 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 198 | NP-26.001-0046 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: Развитие на жп възел Пловдив, Етап 2 | - | - | 1 965,4 | 1. Нов железен път в участъка Пловдив-Филипово - 4,20 2. Подновени/модернизирани железопътни линии в г. Филипово и жп участък Филипово-Скутаре - 19,17 3. Естакади - 1 4. Премахнати жп прелези - 4 5. Изграждане на надлези - 1 6. Нова контактна мрежа в участъка Пловдив-Филипово - 4,70 7. Подновена/модернизирана контактна мрежа в г.Филипово и жп участък Филипово-Скутаре - 19,67 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 199 | NP-26.001-0047 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: Доизграждане на съоръженията по жп линията Карнобат-Синдел | - | - | 2 793,9 | 1. Железен път - удвоен железен път - 7,07 2. Контактна мрежа двоен железен път от ос ПЗ Лозарево до ос РП Прилеп - 7,07 3. Тунел двупътен дължина - 2,77 4. Естакада двупътна дължина - ,91 5. Гарови коловози премно-отправни гара Лозарево - 4 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 200 | NP-26.001-0048 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: Модернизация на жп линия Видин-София, жп участък Мездра-Медковец | - | - | 5 949,3 | 1. Модернизирана железопътна линия - 42,73 2. Изграден нов кабелен канал - 104,1 3.Изграден нов тунел - 325 4. Изградени нови подлези/надлези - 21 5.Завършване на всички стоителни дейности - издаден Акт 15 за приемане на строителните работи от строителния надзор и бенефициента - 2 6. Изградена нова гара Дъбова махала - 1 7. Изградена нова гара Воднянци - 1 8. Изградена нова гара Срацимир - 1 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 201 | NP-26.001-0049 | Дофинансиране на ДП НКЖИ за проект: Модернизация на жп връзка между България и Сърбия в участъка Драгоман-граница с Република Сърбия | 0,0 | 218,0 | 769,4 | 1. Железен път - 10,55 2. Контактна мрежа - 10,55 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП НКЖИ |
| 202 | NP-25.001-0149 | Комплексно обслужване и експлоатация на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания /СПРЕАЗ/ в пристанищата по чл.106а от ЗМПВВППРБ - Варна и Бургас и речните пристанища за обществен транспорт - държавна собственост | 444,8 | 452,5 | 490,9 | Модули-комплекти СПРЕАЗ (бр.) - 4 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 203 | NP-25.001-0151 | СМР за довършване възстановяването на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „Морска естакада” с островна площадка | 794,2 | - | - | Естакада с островна площадка, която навлиза до 414 метра в Черно море (м.) - 414 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 204 | NP-25.001-0152 | Привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики и изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ) | 4 473,0 | - | - | Брой съоръжения - 3 пирса и 1 бр. инсталация за регенерация на парите - 4 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 205 | NP-25.001-0153 | Обновяване и оптимизиране на Географската информационна система за управление на пристанищната инфраструктура | 289,8 | 119,0 | - | Оптимизирана и модернизирана ГИС на ДП „Пристанищна инфраструктура“ - 1 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 206 | NP-25.001-0154 | Преоборудване на съоръжения за средно и ниско напрежение в: ,,Трафопост Стар стол“, ,,Трафопост Нов стол“, „Трафопост № 4 Силози“ и ,,Трафопост № 6 - Рибна борса“ - проектиране и строителство, пристанище Бургас | 768,8 | - | - | Преоборудвани трафопостове на пристанище Бургас - 4 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 207 | NP-25.001-0155 | Модернизация на техническите съоръжения и разширяване обхвата на речната информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС | 4 228,8 | 650,3 | - | Оптимизирана и модернизирана БУЛРИС на ДП „Пристанищна инфраструктура“ - 1 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 208 | NP-25.001-0156 | Изпълнение на инженеринг (проектиране и изграждане) на яхтени зони в градовете Варна и Бургас и сервизна зона в град Варна, с две обособени позиции | 281,2 | 4 758,8 | 1 211,7 | 1. Брой изградени яхтени зони -2 2. брой изградени сервизни зони-1 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 209 | NP-25.001-0157 | Реконструкция на сгради - Магазия 2 и Магазия 3, без промяна на кота било, пристанищен терминал Варна - изток | 1 798,1 | 3 126,4 | - | Реконструирани магазии- 2 броя с РЗП (кв.м.) - 4 964 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 210 | NP-25.001-0158 | Реконструкция и технологично обновяване на инфраструктурата и съоръженията на корабно място № 1 на пристанищен терминал „Петрол - Варна“ | - | 843,6 | - | Дължина на рехабилитирано корабно място на пристанищния терминал (м.) - 220 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 211 | NP-25.001-0159 | Възстановяване на проектните параметри пред к.м. 2 на пристанищен терминал „Петрол“- Варна | 920,4 | - | - | Достигната проектна кота в метри - 10,50 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 212 | NP-25.001-0160 | Възстановяване на проектните параметри на кейови стени по терминали и пирс, пристанищен терминал Варна-изток | 1 278,2 | - | - | Дължина на ремонтиран кейов фронт в метри - 513 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 213 | NP-25.001-0161 | Ремонт и реконструкция на сграда на Приморски 5, гр. Варна | - | 1 192,2 | 4 125,3 | Преустроена сграда с РЗП (кв.м.)- 5 420 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 214 | NP-25.001-0162 | Удълбочаване на 6 и 7 к.м., пристанищен терминал Варна – изток | - | - | 3 672,0 | Дължина на укрепения кейов фронт в метри - 326 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 215 | NP-25.001-0163 | Рехабилитация на акваториите и лиманите в пристанищните терминали за обществен транспорт, разположени на река Дунав в териториалния обхват на Клон ТП „Пристанище Русе“ | - | - | 2 556,4 | Достигната проектна кота в метри - 2,50 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 216 | NP-25.001-0164 | Строително-монтажни работи за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 в Пристанище Бургас | - | 2 761,0 | 4 356,2 | Дължина на ремонтиран кейов фронт в метри - 310 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 217 | NP-26.001-0050 | Рехабилитация на сградите и инфраструктурата на ГКПП-Видин | 639,1 | 2 559,7 | - | 1. Брой рехабилитирани сгради - 5 2. Рехабилитирани настилки площ (кв. м) - 2 140 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 218 | NP-26.001-0051 | Подмяна на радиолокационни станции от системата БУЛРИС (радари) | 249,0 | 1 022,6 | - | Модернизирани радиолокационни станции - 6 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 219 | NP-26.001-0052 | Доставка на резервни части за извънгаранционна поддръжка на речната информационна система БУЛРИС | - | - | 1 073,7 | 1. Резервна система за видео наблюдение на критични участъци по р.Дунав (бр.) - 1 2. Резервно мрежово оборудване за обекти от системата Булрис, различни типове и компоненти (бр.) - 20 3. Резервни модули осигуряващи AIS подсистемата (бр.) - 8 4. Резервни операторски и контролни работни станции (бр.) - 4 5. Резервни модули осигуряващи радио комуникационен пренос (бр.) - 12 6. Резервни модули от системите за електрозахранване (бр.) -10 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 220 | NP-26.001-0053 | Изграждане на система за сигнализация и визуализация на входното напрежение на обектите от системата на VTMIS | - | 306,8 | 306,8 | 1. Оборудване (бр.) - 1 2. Модули (бр.) - 3 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 221 | NP-25.001-0150 | Рехабилитация на инфраструктурата на пристанищен терминал Фериботен комплекс Варна (ФКВ), включваща: „Рехабилитация на вътрешна пътна мрежа“, „Рехабилитация на външен паркинг“, „Ремонт на сграда Претоварен пункт, оборудвана с коловози за двете междурелсия“ и „Ремонт на сграда Цех за смяна на талиги“ | 1 627,6 | - | - | Брой рехабилитирани обекти - 4 | Министерство на транспорта и съобщенията/ДП Пристанищна инфраструктура |
| 222 | NP-26.001-0054 | Програмa за финансиране на инвестиционни спортни обекти | 5 911,8 | 5 388,5 | 6 299,6 | Брой изградени/реконструирани обекти - 86 | Министерство на младежта и спорта |
| 223 | NP-25.001-0167 | Основен ремонт на Спортната палата - басейн, ВиК и ел. част. | 738,5 | 562,4 | - | Брой изградени/реконструирани обекти - 1 | Министерство на младежта и спорта |
| 224 | NP 25.001-0168 | Център за киберсигурност и споделени информационни ресурси | 2 377,5 | 1 086,8 | 1 159,0 | Изграждане на част от Център за киберсигурност и споделени информационни ресурси за периода 2026-2028 г. | Държавна агенция „Национална сигурност“ |
| 225 | NP-25.001-0169 | Придобиване на автомобилна техника за специализиран транспорт с цел осъвременяване на автомобилния парк на НСО | 921,1 | 707,4 | 888,4 | - | Национална служба за охрана |
| 226 | NP-25.001-0172 | Изпълнение на довършителни работи и въвеждане в експлоатация на зърно база Генерал Тошево | 4 210,0 | - | - | Процент на завършените работи по инвестиционния проект Зърнобаза Генерал Тошево - 100 | Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ |
| 227 | NP-25.001-0174 | Ремонт на складови бази на ДА ДРВВЗ | 6 255,6 | 9 892,6 | 12 560,5 | Процент на завършените работи по инвестиционния проект - 100 | Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ |
| 228 | NP-26.001-0055 | Ремонт и поддръжка на инсталации в петролни бази | 76,7 | 76,7 | 77,0 | Процент на завършените работи по инвестиционния проект в ПБ Сливен, ПБ Поликраище, ПБ Първомай и ПБ Антон - 100 | Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ |
| 229 | NP-26.001-0056 | Доставка и монтаж на помпа и изграждане на тръбопроводен възел в ПБ Сливен | 139,2 | - | - | Процент на завършените работи по инвестиционния проект - 100 | Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ |
| 230 | NP-26.001-0057 | Ремонт на покриви в СБ Българово, СБ Долна Махала, СБ Белозем, СБ Голямо Дряново, и СБ Първомай | 594,5 | - | - | Процент на завършените работи по инвестиционните проекти - 100 | Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ |
| 231 | NP-26.001-0058 | Ремонт на покриви в складови бази в СБ Силистра, СБ Търговище, СБ Дончево, СБ Г.Тошево, СБ Ясен, СБ Славяново, СБ Ресен, СБ Обр. Чифлик, СБ Иваново, СБ Дебелец и СБ Ботевград | 1 896,8 | - | - | Процент на завършените работи по инвестиционните проекти - 100 | Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ |
| 232 | NP-25.003-0141 | Придобиване на специализирано оборудване за лаборатория за електромагнитна съвместимост (ЕМС) | 1 540,0 | 770,0 | 2 000,0 | Брой обработени заявки за извършване на оценка по отношение на електромагнитна съвместимост – 20 | Комисия за регулиране на съобщенията |
| 233 | NP-25.003-0142 | Разширяване и оптимизиране на функционалните и технологичните възможности на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди (НСМРЧС) | 2 635,7 | 5 300,1 | 4 214,8 | Брой извършени контролни проверки по отношение на ползване или проблеми при ползване на радиочестотен спектър - 100 | Комисия за регулиране на съобщенията |
| 234 | NP-26.001-0059 | Доставка на измервателна апаратура за контрол на пределно допустими нива на електромагнитни полета | 210,0 | - | - | Брой обработени сигнали по отношение на проблеми с генерирани излъчвания и електромагнитна съвместимост на радиосредства – 20 | Комисия за регулиране на съобщенията |

* Индикаторите за резултат по проектите на Министерството на отбраната и на Националната служба за охрана представляват класифицирана информация.